# 喀什华电 2×66 万千瓦热电联产项目 临时用地土地复垦方案报告书

项目单位：华电喀什能源有限公司

编制单位：汉唐规划设计集团有限公司新疆分公司

二〇二五年三月

喀什华电 2×66 万千瓦热电联产项目临时用地 土地复垦方案报告书

项目名称： 喀什华电2×66 万千瓦热电联产项目临时用地		 项目单位： 华电喀什能源有限公司			 单位地址：			 联 系 人： 霍叶文	 联系电话：		 送审时间： 2025 年 4 月

编制单位及人员基本情况

| 编制单位 | 汉唐规划设计集团有限公司新疆分公司 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 法人代表 | 胡鹏 |  |  |  |
| 联 系 人 | 胡鹏 | 联系电话 |  |  |
| 单位地址 |  |  |  |  |
| 资质证书 |  | 证书编号 |  |  |
| 资质等级 |  | 发证机关 |  |  |
| 主要编制人员 |  |  |  |  |
| 姓 名 | 职务/职称 | 工作单位 |  | 签 名 |
| 文江龙 | 项目负责 | 汉唐规划设计集团有限公司 新疆分公司 |  |  |
| 胡鹏 | 技术负责 | 汉唐规划设计集团有限公司 新疆分公司 |  |  |
| 亚尔麦麦提 | 工程师 | 汉唐规划设计集团有限公司 新疆分公司 |  |  |
| 唐莹 | 工程师 | 汉唐规划设计集团有限公司 新疆分公司 |  |  |
| 倪雅峰 | 工程师 | 汉唐规划设计集团有限公司 新疆分公司 |  |  |

汉唐规划设计集团有限公司新疆分公司

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

| 1 前言 ..................................................... 1.1 编制背景及过程 .............................. 1.2 复垦方案摘要 .................................. 2 编制总则 ............................................. 2. 1 编制目的 .......................................... 2.2 编制原则 .......................................... 2.3 编制依据 .......................................... 3 项目概况 ............................................. 3. 1 项目简介 .......................................... 3.2 项目区自然概况 .............................. 3.3 项目区社会经济概况 ...................... 3.4 项目区土地利用状况 ...................... 3.5 项目占用耕地情况及必要性分析 .. 4 土地复垦方向可行性分析 ................. 4.1 土地损毁环节与时序 ...................... 4.2 预防控制措施 .................................. 4.3 土地损毁分析 .................................. 4.4 生态环境影响分析 .......................... 4.5 复垦区与复垦责任范围确定 .......... 4.6 复垦区土地利用状况 ...................... 5 土地复垦方向可行性分析 ................. 5.1 土地复垦适宜性评价 ...................... 5.2 复垦的目标任务 .............................. 5.3 水土资源平衡分析 ........................... 6 土地复垦质量要求与复垦措施 ......... 6.1 土地复垦质量要求 .......................... 6.2 复垦措施 .......................................... 7 土地复垦工程设计及工程量测算 ..... 7.1 土地复垦基本单元工程设计 ........... 7.2 土地复垦基本单元工程量测算 ...... 8 土地复垦投资估算 ............................. 8. 1 估算说明 .......................................... 8.2 估算成果 .......................................... | # 目 | 录 | . ................................ 1 . ................................ 1 . ................................ 2 . ................................ 4 . ................................ 4 . ................................ 4 . ................................ 4 . ................................ 8 . ................................ 8 . ................................ 9 . .............................. 11 . .............................. 12 . .............................. 13 . .............................. 15 . .............................. 15 . .............................. 16 . .............................. 16 . .............................. 18 . .............................. 19 . .............................. 19 . .............................. 21 . .............................. 21 . .............................. 25 . .............................. 25 . .............................. 27 . .............................. 27 . .............................. 28 . .............................. 32 . .............................. 32 . .............................. 34 . .............................. 37 . .............................. 37 . .............................. 41 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | . |  |  |
|  | . |  |  |
|  | . |  |  |
|  | . |  |  |
|  | . |  |  |
|  | . |  |  |

| 9 土地复垦服务年限与复垦工作计划安排 .................................... | ...................................... 53 |
| --- | --- |
| 9. 1 土地复垦服务年限 ..................................................................... | ...................................... 53 |
| 9.2 土地复垦工作计划安排 ............................................................. | ...................................... 53 |
| 10 土地复垦效益分析 ...................................................................... | ...................................... 56 |
| 10. 1 经济效益 ................................................................................... | ...................................... 56 |
| 10.2 社会效益 ................................................................................... | ...................................... 56 |
| 10.3 生态效益 ................................................................................... | ...................................... 56 |
| 11 保障措施 ...................................................................................... | ...................................... 57 |
| 11. 1 组织保障措施 ........................................................................... | ...................................... 57 |
| 11.2 费用保障措施 ........................................................................... | ...................................... 57 |
| 11.3 监管保障措施 ........................................................................... | ...................................... 59 |
| 11.4 技术保障措施 ........................................................................... | ...................................... 61 |
| 11.5 公众参与 ................................................................................... | ...................................... 61 |
| 11.6 土地权属调整方案 ................................................................... | ...................................... 62 |
| 12 土地复垦方案编制成果 .............................................................. | ...................................... 64 |
| 12. 1 报告 ........................................................................................... | ...................................... 64 |
| 12.2 附件 ........................................................................................... | ...................................... 64 |
| 12.3 附图 ........................................................................................... | ...................................... 64 |
| 土地复垦方案报告表 ........................................................................ | ...................................... 66 |

# 1  前言

## 1.1  编制背景及过程

根据《国家发展改革委国务院国资委国家能源局关于推动煤炭与煤电联营煤电与可 再生能源联营的实施意见》精神，按照《国家发展改革委办公厅国家能源局综合司关于 完善上报煤炭与煤电联营煤电与可再生能源联营一体化规划方案的通知》要求，为深入 贯彻落实党的二十大精神及国家、自治区有关工作部署，进一步调整优化喀什地区电源 结构，强化稳定电源支撑，维护电网运行安全，确保能源供应安全，服务国家“一带一 路”倡议，助力碳达峰碳中和目标实现，实施华电喀什 2 ×66 万千瓦煤电与新能源 联营一体化项目。

2023 年 9 月 17  日本项目通过新疆维吾尔自治区发展和改革委员会文件《自治区发 展改革委关于喀什华电 2 ×66 万千瓦热电联产项目核准的批复》。

2024 年 3 月 20  日本项目通过电力规划设计总院（电力规划总院有限公司）《关于 印发喀什华电2x66 万千瓦热电联产项目初步设计评审会议纪要的通知》。

喀什华电 2 ×66 万千瓦热电联产项目拟使用临时用地总面积****hm2 。临时用地用 于临时堆料场。项目建成后将成为南疆****kV 电网的支撑电源，为喀什以及南疆****kV 电网安全稳定运行提供支撑，提升喀什地区供电可靠性，并可为新能源消纳提供调峰能 力。工程亟待实施，意义重大。

为贯彻落实国务院颁布的《土地复垦条例》、国务院七部委（局）《关于加强生产 建设项目土地复垦管理工作的通知》（国土资发〔2006〕225 号）、新疆维吾尔自治区 自然资源厅办公室发布的《关于加强自治区生产建设项目土地复垦管理工作的通知》， 及时复垦利用被损毁的土地，充分挖掘废弃土地潜力，促进土地节约集约利用，保护和 改善项目建设环境，实现社会经济与生态环境可持续发展，华电喀什能源有限公司于 2025 年 3 月委托汉唐规划设计集团有限公司新疆分公司编制《喀什华电 2 ×66 万千瓦热 电联产项目临时用地土地复垦方案报告书》。

接受委托后，我单位组织人员收集了相关基础资料，走访了相关职能部门和土地权 利人，咨询和了解了当地国土空间总体规划和相关土地复垦规定，并严格按照《土地复 垦方案编制规程》、《关于组织土地复垦方案编报和审查有关问题的通知》（国土资发 〔2007〕81 号）和《关于加强自治区生产建设项目土地复垦管理工作的通知》的相关规

定，反复讨论修改，最终编制完成《喀什华电 2 ×66 万千瓦热电联产项目临时用地土地 复垦方案报告书》。

在本方案编制期间，得到了喀什地区自然资源局，喀什市自然资源局和华电喀什能 源有限公司等相关部门的领导和专家，悉心指导和大力支持，在此一并深表谢意！

## 1.2  复垦方案摘要

### 1.2.1  服务年限

本方案针对喀什华电2×66 万千瓦热电联产项目临时用地在建设过程中实际产生的 临时用地复垦及管护，恢复原有土地利用类型。本项目建设工期****年****个月，从**** 年****月至****年****月，复垦施工期预计****个月，****年****月至****年****月。 考虑复垦区土地类型为水浇地，项目区复垦完成后交由权利人自行耕种，故本项目不设 置管护期。最终确定本方案的服务年限为****年****个月。

故本方案复垦服务年限=项目建设期****年****个月（****年****月至****年**** 月）+复垦工程实施****个月（****年****月至****年****月），即****年****月至**** 年****月。

### 1.2.2  方案涉及的各类土地面积

a）临时用地面积：****hm2。

b）复垦区面积：****hm2；

c）复垦责任范围面积：****hm2（由临时用地损毁土地区域构成）。

本项目临时用地****hm2 采取签订临时使用土地协议方式，按照协议约定支付临时 使用土地补偿费。临时用地补偿标准依据《土地管理法》，本方案土地承包户数为**** 户，补偿标准****元/亩 ·年。项目临时用地不占用基本农田，不在生态红线范围内，临 时用地符合《喀什市国土空间总体规划2021-2035》管控要求，符合保护耕地、集约节 约用地的要求，临时用地使用期满后，由华电喀什能源有限公司进行复垦并交还给原土 地使用权人。本方案涉及的各类土地面积见表 1.2.2-1。

### 1.2.3  土地损毁情况

a）本方案临时用地损毁面积为****hm2，全部为拟损毁土地。临时使用土地地类为 水浇地****hm2 。损毁土地形式主要为压占，土地损毁程度为中度。项 目区土地损毁情 况见表 1.2.3-1。

表 1.2.2-1  各类土地面积统计表                      单位：hm2

| 序号 | 名称 | 用地范围 | 面积 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 临时用地 | 临时堆料场 | **** | **** |
| 2 | 损毁土地 | 临时用地 | **** | **** |
| 3 | 复垦责任范围 | 临时用地 | **** | **** |
| 4 | 复垦区范围 | 临时用地 | **** | **** |

表 1.2.3-1  土地损毁情况汇总表                     单位：hm2

| 序号 | 项目 | 损毁面积 | 用地类型 | 损毁时间 | 损毁类型 | 损毁 程度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 耕地 01 |  |  |  |
|  |  |  | 水浇地 0102 |  |  |  |
| 1 | 临时堆料场 | **** | **** | ****年****月至 ****年****月 | 压占 | 中度 |
| 合计 |  | **** | **** |  |  |  |

### 1.2.4 土地复垦目标

在尽量确保复垦方向与土地利用总体规划、周边景观保持一致的情况下，根据土地 复垦适宜性评价结果，结合项目区自然环境特征，确定项目区最终的土地复垦方向、复 垦面积及土地复垦率。本方案复垦责任范围面积****hm2，均为水浇地****hm2。实际复 垦土地面积****hm2 ，土地复垦率为****%。

本方案复垦前后土地利用结构调整表见 1.2.4-1。

表 1.2.4-1  复垦前后土地利用结构调整表                 单位：hm2

| 一级地类 | 二级地类 | 复垦区前 | 复垦区后 | 变幅 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 耕地 01 | 水浇地 0102 | **** | **** | 0.00% |
| 合计 |  | **** | **** | 0.00% |

### 1.2.5 复垦的投资情况

本项目土地复垦投资依据复垦工程内容及工程量进行估算，土地复垦静态总投资 ****万元，亩均投资为****元。其中：工程施工费为****万元，其他费用为****万元， 监测费为****万元，预备费为****万元。

# 2  编制总则

## 2.1  编制目的

为贯彻落实《土地复垦条例》“谁损毁、谁复垦”的基本原则，坚持最严格的节约集 约用地制度，坚持项目在建设中少占地、不占或少占耕地，减少土地损毁面积，并保证 损毁土地得到及时复垦；同时，将建设单位的土地复垦目标、任务、措施和计划等落到 实处，为土地复垦的实施管理、监督检查以及土地复垦费用的征收等提供依据，确保土 地复垦工作落到实处，特编制本方案。

## 2.2  编制原则

根据项目自然环境与社会经济发展情况，按照经济可行、技术合理、综合效益最佳、 便于操作的要求，结合项目自身的特征，体现以下复垦原则：

（1）源头控制、预防与复垦相结合。在工程建设过程中应采取预防、控制措施， 尽量减少临时用地面积，工程合理布局；临时用地首先考虑未利用地。坚持预防为主、 防治结合的原则，防患于未然，使土地损毁面积和损毁程度控制在最小范围和限度内， 使项目区域生态环境得到有效保护。

（2）统一规划，统筹安排。依据当地的国土空间总体规划，确定项目复垦区的土 地复垦方向；做到土地复垦与工程建设同步设计、同步施工，努力实现“边建设、边复 垦” ，使项目建设与复垦统一规划，统筹安排。

（3）因地制宜，优先用于农用地。贯彻落实“十分珍惜和合理利用土地，切实保护 耕地”的基本国策，按照“因地制宜，综合利用”的原则，依据项目所在地的土地利用总 体规划，合理确定复垦土地用途，因地制宜，宜农则农、宜林则林、宜牧则牧、宜建则 建。被损毁土地可复垦为农用地的，应优先用于农用地。

（4）可操作性，综合效益最佳。复垦方案的工程措施要充分考虑项目区特性和工 程投资情况，体现经济可行、技术科学合理、综合效益最佳、可操作性强的原则。

## 2.3  编制依据

### 2.3.1  法律法规

1）《中华人民共和国土地管理法》（2019 年 8 月 26  日第十三届全国人民代表大会 常务委员会第十二次会议第三次修正，2020 年 1 月 1  日施行）；

2）《中华人民共和国土地管理法实施条例》（中华人民共和国国务院令第 743 号

第三次修订，2021 年 9 月 1 日起施行）；

3）《土地复垦条例》（国务院令〔2011〕第 592 号）；

4）《土地复垦条例实施办法》（2019 年 7 月 16 日自然资源部第二次部务会议修正）；

5）《中华人民共和国循环经济促进法》（根据 2018 年 10 月 26  日第十三届全国人 民代表大会常务委员会第六次会议《关于修改〈中华人民共和国野生动物保护法〉等十 五部法律的决定》修正）；

6）《中华人民共和国水土保持法》（2010 年 12 月 25  日第十一届全国人民代表大 会常务委员会第十八次会议修订， 自 2011 年 3 月 1  日起施行）；

7）《中华人民共和国环境保护法》（2014 年 4 月 24  日第十二届全国人民大会常务 委员会第八次会议修订， 自 2015 年 1 月 1 日起施行）；

8）《建设项目环境保护管理条例》（2017 年 6 月 21  日国务院第 177 次常务会议通 过修改， 自 2017 年 10 月 1  日起施行）；

9）《中华人民共和国土壤污染防治法》（2018 年 8 月 31  日第十三届全国人民代表 大会常务委员会第五次会议通过，2019 年 1 月 1  日起施行）；

### 2.3.2  政策文件

1）《国土资源部关于推进土地节约集约利用的指导意见》（国土资发〔2014〕119 号）；

2）《国土资源部关于贯彻实施〈土地复垦条例〉的通知》（国土资发〔2011〕50 号）；

3）《财政部 国土资源部关于印发土地开发整理项目预算定额标准的通知》（财综 〔2011〕128 号）；

4）《财政部 税务总局 海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部 税 务总局 海关总署公告 2019 年第 39 号）；

5）《工业项目建设用地控制指标》（ 自然资源部，2023 年修订）；

6）《自治区住房和城乡建设厅关于调整我区建设工程计价依据增值税税率的通知》 （新建标〔2019〕4 号）；

7）《自治区自然资源厅关于印发〈 自治区生产建设项目土地复垦管理办法〉〈 自 治区生产建设项目土地复垦方案审查暂行办法〉〈 自治区生产建设项目土地复垦验收办

法〉的通知》（新自然资规〔2018〕1 号）；

8）《关于加强自治区生产建设项目土地复垦管理工作的通知》（2021 年 3 月 23 日）；

9）《自治区住房和城乡建设厅关于调整我区建设工程计价依据增值税税率的通知》 （新建标〔2019〕4 号）；

10）《住房城乡建设部办公厅关于重新调整建设工程计价依据增值税税率的通知》 （建办标函〔2019〕193 号）；

11)《关于印发新疆维吾尔自治区土地整治项目补充预算定额（试行）的通知》（新 财综〔2019〕1 号）；

12）《自然资源部办公厅关于印发〈国土空间调查、规划、用途管制用地用海分类 指南》（ 自然资办发〔2023〕234 号）。

### 2.3.3  标准规范

1）《土地复垦方案编制规程第 1 部分：通则》（TD/T 1031.1-2011）；

2）《土地复垦方案编制规程第 6 部分：建设项目》（TD/T 1031.6-2011）；

3）《第三次全国国土调查技术规程》（TD/T 1055-2019）；

4）《水土保持综合治理技术规范》（GB/T 16453-2008）；

5）《水土保持综合治理规划通则》（GB/T 15772-2008）；

6）《开发建设项目水土保持方案技术规范》（GB 50433-2008）；

7）《开发建设项目水土流失防治标准》（GB 50434-2008）；

8）《耕地质量监测技术规程》（NY/T 1119-2012）；

9）《生态环境状况评价技术规范》（HJ/T 192-2015）；

10）《土地复垦质量控制标准》（TD/T 1036-2013）；

11）《生产项目土地复垦验收规程》（TD/T 1044-2014）；

12）《新疆维吾尔自治区农业灌溉用水定额》（DB65/3611-2014）；

13）《国土空间调查、规划、用途管制用地用海分类指南》（ 自然资办发〔2023〕

234 号）。

### 2.3.4  基础资料

1）《自治区发展改革委关于喀什华电 2 ×66 万千瓦热电联产项目核准的批复》（新

发改批复****号）；

2）《关于印发喀什华电2x66 万千瓦热电联产项目初步设计评审会议纪要的通知》 （电规发电****号）；

3）《新疆维吾尔自治区生态功能区划》，2006 年；

4）《喀什华电2×66 万千瓦热电联产项目临时用地勘界报告》；

5） 喀什市 2023 年度国土变更调查数据；

6）《新疆维吾尔自治区国土空间总体规划（2021-2035 年）》；

7）《喀什地区国土空间总体规划（2021-2035 年）》；

8） 喀什市土地利用现状图；

9）《喀什市国民经济和社会发展统计公报》（2022 年~2024 年）；

10） 项目区土地损毁现状实地踏勘、调查报告资料。

# 3  项目概况

## 3.1  项目简介

### 3.1.1  项目工程概况

a）项目简介

1）项目名称：喀什华电 2 ×66 万千瓦热电联产项目临时用地

2）项目类型：能源电力项目

3）项目临时用地位置：喀什市浩罕乡托万喀孜艾日克村

4）建设单位：华电喀什能源有限公司

5）单位性质：有限公司

6）总投资规模：****亿元

7）用地规模：根据华电喀什能源有限公司提供的勘测定界报告及项目地类面积汇 总表等技术基础资料，临时用地面积****hm2 ，用于临时堆料场。

8）建设工期：****年****个月（****年****月-****年****月）

9）图幅号：****

b）主要建设内容

本期工程主体工程主要利用原4×50MW 机组厂区场地和现 2×350MW 机组厂区 东侧扩建端场地建设。原 4×50MW 机组厂区场地为电厂已征用的建设用地，大致呈矩 形，东西宽约****m ，南北长约****m ，地形平坦，现状地面高程约为****m ，场地内 留有原4×50MW 机组建构筑物基础、管道等地下设施。现 2×350MW 机组厂区东侧 扩建端场地现主要为农用地，呈不规则状，东西宽约****m ，南北长约****m ，地形起 伏较大，地面高程在****m～****m 之间，场地内有****条南北向冲沟、****条南北向 道路和前期工程部分施工弃土。项目临时用地修建临时堆料场****处。

c）用地类型

根据华电喀什能源有限公司提供的勘测定界报告及项目地类面积汇总表等技术基 础资料，喀什华电 2 ×66 万千瓦热电联产项目临时用地****宗，临时用地损毁面积为 ****hm2 。损毁土地利用类型为水浇地****hm2。

### 3.1.2  本复垦建设的必要性

通过对项目相关资料分析，项目建设具有以下必要性：

新疆电网处于西北电网的西北部，是西北电网的重要组成部分。截至 2022 年底， 新疆电网发电装机容量****MW，其中：火电****MW，水电****MW，风电****MW， 太阳能发电****MW ，其他发电****MW 。2022 年新疆全社会用电量****Wh ，最大负 荷****MW。预计2025 年新疆全社会用电量和最大负荷将达到****Wh 和****MW。2030  年新疆全社会用电量和最大负荷将达到****kWh 和****MW 。根据新疆电网电力平衡， 仅考虑在建及已核准项目的投产时续，新疆电网“十四五”末电力缺口约****MW ，“十 五五” 电力缺口会更大。

本期工程在喀什电厂原址扩建 2×660MW 高效超超临界一次再热间接空冷燃煤热 电联产机组，拟采用“两个联营”模式建设，—2—符合相关政策精神，有利于促进南 疆煤炭资源开发利用，“两个联营”模式有利于促进煤电与煤炭、煤电与新能源协调发 展。目前喀什地区现状热源已基本满负荷运行，无余量承担近期新增采暖热负荷，本期 工程建成后可有效满足喀什市远期供热负荷需求，为地区提供清洁集中取暖，有利于节 能减排。

本期工程建成后将成为南疆****kV 电网的支撑电源，为喀什以及南疆****kV 电网 安全稳定运行提供支撑，提升喀什地区供电可靠性，并可为新能源消纳提供调峰能力。 依托喀什电厂原址扩建，可利用现有场地和部分既有设施，有利于降低工程造价、加快 施工进度。本期工程的建设可增加地区财政收入，创造就业机会，改善人民生产生活条 件，助力喀什地区经济社会发展。

## 3.2  项目区自然概况

### 3.2.1  地理位置

喀什市是喀什地区的首府城市，也是南疆的区域中心城市，1952 年正式成立。位 于东经****°****′~****°****′，北纬****°****′~****°****′。地处新疆维吾 尔自治区西南部，帕米尔高原东北麓，塔里木盆地西缘，克孜勒河中游。距乌鲁木齐市 距离****千米。总面积为****平方千米，东西部与疏附县接壤，北倚古玛塔格山与克孜 勒苏柯尔克孜自治州阿图什市毗邻，南面与疏勒县隔克孜勒苏河遥相对望。人 口 71.13 万，辖 8 个街道、2 个镇、9 个乡。

### 3.2.2  地貌

喀什市地形北高南低，海拔最高 1502 米，最低 1264 米，平均海拔高度 1289.5 米。

### 3.2.3  气候

喀什属暖温带大陆性干旱气候，四季分明，夏无酷热，冬无严寒，夏长冬短，日照 时间长，降水少。喀什多年平均气温 11.7℃ , 最高为 1956 年 13. 1℃ , 最低为 1974 年 10.5℃。 喀什年平均降水量为 61.5 毫米，最多为 1974 年，达 146.2 毫米，最少为 1979 年，仅 17.3  毫米。

### 3.2.4  土壤

根据新疆土壤类型分布图及结合周边历史调查结果分析，项目区区域土壤为潮土。 项目区土壤颗粒组成较为均一，有机质含量低，较为贫瘠。

a）潮土

分布在耕地上，属潮土+ 叶垫潮土，项 目区潮土绝大多数已垦殖为农田，含腐殖质 表层，其腐殖质积累过程的实质是人类通过耕作、施肥、灌排等农业措施，改良培肥土 壤的过程。表土质地多为壤质土，质地适中、水分物理性质良好，水、热，气、肥平衡 协调，适耕性强。土壤腐殖质含量较高，多在 10~20g/kg 。土壤表层具有碱化、盐积现 象，地下水埋深较浅，矿化度变幅较大，～般在 1～5g/L 间，排水条件较差。土壤容重 ≤ 1.45g/cm3 ，砾石含量 ≤20% ，pH 为 7.0-8.0 ，有机质含量≥8g/kg ，项目区用地为水浇 地，耕地质量等级为十二等。

### 3.2.5  植被

项目区周边主要植被类型为温性荒漠植被，局部地段由于水分条件较好，发育生长 着灌木林，地带性植被以荒漠植被类型为主。喀什主要树种有杨树、柳树、桑树、沙枣、 槐树、梧桐、松树、杉树、柏树、红柳、胡杨、沙棘等。果树有桃、杏、梨、苹果、巴 旦木、葡萄、无花果、石榴、樱桃、阿月浑子、核桃等。甜瓜和西瓜质地优良、含糖量 高。农作物以小麦、玉米、棉花为主，还有水稻、大麦、高粱、油菜、胡麻、葵花、花 生、芝麻、小茴香等。药用植物有甘草、党参、麻黄、雪莲等数十种。项目占用土地均 为水浇地，主要种植与玉米，亩均产量约491kg。

### 3.2.6  水文

喀什各河系的源头位于冰川、山区积雪带，随着山区不同季节水分的融化而使各河

的年内枯洪变化明显。全区大小河流共有 10 条，其中较大河流有叶尔羌、提孜那甫、 克孜孜、盖孜、库山等 5 条。全区河水年径流量 1145.7 亿立方米，还有地下回归水 10  亿立方米，水能蕴藏量 760 万千瓦，易开发 120 万千瓦。河流的来水特点是枯、洪期差 异较大。6～9 月洪水期的径流量为年径流量的 60%～80%，此时水位涨落急剧，昼夜变 化明显。新中国成立后随着大规模兴建水利设施。到 80 年代初、中期，全区修大、中、 小型水库 102 座，总储水量 13.39 亿立方米，冬天储水量最高达 10.7 亿立方米，夏天储 水一般在 8～10 亿立方米。主要储水季节在 7—9 月，总储水面积600 平方千米，可灌 溉农田 390.5 万亩次。在 102 个水库中能储水 1 亿立方米以上的水库有：小海子水库， 储水 4.55 亿立方米；西克尔水库、永安坝水库、前进水库各储水 l 亿立方米左右。这些 水库分布在苏吉卡克、依盖尔其、小海子的水库水源主要来自叶尔羌河。全市水库库容 变化大，所有水库除苏吉卡克水库有 1500 立方米死库容外，其余水库很少有死库容。

### 3.2.7  地质

a）地层

根据新疆区域地层表的划分，出露地层简单，主要有第四系全新统冲积层。为广大 开阔的居民聚居区和农业耕作区。上部为浅黄、浅灰、黄褐色亚粘土、亚砂土、粉砂， 一般厚 1～3 米；下部为灰、灰白、灰绿色细砂、粉细砂、局部有粗砂、含砾粗砂和亚 砂土夹层，结构较松散，厚度 180～300 米。

b）构造

喀什市位于塔里木盆地西部，塔里木盆地总体表现为一个中、新生代的内陆盆地， 盆地北部为天山地槽褶皱带，南部为昆仑山地槽褶皱带，向东以狭长地带与华山地台相 连。在大地构造属塔里木盆地西南坳陷，西南坳陷包括西昆仑山山前冲断带、喀什凹陷、 叶城—和田凹陷和麦盖提斜坡等二级单元。

## 3.3  项目区社会经济概况

喀什市辖 8 个街道、2 个镇、9 个乡。分别是：恰萨街道、亚瓦格街道、吾斯塘博 依街道、库木代尔瓦扎街道、西域大道街道、东湖街道、亚瓦格街道、迎宾大道街道、 乃则尔巴格乡、夏马勒巴格镇、多来特巴格乡、浩罕乡、色满乡、荒地乡、伯什克然木 乡、帕哈太克里乡、阿瓦提乡、英吾斯坦乡、阿克喀什乡。喀什市近三年社会经济概况

具体如下：

2022 年全年实现生产总值（GDP）****亿元，按不变价格计算，比上年增长****%。 分产业看，第一产业增加值****亿元，比上年增长****%；第二产业增加值****亿元， 比上年增****%；第三产业增加值****亿元，比上年增长****% 。三次产业结构****： ****：**** 。城镇居民人均可支配收入****元，比上年增长****%；农村居民人均可支 配收入****元，比上年增长****%。

2023 年全年实现生产总值（GDP）****亿元，按不变价格计算，比上年增长****%。 分产业看，第一产业增加值****亿元，比上年增长****%；第二产业增加值****亿元， 比上年增****%；第三产业增加值****亿元，比上年增长****% 。三次产业结构****： ****：**** 。城镇居民人均可支配收入****元，比上年增长****%；农村居民人均可支 配收入****元，比上年增长****%。

2024 年全年实现生产总值（GDP）****亿元，按不变价格计算，比上年增长****%。 分产业看，第一产业增加值****亿元，比上年增长****%；第二产业增加值****亿元， 比上年增****%；第三产业增加值****亿元，比上年增长****% 。三次产业结构****： ****：**** 。城镇居民人均可支配收入****元，比上年增长****%；农村居民人均可支 配收入****元，比上年增长****%。

## 3.4  项目区土地利用状况

参照《第三次全国国土调查技术规程》（TD/T 1055-2019）、《国土空间调查、规 划、用途管制用地用海分类指南》（ 自然资办发〔2023〕234 号），以喀什市自然资源 局提供的项目区 1 ：10000 土地利用现状分幅图为底图，结合喀什华电 2 ×66 万千瓦热 电联产项目临时用地土地勘测定界图，调查各类土地面积、分布。通过外业调查和内业 面积量算，并采用 ArcGIS 、CAD 等绘图软件进行数据处理与分析，获得项目区土地利 用现状数据。项目区临时用地面积为****hm2。

a）土地利用现状

根据土地利用现状统计结果，项目区内均为水浇地。

1）耕地：均为水浇地，面积合计****hm2 ，占项目区总面积的****%。

表 3.4-1  项目区临时用地土地利用表

| 一级地类 |  | 二级地类 |  | 面积/hm2 | 占总面积比例 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编码 | 地类 | 编码 | 地类 |  |  |
| 01 | 耕地 | 0102 | 水浇地 | **** | ****% |
| 合计 |  |  |  | **** | ****% |

b）土地质量评价

1）潮土

分布在临时占用的耕地上，属潮土+ 叶垫潮土，项目区潮土绝大多数已垦殖为农田， 含腐殖质表层，其腐殖质积累过程的实质是人类通过耕作、施肥、灌排等农业措施，改 良培肥土壤的过程。表土质地多为壤质土，质地适中、水分物理性质良好，水、热，气、 肥平衡协调，适耕性强。土壤腐殖质含量较高，多在 10~20g/kg 。土壤表层具有碱化、 盐积现象，地下水埋深较浅，矿化度变幅较大，一般在 1～5g/L 间，排水条件较差。土 壤剖面见图 3.4-1。

图 3.4-1  潮土土壤剖面

## 3.5  项目占用耕地情况及必要性分析

a）项 目区位置

项目区位于喀什市浩罕乡托万喀孜艾日克村。

b） 占用耕地情况

本项目因工程选址的特殊性无法避让耕地，项目合计占用耕地****hm2 ，项目区临 时用地占用耕地全部为水浇地，非基本农田，平均质量等别为****等。项目结束后拟复

垦为原土地利用类型。

c）项目占用水浇地必要性及合理性

落实中央援疆经济建设战略部署，促进南疆经济快速发展和社会稳定。本项目的建 设将有效促进当地产业结构优化调整，带动就业和经济发展，是华电集团产业援疆、建 疆、兴疆又一重大举措，为促进南疆经济快速健康发展和社会稳定奠定重要的物质基础。

本工程是热电联产项目，项目投产后可取代分散供热的小锅炉，便于集中管理提升 供热质量，降低污染物排放量，对保护环境、改善环境质量有较好的促进作用符合低碳 经济夏求。

根据国家发改委、国家能源局和自治区相关文件要求，新规划的煤电项目优先实施  煤电联营，鼓励支持煤矿项目和北方地区冬季清洁取暖背压热电联产项目开展煤电联营， 推进煤炭与煤电、煤电与新能源“两个联营”。项目建成后可提供优质调峰资源，缓解  电网调峰压力，提升新能源消纳空间;同时为电网提供调频、调相、旋转惯量及事故备用  容量，改善电网运行条件，提升系统安全水平，为新能源高质量发展提供重要支撑。

根据项目施工要求、地表现状合理性分析，本项目属于改扩建工程，需在既有火电 厂周边扩建实施。项目区北侧已规划实施为铁路用地和城镇道路用地，仅能在项目区南 侧实施扩建工程不可避让占用耕地。现选址作为本次选址的合理范围。

d）采取的避让措施

为全面落实不占或者少占耕地的要求，该项目在设计阶段组织有关技术人员进行了 现场勘查，在保证项目始终位于合理范围内的同时，依据现有规划对项目进行优化选址， 避让耕地。对项目用地范围采取严格控制措施，尽量减少占用耕地面积。主体工程位于 项目区北侧。

# 4  土地复垦方向可行性分析

## 4.1  土地损毁环节与时序

在土地损毁分析过程中，项目的生产建设工艺及流程是分析和明确土地损毁环节和 形式的主要依据。本项目属于能源电力项目，该项目临时用地修建临时堆料场，为主体 建设工程的配套设施。本方案在土地损毁环节与时序分析过程中，对项目主要生产建设 工艺及流程进行具体说明。

### 4.1.1  主要生产建设工艺流程

a）临时堆料场

临时堆料场用于临时堆料。临时堆料场面积为****hm2 。临时堆料场上铺设有 ****cm 垫层。

### 4.1.2  土地损毁环节、形式和时序

a）土地损毁环节与形式

通过上述工艺流程简述，项目在生产建设过程中的土地损毁主要体现在设施的建设 对土地造成压占损毁。具体来讲，主要表现在以下三方面：

1）项 目区内表层清理，设备安置、堆放一定程度上打破了地表原有平衡状态，损 毁形式主要为压占。损毁地表植被，易导致水土流失。建设完成后应立即对临时用地进 行复垦。

2）建设期间产生的生产生活污水等污染物质，采用集中处理的方式，做到资源化、 减量化及无害化处理，不易对土壤、水环境造成污染。此环节已由建设单位在工程建设 完毕之后妥善处理，不再设计其他复垦措施。

3）建设期间临时土石方堆放，损毁形式主要为压占。这在一定程度上扰动了项目 区内的土壤结构，损毁原有地表稳定，增加土地退化的可能性。建设完工后，剥覆的底 土和表土进行分层回填，最大程度保证临时用地土壤及地貌恢复到原有水平。

b）土地损毁的时序

建设期间需要安置、堆放设备。这在一定程度上扰动了项目区内的土壤结构，损毁 原有地表稳定，增加土地退化的可能性。修建完成后，对临时扰动的区域进行复垦，保 证临时用地恢复到原来地貌。本项目生产建设过程中对土地的损毁环节主要是建设期间 对土地的压占。

根据喀什华电2×66 万千瓦热电联产项目临时用地地面设施建设施工工艺和施工计 划安排，确定本项目生产建设过程中对土地造成的损毁形式、时间及面积（表 4.1.2-1）。

表 4. 1.2-1 项目临时用地土地损毁形式及时间表              单位：hm2

| 项目 | 损毁时间 | 损毁类型 | 占地面积 |  | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 永久用地 | 临时用地 |  |
| 喀什华电 2 ×66 万千 瓦热电联产项目 | ****年****月至 ****年****月 | 压占 | **** | **** | **** |

## 4.2  预防控制措施

按照“统一规划、控制源头、防复结合”的原则，根据项目特点、生产方式与工艺等 采取有效的预防控制措施。施工前完善各项环保手续。落实各项环保措施。

### 4.2.1 人员作业预防控制措施

a）对所有进场人员组织学习，宣传土地复垦的意义。把项目管护与集体经济利益 相挂钩、与工人切身利益相结合，加强生态环境治理的重大意义的宣传教育，增强工人 管护的责任感和利益感，提高广大群众参与管护的积极性。

b）作业过程中作业人员一定要遵守操作守则，保护项目区生态环境，对项目区的 林草植被加以保护。消除或减轻作业活动对所在区域的不利影响，在作业过程中尽量不 破坏原有的生态环境，在作业结束后应立即恢复原有地形地貌，最大限度的保护项目区 生态环境，实现人与自然的和谐共处。

c）作业过程中产生的废品、污水、垃圾等废弃物必须带出项目区丢弃至垃圾站内， 禁止随地乱扔。

### 4.2.2  污水对土壤、水环境的污染的预防控制措施

a）施工建设中产生的污水要集中收集，并拉运至处理站集中处理。不得随意排放。

b）合理设计控制方式，使污水流出事故的可能性降到最低，可及时发现并采取停 泵及关闭管道中间阀门等措施，防止污水大面积流出，减少污水排放及对环境造成污染；

## 4.3  土地损毁分析

### 4.3.1  拟损毁土地现状和复垦情况

损毁土地现状调查主要以项目区土地利用现状图为底图，结合项目施工建设工艺流 程、工程施工进度安排及总体平面布置图，查清本项目临时用地损毁土地利用现状和损 毁土地状况，主要包括土地损毁类型、损毁范围、损毁面积、损毁土地利用类型、损毁

土地复垦情况、土地权属等内容。

a）临时用地

根据统计，喀什华电 2 ×66 万千瓦热电联产项目临时用地拟损毁土地合计****hm2， 主要为临时用地，面积为****hm2。

喀什华电 2 ×66 万千瓦热电联产项目临时用地土地利用现状情况见表 4.3.1-1。

### 4.3.2  已损毁土地汇总

喀什华电2×66 万千瓦热电联产项目临时用地尚未开工，无已损毁土地。

### 4.3.3  拟损毁土地预测

根据地面建设方案、勘测定界图等技术基础资料，结合项目生产建设工艺流程及已 损毁土地实地调查分析，喀什华电 2 ×66 万千瓦热电联产项目临时用地拟损毁土地面积 总计****hm2，其中临时用地面积****hm2。损毁的土地利用类型为水浇地，土地损毁形 式为压占。本项目拟损毁土地情况见表 4.3.2-1

表 4.3. 1-1  项目临时用地土地利用现状情况                   单位：hm2

| 序号 | 项目 | 权属单位 | 面积 | 用地类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 耕地 01 |
|  |  |  |  | 水浇地 0102 |
| 1 | 临时堆料场 | 喀什市浩罕乡托万喀 孜艾日克村 | **** | **** |
| 合计 |  |  | **** | **** |

表 4.3.2-1  项目临时用地拟损毁土地利用现状情况             单位：hm2

| 序号 | 项目 | 损毁面积 | 用地类型 | 损毁时间 | 损毁类型 | 损毁程度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 耕地 01 |  |  |  |
|  |  |  | 水浇地 0102 |  |  |  |
| 1 | 临时堆料场 | **** | **** | ****年****月至 ****年****月 | 压占 | 中度 |
| 合计 |  | **** | **** | — | — | — |

### 4.3.4  土地损毁程度分析

土地损毁程度评价揭示了土地的可利用范围及可利用的能力。项目生产建设过程中 对土地的损毁表现为项目建设施工引起的土地利用变化，直接表现为对原有土地的压占 和污染。

通过对本项目用地分析，发现该项目用地具有点多、面广等特点。针对这些特点， 根据《土地复垦方案编制规程》中的相关条文说明，结合以往对类似项目土地损毁程度 调查分析经验，遵循简约的原则，采用综合定性分析方法，按用地类型对喀什华电 2 × 66 万千瓦热电联产项目临时用地的土地损毁程度进行分析。本方案将喀什华电 2 ×66 万千瓦热电联产项目临时用地的土地损毁评价等级定为中度损毁。

## 4.4  生态环境影响分析

### 4.4.1  土壤环境影响分析

a）施工期对土壤环境的影响

项目工程的施工建设在一定程度上会改变原有土壤结构和理化性质，改变原始地貌 形态和地表结构，使表土内有机质含量降低，并且使土壤的富集过程受阻，土壤生产力 下降，地表植被覆盖度降低，进而加剧局部水土流失和土地荒漠化状况。如果不采取复 垦措施，工程建设中对土地的压占，扰动原地貌、损毁土壤和破坏植被，造成大面积的 地表裸露，减弱了地表的固土保肥功能，易导致该区土地进一步荒漠化及水土流失，造 成土地质量下降。

对拆除的垫层运至指定的建筑垃圾填埋场填埋。运输的车辆须用篷布严密遮盖，严 禁撒漏。

### 4.4.2  水资源影响分析

a）对地表水的影响

主要水污染物为生产污水和生活污水。生产和生活污水集中收集。运往就近的污水 处理厂处置。生产废水循环使用，不外排。

b）对地下水的影响

项目区地下水的补给主要以冰雪融水补给为主，本项目对地下水的影响主要是生产 建设及工人生活过程中产生的废水。在开发建设过程中对污染源采取了预防控制措施， 废水均采用集中处理的方式，在采取预防措施及不出现事故的前提下，项目开发建设对

地下水影响较小。

### 4.4.3  大气环境影响分析

项目建设对大气环境的影响。主要通过加强对复垦作业现场扬尘的防治，减少施工 对周围环境的影响。采取洒水降尘等措施，避免大风天气施工，防止扬尘污染。采用低 噪声设备、严格控制施工作业时间等方式降低噪声对周围居民的影响。

### 4.4.4  生物资源影响分析

项目开发建设对野生动物生存环境、分布范围和种群数量的影响主要分为直接影响 和间接影响两个方面。直接影响主要表现为建设项目占地和施工机械噪声的影响，使野 生动物的原始生存环境被破坏或改变；间接影响主要表现为由于植被的减少或污染破坏 而引起野生动物食物来源减少。由于该项目区内野生动物较少，少有野生动物出没，故 项目开发对野生动物的影响较小。

## 4.5  复垦区与复垦责任范围确定

a）复垦区

依据土地损毁分析结果，结合项目区土地利用现状，本方案复垦区面积为临时用地 构成区域，即本方案复垦区=临时用地损毁土地面积=****hm2。

b）复垦责任范围

按照现行土地复垦政策法规标准等解决当下土地复垦问题的原则，本项目复垦责任 范围为复垦区中损毁的临时用地区域。

综合上述的分析，确定本方案复垦责任范围为****hm2 ，为项目区临时用地。

## 4.6  复垦区土地利用状况

### 4.6.1  土地利用类型

根据喀什市自然资源局提供的土地利用变更调查成果图，结合本项目布置示意图及 实地调查情况，获得复垦区土地利用现状数据，复垦区面积****hm2 ，土地损毁形式为 压占，复垦区及复垦责任范围土地利用现状见表 4.6.1-1。

表 4.6.1-1  复垦区及复垦责任范围土地利用现状情况            单位：hm2

| 一级地类 |  | 二级地类 |  | 复垦区 面积 | 复垦区责任 范围面积 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编码 | 地类 | 编码 | 地类 |  |  |
| 01 | 耕地 | 0102 | 水浇地 | **** | **** |
| 合计 |  |  |  | **** | **** |

### 4.6.2  土地权属状况

复垦区坐落于喀什地区喀什市浩罕乡托万喀孜艾日克村，复垦区土地总面积为 ****hm2，均为集体土地****hm2。临时用地采取与土地权利人签订临时使用土地合同方 式，并按照合同约定支付临时使用土地补偿费，临时用地使用期满后，由华电喀什能源 有限公司进行复垦并交还原土地使用权人。复垦区土地权利人为喀什市浩罕乡托万喀孜 艾日克村，复垦区土地产权明晰，权属界址线清楚，无任何纠纷。复垦责任范围土地权 属现状见表 4.6.2-1。

表 4.6.2-1  复垦责任范围土地权属表              单位：hm2

| 序号 | 项目 | 权属单位 | 权属性质 | 用地类型 | 面积合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 耕地 01 |  |
|  |  |  |  | 水浇地 0102 |  |
| 1 | 临时堆料场 | 喀什市浩罕乡托 万喀孜艾日克村 | 集体 | **** | **** |
| 集体 |  |  |  | **** | **** |
| 合计 |  |  |  | **** | **** |

# 5  土地复垦方向可行性分析

## 5.1  土地复垦适宜性评价

### 5.1.1  评价原则

a）尽量与原（或周边）土地利用类型或土地利用总体规划相一致的原则。在确定 土地复垦方向时应尽量与原（或周边）土地利用类型或土地利用总体规划保持一致，恢 复土地的原利用功能，保持与土地利用总体规划相统一。

b）简约的原则。针对能源电力项目的特点，遵循“与原（或周边）土地利用现状 保持一致，节约有效利用资源” 的原则，适当简化土地复垦适宜性评价过程、内容等。

c）主导因素为主的原则。影响待复垦土地利用方向的因素很多，包括自然条件、 土壤性质、原利用类型、损毁状况、灌排条件及社会需求等方面，但各种因素对土地复 垦利用的影响程度不同，应选择其中的主导因素作为评价的主要依据。

d）因地制宜，农用地优先原则。在评价被损毁土地复垦适宜性时，应当分别根据 所评价土地的生态环境特征和配套设施等具体条件确定其利用方向，在尊重权利人意愿 的基础上，宜农则农、宜林则林、宜牧则牧。在可能的情况下，一般原农业用地仍然优 先考虑复垦为农业用地。

e）符合土地总体规划，并与其他规划等相协调的原则。在确定待复垦土地适宜性 时，不仅要考虑被评价土地的自然条件和损毁状况，还应考虑区域性的土地利用总体规 划和农业规划等，统筹考虑本地区的社会经济和的生产建设发展。

### 5.1.2  评价依据

本项目土地复垦适宜性评价是在详细调查喀什华电2×66 万千瓦热电联产项目临时 用地土地损毁状况和损毁后土地的自然条件基础上，参考土地损毁程度分析结果，依据 国家和地方的规划和行业标准，结合项目区所在地其他项目区的复垦经验，采取切实可 行的方法，改善被损毁土地的生态环境，确定损毁土地复垦方向。其主要依据包括：

a）土地复垦的相关规程和标准

包括《土地复垦方案编制规程》（2011）、《土地复垦质量控制标准》（2013）、 新疆维吾尔自治区土地复垦标准和实施办法等。

b）土地利用的相关规划

包括《新疆维吾尔自治区国土空间总体规划（2021-2035 年）》、《喀什地区国土

空间总体规划（2021-2035 年）》、《喀什市国土空间总体规划（2021-2035 年）》及《新 疆维吾尔自治区生态功能区划》等。

c）其他

包括复垦区土地损毁程度分析结果、项目区土地资源调查资料和项目周边能源电力 项目复垦案例的调查资料等。

### 5.1.3  能源电力项目适宜性评价的特殊性

项目范围较小，使用地类比较单一，对土地损毁程度较小。因此，针对能源电力项 目使用的土地类型及损毁形式采取适当的人为干扰即可恢复原有状态。

### 5.1.4  评价范围

本方案复垦适宜性评价范围为复垦责任范围，为项目临时用地构成的区域，总面积 约****hm2 。土地损毁形式为压占。损毁土地利用类型均为水浇地。

### 5.1.5  评价单元的划分

评价单元是进行土地适宜性评价的基本空间单位，同一评价单元内土地的基本属性、 土地特征、土地复垦利用方向和改良途径应基本一致，同时评价单元之间具有一定差异  性，能客观反映出土地在一定时期和空间上的差异。评价单元恰当与否直接关系到土地  适宜性评价的质量、复垦工程量的大小和复垦效果的好坏。

按照项目区设施的损毁类型和损毁程度，将项目区临时用地划分为****个一级评价 单元，根据一级评价单元损毁的土地利用类型情况，划分为****个二级评价单元（表 5.1.5-1）。

表 5. 1.5-1  项目区临时用地土地复垦适宜性评价单元划分情况      单位：hm2

| 一级评价单元 | 二级评价单元 | 原地类 | 损毁类型 | 损毁程度 | 损毁面积 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 临时堆料场 | 耕地 01 | 水浇地 0102 | 压占 | 中度 | **** |

### 5.1.6  评价方法

根据《土地复垦方案编制规程第 5 部分：建设项目》（TD/T1031.5-2011）中对建设 项目土地复垦适宜性评价的相关说明，建设项目土地复垦方案中的土地复垦适宜性评价 在评价过程、内容及要求等方面可以适当简化。因此，本项目复垦适宜性评价采用综合 定性分析方法，首先通过土地国家政策与地方规划、公众参与、当地社会经济条件、限 制性因素等因子分析初步确定土地复垦方向，然后对待复垦土地适宜性评价单元的原地

类或周边同类型地类的土地基本特征参数进行比较分析，综合分析复垦为原地类的可行 性，因地制宜的确定其最终复垦方向。

表 5.1.6-1  项目区土地适宜性评价单元原地类或周边同类型土地基本特征参数情况

| 一级评价单 元 | 二级评价 单元 | 原地类 | 原地类的土地基本特征参数 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 有机质 含量 | 砾石 含量 | 有效土 层厚度 | 土壤 质地 | 土壤 容重 | 覆 盖 度 | 郁 闭 度 |
|  |  |  | % | % | cm |  | g/cm3 | % |  |
| 临时堆料场 | 耕地 01 | 水浇地 0102 | **** | **** | **** | **** | **** | *** * | *** * |

### 5.1.7  本项目适宜性分析

a）确定初步复垦方向

1）国家政策及区域规划

喀什华电2×66 万千瓦热电联产项目临时用地所在地喀什市地处我国西北地区，自 然环境条件相对较差，用地方式较为单一。根据《新疆维吾尔自治区国土空间总体规划 （2021-2035 年）》，指出该区要加大土地整理复垦力度，加强塔克拉玛干沙漠边缘土 地沙化区生态建设，禁止生态敏感区进行土地开发。主要保护目标为改善城市生产生活 环境、保护荒漠植被，主要保护措施为加强污染治理、废弃物资源化利用、完善城市防 护林体系、加强植被保护和管理，宜发展方向为建设现代化和良好的人居环境，实现经 济、社会、环境和谐与健康发展。

根据新疆维吾尔自治区国土空间总体规划和生态功能区划，项目区在复垦时应结合 待复垦区周边土地利用方式和周围景观的一致性要求，以恢复原状为首选复垦方向，加 强荒漠植被的保护和荒漠化控制。

2）区域自然条件因素分析

项目区域内地貌形态变化不大，区域地势平坦，土层较厚；属于中温带大陆性气候， 降水较少，蒸发量大，气候干燥等特点；根据喀什地区近年气候数据统计显示，项目区 年平均降水量****mm 。项 目区周边植被主要有新疆杨、榆树、柽柳、梭梭、芦苇、碱 蒿、盐爪爪、琵琶柴等等植物。 自然条件给土地复垦造成一定限制，宜恢复原状为主。

3）社会经济条件分析

喀什地区地处塔里木盆地西部，大部分区域仍为荒漠区域。项目区总体社会经济水

平一般，考虑项目具有点多、线长等特点。因此，本复垦方案设计复垦措施应注重生态 恢复，同时注重社会经济效益的体现，以达到生态效益与社会经济效益综合最佳。

4）公众意愿分析

根据周边历史调查走访，项目区损毁土地的原土地使用者仍希望将损毁土地复垦为 原土地利用类型。对损毁土地主要采取恢复整治措施，避免土地功能发生重大改变，恢 复原有生态环境。

综合以上国家政策和区域地方规划、区域自然环境条件、社会经济条件和土地权利 人意愿分析，初步确定复垦区土地复垦以复垦为原土地利用类型为主，与周边土地利用 类型或景观类型保持一致。

b）评价单元限制因素分析

1）项目用地限制因素分析

由项目占地利用现状可知，项目占地主要以耕地为主，其复垦工程实施时应考虑以 下基本特点：

①建设及生产对地表产生压实，据实地调查理解，如压实后的土地直接进行植被种 植，将很难保证重建植被的成活率。同时重建植被对土壤松软度有一定的要求，压实成 为限制植被生长的主要因素，因此，需针对土壤压实采取松土等工程技术措施，增加土 壤孔隙度，从而提高整地质量，保证植被成活率。

②项目占用土地时间存在一定的差异。项目区位于塔里木盆地西部，气候属中温带 大陆性干旱气候，降水稀少，夏季炎热、冬季干冷，蒸发强烈，风沙活动频繁，生物多 样性及生境敏感。因此，建设临时压占土地使用完成后应及时采取复垦措施，尽快恢复 地表植被，改善地表物质成分。

③本项目为能源电力项目，建设期可能会存在生产生活废水等污染物质。喀什华电 2×66 万千瓦热电联产项目临时用地在建设过程中，将产生的污染物通过罐车运至处理 站，集中处理回收，不外排，故本复垦方案设计中不需设计单独的污染物治理措施。因 此在建设过程中应做好充分的预防控制措施，将有害物质集中回收处理，复垦方案设计 中不需设计单独的污染物治理措施。

c）适宜性评价单元复垦为原地类的可行性分析

根据上述复垦适宜性评价单元划分结果，各种损毁单元类型具备不同的特点，通过

与表 5.1.6-1 中的各评价单元的原地类或周边同类型地类的土地基本特征参数的对比分 析，确定各评价单元复垦为原地类的可行性。具体如下：

1）耕地区：包括损毁前用地类型为水浇地。该评价单元内部多为人工作物，基本 情况较为相似，可作为同一区域进行分析，并可适用于相同的复垦设计，采取表土剥离、 表土回覆、清理垫层、土地平整、松土、土壤培肥措施，恢复到原有耕作水平交还给权 利人种植。

d）适宜性分析结果及最终复垦方向确定

综合国家政策和区域地方规划、区域自然环境条件、社会经济条件和土地权利人意 愿分析，初步确定复垦区各评价单元以复垦原地类为主，与周边土地利用类型或景观类 型保持一致。同时结合各适宜性评价单元复垦为原地类的可行性分析结果，最终确定各 评价单元最终复垦方向，水浇地的最终复垦方向为原土地利用类型。按照复垦方向、工 程和技术措施一致进行归类，确定土地复垦基本单元。各评价单元的最终复垦方向和复 垦单元划分情况详见表 5.1.7-1。

表 5. 1.7-1  项目区土地复垦适宜性评价结果表            单位：hm2

| 一级评价单元 | 二级评价单元 | 原地类 | 损毁类型 | 复垦措施 | 损毁面积 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 临时堆料场 | 耕地 01 | 水浇地 0102 | 压占 | 表土剥离、清理垫 层、土地平整、表 土回覆、土壤培肥、 土地翻耕 | **** |

## 5.2  复垦的目标任务

在尽量确保复垦方向与喀什市国土空间总体规划、周边景观保持一致的情况下，根 据土地复垦适宜性评价结果，结合项目区自然环境特征，确定项目区最终的土地复垦方 向、复垦面积及土地复垦率。本方案复垦责任范围面积****hm2 ，实际复垦土地面积 ****hm2 ，土地复垦率为****%。

本方案复垦前后土地利用结构调整表见 5.2-1。

表 5.2-1  复垦前后土地利用结构调整表             单位：hm2

| 一级地类 | 二级地类 | 复垦区前 | 复垦区后 | 变幅 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 耕地 01 | 水浇地 0102 | **** | **** | ****% |
| 合计 |  | **** | **** | ****% |

## 5.3 水土资源平衡分析

### 5.3.1 水资源平衡分析

项目区水浇地复垦完成后交还权利人自行耕种及灌溉，项目区复垦无需灌溉措施， 本项目无需外购水源。

### 5.3.2 土资源平衡分析

a）表土供求分析

供求分析：项目区土壤类型主要以潮土为主，损毁的土地利用类型主要是水浇地。 根据现场调查，本项目在建设工程时，从损毁土地区域的土壤理化性质及表土剥离措施 可行性和经济可行性来讲，回覆原有表土资源，更利于土地资源的恢复与利用，本方案 水浇地剥离厚度****cm ，项目采用分层开挖，分层回填，无需外购表土。

表 5.3.2-1 表土资源平衡分析表

| 损毁单元 | 损毁地类 |  |  | 表土供给量 |  | 表土需求量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 地类 编码 | 地类 名称 | 地类面积 （hm2） | 剥离厚度 （m） | 剥离量 （m3） | 覆土厚度 （m） | 覆土量 （m3） |
| 临时堆料场 | 0102 | 水浇地 | **** | **** | **** | **** | **** |
| 合计 |  |  | **** | **** | **** | **** | **** |

# 6  土地复垦质量要求与复垦措施

## 6.1  土地复垦质量要求

### 6.1.1 土地复垦质量要求制定依据

a）国家及行业的技术标准

《国土空间调查、规划、用途管制用地用海分类指南》（ 自然资办发〔2023〕234 号）；

《土地复垦质量控制标准》（TD/T 1036-2013）；

b）行政法规

《土地复垦条例》（2011 年）。

c）项目区土地利用水平

能源电力项目用地具有点多、面广的特点，土地复垦工作应依据项目区自身特征， 遵循因地制宜的原则，复垦方向与原（或周边）土地利用类型尽可能保持一致，采取合 适的预防控制和工程措施，使损毁的土地恢复生产力和生态系统功能，制定的复垦标准 原则上不能低于原（或周边）土地利用类型的土壤质量和生产水平。

d）土地复垦适宜性分析的结果

根据国家及行业标准、项目区自然和社会经济条件，结合土地复垦适宜性分析结果， 针对临时用地制定适宜的复垦标准，选择适宜的复垦措施。

e）项目所在地相关权利人的调查意见

喀什华电2×66 万千瓦热电联产项目临时用地位于塔里木盆地西部，自然生态环境 脆弱。针对在开展土地复垦工作中复垦标准的制定，积极调查了解相关权利人的意见。 项目组在华电喀什能源有限公司工作人员的陪同下与喀什地区自然资源局、喀什市自然 资源局等部门进行意见交流及对当地群众进行走访咨询。

### 6.1.2  土地复垦质量标准

本次项目土地复垦质量标准参考《土地质量控制标准》（TD/T1036—2013），结合 项目区实际情况及野外调查成果综合制定。项目区损毁土地类型为耕地，本方案考虑项 目的自然条件因素以及其他限制因素，在制定具体复垦质量标准时以可行性为主，其他 区域土地复垦后应与周围地形相适应，保证复垦场地稳定，减少风沙侵蚀造成二次损毁， 具体指标见表 6.1.2-1。

1 、项目区损毁耕地为水浇地，复垦质量标准如下：

（1）土层厚度：保证平整后土层厚度不低于 50cm ，土源为前期剥离的表土；

（2）土壤质量：pH 值为 7.0～8.0 。土壤容重 ≤ 1.45g/cm3 ，有机质 ≥ 1.0% ，土壤具 有较高的肥力，土壤养分含量不低于原土壤含量；

（3）平整度：高差±3cm 以内，地面坡度≤2° , 开工前建设单位应测量保留土地 高程数据，复垦完后覆土至原高程；

（4）砾石含量：土壤砾石含量≤20%；

（5）配套设施：与原有的灌排渠道相通，灌排保证率 50% ，排水设施满足 5 年一 遇。本项目对灌排渠道及道路影响甚微，不专门设计修复措施；

（7）生产力水平：3 年后达到当地农作物平均产量水平，粮食及作物中有害成分含 量符合《粮食卫生标准》（GB2715）；

表 6. 1.2-1    复垦质量控制指标一览表

| 复垦方向 |  | 指标类型 | 基本指标 | 控制标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 耕地 | 水浇地 | 土壤质量 | 有效土层厚度 | ≥50cm |
|  |  |  | 土壤容重 | ≤1.45g/cm3 |
|  |  |  | 土壤质地 | 潮土 |
|  |  |  | 砾石含量 | ≤20% |
|  |  |  | PH 值 | 7.0 ～8.0 |
|  |  |  | 有机质 | ≥1.0% |
|  |  | 生产力水平 | 产量 | 恢复原有种植条件，三年后达到 周边地区同等土地利用类型水平 |

## 6.2  复垦措施

### 6.2.1  工程技术措施

工程技术措施是指工程复垦中，按照所在地区自然环境条件和复垦土地利用方向要 求，对受影响的土地采取各种工程手段，恢复受损土地的生态系统。本方案根据项目所 在区域的自然生态环境特征和复垦目标，结合项目的施工建设工艺，参照周边类似复垦 项目生态重建技术的工作原理、复垦工艺、适用条件等，采取适用于本项目的复垦工程 技术措施。

a）农用地（耕地）主要复垦措施有以下几种：

1）表土剥离及保存

根据《土地复垦条例》第十六条“土地复垦义务人应当首先对拟损毁的耕地、林地、

牧草地进行表土剥离，剥离的表土用于被损毁土地的复垦”。

根据《土地复垦条例实施办法》第二十四条 预防控制措施：ℼ（一）对可能被损毁 的耕地、林地、草地等，应当进行表土剥离，分层存放，分层回填，优先用于复垦土地 的土壤改良。表土剥离厚度应当依据相关技术标准，根据实际情况确定。表土剥离应当 在生产工艺和施工建设前进行或者同步进行”。

根据勘界资料及现场调查，本项目临时用地占耕地总面积****hm2 。应对项目占用 上述用地区域采取表土剥离措施，耕地剥离厚度****cm，剥离的表土堆放至项目区临时 用地一侧或四周（临时用地范围内），采用防尘网苫盖进行保存，用于后期进行表土回 覆，减少土壤熟化周期，为恢复植被生长创造土壤条件。项目主体工程内无与复垦相关 的表土剥离措施，本方案设计表土剥离措施并计算工程量及费用。

2）清理垫层

道路及场地施工时需要在地表覆盖一层砂石垫层。项目建设完毕后，需要采取清理 垫层工程措施，为后期恢复植被生长条件创造条件，本方案设计垫层清理至项目区边缘 （临时用地内侧），清理厚度为****cm ，平均清运距离****km ，施工结束后由项目单 位用铲车和运输车集中装载和运输，拉运至指定的建筑垃圾填埋场回填。

3）土地平整措施

项目区损毁土地后，使原有的土地形态发生改变，损毁土地的表层起伏不平。为保 证复垦措施的及时实施，需采取机械进行整平，使作业面保持平整，促使其能够达到复 垦质量要求。

4）表土回覆

对恢复为耕地的用地，工程建设完毕后进行表土回覆，覆土来源来自项目建设先期 剥离的表土，耕地覆土厚度****cm。

5）土地翻耕措施

建设过程中施工车辆、工程材料及人员活动会对扰动区域的土壤造成一定程度的压 实，使土壤对降水入渗能力降低，土壤容重增加。针对恢复为耕地的土地，为了恢复土 地的使用功能，需对地表及时进行清理、翻松地表土层，打破紧实层，疏松土壤，满足 植被生长土壤有效土层厚度要求。同时，培肥工程可与松土工程进行配合，在机械翻耕 松土时进行肥料撒播。

### 6.2.2  生物化学措施

生物复垦的基本原则是通过生物改良技术，改善土壤环境，培肥地力。利用生物措  施恢复土壤有机肥力及生物生产能力的技术措施，是实现损毁土地农业复垦的关键环节， 主要内容为土壤改良等方面。

a）土壤改良与培肥措施

在本项目生产建设过程中，损毁土地的土壤养分存在一定程度的流失，为尽快恢复 复垦土地的肥力和活性，需在恢复土地生产力的过程中采取一些土壤改良与培肥措施。 经现场调查分析，项目区土壤有机质含量较低，通过增施有机肥有助于改良土壤结构及 其理化性质，提高土壤保肥保水能力。在施肥时，通过把有机肥料与无机肥等结合起来， 可以解决有机肥料养分含量低、释放缓慢的问题，有效促进重建植被从土壤中吸收养分 和水分，增进植被的生长发育，但要注意肥料的交叉作用，避免混施时造成肥效降低或 失效。

### 6.2.3  监测措施

开展实施土地复垦监测是及时掌握土地损毁情况、保证复垦效果的重要手段。主要 对项目工程损毁土地范围、损毁土地面积、损毁土地程度、损毁土地类型、土壤肥力情 况、植被生长情况、土壤理化性质情况等进行监测。实施土地复垦监测应设置监测点和 监测频率，监测点和监测频率应采取科学的技术方法进行合理优化设置。本项目复垦监 测工作由华电喀什能源有限公司组织完成，并对获取的监测数据成果进行整理和汇总入 库。具体措施如下所示：

a）监测内容

本方案监测内容主要包括土地损毁监测及土壤质量监测。

1）土地损毁监测

对土地损毁情况进行调查确认，调查范围为临时用地范围及周边区域，调查内容为 土地挖损、压占情况、项目区周边植被影响情况等，以确定土地损毁程度，并与方案预 测的土地损毁情况进行对比，若相差较大，则需调整复垦措施，项目建设完成后进行**** 次土地损毁监测。

2）土壤质量监测

复垦区域具有代表性的位置设置土壤质量监测点，农用地监测指标为土壤 pH 值、

土壤有机质含量、有效土层厚度、土壤砾石含量、土壤容重等。项目开工建设前及复垦 完成后各进行****次土壤质量监测。

b）监测方法及频率

复垦效果监测方法及频次：土地复垦效果监测主要是对复垦土地的土壤质量监测。 监测过程中采用资料收集和现场调查相结合的方法进行，使用铁锹、GPS、罗盘、卷尺、 照相机等器材进行实地巡查及采取相关样品。监测点布设依据项目区域土壤类型和土地 利用类型分布状况，并结合本项目建设情况和分布格局，尽量对复垦区任务较重区域布 点较密。项目开工建设前及复垦完成后各进行****次土壤质量监测。

c）监测技术标准和要求

监测技术标准主要参考《水土保持监测技术规范》（SL227-2002）、《土壤环境监

测技术规范》（HJ166-2004）。

# 7  土地复垦工程设计及工程量测算

## 7.1 土地复垦基本单元工程设计

### 7.1.1  复垦工程设计对象和范围

根据规程有关要求，结合喀什华电 2 ×66 万千瓦热电联产项目临时用地工程分布情 况，本方案复垦工程设计对象为复垦责任范围内的临时用地，设计范围为复垦责任范围， 面积****hm2。

根据本方案第 5 章复垦适宜性评价结果，划分复垦单元。本方案复垦区损毁土地的 复垦单元划分及复垦任务目标情况具体见表 7.1.1-1。

表 7. 1. 1-1  项目土地复垦基本单元划分情况               单位：hm2

| 一级评价单元 | 二级评价单元 | 原地类 | 损毁类型 | 损毁程度 | 损毁面积 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 临时堆料场 | 耕地 01 | 水浇地 0102 | 压占 | 中度 | **** |

### 7.1.2 复垦工程设计

根据项目建设拟损毁耕地等地实地调查分析，喀什华电 2×66 万千瓦热电联产项目 临时用地综合考虑损毁区域的土壤类型及其土壤理化性质，本方案对水浇地复垦工程设 计包括表土剥离及保存、清理垫层、土地平整、表土回覆、土壤培肥、土地翻耕等措施。 其具体工程设计如下：

1）表土剥离及保存

根据《土地复垦条例》第十六条“土地复垦义务人应当首先对拟损毁的耕地、林地、 牧草地进行表土剥离，剥离的表土用于被损毁土地的复垦”。

根据《土地复垦条例实施办法》第二十四条 预防控制措施：ℼ（一）对可能被损毁 的耕地、林地、草地等，应当进行表土剥离，分层存放，分层回填，优先用于复垦土地 的土壤改良。表土剥离厚度应当依据相关技术标准，根据实际情况确定。表土剥离应当 在生产工艺和施工建设前进行或者同步进行”。

根据勘界资料及现场调查，本项目临时用地占耕地总面积****hm2 。应对项目占用 上述用地区域采取表土剥离措施，耕地剥离厚度****cm，剥离的表土堆放至项目区临时 用地一侧或四周（临时用地范围内），采用防尘网苫盖进行保存，用于后期进行表土回 覆，减少土壤熟化周期，为恢复植被生长创造土壤条件。

2）清理垫层

场地施工时需要在地表覆盖一层砂石垫层。项目建设完毕后，需要采取清理垫层工 程措施，为后期恢复植被生长条件创造条件，本方案设计垫层清理至项目区边缘（临时 用地内侧），清理厚度为****cm ，平均清运距离****km ，施工结束后由项目单位用铲 车和运输车集中装载和运输，拉运至指定的建筑垃圾填埋场回填。

3）土地平整措施

项目区损毁土地后，使原有的土地形态发生改变，损毁土地的表层起伏不平。为保 证复垦措施的及时实施，需采取机械进行整平，使作业面保持平整，促使其能够达到复 垦质量要求。平整填挖深度为****cm 。平整面积为项目区损毁土地总面积****hm2。

4）表土回覆

对恢复为耕地的用地，工程建设完毕后进行表土回覆，覆土来源来自项目建设先期 剥离的表土，耕地覆土厚度****cm。

5）土壤改良与培肥措施

对恢复为耕地的用地，在本项目生产建设过程中，损毁土地的土壤养分存在一定程 度的流失，为尽快恢复复垦土地的肥力和活性，需在恢复土地生产力的过程中采取一些 土壤改良与培肥措施。经现场调查分析，项目区土壤有机质含量较低，通过增施有机肥 有助于改良土壤结构及其理化性质，提高土壤保肥保水能力。在施肥时，通过把有机肥 料与无机肥等结合起来，可以解决有机肥料养分含量低、释放缓慢的问题，有效促进重 建植被从土壤中吸收养分和水分，增进植被的生长发育，但要注意肥料的交叉作用，避 免混施时造成肥效降低或失效。水浇地单位施用量为****kg/hm2 ，需培肥面积****hm2。

6）土地翻耕措施

对恢复为耕地的用地，建设过程中施工车辆、工程材料及人员活动会对扰动区域的 土壤造成一定程度的压实，使土壤对降水入渗能力降低，土壤容重增加。为了恢复土地 的使用功能，需对临时占耕地总面积****hm2 ，地表及时进行清理、翻松地表土层，打 破紧实层，疏松土壤，满足植被生长土壤有效土层厚度要求。同时，培肥工程可与松土 工程进行配合，在机械翻耕松土时进行肥料撒播。翻耕深度****至****cm。

### 7.1.3  监测工程设计

土地复垦监测既是落实土地复垦责任、保障复垦工作顺利进行的重要措施，也是调

整土地复垦方案中复垦目标、标准、措施及计划安排的重要依据。

a）监测内容

本方案监测内容主要包括土地损毁监测和土壤质量监测。

1）土地损毁监测

本方案共设计****个土地损毁监测点，设置在临时用地具有代表性的位置，对土地 损毁情况进行调查确认，调查范围为临时用地范围及周边区域，调查内容为土地挖损、 压占情况、项目区周边植被影响情况等，以确定土地损毁程度，并与方案预测的土地损 毁情况进行对比，若相差较大，则需调整复垦措施，项目建设完成后进行****次土地损 毁监测。

2）土壤质量监测

本方案共设计****个土壤监测点，设置在水浇地具有代表性的位置，监测指标为土 壤 pH 值、土壤有机质含量、有效土层厚度、土壤砾石含量、土壤容重等，项目开工建 设前监测****次，复垦工程施工完监测****次。

b）监测方法及频率

复垦效果监测方法及频次：土地复垦效果监测主要是对复垦土地的土壤质量监测。 监测过程中采用资料收集和现场调查相结合的方法进行，使用铁锹、GPS、罗盘、卷尺、 照相机等器材进行实地巡查及采取相关样品。监测点布设依据项目区域土壤类型和土地 利用类型分布状况，并结合本项目建设情况和分布格局，尽量对复垦区任务较重区域布 点较密。复垦监测方案见表 7.1.3-1。

c）监测技术标准和要求

监测技术标准主要参考《水土保持监测技术规范》（SL227-2002）、《土壤环境监

测技术规范》（HJ166-2004）。

表 7. 1.3-1  复垦监测方案表

| 监测内容 | 监测频率 · 次/年 | 监测点数量/个 | 样点持续监测时间/年 |
| --- | --- | --- | --- |
| 土地损毁情况 | **** | **** | 工程建设完成后监测 ****次 |
| 土壤 pH 值、土壤有机质含量、有效土 层厚度、土壤砾石含量、土壤容重 | **** | **** | 项目开工建设前监测 ****次，复垦工程施工 完监测****次 |

## 7.2  土地复垦基本单元工程量测算

### 7.2.1 临时用地复垦工程量统计

a）临时用地复垦工程量统计

临时用地复垦面积合计****hm2。根据 7.1.2 小节内容对临时用地复垦工程量进行统 计。复垦方向为水浇地。本方案对临时用地的复垦工程设计包括表土剥离、清理垫层、 土地平整、表土回覆、土壤培肥、土地翻耕。

1）表土剥离

本项目临时用地占耕地总面积****hm2 。应对项目占用上述用地区域采取表土剥离 措施，耕地剥离厚度****cm。

2）清理垫层

场地施工时需要在地表覆盖一层砂石垫层。项目建设完毕后，需要采取清理垫层工 程措施，为后期恢复植被生长条件创造条件，本方案设计垫层清理至项目区边缘（临时 用地内侧），清理厚度为****cm ，平均清运距离****km ，施工结束后由项目单位用铲 车和运输车集中装载和运输，拉运至指定的建筑垃圾填埋场回填。

3）土地平整：采用74KW 推土机对场地进行平整，平整面积为****hm2，平整工程 量为****m3。

4）表土回覆

对恢复为耕地的用地，工程建设完毕后进行表土回覆，覆土来源来自项目建设先期 剥离的表土，耕地覆土厚度****cm。

5）土壤培肥：对恢复为耕地的用地，在种植前需培肥土壤，施用有机-无机复混肥， 水浇地单位施用量为****kg/hm2 ，需培肥面积****hm2

6）土地翻耕：为便于种植需对损毁用地类型为水浇地进行松土，打破土壤的紧实 层，有利于土壤保墒，松土面积为****hm2。

表 7.2. 1-1  临时用地复垦工程量表

| 序号 | 定额编号 | 工程名称 |  | 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 |  | 土壤重构工程 |  |  |  |
| （一） |  | 表土剥离工程（耕地区） |  |  |  |
| 1 | 10305 | 临时堆料场 | 推土机推土-二类土-40m | 100m3 | **** |
| （二） |  | 垫层清理工程 |  |  |  |
| 1 | 10231 | 临时堆料场 | 拉运-垫层-****km | 100m3 | **** |
| （三） |  | 表土回覆（耕地区） |  |  |  |

| 序号 | 定额编号 | 工程名称 |  | 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10305 | 临时堆料场 | 推土机推土-二类土-40m | 100m3 | **** |
| （四） |  | 土地平整工程 |  |  |  |
| 1 | 10313 | 临时堆料场 | 推土机推土-三类土-10m | 100m3 | **** |
| （五） |  | 土壤培肥（耕地区） |  |  |  |
| 1 | 参 90030 | 临时堆料场 | 施有机-无机混合肥-750kg | hm2 | **** |
| （六） |  | 土地翻耕工程 |  |  |  |
| 1 | 10043 | 临时堆料场 | 土地翻耕-二类土 | hm2 | **** |

### 7.2.2 监测工程量

根据 7.1.3 章节复垦监测工程设计，监测工程量情况见表 7.2.2-1。 表 7.2.2-1  监测工程量汇总表

| 序号 | 定额编号 | 监测工程 |  | 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 按市场 | 项目区 | 土地损毁监测 | 点•次 | **** |
| 2 | 按市场 | 项目区 | 土壤质量监测 | 点•次 | **** |

### 7.2.3 管护工程量

本方案复垦完成后交还土地权利人进行耕种，故本方案不设置管护期。

# 8  土地复垦投资估算

## 8.1  估算说明

### 8.1.1  编制原则

a）符合国家有关的法律、法规规定；

b）土地复垦投资应计入矿山企业生产成本；

c）工程建设与复垦措施同步设计、同步投资建设；

d）高起点、高标准原则；

e）指导价与市场价相结合的原则； f）科学、合理、高效的原则。

### 8.1.2  编制依据

a）《土地复垦方案编制规程》（TD/T1031.1 –2011）；

b）原国土资源部土地整理中心《土地复垦方案编制实务》（2011 年）；

c）《财政部、国土资源部关于印发土地开发整理项目预算定额标准的通知》 财综 ﹝2011﹞ 128 号；

d）《土地开发整理项目预算定额标准》（2012 版）；

e）《建设工程监理与相关服务收费管理规定》发改价格﹝2007﹞670 号；

f）水利部《开发建设项目水土保持工程概（估）算编制规定》（2003 年）；

g）《水土保持工程概算定额》水利部水总﹝2003﹞67 号；

h）《关于加强基本建设大中型项目概算中“价差预备费”管理的有关通知》（计 投资﹝ 1999﹞ 1340 号）；

i）《新疆水利水电工程设计概（估）预算编制规定》新水建管﹝2005﹞ 108 号；

j）《新疆维吾尔自治区公路工程建设项目估概预算编制办法补充规定》（新交规 ﹝2021﹞ 1 号）；

k）《国土资源部办公厅关于印发土地整治工程营业税改增值税计价依据调整过渡 实施方案的通知》（国土资厅发[2017]19 号）；

l）《住房和城乡建设部办公厅关于调整建设工程计价依据增值税税率的通知》（建 办标〔2018〕20 号）；

m）《自然资源部关于规范临时用地管理的通知》 自然资规〔2021〕2 号；

n）《关于进一步规范临时用地管理的通知》（新自然资规〔2022〕2 号）；

o）《2025 年 1 月喀什地区建设工程除税综合价格信息》（喀什地区住房和城乡建 设局 2025 年 2 月 11 日）。

### 8.1.3  费用构成及计算标准

根据《土地复垦方案编制规程》和《土地复垦方案编制实务》中的土地复垦费用组 成说明，结合本项目的实际情况，确定本项目土地复垦费用包括工程施工费、设备费、 其他费用（前期工作费、工程监理费、竣工验收费、业主管理费）、监测与管护费以及 预备费（基本预备费和价差预备费）。

a）工程施工费

工程施工费由直接费、间接费、利润和税金组成。

1）直接费

指工程施工过程中直接消耗在工程项目上的活劳动和物化劳动。由直接工程费和措 施费组成。

直接工程费包括人工费、材料费和施工机械使用费。

措施费包括临时设施费、冬雨季施工增加费、夜间施工增加费、施工辅助费和特殊 地区施工增加费。

a）直接工程费

直接工程费由人工费、材料费、施工机械使用费组成。 人工费=∑分项工程量×分项工程定额人工费

分项工程定额人工费是人工单价与定额消耗标准的乘积。 材料费=∑分项工程量×分项工程定额材料费

施工机械使用费=∑分项工程量×分项工程定额机械费

人工费是指直接从事工程施工的生产工人开支的各项费用，内容包括基本工资、辅 助工资和工资附加费。本方案人工费单价参照《土地开发整理项目预算定额标准》和《土 地复垦方案编制实务》中人工费的计算办法，同时结合《新疆维吾尔自治区最低工资标 准》新政发﹝2021 )21 号文件规定，最终确定本方案甲类工和乙类工日工资。依据新疆 维吾尔自治区生活补贴费地区分类情况，项目所属喀什市属于****类津贴区，地区生活 补贴标准按****元/月。

材料费是指工程项目上的消耗性材料费、装置性材料费和周转性材料摊销费。材料 预算价格包括材料原价、运杂费、采购及保管费等费用构成。

定额材料费是定额中各种材料估算价格与定额消耗量的乘积之和，计算办法根据 《土地开发整理项目预算定额标准》（2012 年）以及《新疆维吾尔自治区公路工程建设 项目估概预算编制办法补充规定》（新交规﹝2021 )1 号）规定，材料原价参照自治区 工程造价信息网发布的材料价格及市场价格确定，材料运杂费率依据《新疆维吾尔自治 区公路工程基本建设项目概算预算编制办法补充规定》进行计取，采购及保管费按材料 原价及运杂费的2%计取。

施工机械使用费是指消耗在工程项目上的机械磨损、维修和动力燃料费用等。具体 计算办法参照《土地开发整理项目预算定额标准》（2012 年）进行估算。

b）措施费

措施费是指为完成工程项目施工，发生与该工程施工前和施工过程中非工程实体项 目的费用。主要包括临时设施费、冬雨季施工增加费、夜间施工增加费、施工辅助费和 特殊地区施工增加费。费率根据《土地开发整理项目预算定额标准》的规定，结合本项 目施工特点，措施费按直接工程费的 3.6%计取。

2）间接费

间接费由规费和企业管理费组成。结合项目土地复垦工程特点，间接费可按直接工 程费的 5.0%计算。

3）利润

利润是指施工企业完成所承包工程获得的盈利，按直接费和间接费之和的 3.0%计 算。

4）税金

税金是指按国家税法应计入造价内的营业税、城市管护建设税和教育费附加。依据 《新疆维吾尔自治区住房和城乡建设厅关于调整我区建设工程计价依据增值税税率的 通知》（新建标〔2019〕4 号）及《住房和城乡建设部办公厅关于调整建设工程计价依 据增值税税率的通知》（建办标〔2019〕193 号）文件规定，建设项目在市区或县城以 外的综合税率为 9%。

税金=（直接费+ 间接费+利润） ×综合税率。

b）设备购置费

设备购置费是指在土地复垦过程中，因需要购置各种永久性设备所发生的费用。根 据本项目的实际情况，土地复垦过程中所涉及到的复垦机械设备均由复垦工程具体施工 单位提供或采用租用方式，故本方案不存在购买设备费用。

c）其他费用

其他费用包括前期工作费、工程监理费、竣工验收费和业主管理费。

1）前期工作费

前期工作费是指土地复垦工程在施工前所发生的各项支出，包括土地利用与生态现 状调查费、阶段性实施方案编制费、科研实验费和其他费用等。

对于生产建设项目，前期工作费主要包括两大费用：一是生产项目审批之前发生的 与土地复垦相关的费用，包括土地勘测费、土地复垦方案编制费等，该费用纳入企业成 本，不纳入复垦专项资金；二是生产项目开始之后，复垦实施之前的复垦相关的费用， 计入复垦专项资金，根据《土地开发整理项目预算定额标准》，本方案按工程施工费的 2.5%计取。

2）工程监理费

工程监理费是指项目承担单位委托具有工程监理资质的单位，按国家有关规定进行 全过程的监督与管理所发生的费用。本项目初步设计已列支该项费用，方案内不再重复 记取。

3）竣工验收费

是指项目工程竣工后，因项目竣工验收、决算、成果的管理等发生的各项支出，包 括竣工验收与决算费、项目决算审计费、土地重估与登记费等费用。本项目初步设计已 列支该项费用，方案内不再重复记取。

4）业主管理费

业主管理费指项目承担单位为项目的组织、管理所发生的各项管理性支出。本项目 初步设计已列支该项费用，方案内不再重复记取。

d）复垦监测与管护费

1）监测费

本方案监测费主要是土地损毁监测费、土壤质量监测费。本项目监测过程中使用的

相关仪器的费用纳入监测费估算中。调查结果为：根据本项目的监测工作量，进行监测 的费用标准为：一个样点土地损毁监测每监测一次的费用大约****元，土壤质量监测每 监测一次的费用大约****元，包括监测过程中发生的人工费、仪器使用费和交通费等。

2）管护费

本项目临时用地土地类型为水浇地，复垦完成后交由土地权利人自行耕种，故本方 案不设置管护期。

e）预备费

预备费是在考虑了土地复垦期间可能发生的风险因素，从而导致复垦费用增加的一 项费用。本方案预备费主要包括基本预备费和价差预备费。

1）基本预备费

指为解决在工程施工过程中因自然灾害、设计变更等所增加的费用。根据《土地开 发整理项目预算定额标准》，基本预备费按工程施工费和其他费用之和的 3.0%计取。

2）价差预备费

价差预备费指为解决在工程施工过程中，因物价（人工、材料和设备价格）上涨、 国家宏观调控以及地方经济发展等因素而增加的费用。

本方案价差预备费按国家计委《关于加强基本建设大中型项目概算中“价差预备费” 管理的有关通知》计投资〔1999〕1340 号文件暂停统计，执行规定价差预备费率为“0 ”。

3）风险金

指可预见而目前技术上无法完全避免的土地复垦过程中可能发生的风险的备用金。 据项目初步设计报告及环境影响报告书中环境风险因素分析，结合《土地复垦方案编制 规程》中对复垦工程风险金计取的要求：“金属矿山和开采年限较长的非金属矿等复垦 工程按可能性大小，以复垦施工费为基数计取风险金” ，本项目不计取风险金费用。

## 8.2  估算成果

本项目复垦投资依据复垦工程内容及工程量进行估算，复垦静态总投资****元，静 态亩均投资****元。其中：工程施工费****万元，其他费用****万元，监测费****万元， 基本预备费****万元。

由于价差预备费按零计列，故本项目土地复垦静态总投资****万元。

土地复垦工程投资估算汇总见表 8.2-1；工程施工费估算见表 8.2-2；其他费用估算

见表 8.2-3；基本预备费估算见表 8.2-4；监测费估算见表 8.2-5；综合定额单价估算见表 8.2-6；人工费日单价计算见表 8.2-7；预算材料费价格见表 8.2-8；主要材料运杂费计算 见表 8.2-9；土地复垦机械台班费见表 8.2-10。

表 8.2-1  土地复垦工程投资估算汇总表

| 序号 | 工程或费用名称 | 预算费用 | 费率 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 万元 | % |
| 一 | 工程施工费 | **** | **** |
| 二 | 设备费 | **** | **** |
| 三 | 其他费用 | **** | **** |
| 四 | 监测与管护费 | **** | **** |
| （一） | 复垦监测费 | **** | **** |
| （二） | 管护费 | **** | **** |
| 五 | 预备费 | **** | **** |
| （一） | 基本预备费 | **** | **** |
| （二） | 价差预备费 | **** | **** |
| （三） | 风险金 | **** | **** |
| 六 | 静态总投资 | **** | **** |

表 8.2-2  工程施工费估算表

| 序号 | 定额 编号 | 工程名称 |  | 单位 | 工程 量 | 综合单 价 | 小计（元） | 小计 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 |  | 土壤重构工程 |  |  |  |  | **** | **** |
| （一） |  | 表土剥离工程（耕地区） |  |  |  |  | **** | **** |
| 1 | 10305 | 临时堆料 场 | 推土机推土- 二类土-40m | 100m3 | **** | **** | **** | **** |
| （二） |  | 垫层清理工程 |  |  |  |  | **** | **** |
| 2 | 10231 | 临时堆料 场 | 拉运-垫层 -****km | 100m3 | **** | **** | **** | **** |
| （三） |  | 表土回覆工程（耕地区） |  |  |  |  | **** | **** |
| 1 | 10305 | 临时堆料 场 | 推土机推土- 二类土-40m | 100m3 | **** | **** | **** | **** |
| （四） |  | 土地平整工程 |  |  |  |  | **** | **** |
| 2 | 10313 | 临时堆料 场 | 推土机推土- 三类土-10m | 100m3 | **** | **** | **** | **** |
| （五） |  | 土壤培肥（耕地区） |  |  |  |  | **** | **** |
| 1 | 参 90030 | 临时堆料 场 | 施有机-无机 混合肥 -750kg | hm2 | **** | **** | **** | **** |
| （六） |  | 土地翻耕工程 |  |  |  |  | **** | **** |
| 1 | 10043 | 临时堆料 场 | 土地翻耕-二 类土 | hm2 | **** | **** | **** | **** |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | **** | **** |

表 8.2-3  其他费用估算表

| 序号 | 费用名称 | 费基（万元） | 费率 ( % ) | 金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 前期工作费 | **** | **** | **** |
| 1 | 土地与生态现状调查费 | **** | **** | **** |
| 2 | 土地勘测费 | **** | **** | **** |
| 3 | 土地复垦方案编制费 | **** | **** | **** |
| 4 | 阶段实施方案编制费 | **** | **** | **** |
| 5 | 科研试验费 | **** | **** | **** |
| 6 | 工程招标代理费 | **** | **** | **** |
| 二 | 工程监理费 | **** |  | 已纳入初设 |
| 三 | 竣工验收费 | **** |  | 已纳入初设 |
| 1 | 工程复核费 | **** |  | 已纳入初设 |
| 2 | 工程验收费 | **** |  | 已纳入初设 |
| 3 | 工程决算编制与审计费 | **** |  | 已纳入初设 |
| 4 | 复垦后土地重估与登记费 | **** |  | 已纳入初设 |
| 5 | 标识设定费 | **** |  | 已纳入初设 |
| 四 | 业主管理费 | **** |  | 已纳入初设 |
| 总 计 |  |  |  | **** |

表 8.2-4  土地复垦基本预备费估算表

| 序号 | 费用名称 | 工程施工费 | 其他费用 | 费率 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 万元 | 万元 | % | 万元 |
| 1 | 基本预备费 | **** | **** | **** | **** |
| 总 计 |  | — | — | — | **** |

表 8.2-5  复垦监测与管护费用估算表

| 序号 | 定额编号 | 工程名称 |  | 单位 | 工程 量 | 综合单 价 | 小计 （元） | 小计 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 |  | 监测工程 |  |  |  |  | **** | **** |
| 1 | 按市场 | 项目区 | 土地损毁监测 | 点•次 | **** | **** | **** | **** |
| 2 | 按市场 | 复垦效 果监测 | 土壤监测 | 点•次 | **** | **** | **** | **** |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | **** | **** |

表 8.2-6  综合定额单价分析表

定额编号：10043                                        土地翻耕-二类土

工作内容：松土。                                                             单位：hm2

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 直接费 |  |  |  | **** |
| （一） | 直接工程费 |  |  |  | **** |
| 1 | 人工费 |  |  |  | **** |
| （1） | 甲类工 | 工日 | **** | **** | **** |
| （2） | 乙类工 | 工日 | **** | **** | **** |
| 2 | 机械费 |  |  |  | **** |
| （1） | 拖拉机 59kw | 台班 | **** | **** | **** |
| （2） | 三骅犁 | 台班 | **** | **** | **** |
| 3 | 材料费 |  |  |  | **** |
| 4 | 其他费用 | % | **** | **** | **** |
| （二） | 措施费 | % | **** | **** | **** |
| 二 | 间接费 | % | **** | **** | **** |
| 三 | 利润 | % | **** | **** | **** |
| 四 | 材料价差 |  |  |  | **** |
| 1 | 柴油 | kg | **** | **** | **** |
| 五 | 税金 | % | **** | **** | **** |
| 合计 |  |  |  |  | **** |

定额编号：10305                                  推土机推土-二类土-推距 40 米

工作内容：推松、运送、卸除、拖平、空回。                                    单位：100m3

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 直接费 |  |  |  | **** |
| （一） | 直接工程费 |  |  |  | **** |
| 1 | 人工费 |  |  |  | **** |
| （1） | 甲类工 | 工日 | **** | **** | **** |
| （2） | 乙类工 | 工日 | **** | **** | **** |
| 2 | 机械费 |  |  |  | **** |
| （1） | 推土机 74kw | 台班 | **** | **** | **** |
| 3 | 材料费 |  | **** | **** | **** |
| 4 | 其他费用 | % |  |  | **** |
| （二） | 措施费 | % | **** | **** | **** |
| 二 | 间接费 | % | **** | **** | **** |
| 三 | 利润 | % | **** | **** | **** |
| 四 | 材料价差 |  | **** | **** | **** |
| 1 | 柴油 | kg |  |  | **** |
| 五 | 税金 | % | **** | **** | **** |
| 合计 |  |  | **** | **** | **** |

定额编号：10313                                                      推土机推土-三类土-推距 40 米

工作内容：推松、运送、卸除、拖平、空回。                                 单位：100m3

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 直接费 |  |  |  | **** |
| （一） | 直接工程费 |  |  |  | **** |
| 1 | 人工费 |  |  |  | **** |
| （1） | 甲类工 | 工日 | **** | **** | **** |
| （2） | 乙类工 | 工日 | **** | **** | **** |
| 2 | 机械费 |  |  |  | **** |
| （1） | 推土机 74kw | 台班 | **** | **** | **** |
| 3 | 材料费 |  | **** | **** | **** |
| 4 | 其他费用 | % |  |  | **** |
| （二） | 措施费 | % | **** | **** | **** |
| 二 | 间接费 | % | **** | **** | **** |
| 三 | 利润 | % | **** | **** | **** |
| 四 | 材料价差 |  | **** | **** | **** |
| 1 | 柴油 | kg |  |  | **** |
| 五 | 税金 | % | **** | **** | **** |
| 合计 |  |  | **** | **** | **** |

定额编号：10231                    1.2m3 挖掘机挖装自卸汽车运土（运距 1.0km）

工作内容：挖装、运输、卸除、空回。                                    单位：100m3

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 直接费 |  |  |  | **** |
| （一） | 直接工程费 |  |  |  | **** |
| 1 | 人工费 |  |  |  | **** |
|  | 甲类工 | 工日 | **** | **** | **** |
|  | 乙类工 | 工日 | **** | **** | **** |
| 2 | 机械费用 |  |  |  | **** |
|  | 挖掘机油动 1.2m³ | 台班 | **** | **** | **** |
|  | 推土机 59KW | 台班 | **** | **** | **** |
|  | 自卸车 10T | 台班 |  |  | **** |
| 3 | 其他费用 | % | **** | **** | **** |
| （二） | 措施费 | % | **** | **** | **** |
| 二 | 间接费 | % | **** | **** | **** |
| 三 | 利润 | % | **** | **** | **** |
| 四 | 材料价差 |  |  |  | **** |
|  | 柴油 | kg | **** | **** | **** |
| 五 | 税金 | % | **** | **** | **** |
| 合计 |  |  |  |  | **** |

| 定额编号：参 90030 | 施肥(750kg/hm2) |
| --- | --- |
| 工作内容：人工施肥。 | 单位：hm2 |

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 直接费 |  |  |  | **** |
| （一） | 直接工程费 |  |  |  | **** |
| 1 | 人工费 |  |  |  | **** |
| （1） | 甲类工 | 工日 | **** | **** | **** |
| （2） | 乙类工 | 工日 | **** | **** | **** |
| 2 | 机械费 |  |  |  | **** |
| 3 | 材料费 |  | **** | **** | **** |
| （1） | 有机-无机复混肥料 | kg | **** | **** | **** |
| （2） | 其他材料费用 | % |  |  | **** |
| （二） | 措施费 | % | **** | **** | **** |
| 二 | 间接费 | % | **** | **** | **** |
| 三 | 利润 | % | **** | **** | **** |
| 四 | 材料价差 |  | **** | **** | **** |
| 五 | 税金 | % |  |  | **** |
| 合计 |  |  | **** | **** | **** |

表 8.2-7    人工费估算单价计算表

| 甲类工 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 地区类别 | 十一类工资区、三类津贴区 | 定额人工等级 | 金额 |
| 序号 | 项目 | 计算式 | 单价(元) |
| 1 | 基本工资 | 1620 元/月×12 月÷(250 天-10 天)×1.1304 | **** |
| 2 | 辅助工资 |  | **** |
| （1） | 地区津贴 | 73 元/月×12 月÷(250 天-10 天) | **** |
| （2） | 施工津贴 | 3.5 元/天×365 天×95%÷(250 天-10 天) | **** |
| （3） | 夜餐津贴 | （4.5＋3.5 ）元/天÷2×0.2 | **** |
| （4） | 节日加班津贴 | 基本工资×（3-1）×11÷250 天×0.35 | **** |
| 3 | 工资附加费 |  | **** |
| （1） | 职工福利基金 | (1+2)×14% | **** |
| （2） | 工会经费 | (1+2)×2% | **** |
| （3） | 养老保险费 | (1+2)×20% | **** |
| （4） | 医疗保险费 | (1+2)×4% | **** |
| （5） | 工伤保险费 | (1+2)×1.5% | **** |
| （6） | 职工失业保险基金 | (1+2)×2% | **** |
| （7） | 住房公积金 | (1+2)×6% | **** |
|  | 人工工日预算单价 | (1+2+3) | **** |
| 乙类工 |  |  |  |
| 地区类别 | 十一类工资区、三类津贴区 | 定额人工等级 | 金额 |
| 序号 | 项目 | 计算式 | 单价(元) |
| 1 | 基本工资 | 1620 元/月×12 月÷(250 天-10 天)×1.1304 | **** |
| 2 | 辅助工资 |  | **** |
| （1） | 地区津贴 | 73 元/月×12 月÷(250 天-10 天) | **** |
| （2） | 施工津贴 | 2.0 元/天×365 天×95%÷(250 天-10 天) | **** |
| （3） | 夜餐津贴 | （4.5＋3.5 ）元/天÷2×0.05 | **** |
| （4） | 节日加班津贴 | 基本工资×（3-1）×11÷250 天×0.15 | **** |
| 3 | 工资附加费 |  | **** |
| （1） | 职工福利基金 | (1+2)×14% | **** |
| （2） | 工会经费 | (1+2)×2% | **** |
| （3） | 养老保险费 | (1+2)×20% | **** |
| （4） | 医疗保险费 | (1+2)×4% | **** |
| （5） | 工伤保险费 | (1+2)×1.5% | **** |
| （6） | 职工失业保险基金 | (1+2)×2% | **** |
| （7） | 住房公积金 | (1+2)×6% | **** |
|  | 人工工日预算单价 | (1+2+3) | **** |

表 8.2-8  预算材料费价格表

| 序号 | 名称及规格 | 单位 | 原价依据 | 单位毛重 （t） | 每吨运杂费 （元） | 价格（元） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 原价 | 运杂费 | 采购及保 管费 | 到工地价 格 | 保险费 | 预算价格 | 限价 | 价差 |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4= 1*2 | 5=6*2% | 6=3+4 | 7=6*4‰ | 8=5+6+7 | 9 | 10=8-9 |
| 1 | 0#柴油 | t | 喀什地区2025 年 1 月建设 工程除税综合价格信息 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
| 2 | 有机无机复 混肥 | t | 市场价 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** |

表 8.2-9  主要材料运杂费计算表

| 序号 | 名称及规格 | 单位 | 货物等级 | 运输起始地点 | 运输距离(公里) | 运率(元/吨公里) | 一类路区调整系数 | 装卸费(元) | 每吨运杂费(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0#柴油 | t | 危险 | 中国石油喀什世纪大道加油 站-复垦区 | **** | **** | **** | **** | **** |
| 2 | 有机无机复混肥 | t | 二等 | 喀什市-复垦区 | **** | **** | **** | **** | **** |

表 8.2-10  土地复垦机械台班费单价估算表

定额编号：1005                                                    （1.2m3 挖掘机油动）               金额单位：元

| 序号 | 费用名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一类费用 |  |  |  | **** |
| （1） | 折旧费 | 元 | 1 | **** | **** |
| （2） | 修理及替换设备费 | 元 | 1 | **** | **** |
| （3） | 安装拆卸费 | 元 | 1 | **** | **** |
| 2 | 二类费用 |  |  |  | **** |
| （1） | 人工 | 工日 | 2 | **** | **** |
| （2） | 汽油 | kg | 0 |  | **** |
| （3） | 柴油 | kg | 86 | **** | **** |
| （4） | 电 | kwh |  |  | **** |
| （5） | 风 | m3 | 0 |  | **** |
| （6） | 水 | m3 | 0 |  | **** |
| 合计 |  |  |  |  | **** |

定额编号：1013                                                        （59kw 推土机）                 金额单位：元

| 序号 | 费用名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一类费用 |  |  |  | **** |
| （1） | 折旧费 | 元 | 1 | **** | **** |
| （2） | 修理及替换设备费 | 元 | 1 | **** | **** |
| （3） | 安装拆卸费 | 元 | 1 | **** | **** |
| 2 | 二类费用 |  |  |  | **** |
| （1） | 人工 | 工日 | 2 | **** | **** |
| （2） | 汽油 | kg | 0 |  | **** |
| （3） | 柴油 | kg | 44 | **** | **** |
| （4） | 电 | kwh |  |  | **** |
| （5） | 风 | m3 | 0 |  | **** |
| （6） | 水 | m3 | 0 |  | **** |
| 合计 |  |  |  |  | **** |

定额编号：1014                                                              （74kw 推土机）            金额单位：元

| 序号 | 费用名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一类费用 |  |  |  | **** |
| （1） | 折旧费 | 元 | 1 | **** | **** |
| （2） | 修理及替换设备费 | 元 | 1 | **** | **** |
| （3） | 安装拆卸费 | 元 | 1 | **** | **** |
| 2 | 二类费用 |  |  |  | **** |
| （1） | 人工 | 工日 | 2 | **** | **** |
| （2） | 汽油 | kg | 0 |  | **** |
| （3） | 柴油 | kg | 55 | **** | **** |
| （4） | 电 | kwh |  |  | **** |
| （5） | 风 | m3 | 0 |  | **** |
| （6） | 水 | m3 | 0 |  | **** |
| 合计 |  |  |  |  | **** |

定额编号：1021                                                   （59kw 履带式拖拉机）             金额单位：元

| 序号 | 费用名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一类费用 |  |  |  | **** |
| （1） | 折旧费 | 元 | 1 | **** | **** |
| （2） | 修理及替换设备费 | 元 | 1 | **** | **** |
| （3） | 安装拆卸费 | 元 | 1 | **** | **** |
| 2 | 二类费用 |  |  |  | **** |
| （1） | 人工 | 工日 | 2 | **** | **** |
| （2） | 汽油 | kg | 0 |  | **** |
| （3） | 柴油 | kg | 55 | **** | **** |
| （4） | 电 | kwh | 0 |  | **** |
| （5） | 风 | m3 | 0 |  | **** |
| （6） | 水 | m3 | 0 |  | **** |
| 合计 |  |  |  |  | **** |

定额编号：1049                                                               （三铧犁）                   金额单位：元

| 序号 | 费用名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一类费用 |  |  |  | **** |
| （1） | 折旧费 | 元 | 1 | **** | **** |
| （2） | 修理及替换设备费 | 元 | 1 | **** | **** |
| （3） | 安装拆卸费 | 元 | 1 | **** | **** |
| 2 | 二类费用 |  |  |  | **** |
| （1） | 人工 | 工日 | 0 | **** | **** |
| （2） | 汽油 | kg | 0 |  | **** |
| （3） | 柴油 | kg | 0 | **** | **** |
| （4） | 电 | kwh | 0 |  | **** |
| （5） | 风 | m3 | 0 |  | **** |
| （6） | 水 | m3 | 0 |  | **** |
| 合计 |  |  |  |  | **** |

定额编号：4013                                                        （ 自卸车 10T）                 金额单位：元

| 序号 | 费用名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一类费用 |  |  |  | **** |
| （1） | 折旧费 | 元 | 1 | **** | **** |
| （2） | 修理及替换设备费 | 元 | 1 | **** | **** |
| （3） | 安装拆卸费 | 元 | 1 | **** | **** |
| 2 | 二类费用 |  |  |  | **** |
| （1） | 人工 | 工日 | 2 | **** | **** |
| （2） | 汽油 | kg | 0 |  | **** |
| （3） | 柴油 | kg | 53 | **** | **** |
| （4） | 电 | kwh |  |  | **** |
| （5） | 风 | m3 | 0 |  | **** |
| （6） | 水 | m3 | 0 |  | **** |
| 合计 |  |  |  |  | **** |

# 9  土地复垦服务年限与复垦工作计划安排

## 9.1  土地复垦服务年限

本方案针对喀什华电2×66 万千瓦热电联产项目临时用地的建设过程中实际产生的 临时用地复垦及管护，恢复原有土地利用类型。本项目建设工期****年****个月，从****  年****月至****年****月，复垦施工期预计****个月，从****年****月至****年****月。 最终确定本方案的服务年限为****年****个月。

故本方案复垦服务年限=项目建设期****年****个月（****年****月至****年**** 月）+复垦工程实施****个月（****年****月至****年****月），即****年****月至**** 年****月。

## 9.2  土地复垦工作计划安排

### 9.2.1  土地复垦方案实施计划

#### a）复垦阶段划分

本方案土地复垦起始时间为****年****月至****年****月复垦完毕，服务年限共 ****年****个月。根据项目损毁土地用地类型、生产工艺流程和建设特点等对本项目复 垦工程进行安排。

#### b）土地复垦位置、 目标和任务

1 、第一阶段：建设项目施工阶段，****年****月至****年****月，开展复垦前期 工作，并对项目临时用地进行表土剥离、土地损毁监测、土壤质量监测、监管、控制， 防止超范围、超期使用土地。

2 、第二阶段：复垦施工阶段，****年****月至****年****月，主要对项目建设临 时损毁的土地采取工程及生物化学措施复垦、土壤质量监测。

#### c）各阶段土地复垦措施及工程量

1 、第一阶段：建设项目施工阶段

开展前期工作，进行土地利用与生态现状调查、土地勘测、以及土地复垦方案编制 等，并对项目临时用地进行表土剥离、土地损毁监测、土壤质量监测、监管、控制，防 止超范围、超期使用土地。

2 、第二阶段：复垦施工阶段

主要复垦措施为清理垫层、土地平整、表土回覆、土壤培肥、土地翻耕。复垦水浇

地****hm2。

表 9.2. 1-1    各阶段复垦工作计划表

| 时间 阶段 | ****年度 | ****年度 | ****年度 | ****年度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ****月 | ****月 | ****月 | ****月 |
| 第一阶段 |  |  |  |  |
| 第二阶段 |  |  |  |  |

#### d）土地复垦费用安排

根据土地复垦工程投资估算成果，以及各阶段复垦措施与工程量，计算各阶段土地 复垦静态投资。各复垦单元投资情况及明细见表 9.2.1-2 、表 9.2.1-3。

表 9.2. 1-2  复垦阶段投资情况表

| 复垦阶段 |  | 复垦面积/hm2 | 复垦时间 | 投资/万元 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一阶段 （项目建设期） | 临时堆料场 | **** | **** **** | **** |
| 小计 |  | **** | —— | **** |
| 第二阶段 （复垦施工期） | 临时堆料场 | **** | **** **** | **** |
| 小计 |  | **** | —— | **** |
| 总计 |  |  |  | **** |

表 9.2.1-3 复垦阶段投资明细表

| 复垦阶段 | 复垦单元 | 地类面积（hm2） | 总面积（hm2） | 复垦静态总投 资（万元） | 主要复垦措施 | 计量单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 01 |  |  |  |  |  |
|  |  | 耕地 |  |  |  |  |  |
|  |  | 0102 |  |  |  |  |  |
|  |  | 水浇地 |  |  |  |  |  |
| 第一阶段 ****年****月 至****年**** 月 | 临时堆料场 | **** | **** | **** | 土地损毁情况调查 | 点•次 | **** |
|  |  |  |  |  | 土壤质量监测 | 点•次 | **** |
|  |  |  |  |  | 表土剥离（****cm） | 100m3 | **** |
|  | 其他费用（前期工作费） | —— | —— | **** | —— | —— | —— |
|  | 小计 | **** | **** | **** | —— | —— | —— |
| 第二阶段 ****年****月 至****年**** 月 | 临时堆料场 | **** | **** | **** | 垫层清理工程 | 100m3 | **** |
|  |  |  |  |  | 表土回覆（****cm） | 100m3 | **** |
|  |  |  |  |  | 土地平整 | 100m3 | **** |
|  |  |  |  |  | 土壤培肥（****kg) | hm2 | **** |
|  |  |  |  |  | 土地翻耕 | hm2 | **** |
|  |  |  |  |  | 土壤质量监测 | 点•次 | **** |
|  | 预备费 | —— | —— | **** | —— | —— | —— |
|  | 小计 | **** | **** | **** | —— | —— | —— |
| 合计 |  |  |  | **** | —— | —— | —— |

# 10  土地复垦效益分析

## 10.1  经济效益

1 、项目复垦费用总投资约****万元，土地复垦资金投入与使用，可带动相关产业 发展，并对促进社会经济发展具有积极意义。

2 、通过土地复垦后，使项目区与周边地貌相一致，从而减少国家应对水土流失、 土地沙漠化等的资金投入。

## 10.2  社会效益

土地复垦是关系国计民生的大事，不仅对生态恢复有着重大意义，而且对社会的安 定团结和稳定发展也起着重要作用。本土地复垦方案实施后，将发挥以下社会效益：

一是喀什华电 2 ×66 万千瓦热电联产项目临时用地土地复垦方案实施后，可以最大 程度减少建设工程对土地的损毁，保证损毁土地及时复垦，减少水土流失和土地沙化， 确保项目区的安全生产。

二是喀什华电 2 ×66 万千瓦热电联产项目临时用地土地复垦方案实施后，能够减少 生态环境的损毁，改善项目区区域生态环境，促使当地社会生态良性发展。

三是开展土地复垦工作需要较多的工作人员，能够为当地劳动力提供更多的就业机 会，对于维护社会和谐稳定起到积极的促进作用。

## 10.3  生态效益

土地是一个自然、经济、社会的综合体，同时也是一个巨大的生态系统。土地复垦 是与生态重建密切结合的大型工程。在作为祖国绿色屏障的地区进行土地复垦，其生态 意义极其重大。土地复垦的实施对生态环境的影响表现在以下几个方面：

一是防风固沙，减轻土地沙漠化。喀什地区地处塔里木盆地西部，生态环境极其脆 弱，在此进行大规模建设工程，不可避免将对生态环境造成破坏，并在一定程度上加剧 边缘生态系统退化与土地沙化。通过实施土地复垦工程可以防止周边生态系统退化与土 地沙漠化。

二是遏制生态环境恶化，恢复和改善生态系统。项目区实施土地复垦之后，吸引周 边动物群落的回迁，增加动物群落多样性，达到植物动物群落的动态平衡。

三是涵养水源，改良土壤。通过土壤重构等工程的实施，项目区土壤结构得到了改 善，土地质量得到提高，涵养水源能力得到提升。

# 11  保障措施

## 11.1  组织保障措施

### 11.1.1  组织保障

由华电喀什能源有限公司全面负责本项目的土地复垦工作，土地复垦方案报请自然 资源行政主管部门审批后，由建设单位负责组织实施，认真贯彻、执行“谁破坏、谁复 垦”的复垦方针。明确分工、责任到人，同时制定本复垦方案实施的目标责任制，制定 单位内部自我检查、监督制，杜绝边复垦、边损毁的现象发生，定期向主管领导汇报复 垦进展情况，每年向地方自然资源主管部门报告土地损毁及复垦情况，接受地方自然资 源主管部门对本方案复垦工作的监督检查，定期培训土地复垦管理技术人员，提高人员 素质和管理水平。

喀什华电2×66 万千瓦热电联产项目临时用地的土地复垦实施方式为由华电喀什能 源有限公司土地复垦管理部门组织采取自行复垦的方式。由华电喀什能源有限公司土地 复垦实施管理部门应严格按照本复垦方案制定的复垦措施、复垦工作计划、复垦投资、 复垦标准和复垦目标等要求，采用项目管理的方式完成喀什华电 2 ×66 万千瓦热电联产 项目临时用地复垦工作，并对复垦工程施工队伍人员的专业素质乃至本复垦项目的项目 经理、工程师的经历、能力进行必要的严格的考核，保证复垦工程质量，防止质量事故、 安全事故的发生，并制定本项目土地复垦实施办法。

### 11.1.2  管理保障

a）按照本土地复垦方案制定阶段复垦计划和年度土地复垦实施计划，逐地落实， 及时调整因项目区产能产生变动的复垦计划，对土地复垦实行统一管理，接受接受地方 自然资源主管部门的监督管理。

b）协调土地复垦工程与相关工程的关系，确保土地复垦工程正常施工。最大程度 减少项目建设生产活动对土地的损毁，保证损毁土地及时复垦。

c）加强土地复垦政策宣传，深入开展我国土地基本国情和国策教育，调动土地复 垦的积极性。提高社会对土地复垦在保护生态环境和经济社会可持续发展中的重要作用 的认识。

## 11.2  费用保障措施

### 11.2.1  资金来源

复垦资金的保证是土地复垦工作顺利开展和取得成功的重要保证。没有资金支持， 即使拥有再好的复垦技术和复垦条件，要想取得良好的治理效果也是非常困难的。根据 我国《土地复垦条例》（国务院令〔2011〕第 592 号）第 3 条和 15 条的规定：生产建 设活动损毁的土地，按照“谁损毁、谁复垦”的原则，由生产建设单位或者个人（土地 复垦义务人）负责复垦；土地复垦义务人应当将土地复垦费用列入生产成本或者建设项 目总投资。另《关于加强生产建设项目土地复垦管理工作的通知》（国土资发〔2006〕 225 号）也明确规定：“土地复垦费要列入生产成本或建设项目总投资并足额预算”。 这都表明了土地复垦费用应由生产或建设单位全部承担并将其计入生产成本或建设总 投资。因此，华电喀什能源有限公司全部承担喀什华电 2 ×66 万千瓦热电联产项目临时 用地的土地复垦费用并将其计入生产成本。

喀什华电2×66 万千瓦热电联产项目临时用地土地复垦工程总投资****万元，全部 为单位自筹资金，列入生产成本，由华电喀什能源有限公司全部承担。

### 11.2.2  费用存储

华电喀什能源有限公司在当地银行建立“喀什华电 2 ×66 万千瓦热电联产项目临时 用地土地复垦费用专门账户”，按照土地复垦方案确定的资金数额及费用预存计划，在 土地复垦费用专门账户中分期并足额预存土地复垦费用。预存的土地复垦费用遵循“土 地复垦义务人所有， 自然资源主管部门监管，专户储存专款使用” 的原则。

华电喀什能源有限公司应当与损毁土地所在地县级自然资源主管部门、银行共同签 订“土地复垦费用使用监管协议”，协议中明确土地复垦费用预存和使用的时间、数额、 程序、条件和违约责任等。单位应根据土地复垦费用安排计划对复垦费用进行提取，并 及时存入“喀什华电2×66 万千瓦热电联产项目临时用地土地复垦费用专门账户” 中。 自然资源主管部门按照土地复垦计划，对土地复垦资金专门账户中的资金存储、使用情 况进行监督管理。银行协助当地自然资源主管部门对喀什华电 2 ×66 万千瓦热电联产项 目临时用地土地复垦费用的存储、支取进行监督管理。

### 11.2.3  费用使用与管理

华电喀什能源有限公司根据喀什华电2×66 万千瓦热电联产项目临时用地土地复垦 工程的进度安排合理使用土地复垦资金，服从接受当地自然资源主管部门对该项目复垦 资金的支取、使用的监管与监督。

a）作为企业单位，土地复垦义务人（华电喀什能源有限公司）已具有科学、合理、 严格的财务制度，对于土地复垦资金，在考虑国家相关法规政策的基础上，同时结合单 位实际情况，华电喀什能源有限公司承诺将依据国家项目建设规定及现有的财务制度来 制定相应的土地复垦资金管理使用办法。

b）土地复垦资金管理方式严格按照项目建设规定的开支范围支出，实行专管，根 据施工付款申请以及现场施工情况，按照国家和单位要求，合理支付土地复垦相关费用， 保证复垦资金落实到位。

c）复垦工程施工单位按要求定期填写复垦资金使用情况报表，对每一笔复垦资金 的用途均应有详细明确的记录。复垦资金使用情况报表按时提交单位土地复垦管理机构 审核备案。

d）保证土地复垦费用专用于土地复垦工作，对截留、挤占、滥用、挪用土地复垦 费用的，追究当事人、相关责任人的责任，依法给予相应的行政、经济处分；对当事人 和相关责任人构成犯罪的，应依法追究刑事责任。

### 11.2.4  费用审计

本项目土地复垦资金审计已纳入主体工程审计流程内，由自然资源主管部门进行监 督。

## 11.3  监管保障措施

### 11.3.1  土地复垦监测

本项目土地复垦过程中的监测包括二个方面：一是复垦前后土壤侵蚀监测，通过对 土壤侵蚀过程的监测，及时采取措施，防止土地沙化对项目区复垦工作的不利影响及对 周边地区的影响；二是复垦前后土壤质量监测，监测内容包括土壤有机质含量、土壤 pH 值等，通过监测，及时掌握复垦土地质量情况。通过严格监测，使复垦土地符合土地复 垦质量要求和环境保护标准，保护土壤质量与生态环境。

喀什华电2×66 万千瓦热电联产项目临时用地土地复垦监测实施以华电喀什能源有 限公司土地复垦管理部门为主，不定期请当地的植物学、生态学、土壤学等专家进行。 华电喀什能源有限公司应当于每年 12 月 31 日前向当地县级以上地方人民政府自然资源 主管部门报告喀什华电 2 ×66 万千瓦热电联产项目临时用地当年的土地损毁情况、土地 复垦费用使用情况及土地复垦工程实施情况，积极配合当地国土部门对土地复垦费用的

使用和土地复垦工程实施情况的监督检查。

### 11.3.2  土地复垦验收

参与项目勘察、设计、施工及管理的单位，必须具备国家规定的资质条件，取得相 应的资质证书；项目质量管理必须严格按照有关规范、规程执行，做到责任明确，奖罚 分明，施工所需材料须经质检部门验收合格后方可使用。

华电喀什能源有限公司按照土地复垦方案的要求完成喀什华电2×66 万千瓦热电联 产项目临时用地土地复垦任务后，应当按照国务院自然资源主管部门的规定向所在地县 级以上地方人民政府自然资源主管部门申请验收，接到申请的自然资源主管部门将会同 同级农业、林业、环境保护等有关部门邀请有关专家进行现场踏勘，查验复垦后的土地 是否符合土地复垦质量要求以及土地复垦方案的要求，核实复垦后的土地类型、面积和 质量等情况，并将初步验收结果公告，听取相关权利人的意见。相关权利人对土地复垦 完成情况提出异议的，自然资源主管部门将会同有关部门进一步核查，并将核查情况向 相关权利人反馈；情况属实的，应当向土地复垦义务人提出整改意见。

喀什华电2×66 万千瓦热电联产项目临时用地土地复垦验收时间为复垦工程完工之 后，重点验收对象为采取工程措施复垦的内容，验收标准为工程措施标准。

土地复垦经验收合格的，自然资源主管部门将向华电喀什能源有限公司出具验收合 格确认书；经验收不合格的，将向华电喀什能源有限公司出具书面整改意见，华电喀什 能源有限公司应按照整改意见进行整改，整改完成后重新申请验收。若整改后仍不合格 的，应当缴纳土地复垦费，由有关自然资源主管部门代为组织复垦。若华电喀什能源有 限公司未按规定缴纳喀什华电2×66 万千瓦热电联产项目临时用地土地复垦费的，由县 级以上地方人民政府自然资源主管部门责令限期缴纳；逾期不缴纳的，根据国家相关规 定处罚。

喀什华电 2 ×66 万千瓦热电联产项目临时用地复垦为农用地的土地，华电喀什能源 有限公司应积极配合自然资源主管部门及有关部门在验收合格后的3 年内对土地复垦效 果进行跟踪评价，并根据所提出的建议和措施对土地质量进行改善。

若华电喀什能源有限公司未按照规定报告喀什华电2×66 万千瓦热电联产项目临时 用地土地损毁情况、土地复垦费用使用情况或者土地复垦工程实施情况的，由县级以上 地方人民政府自然资源主管部门责令限期改正；逾期不改正的，根据国家相关规定处罚。

## 11.4  技术保障措施

土地复垦工作人员须掌握土地复垦基础知识，受过相关专业的专门训练；在施工过 程中技术人员要亲临现场进行施工监理，确保工程施工的质量及标准，及时解决复垦过 程中的问题。本项目区的土地复垦工程与项目所在地区的相关规划和生态环境综合治理 工作密切结合，在实际的复垦过程中，华电喀什能源有限公司土地复垦实施管理机构将 联合相关科研机构及当地的国土、环保、农业等政府部门，进行多方联手攻关，保证复 垦生态系统向良性方向发展。

## 11.5  公众参与

### 11.5.1  复垦方案编制中的公众参与

本复垦方案编制过程中，为使评价工作更具民主化、公众化，遵循公众广泛参与的 原则，多次征求当地群众、专家领导以及当地国土、环保、林业、农业等相关部门的意 见，以保证本方案的合理性以及适用性。公众参与调查表的发放对象为项目区周边人员 等。本次复垦项目土地复垦公众参与调查表 11-1。

表 11-1  土地复垦项目公众参与调查表

| 姓 名 |  | 性别 | 男□ 女□ | 民族 |  |  | 年龄 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职业及工作单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 居住地距项目方位 及距离 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 文化程度 | 小学 □ 初中 □ 高中 □ 中专 □ 大学 □ 硕士以上 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序 号 | 问 题 |  |  |  |  | 您的答案 |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  | A |  | B | C |  |
| 1 | 您对本项目 了解程度： A 很了解；B 一般了解；C 不了解 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 您认为本项目是否有利于地方经济发展： A 是；B 否；C 不清楚 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 是否担心的开采影响生态环境？ A 担心；B 不担心；C 无所谓 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 您了解土地复垦吗？ A 了解；B 不了解；C 不清楚 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 您认为土地复垦能否改善当地生态环境？ A 能；B 不能；C 不清楚 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 6 | （ 了解土地复垦后，）您支持土地复垦吗？ A 支持；B 不支持；C 无所谓 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 您认为本项目复垦最适宜方向是什么？ A 林地；B 草地；C 其他土地 |  |  |  |  |
| 8 | 您愿意监督或参与复垦吗？ A 愿意；B 不愿意；C 无所谓 |  |  |  |  |
| 您对该项目的具体意见和建议： |  |  |  |  |  |

### 11.5.2  复垦方案编制完成后的公示

a）复垦方案公示内容及形式

复垦方案送审稿完成之后，在报送自然资源主管部门评审之前，由建设单位将复垦 方案在喀什市自然资源局附近进行公示，向公众公告的内容包括：建设项目情况简介； 开采项目对土地损毁情况简介；复垦方向及复垦措施要点介绍；公众查阅土地复垦报告 书简本的方式和期限，以及公众认为必要时向生产建设单位或者其委托的报告编制单位 索取补充信息的联系方式和期限。

### 11.5.3  复垦方案实施阶段的公众参与

在项目的实施过程中，华电喀什能源有限公司将继续征求相关专业部门及专家、科 技工作者的意见，遇到问题及时求教，并接受地方自然资源主管部门、其他相关部门及 群众对复垦进度与复垦质量的监督。

具体表现在两方面：一是土地复垦工作的验收主体不只局限于国土部门，相关的前 期参与复垦方案报告的相关职能部门均有对复垦实施效果进行监督的权利；二是华电喀 什能源有限公司在组织开展喀什华电2×66 万千瓦热电联产项目临时用地土地复垦工作 以后，应当受理群众对详细复垦措施、质量以及复垦土地权属调整过程中的纠纷问题。

### 11.5.4  复垦工程竣工验收阶段的公众参与

复垦工程核查验收主要是在本方案服务期满后，由以自然资源主管部门牵头的验收 专家组对土地复垦方案实施过程中的资金使用、复垦措施、工程设计、复垦效果进行检 查，以复垦标准为标准，对项目区的土地复垦进行综合评判的过程。由于本项目处于生 态环境脆弱地区，以保证复垦植被的成活率。分阶段对本方案的全部复垦工作进行动态 跟踪核查验收，以确保能够达到预期的复垦效果。

## 11.6  土地权属调整方案

土地权属调整是对复垦土地的产权进行调整，其目的是使复垦后的土地产权关系明 确，促进项目所在地区的社会稳定、经济发展又能切实保护当事人的合法土地权利，避 免发生土地权属争议。

本方案均为临时用地，不涉及土地所有权和使用权的调整。

# 12  土地复垦方案编制成果

## 12.1  报告

（1）项目土地复垦方案报告书；

（2）项目土地复垦方案报告表。

## 12.2  附件

（1）《喀什华电 2 ×66 万千瓦热电联产项目临时用地土地复垦方案报告书》的委 托函；

（2）《喀什华电 2 ×66 万千瓦热电联产项目临时用地土地复垦方案报告书》的承 诺书；

（3）《喀什华电 2 ×66 万千瓦热电联产项目临时用地土地复垦方案报告书》的业 主意见；

（4）喀什华电 2 ×66 万千瓦热电联产项目临时用地踏勘说明；

（5）关于《喀什华电 2 ×66 万千瓦热电联产项目临时用地土地复垦方案报告书》 的初审意见；

（6）《自治区发展改革委关于喀什华电 2 ×66 万千瓦热电联产项目核准的批复》 新发改批复〔2023〕152 号；

（7）《关于喀什华电 2 ×66 万千瓦热电联产项目可行性研究报告的评审意见》电 规发电〔2023〕739 号；

（8）2025 年 1 月喀什地区建设工程除税综合价格信息；

（9）项目区现场照片；

（10）复垦施工典型大样图；

（11）公众调查表；

（12）项目临时用地坐标表；

## 12.3  附图

（1）喀什华电 2 ×66 万千瓦热电联产项目临时用地土地利用现状图；

（2）喀什华电2×66 万千瓦热电联产项目临时用地土地损毁预测图；

（3）喀什华电 2 ×66 万千瓦热电联产项目临时用地土地复垦规划图；

# 喀什华电 2×66 万千瓦热电联产项目临时用地土地复垦方案报告表

| 项 目 概 况 | 项目名称 | 喀什华电2×66 万千瓦热电联产项目临时用地 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 单位名称 | 华电喀什能源有限公司 |  |  |  |  |
|  | 项目性质 | 能源电力项目 |  |  |  |  |
|  | 法 人 | 翟文东 |  | 联系电话 |  | **** |
|  | 单位地址 | 新疆喀什地区喀什市浩罕乡华电 19 村世纪大道 118 号 1 栋 1 号 |  |  |  |  |
|  | 单位性质 | 有限公司 |  | 项目区面积 |  | ****hm2 |
|  | 项目位置 | 喀什市浩罕乡托万喀孜艾日克村 |  |  |  |  |
|  | 项目投资规模 | ****亿元 |  |  |  |  |
|  | 建设期限 | **** **** - |  | 土地复垦方案 服务年限 |  | **** **** |
| 方 案 编 制 单 位 | 编制单位名称 | 汉唐规划设计集团有限公司新疆分公司 |  |  |  |  |
|  | 法人代表 | 胡鹏 |  |  |  |  |
|  | 资质证书名称 | 乙级测绘 资质证书 | 资质等级 |  | 乙级 |  |
|  | 发证机关 | 陕西省土地协会 | 编 号 |  | 乙测资字**** |  |
|  | 联系人 | 胡鹏 | 联系电话 |  | **** |  |
|  | 主要编制人员 |  |  |  |  |  |
|  | 姓 名 | 职务/职称 |  | 专 业 |  | 签 名 |
|  | 文江龙 | 项目负责 |  | 土地 |  |  |
|  | 胡鹏 | 技术负责 |  | 土地 |  |  |
|  | 亚尔麦麦提 | 工程师 |  | 国土空间规划 |  |  |
|  | 唐莹 | 工程师 |  | 土地 |  |  |
|  | 倪雅峰 | 工程师 |  | 土地 |  |  |

汉唐规划设计集团有限公司新疆分公司      66

| 复 垦 区 土 地 利 用 现 状 | 土地类型 |  |  | 面积（hm2） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一级地类 |  | 二级地类 | 小计 | 已损毁 |  | 拟损毁 |  | 永久占用 |
|  | 耕地 |  | 水浇地 | **** | **** |  | **** |  | **** |
|  | 合计 |  |  | **** | **** |  | **** |  | **** |
| 复垦 责任 范围 内土 地损 毁及 占用 面积 | 类型 |  |  | 面积（hm2） |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 小计 |  | 已损毁 |  | 拟损毁 |  |
|  | 损毁 | 压占 |  | **** |  | **** |  | **** |  |
|  |  | 塌陷 |  | **** |  | **** |  | **** |  |
|  |  | … |  | **** |  | **** |  | **** |  |
|  | 占用 |  |  | **** |  | **** |  | **** |  |
|  | 合计 |  |  | **** |  | **** |  | **** |  |
| 复 垦 土 地 面 积 | 一级地类 |  | 二级地类 | 面积（hm2） |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 已复垦 |  |  | 拟复垦 |  |  |
|  | 耕地 |  | 水浇地 | **** |  |  | **** |  |  |
|  | 合计 |  |  | **** |  |  | **** |  |  |
|  | 土地复垦率：****% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工 作 计 划 及 主 要 措 施 | 1.主要复垦措施 根据项目建设拟损毁耕地等地实地调查分析，喀什华电 2 ×66 万千瓦热电联产项目 临时用地综合考虑损毁区域的土壤类型及其土壤理化性质，本方案对水浇地复垦工程设 计包括表土剥离、清理垫层、土地平整、表土回覆、土壤培肥、土地翻耕等措施。其具 体工程设计如下： 1）表土剥离及保存 根据《土地复垦条例》第十六条“土地复垦义务人应当首先对拟损毁的耕地、林地、 牧草地进行表土剥离，剥离的表土用于被损毁土地的复垦”。 根据《土地复垦条例实施办法》第二十四条 预防控制措施：ℼ（一）对可能被损毁 的耕地、林地、草地等，应当进行表土剥离，分层存放，分层回填，优先用于复垦土地 的土壤改良。表土剥离厚度应当依据相关技术标准，根据实际情况确定。表土剥离应当 在生产工艺和施工建设前进行或者同步进行”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | 根据勘界资料及现场调查，本项目临时用地占耕地总面积****hm2 。应对项目 占用 上述用地区域采取表土剥离措施，耕地剥离厚度****cm ，剥离的表土堆放至项目区临时 用地一侧或四周（临时用地范围内），采用防尘网苫盖进行保存，用于后期进行表土回 覆，减少土壤熟化周期，为恢复植被生长创造土壤条件。 3）清理垫层 场地施工时需要在地表覆盖一层砂石垫层。项目建设完毕后，需要采取清理垫层工 程措施，为后期恢复植被生长条件创造条件，本方案设计垫层清理至项目区边缘（临时 用地内侧），清理厚度为****cm，平均清运距离****km，施工结束后由项目单位用铲车 和运输车集中装载和运输，拉运至指定的建筑垃圾填埋场回填。 4）土地平整措施 项 目区损毁土地后，使原有的土地形态发生改变，损毁土地的表层起伏不平。为保 证复垦措施的及时实施，需采取机械进行整平，使作业面保持平整，促使其能够达到复 垦质量要求。平整填挖深度为 20cm 。平整面积为项目区损毁土地总面积****hm2。 5）表土回覆 对恢复为耕地的用地，工程建设完毕后进行表土回覆，覆土来源来自项目建设先期 剥离的表土，耕地覆土厚度****cm。 6）土壤改良与培肥措施 对恢复为耕地的用地，在本项目生产建设过程中，损毁土地的土壤养分存在一定程 度的流失，为尽快恢复复垦土地的肥力和活性，需在恢复土地生产力的过程中采取一些 土壤改良与培肥措施。经现场调查分析，项 目区土壤有机质含量较低，通过增施有机肥 有助于改良土壤结构及其理化性质，提高土壤保肥保水能力。在施肥时，通过把有机肥 料与无机肥等结合起来，可以解决有机肥料养分含量低、释放缓慢的问题，有效促进重 建植被从土壤中吸收养分和水分，增进植被的生长发育，但要注意肥料的交叉作用，避 免混施时造成肥效降低或失效。水浇地单位施用量为****kg/hm2 ，需培肥面积****hm2。 7）土地翻耕措施 对恢复为耕地的用地，建设过程中施工车辆、工程材料及人员活动会对扰动区域的 土壤造成一定程度的压实，使土壤对降水入渗能力降低，土壤容重增加。为 了恢复土地 |
| --- | --- |

|  | 的使用功能，需对临时占耕地总面积****hm2 ，地表及时进行清理、翻松地表土层，打 破紧实层，疏松土壤，满足植被生长土壤有效土层厚度要求。同时，培肥工程可与松土 工程进行配合，在机械翻耕松土时进行肥料撒播。翻耕深度****至****cm。 8 ）监测工程 本方案监测内容主要包括土地损毁监测和复垦效果监测（土壤质量监测）。 ①土地损毁监测 本方案共设计****个土地损毁监测点，设置在耕地临时用地具有代表性的位置，对 土地损毁情况进行调查确认，调查范围为临时用地范围及周边区域，调查内容为土地挖 损、压占情况、项 目区周边植被影响情况等， 以确定土地损毁程度，并与方案预测的土 地损毁情况进行对比，若相差较大，则需调整复垦措施，项目建设完成后进行****次土 地损毁监测。 ②土壤质量监测 本方案共设计****个土壤监测点，设置在水浇地具有代表性的位置，监测指标为土 壤 pH 值、土壤有机质含量、有效土层厚度、土壤砾石含量、土壤容重等，项目开工建 设前监测****次，复垦完成后监测****次。 ③监测方法及频率 复垦效果监测方法及频次：土地复垦效果监测主要是对复垦土地的土壤质量监测。 监测过程中采用资料收集和现场调查相结合的方法进行，使用铁锹、GPS 、罗盘、卷尺、 照相机等器材进行实地巡查及采取相关样品。监测点布设依据项目区域土壤类型和土地 利用类型分布状况，并结合本项目建设情况和分布格局，尽量对复垦区任务较重区域布 点较密。复垦监测方案见表 7. 1.3-1。 ⑤监测技术标准和要求 监测技术标准主要参考《水土保持监测技术规范》（SL227-2002）、《土壤环境监 测技术规范》（HJ166-2004）等。 2.土地复垦工程量汇总 土地复垦工程量汇总表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 序号 | 定额编号 | 工程名称 |  | 单位 | 工程量 |  |
|  | 一 |  | 土壤重构工程 |  |  |  |  |
|  | （一） |  | 表土剥离工程（耕地区） |  |  |  |  |
|  | 1 | 10305 | 临时堆料场 | 推土机推土-二类土-40m | 100m3 | **** |  |

汉唐规划设计集团有限公司新疆分公司      69

（二）; 垫层清理工程. 1; 10231; 临时堆料场; 拉运-垫层-****km; 100m3; ****. （三）; 表土回覆（耕地区）. 1; 10305; 临时堆料场; 推土机推土-二类土-40m; 100m3; ****. （四）; 土地平整工程. 1; 10313; 临时堆料场; 推土机推土-三类土-10m; 100m3; ****. （五）; 土壤培肥（耕地区）. 1; 参 90030; 临时堆料场; 施有机-无机混合肥-750kg; hm2; ****. （六）; 土地翻耕工程. 1; 10043; 临时堆料场; 土地翻耕-二类土; hm2; ****. 二; 监测工程. 1; 按市场; 土地损毁监 测; 土地损毁情况调查; 点•次; ****. 2; 按市场; 复垦效果监 测; 土壤质量监测; 点•次; ****. 3.土地复垦工作计划 1）第一阶段：建设项目施工阶段，****年****月至****年****月，开展 复垦前期工作，并对项目临时用地进行表土剥覆、土地损毁监测、土壤质量 监测、监管、控制，防止超范围、超期使用土地。 2）第二阶段：复垦施工阶段，****年****月至****年****月，主要对项 目建设临时损毁的土地采取工程及生物化学措施、土壤质量监测复垦。 4.土地复垦保障措施 （1）土地复垦方案报请自然资源行政主管部门审批后，由建设单位负责 组织实施，认真贯彻、执行“谁破坏、谁复垦”的复垦方针； （2）切实加强领导，真正做到责任、措施和投入“三到位” ，认真组织方 案的实施和管理，定期检查，接受社会监督； （3）加强土地复垦的宣传、教育工作，提高各级管理人员、施工人员的 土地复垦意识； （4）土地复垦施工时，应采取各种有效措施，避免对其范围外的土地进 行扰动、破坏，避免对周边生态环境造成影响； （5）土地复垦施工时，应采取各种有效措施，避免对其范围外的土地进 行扰动、破坏，避免对周边生态环境造成影响； （6）土地复垦投资应列入相应资金计划，土地复垦费用应专款专用，根.

|  |  | 据土地复垦实施进度与资金年度计划按期拨付，并进行监督、检查。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投 资 估 算 | 测 算 依 据 | 土地复垦投资估算依据 （1）《土地复垦方案编制规程》（TD/T1031.1-2011）； （2 ）财政部、国土资源部《土地开发整理项目预算编制规定》（2012 年）； （3 ）财政部、国土资源部《土地开发整理项目预算定额标准》（2012 年）； （4）财政部、国土资源部《土地开发整理项目施工机械台班费定额》（2012 年）； （5）国土资源部土地整理中心《土地复垦方案编制实务》（2011 年）； （6）《自然资源部关于规范临时用地管理的通知》 自然资规〔2021〕2 号； （7）《关于进一步规范临时用地管理的通知》（新自然资规〔2022〕2 号） （8）《2025 年 1 月喀什地区建设工程除税综合价格信息》（住房和城乡 建设局 2025 年 2 月 11 日） |  |  |  |
|  | 费 用 构 成 | 序号 | 工程或费用名称 | 费用/万元 | 费率 |
|  |  | 一 | 工程施工费 | **** | **** |
|  |  | 二 | 设备费 | **** | **** |
|  |  | 三 | 其他费用 | **** | **** |
|  |  | 四 | 监测与管护费 | **** | **** |
|  |  | （一） | 复垦监测费 | **** | **** |
|  |  | （二） | 管护费 | **** | **** |
|  |  | 五 | 预备费 | **** | **** |
|  |  | （一） | 基本预备费 | **** | **** |
|  |  | （二） | 价差预备费 | **** | **** |
|  |  | （三） | 风险金 | **** | **** |
|  |  | 六 | 静态总投资 | **** | **** |

填表人：文江龙                                              填表日期：2025 年 3 月

# 填 表 说 明

1.有关指标解释、编制原则、编制依据、主要计量单位等同报告书要求。 2.表内关系：

（1）复垦区面积=永久性用地面积+损毁土地面积=复垦区土地利用现状合计。

（2）损毁土地面积=复垦责任范围内土地损毁类型合计≥复垦面积合计。