**喀什地区项目支出绩效自评报告**

（2019年度）

项目名称：喀什地区政务服务建设外网横向接入项目

实施单位（公章）：喀什地区电子政务管理办公室

主管部门（公章）：

项目负责人（签章）：

填报时间：2020年03月19日

**一、项目概况**

**（一）项目单位基本情况**

**喀什地区电子政务管理办公室为行署副县级参公事业单位，隶属行署办公室，现有编制16名，实有工作人员16人，内设科室4个（综合科、网络管理科、信息科、培训鉴定科）。前身是地区经济信息中心、地区电子政务和信息管理中心。自治区人民政府电子政务办公室、自治区电子政务外网管理中心为上级业务主管单位。**

**主要职能：**

**1、组织贯彻落实国家、自治区关于电子政务工作的方针、政策和有关规定，开展涉及政府通过网络进行社会管理和公共服务等领域的调查研究，并提出政策建议。**

**2、负责《中华人民共和国信息公开条例》等法规、政策的落实；承担行署本级政府信息工作职责，指导各县（市）依法开展政府信息公开工作。**

**3、负责地区门户网站“喀什政府信息网”的规划建设、运行维护、内容管理、安全保障等工作；围绕政府网站的功能定位，在信息公开、政民互动、在线办事等领域开展相关工作，为各县（市）、各 部门政府网站建设工作提供技术指导。**

**4、承担地区电子政务外网规划建设、运行维护、安全管理等工作，为行署及各部门履行社会管理和公共服务提供安全高效的网络支持和技术保障；指导各县（市）电子政务业务系统的建设和管理工作。**

**5、负责本地区“全国计算机技术与软件专业技术资格（水平）考试”的教务工作；承担地区计算机职业技术培训、考核、认证管理工作；负责全地区公务员电子政务相关知识和应用技术的培训教育工作。**

**（二）项目预算绩效目标设定情况**

**1、项目预期目标及阶段性目标**

**项目的实施旨在**为认真贯彻落实自治区党委、人民政府关于推进“互联网政务服务”工作安排部署,按照《自治区人民政府加快推进全区在线政务服务平台建设的实施方案》(新政发<2018>75号)和《关于各地(州、市)做好对接自治区在线政务服务平台的通知》(新政办明电<2019>31号)要求,推动我区互联网＋政务服务水平**。根据喀署办发﹝2019﹞29号文件精神，计划实施该项目，预算金额20.58万元。**

**2、项目基本性质**

**本项目性质为经常性性项目。**

**3、项目用途及范围**

**主要用途：49家单位接入自治区**在线政务服务平台**。**

**主要内容: 1、政务外网横向接入线路49条，单条线路带宽20兆以上；2、政府采购率100%，线路故障率2%以内，故障排除时间8小时以内；3、单条线路月租费350元以内；4、在线办事水平逐步提高，政务公开水平逐步提高；5、窗口使用年限五年以上，政务服务建设外网横向接入单位满意率95%以上。项目实施后，49家单位接入自治区政务服务建设平台，为政务公开、网上办事打下基础。**

**二、项目资金使用及管理情况**

**（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析**

根据喀财专报[2019]124文件要求，本项目资金**20.58**万元，其中财政资金**20.58**万元，其他资金0万元，资金到位**20.58**万元；资金到位率100%。

**（二）项目资金实际使用情况分析**

**根据喀地财发【2019】60号关于下达2019年喀什地区本级预算部门预算批复的通知，到位资金20.58万元，本项目实际支付资金15.435万元，预算执行率75%。项目资金主要用于支付中国移动通信集团新疆有限公司喀什地区分公司9个月线路租用费15.435万元，结余资金5.145万元。**

**根据中央和自治区项目资金管理办法的要求，喀什地区电子政务管理办公室严格按照项目资金规定的项目条件和范围要求，严格按照有关规定使用管理项目资金。**

**（三）项目资金管理情况分析**

**本项目支出符合地区财政资金管理制度，包括会计人员集中核算工作管理制度、财务收支审批制度、财务稽核制度、财务牵制制度、会计主管岗位职责等制度规定；资金支付由本单位主要领导同意、主管财务领导、财务负责人、经办人签字、地区财政局等各级部门审批审核；资金的支付有完整的审批程序和手续，符合制度要求；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。**

**三、项目组织实施情况**

**（一）项目组织情况分析**

为保证项目质量和成本控制，我单位积极与地区财政局政府采购办对接，确定了采购方式，采取询价的方式进行采购，经专家评审，一致通过由中国移动通信集团新疆有限公司喀什地区分公司提供线路接入服务。按计划施工后，49家单位于4月初接入政务服务平台。项目实施完成后，由本项目相关人员完成检查验收，检查验收合格后按合同规定支付款项。项目达到预期目标，按合同规定支付款项。

本项目不存在调整情况。

**（二）项目管理情况分析**

**项目实施过程中，我单位建立了《喀什地区电子政务管理办公室项目管理制度》保障项目的顺利实施。项目的实施遵守相关法律法规和业务管理规定，项目资料齐全并及时装订、归档。已建立《喀什地区电子政务管理办公室项目日常检查监督制度》，不定期对项目进度情况进行督导检查，对检查过程中发现的问题及时督促整改，确保了项目按时保质完成。**

**四、项目绩效情况**

本项目的主要产出和效果：一是49家单位如期接入自治区政务服务，系统运行；截至12月底，系统已运行9个月。二是49家接入单位已经在该平台进行在线业务处理，在线办事水平逐步提高，政务公开水平逐步提高，49家接入单位满意率100%。

**（一）项目绩效目标完成情况分析**

本项目共设置一级指标3个，二级指标7个，三级指标11个，其中已完成三级指标11个，指标完成率为100%。根据年初设定的绩效目标，此项目自评得分为97.5分。

1.产出指标完成情况分析

（1）项目完成数量

单条线路带宽（兆），预期指标是20，实际完成值是20，指标完成率是100%，达到预期目标；政务外网横向接入线路（条），预期指标是49，实际完成值是49，指标完成率是100%，达到预期目标。

数量指标共计2个，完成2个，达到预期目标。

（2）项目完成质量

故障排除时限（≦\*小时），预期指标是8，实际完成值是4，指标完成率是100%，达到预期目标；政府采购率（%），预期指标是100%，实际完成值是100%，指标完成率是100%，达到预期目标；线路故障率（≦\*%），预期指标是3%，实际完成值是0.5%，指标完成率是100%，达到预期目标。

质量指标共计3个，完成3个，达到预期目标。

（3）项目实施进度

日常巡查维修及时率（≧\*%），预期指标是90%，实际完成值是100%，指标完成率是100%，达到预期目标。

时效指标共计1个，完成1个，达到预期目标。

（4）项目成本节约情况

单条线路月租费（≦\*元），预期指标是350，实际完成值是337，指标完成率是100%，达到预期目标。偏差原因：做预算时，算的是全年的租费，由于四月才完工，实际只支出了8个月租费。改进措施：进一步加强预算。

成本指标共计1个，完成1个，达到预期目标。

2.效益指标完成情况分析

（1）项目实施的经济效益分析

无

**（**2）项目实施的社会效益分析

在线办事水平，预期指标是逐步提高，实际完成值是逐步提高，指标完成率是逐步提高，指标完成率是100%，达到预期目标；政务公开水平，预期指标是逐步提高，实际完成值是逐步提高，指标完成率是100%，达到预期目标。

社会效益指标共计2个，完成2个，达到预期目标。

（3）项目实施的生态效益分析

无

（4）项目实施的可持续影响分析

窗口使用年限（≧\*年），预期指标是5，实际完成值是5，指标完成率是100%，达到预期目标。

可持续影响指标共计1个，完成1个，达到预期目标。

3.满意度指标完成情况分析

按计划完成项目实施，已做满意度调查问卷，具体如下：

接入单位满意度 (≧\*%)，预期指标是95%，实际完成值是100%，指标完成率是100%，达到预期目标。

满意度指标共计1个，完成1个，达到预期目标，服务对象满意度指标完成。

**（二）项目绩效目标未完成原因分析**

本项目预算资金为20.58万元，到位资金20.58万元，实际支付资金15.435万元，预算执行率**75%**，总体目标完成率为100%。

此项目有偏差，偏差率为25%，偏差的原因为：年初预算时，预算的是全年12个月的线路租赁费，实际支付是从四月起。采取的措施为：将**结余资金5.145万元退回地区财政局。**

**五、其他需要说明的问题**

**（一）后续工作计划**

在后期运行过程中，将督促承建方提供7\*24小时技术支持、不限次数现场服务及应急响应服务，确保接入单位持续接入自治区政务服务，为在线办事、信息公开打下基础。

**（二）主要经验及做法、存在问题和建议**

1. 主要经验及做法

通过预算绩效管理，总结了工作中的较好的经验，如项目严格按照进度计划进行，严格把控项目的整个生命周期，做好每个周期的工作，确保项目高质量如期完成。

一是领导重视,提供组织保障。我办先后多次召开党组会、办务会专题研究绩效工作,成立了由主任任组长,分管副主任任副组长,科长为成员的绩效工作领导小组，下设办公室,确保了项目绩效工作的全面推进。二是建章健制,提供制度保障。根据办绩效工作办法和一系列文件精神,结合实际,细化指标完善标准,修改制定了《喀什地区电子政务管理办公室财政项目绩效管理办法及实施细则》,进一步明确了绩效管理工作目标。使我办的各项工作有标准、有措施的稳步开展。三是绩效管理与其他工作一起齐抓共管,提供实绩保障。如期完成了以下工作：抓好绩效目标编制,及时报送绩效目标；加强过程监督，绩效；开展财政项目事前支出绩效评价报告,对项目实施事前绩效自评和项目核查,在此基础上形成事前支出自评报告。

1. 存在的问题

通过预算绩效管理，发现了工作中存在的不足，如签合同时未约定按月支付，导致资金支出进度与项目完成进度存在一定偏差。

1. 建议

下一年按月进行资金支付，确保资金支出进度与项目完成进度保持一致。

**（三）其他**

无其他说明内容。

**六、项目评价工作情况**

本次评价通过文件研读、实地调研、数据分析等方式，全面了解喀什地区政务服务建设外网横向接入项目资金的使用效率和效果，项目管理过程严格按照规范流程进行，完成了预期绩效目标。同时，通过开展自我评价来总结经验和教训，为喀什地区电子政务管理办公室的其他项目今后的开展提供参考建议。

**七、附表**

**《喀什地区财政项目支出绩效自评表》**