喀什地区财政专项支出绩效自评报告

（  2022  年度）

项目名称：2022年全民健身设施补短板工程(巴楚唐王城健走步道)

实施单位（公章）：喀什地区巴楚县文体广播电视和旅游局

主管部门（公章）：喀什地区体育局

项目负责人（签章）：宋林军

填报时间：2023年01月12日

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

（一）项目概况
1. 项目背景
本项目遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2022〕23号）等相关政策文件与规定，下达2022年全民健身设施补短板工程中央基建投资预算[巴楚唐王城健走步道]项目600万元。旨在评价喀什地区唐王城健走步道建设项目实施前期、过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益。通过该项目的实施，有效完善了巴楚县公共体育服务设施，提高公共体育普及水平，不断满足人群民众日益增长的体育健身需求。
2. 主要内容及实施情况
2022年全民健身设施补短板工程中央基建投资预算[巴楚唐王城健走步道]项目主要实施内容为：项目总投资600万元，主要建设健走步道10公里，配套附属设施。项目的实施对丰富我区群众体育生活，扩大我市体育场地设施有效供给，进一步落实自治区“体育强区”战略目标具有重要作用。
3.项目实施主体
巴楚文化体育广播电视和旅游局为全额拨款行政单位，纳入2021年部门决算编制范围的有：综合办公室、旅游管理股、文化艺术体育股、文化市场管理股、财务室和项目办6个科室。
编制人数35人，其中行政人员14人，事业人员17人，参公2人，工勤2人。
4. 资金投入和使用情况
喀地财建【2022】13号共安排下达资金600万元，为中央预算内资金，最终确定项目资金总数为600万元。
截至2022年11月22日，实际支出281.82万元，预算执行率46.97%。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

（二）项目绩效目标
项目绩效目标包括项目绩效总目标和阶段性目标。
1.项目绩效总目标
完善巴楚县公共体育服务设施建设，提高公共体育普及水平，不断满足人群民众日益增长的体育健身需求，提高群众身体素质，促进人们的身心健康，让更多的群众在劳动、工作、学习之余参与到体育运动中来，增强身体素质，增强抵御疾病的能力，从而减少社会在医疗卫生方面的支出。
2.阶段性目标
项目计划以完成健走步道建设基础设施，主要新建健走步道10公里，在工程施工期间解决当地农民群众就业，发放农民群众投工投劳报酬，提高本地群众就业率和劳务增收；项目建成后有效完善公共体育健身基础场地，为群众提供休闲、娱乐和健身于一体的综合场所。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

（一）绩效评价目的、对象和范围
1. 绩效评价目的
本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，旨在评价财政项目实施前期、过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益。
为全面了解该项目预算编制合理性、资金使用合规性、项目管理的规范性、项目目标的实现情况、服务对象的满意度等，通过本次部门绩效评价来总结经验和教训，促进项目成果转化和应用，为今后类似项目的长效管理，提供可行性参考建议。也为下一年预算编制与评审提供充分有效的依据，以达到改进预算管理、优化资源配置、提高预算资金使用效益的目的。
2. 绩效评价对象
本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，以项目支出为对象所对应的预算资金，以项目实施所带来的产出和效果为主要内容，以促进预算单位完成特定工作任务目标所组织开展的绩效评价。
3. 绩效评价范围
本次评价范围涵盖项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。覆盖项目预算资金支出的所有内容进行评价。包括项目决策、项目实施和项目成果验收流程等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法评价标准
1. 绩效评价原则
本次绩效评价遵循的原则包括：
（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。
（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。
（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。
（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。
2. 绩效评价指标体系
本项目绩效评价体系为根据财预﹝2020﹞10号共性指标及个性化指标设置，主要分为共性指标和个性指标两大类。共性指标下设决策与过程2个一级指标，其中：项目决策下设项目立项、绩效目标、资金投入3个二级指标；过程下设资金管理和组织实施2个二级指标。个性指标下设产出和效益2个一级指标，其中产出下设产出数量、产出质量、产出时效、产出成本4个2级指标，效益下设项目效益1个二级指标。项目绩效评价体系详见附件1。
3. 绩效评价方法
本次评价采用定量与定性评价相结合的比较法，公众评判法，总分由各项指标得分汇总形成。
比较法：是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。
公众评判法：是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。
4. 绩效评价标准
绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较、分析、评价。本次评价主要采用了计划标准和行业标准。
计划标准：指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。
行业标准：指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

（三）绩效评价工作过程。

（三）绩效评价工作过程
本次评价成立了评价工作组，成员如下：
本次评价设计了评价方案、评价指标体系，通过资料分析、调研、访谈满意度调查等方式形成评价结论，在与项目单位沟通后确定评价意见，并出具评价报告。
第一阶段：前期准备。认真学习相关要求与规定，成立绩效评价工作组，作为绩效评价工作具体实施机构。成员构成如下：
龚健任任评价组组长，绩效评价工作职责为负责全盘工作。
艾合买提江·买买提任评价组副组长，绩效评价工作职责为为对项目实施情况进行实地调查。
刘德峰、胡燕花任评价组成员，绩效评价工作职责为负责资料审核等工作。
第二阶段：组织实施。经评价组通过实地调研、查阅资料等方式，采用综合分析法对项目的决策、管理、绩效进行的综合评价分析。
第三阶段：分析评价。首先按照指标体系进行定量、定性分析。其次开展量化打分、综合评价工作，形成初步评价结论。最后归纳整体项目情况与存在问题，撰写部门绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况
经评价组通过实地调研、综合分析法、问卷调查法等方式，主要采用综合分析法对项目的决策、实施、产出、效益进行综合评价分析，最终评分89.7分。
2022年全民健身设施补短板工程中央基建投资预算
[巴楚唐王城健走步道]项目得分情况表
一级指标	权重	得分率	实际得分
项目决策	20	100%	20
项目过程	20	85%	17.35
项目产出	40	95%	32.35
项目效益	20	100%	20
合计	100	89.7%	89.7
（二）综合评价结论
运用项目组制定评价指标体系及财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件评分标准进行评价，本次绩效评价结果主要采取评分和评级相结合的方式，具体分值和等级可根据不同评价的内容设定。总分一般设置为100分，其中项目决策20分、项目过程17分、项目产出38分、项目效益20分。评价结果分为优、良、中、差四个等级：优（90分（含）—100分）；良（80分（含）—90分）；中（60分（含）—80分）；差（0分—60分）。
2022年全民健身设施补短板工程中央基建投资预算[巴楚唐王城健走步道]项目已完成健走步道铺设的80%，在工程施工期间解决当地农民群众就业，发放农民群众投工投劳报酬，提高本地群众就业率和劳务增收；项目建成后有效完善公共体育健身基础场地，为群众提供休闲、娱乐和健身于一体的综合场所。该项目最终评分89.7分，绩效评级为“良”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

（一）项目决策情况
项目决策类指标包括项目立项、绩效目标和资金投入三方面的内容，由6个三级指标构成，权重分为 20 分，实际得分20分，得分率为100%。
项目决策指标得分情况
三级指标	权重	得分率	实际得分
立项依据充分性	3	100%	3
立项程序规范性	2	100%	2
绩效目标合理性	3	100%	3
绩效指标明确性	2	100%	2
预算编制科学性	5	100%	5
资金分配合理性	5	100%	5
合计	20	100%	20
（1）立项依据充分性：结合体育局职责，并组织实施。围绕2022年度工作重点和工作计划制定经费预算，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
（2）立项程序规范性：根据决策依据编制工作计划和经费预算，经过与地区体育局分管领导进行沟通、筛选确定经费预算计划，上党委会研究确定最终预算方案，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。
（3）绩效目标合理性：制定了《2022年全民健身设施补短板工程中央基建投资预算[巴楚唐王城健走步道]项目实施方案》，明确了总体思路及目标、并对任务进行了详细分解，对目标进行了细化，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
（4）绩效指标明确性： 将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，其中，3个一级指标，7个二级指标，9个三级指标构成。根据评分标准，该指标不扣分，得2分。
（5）预算编制科学性： 预算编制经过科学论证，内容与项目内容匹配，项目投资额600万元与健走步道建设任务相匹配，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
（6）资金分配合理性：资金分配与健走步道建设实际相适应，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

（二）项目过程情况。

（二）项目过程情况
项目过程类指标包括资金管理和组织实施两方面的内容，由 5个三级指标构成，权重分为20分，实际得分17.35分，得分率为86.75%。
项目过程指标得分情况
三级指标	权重	得分率	实际得分
资金到位率	5	100%	5
预算执行率	5	47%	2.35
资金使用合规性	5	100%	5
管理制度健全性	2	100%	2
制度执行	3	100%	3
合计	20	100%	17.35
（1）资金到位率：预算资金600万元，实际到位资金600万元，资金到位率100%，资金足额拨付到位，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。   
（2）预算执行率：实际到位资金600万元，实际支出资金为281.82万元，资金执行率47%，偏差原因：该项目因疫情原因，尚未完工，采取措施：加快施工进度。根据评分标准，该指标扣2.65分，得2.35分。
（3）资金使用合规性：制定了《喀什地区体育局财务收支管理制度》对经费使用进行规范管理，财务制度健全、执行严格，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
（4）管理制度健全性：制定了《喀什地区体育局财务收支管理制度》，对财政专项资金进行严格管理，基本做到了专款专用，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。
（5）制度执行有效性：由体育局提出经费预算支出可行性方案，经过与体育局分管领导沟通后，报党组会议研究执行，财务对资金的使用合法合规性进行监督，年底对资金使用效果进行自评，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。

（三）项目产出情况。

（三）项目产出情况
项目产出类指标包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四方面的内容，由4个三级指标构成，权重分为40分，实际得分32.35分，得分率为80.88%。
项目产出指标得分情况
三级指标	权重	得分率	实际得分
产出数量	10	100%	10
产出质量	10	100%	10
产出时效	10	80%	7.65
成本情况	10	47%	4.7
合计	40	100%	32.35
（1）对于“产出数量”
支持全民健身设施项目数量指标，预期值等于1个，实际完成值1个，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。
合计得10分。
（2）对于“产出质量”：
建设项目验收合格率指标，预期值大于等于95%，实际完成值95%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
新建设施达到当地抗震设计要求指标，预期值等于100%，实际完成值100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
合计得10分。
（3）对于“产出时效”：
中央预算内投资支付率指标，预期值大于等于65%，实际完成值47%，指标完成率72%，偏差原因：该项目因疫情原因，尚未完工，采取措施：加快施工进度。根据评分标准，该指标扣1.4分，得3.6分。
项目开工率指标，预期值大于等于98%，实际完成值80%，指标完成率81%，偏差原因：该项目因疫情原因，尚未完工，采取措施：加快施工进度。根据评分标准，该指标扣0.9分，得4.05分。
合计得7.65分。
（4）对于“产出成本”：
健走步道建设成本指标，预期值小于等于600万元，实际值281.82万元，指标完成率47%。偏差原因：该项目因疫情原因，尚未完工，采取措施：加快施工进度。项目经费都能控制绩效目标范围内，与预期目标一致。根据评分标准，该指标扣分5.3分，得4.7分。
合计得4.7分。

（四）项目效益情况。

（四）项目效益情况
项目效益类指标包括项目效益1个方面的内容，由2个三级指标构成，权重分为20分，实际得分20分，得分率为100%。
项目绩效指标得分情况
三级指标	权重	得分率	实际得分
实施效益	10	100%	10
			
满意度	10	100%	10
合计	20	100%	20
1.实施效益指标：
（1）对于“社会效益指标”：
增加群众健身场地供给指标，预期值“有效提升”，实际完成值“有效提升”，与预期指标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
（2）对于“可持续影响指标”：
健身步道使用年限指标，预期值10年，实际完成值10年，与预期指标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
（3）对于“经济效益指标”：
无。
（4）对于“生态效益指标”：
无。
实施效益指标合计得10分。
2.满意度指标:
对于“满意度指标：参加锻炼群众满意度指标，预期值大于等于95%，，实际完成值95%，指标完成率100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分,得10分。

五、预算执行进度与绩效指标偏差

2022年全民健身设施补短板工程中央基建投资预算[巴楚唐王城健走步道]项目预算600万元，到位600万元，实际支出281.82万元，预算执行率为46.97%，项目绩效指标总体完成率为89%，偏差率为42.03%，偏差原因：疫情影响项目建设进度和资金支付未按计划进行，采取的措施：后续加快项目建设进度及资金支付进行补救。

六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法
一是本项目能够严格按照《项目实施方案》执行，项目执行情况较好。单位领导、项目负责人、财务负责人和行业专家，不同的岗位和职责应用和发挥自身专业和岗位作用；二是加强组织领导，本项目绩效评价工作，有局主要领导亲自挂帅，分管局领导具体负责，从项目到资金，均能后很好的执行。在资料收集和档案整理及分析上要全面。三是加强沟通协调，我单位及时向县领导汇报项目建设进度，加强与施工单位的沟通，确保项目按期完工。加强绩效基础理论学习，用绩效的理论和知识进行分析评价，客观、公正的分析项目实施情况、资金使用和支付情况、绩效目标的完成情况，对发现的问题要及时总结；再次是要对项目的事前、事中、事后全方位、全过程进行分析、掌握，注重评价过程的记录和档案整理，为下一年度工作提供依据。
（二）存在问题及原因分析
一是预算执行率未达预期。因疫情原因，项目未严格按照实施方案执行。

七、有关建议

1.严格按照项目实施方案执行项目。制定详细的项目实施方案，尽量排除各种干扰因素，加快项目执行进度，高标准执行项目。严格按照单位财务资金收支管理办法执行项目支出，加快项目执行进度并及时支出。

八、其他需要说明的问题

我单位对上述项目支出绩效评价报告内反映内容的真实性、完整性负责，接受上级部门及社会公众监督。