- 项目支出绩效评价报告

项目名称：东城校区建设项目

项目单位：喀什第六中学

主管部门：喀什地区教育局（本级）

项目负责人：艾尼·努尔

填报时间：2023年3月18日

# 一、基本情况

（一）项目概况

- 1. 项目背景

本项目遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，根据喀发改社会【2020】1525号、喀地财建（2020）121号文件，拨付援疆统筹资金7931.40万元用于喀什六中东城新校区启动建设项目。做好前期准备工作。本项目根据新疆维吾尔自治区喀什地区发展和改革委员会文件，关于喀什第六中学东城校区建设项目立项的批复，根据喀什第六中学实际情况，为解决喀什六中东城新校区建设有关事宜的请示新校区问题，响应国家政策导向，喀什六中的现址受到用地规模的制约，已无法再进行扩建，办学规模也无法再继续扩大。因此，喀什地区教育局拟对喀什六中在东城新建校区。项目预计投资5.4亿元，资金主要由援疆资金、上级专项资金、债券资金、地区自筹资金等构成。项目建设符合《新疆教育现代化 2035》 和《加快推进新疆教育现代化实施方案（2018—2022 年）》提出的要求，对新疆教育现代化总体战略布局的建设起着重要作用

- 2. 主要内容及实施情况

本项目的主要内容为：本项目建设地点位于喀什市东城区，基地东至城东大道、南至规划纬二路、西至规划经四路、北至华电路，基地用地面积约为 178895 平方米（约 268 亩）。项目总建筑面积为138458平方米，其中地上建筑面积为12429平方米，地下建筑面积为14239平方米。本项目校舍用房主要集中在地上。参照《城市普通中小学校校舍建设标准》（建标[2002]102 号文）中完全中学的标准，校舍建筑面积规划指标为8.8平方米/生。按照5250人的在校学生规模测算，校舍建筑面积应控制在46200平方米的范围内。地下停车库规模本项目于学校的地下设置车库，共设置413个机动车停车位，地下车库建筑面积约为14239平方米。经计算，每车位建筑面积约为43平方米，基本符合《城市公共停车场工程项目建设标准》（建标128-2010）中地下停车库每车位建筑面积30-40平方米的规定。同时实施运动场、绿化等室外总体工程。

- 3.项目实施主体

新疆维吾尔自治区喀什第六中学为全额拨款事业单位，负责我区实施高中学历教育，促进基础教育发展。贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，认真实施高中阶段教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，管理和指导学校基础教育工作，提高办学质量和办学效益。

部门机构设置及人员构成喀什第六中学单位，下设10个处室，分别是：办公室、教务科、政教科、总务科、教研室、保卫科、纪检监察室、德育办、工会、团委科室。

人员情况：截止2022年12月底，本单位编制数为358人，无超编人数。其中：高中教育354人，退休教职工人数130人。截止2021年12月底，本单位职工人数在职312人、退休130人，比上年相比，在职教师增加43人，在职人员辞职10人、在职转退休4人、死亡5人、调出1人。

- 4. 资金投入和使用情况

喀什六中东城新校区建设项目【根据喀发改社会【2020】1525号、喀地财建（2020）121号文件，拨付援疆统筹资金7931.4万元，为建设项目，最终确定项目资金总数为7931.4万元。

截至2022年12月31日，实际支出7635.73万元，预算执行率96.27%。

（二）项目绩效目标

项目绩效目标包括项目绩效总目标和阶段性目标。

- 1.项目绩效总目标

根据喀发改社会【2020】1525号、喀地财建（2020）121号文件，拨付援疆统筹资金7931.40万元，用于参照《城市普通中小学校校舍建设标准》（建标[2002]102 号文）中完全中学的标准，校舍建筑面积规划指标为8.8平方米/生。按照5250人的在校学生规模测算，校舍建筑面积应控制在46200平方米的范围内。地下停车库规模本项目于学校的地下设置车库，共设置413个机动车停车位，地下车库建筑面积约为14239平方米。经计算，每车位建筑面积约为43平方米，基本符合《城市公共停车场工程项目建设标准》（建标128-2010）中地下停车库每车位建筑面积30-40平方米的规定。同时实施运动场、绿化等室外总体工程。大大提高我校后勤服务能力，维护学校正常运转，提高教育教学质量，创设各族青少年学习在学校、成长在学校的良好条件。改善学生教学环境，满足学生的室内外体育运动。

- 阶段性目标

项目阶段行目标分三个阶段实现，根据喀什地区社会经济发展“十四五”规划确定项目的立项依据，第一阶段目标完成项目的前期地勘、初设、论证、设计等工作，第二阶段目标完成项目实施方案的制定及项目预算的编制工作招标、中标总包单位、监理单位的确认等，第三阶段根据喀发改社会【2020】1525号、喀地财建（2020）121号文件，文件精神落实项目资金，按照项目实施方案规范支出，达到提高教育教学质量的目标，创建喀什龙头全疆领先南疆一流的现代化示范性高中，改善学生的学习生活环境，满足学生的室内外体育运动。

# 二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

- 1. 绩效评价目的

本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，旨在评价财政项目实施前期、过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益。

绩效评价的目的是发现预算资金在项目立项、执行管理中制度保障、实际操作方面的缺陷和薄弱环节，同时总结提炼项目和部门的经验做法，为预算部门改进、完善项目管理和预算管理提供可行性参考建议。也为下一年预算编制与评审提供充分有效的依据，以达到改进预算管理、优化资源配置、提高预算资金使用效益的目的。

- 2. 绩效评价对象

本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，以项目支出为对象所对应的预算资金，以项目实施所带来的产出和效果为主要内容，以促进预算单位完成特定工作任务目标所组织开展的绩效评价。

- 3. 绩效评价范围

本次评价范围涵盖项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。覆盖项目预算资金支出的所有内容进行评价。包括项目决策、项目实施和项目成果验收流程等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法评价标准

- 1. 绩效评价原则

本次绩效评价遵循的原则包括：

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

- 2. 绩效评价指标体系

本项目绩效评价体系为根据财预﹝2020﹞10号共性指标及个性化指标设置，主要分为共性指标和个性指标两大类。共性指标下设决策与过程2个一级指标，其中：项目决策下设项目立项、绩效目标、资金投入3个二级指标；过程下设资金管理和组织实施2个二级指标。个性指标下设产出和效益2个一级指标，其中产出下设产出数量、产出质量、产出时效、产出成本4个二级指标，效益下设项目效益1个二级指标。项目绩效评价体系详见附件1。

- 3. 绩效评价方法

本次评价采用定量与定性评价相结合的比较法，公众评判法，总分由各项指标得分汇总形成。

比较法：通过整理本项目相关资料和数据，评价数量指标的完成情况；通过分析项目的实施情况与绩效目标实现情况，评价项目实施的效果；通过分析项目资金使用情况及产生的效果，评价预算资金分配的合理性。

公众评判法：评价组采用实地访谈、远程访谈相结合方式，对本项目的实施情况进行充分调研，了解掌握资金分配、资金管理、资金使用、制度建设、制度执行情况。采用问卷调查方式，对受益对象开展满意度调查，进行综合评价。

- 4. 绩效评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较、分析、评价。本次评价主要采用了计划标准和行业标准。

计划标准：指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

行业标准：指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

历史标准：指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

（三）绩效评价工作过程

本次评价成立了评价工作组，成员如下：

本次评价设计了评价方案、评价指标体系，通过资料分析、调研、访谈满意度调查等方式形成评价结论，在与项目单位沟通后确定评价意见，并出具评价报告。

第一阶段：前期准备。认真学习相关要求与规定，成立绩效评价工作组，作为绩效评价工作具体实施机构。成员构成如下：

安立坤、乃比江·亚生任评价组组长，绩效评价工作职责为负责全盘工作。

艾尼·努尔任评价组副组长，绩效评价工作职责为为对项目实施情况进行实地调查。

优丽吐孜·阿力木任评价组成员，绩效评价工作职责为负责资料审核等工作。

第二阶段：组织实施。经评价组通过实地调研、查阅资料等方式，采用综合分析法对项目的决策、管理、绩效进行的综合评价分析。

第三阶段：分析评价。首先按照指标体系进行定量、定性分析。其次开展量化打分、综合评价工作，形成初步评价结论。最后归纳整体项目情况与存在问题，撰写部门绩效评价报告。

# 三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

经评价组通过实地调研、综合分析法、问卷调查法等方式，主要采用综合分析法对项目的决策、实施、产出、效益进行综合评价分析，最终评分99.81分。

东城校区建设项目得分情况表

| 一级指标 | 权重 | 得分率 | 实际得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目决策 | 20 | 100% | 20 |
| 项目过程 | 20 | 100% | 19.91 |
| 项目产出 | 40 | 100% | 40 |
| 项目效益 | 20 | 100% | 19.9 |
| 合计 | 100 | 100% | 99.81 |

（二）综合评价结论

运用项目组制定评价指标体系及财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件评分标准进行评价，本次绩效评价结果主要采取评分和评级相结合的方式，具体分值和等级可根据不同评价的内容设定。总分一般设置为100分，其中项目决策20分、项目过程20分、项目产出40分、项目效益20分。评价结果分为优、良、中、差四个等级：优（90分（含）—100分）；良（80分（含）—90分）；中（60分（含）—80分）；差（0分—60分）。

2022年东城校区建设项目预算资金7931.4万元，实际到位资金7931.4万元，实际支出7635.73万元，预算执行率为96.27%，推动了提高招生人数，提升学校办学质量，为学校后期正常使用提供有效保障。该项目最终评分97.4分，绩效评级为“优”。

# 四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策类指标包括项目立项、绩效目标和资金投入三方面的内容，由6个三级指标构成，权重分为 20 分，实际得分20分，得分率为100%。

项目决策指标得分情况

| 三级指标 | 权重 | 得分率 | 实际得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 立项依据充分性 | 3 | 100% | 3 |
| 立项程序规范性 | 2 | 100% | 2 |
| 绩效目标合理性 | 3 | 100% | 3 |
| 绩效指标明确性 | 2 | 100% | 2 |
| 预算编制科学性 | 5 | 100% | 5 |
| 资金分配合理性 | 5 | 100% | 5 |
| 合计 | 20 | 100% | 20 |

（1）立项依据充分性：根据喀发改社会【2020】1525号、喀地财建（2020）121号文件，拨付援疆统筹资金7931.40万元，用于参照《城市普通中小学校校舍建设标准》（建标[2002]102 号文）中完全中学的标准，校舍建筑面积规划指标为8.8平方米/生。按照5250人的在校学生规模测算，校舍建筑面积应控制在46200平方米的范围内。围绕2022年度工作重点和工作计划制定经费预算，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。

（2）立项程序规范性：根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，根据喀发改社会【2020】1525号、喀地财建（2020）121号文件精神编制工作计划和经费预算，经过财务审核，分管领导审批确定经费预算计划，上党委会研究确定最终预算方案，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。

（3）绩效目标合理性：根据自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，根据喀发改社会【2020】1525号、喀地财建（2020）121号文件精神结合项目资金使用范围制定了实施方案。按照喀发改社会及喀地财建相关文件确定项目总体思路，设定项目绩效目标。并将数量指标和并对任务进行了详细分解，对目标进行了细化，根据评分质量指标细化责任，由总务科负责，将时效指标和成本指标落实到财务室，做到指标明确，责任分工清晰，该指标不扣分，得3分。

（4）绩效指标明确性：参照《城市普通中小学校校舍建设标准》（建标[2002]102 号文）中完全中学的标准，校舍建筑面积规划指标为8.8平方米/生。按照5250人的在校学生规模测算，校舍建筑面积应控制在46200平方米的范围内。地下停车库规模本项目于学校的地下设置车库，共设置413个机动车停车位，地下车库建筑面积约为14239平方米。经计算，每车位建筑面积约为43平方米，基本符合《城市公共停车场工程项目建设标准》（建标128-2010）中地下停车库每车位建筑面积30-40平方米的规定。同时实施运动场、绿化等室外总体工程。按照文件精神将绩效目标按照使用项目数量、项目工程验收合格率、资金拨付及时率、工程建设过程咨询费、主体工程款和效益清晰的分配到绩效指标里。根据评分标准，该指标不扣分，得2分。

（5）预算编制科学性： 根据自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，根据喀发改社会【2020】1525号、喀地财建（2020）121号文件精神，结合学校学校实际，预算编制内容与项目内容匹配，按照项目资金用途设定工作任务，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

预算编制经过科学论证，内容与项目内容匹配，项目投资额与工作任务相匹配，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

（6）资金分配合理性：根据自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，根据喀发改社会【2020】1525号、喀地财建（2020）121号文件精神，规范使用项目资金，按照学校教育教学实际情况使用项目资金，项目资金分配与财务室的工作业务实际相适应，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

（二）项目过程情况

项目过程类指标包括资金管理和组织实施两方面的内容，由 5个三级指标构成，权重分为20分，实际得分19.91分，得分率为99.25%。

项目过程指标得分情况

| 三级指标 | 权重 | 得分率 | 实际得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资金到位率 | 5 | 100% | 5 |
| 预算执行率 | 5 | 96.27% | 4.91 |
| 资金使用合规性 | 5 | 100% | 5 |
| 管理制度健全性 | 2 | 100% | 2 |
| 制度执行 | 3 | 100% | 3 |
| 合计 | 20 | 99.25% | 19.91 |

（1）资金到位率：2022年该项目预算资金7931.4万元，实际到位资金7931.4万元，财务部门能够及时足额按照合同约定将专项资金拨付给服务单位，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

（2）预算执行率：2022年该项目预算资金7931.4万元，实际到位资金7931.4万元，实际支出7635.73万元，预算执行率为96.27%，得分为2.41分。根据资金使用范围，项目资金预算安排主要用于主体工程费、第三方服务费等支出。项目资金支出总体能够按照预算执行，根据评分标准，该指标不扣分，得2.5分。

（3）资金使用合规性：喀什第六中学制定了《喀什第六中学财务管理及审批制度》、《喀什第六中学基本建设制度》等相关的制度，严格按照项目资金的使用范围，结合项目资金的实际情况支付，对该项目经费使用进行规范管理，财务制度健全、执行严格，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

（4）管理制度健全性：喀什第六中学制定了《喀什第六中学财务管理及审批制度》、《喀什第六中学基本建设制度》等相关的制度，对专项资金进行严格管理，做到了专款专用，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。

（5）制度执行有效性：由各科室各部门提出经费预算支出可行性方案，经过与分管领导沟通后，报党委会研究执行，财务对资金的使用合法合规性进行监督，年底对资金使用效果进行自评，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。

（三）项目产出情况

项目产出类指标包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四方面的内容，由4个三级指标构成，权重分为40分，实际得分40分，得分率为100%。

项目产出指标得分情况

| 三级指标 | 权重 | 得分率 | 实际得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产出数量 | 10 | 100% | 10 |
| 产出质量 | 10 | 100% | 10 |
| 产出时效 | 10 | 100% | 10 |
| 成本情况 | 10 | 100% | 10 |
| 合计 | 40 | 100% | 40 |

- 对于“产出数量”

勘察、设计图，预期指标值为1套，实际完成值为1套，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。

- 对于“产出质量”：

项目工程验收合格率，预期指标值为100%，实际完成值为100%，指标完成率为100%，设计变更率，预期指标值为100%，实际完成值为100%，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。

- 对于“产出时效”：

资金支付及时率，预期指标值为100%，实际完成值为100%，指标完成率为100%，项目完成时间，预期指标值为100%，实际完成值为100%，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。

（4）对于“产出成本”：

项目预算控制率，预期指标值为99%，实际完成值为99%，指标完成率为100%，主体工程款预期指标值为7618.1万元，项目经费都能控制绩效目标范围内，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。

（四）项目效益情况

项目效益类指标包括项目效益和满意度2个方面的内容，由3个三级指标构成，权重分为20分，实际得分19.9分，得分率为99.5%。

项目绩效指标得分情况

| 三级指标 | 权重 | 得分率 | 实际得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 实施效益 | 10 | 99% | 9.9 |
| 满意度 | 10 | 100% | 10 |
| 合计 | 20 | 99.5% | 19.9 |

1.实施效益指标：

（1）对于“社会效益指标”：

提高招生人数，提升学校办学质量，预期指标值为有效提升，实际完成值为达成年度指标，指标完成率为99%，有偏差，偏差率为1%，偏差原因：由于疫情原因项目社会效益指标没有与预期指标一致，改进措施：加强项目的完工时间及支付力度。根据评分标准，该指标扣0.05分，得4.95分。

（2）对于“可持续影响指标”：

为学校后期正常使用提供有效保障，预期指标值为长期，实际完成值为达成年度指标，指标完成率为99%，有偏差，偏差率为1%，偏差原因：由于疫情原因项目社会效益指标没有与预期指标一致，改进措施：加强项目的完工时间及支付力度。根据评分标准，该指标扣0.05分，得4.95分。

（3）对于“经济效益指标”：

无。

- 对于“生态效益指标”：

无。

2.满意度指标:

单位工作人员满意度，预期指标值为95%，实际完成值为100%，指标完成率为105%，偏差原因：预目标与实际完成值之间存在合理偏差。改进措施：以后年度根据指标实际情况设置指标值。与预期目标不一致，根据评分标准，该指标不扣分,得10分。

# 五、预算执行进度与绩效指标偏差情况

东城校区建设项目预算7931.40万元，到位7931.40万元，实际支出7635.73万元，预算执行率为96.27%，项目绩效指标总体完成率为100%，偏差率为3.73%，有偏差。偏差原因：由于疫情原因，项目未能按时完成。改进措施：加强项目的完工时间，及项目资金支付力度。

# 六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

一是本项目能够严格按照喀发改社会【2020】1525号、喀地财建（2020）121号文件执行，项目执行情况较好。二是本项目绩效评价工作由学校主要领导牵头，项目分管领导具体负责，从项目立项、预算编制，项目资金的执行到项目评价全过程执行。三是形成项目执行机制，由财务分管领导牵头定期召开项目执行进度会，强化项目资金执行，加强与各科室各部门的沟通，确保项目按期完成。

（二）存在问题及原因分析

一是项目绩效评价人员对项目绩效评价工作知识掌握不够，由于绩效专干人员变动，新岗位人员对项目绩效全过程评价工作理解不深入，绩效评价工作知识不全面。

二是项目绩效人员由于工作任务重，对项目绩效资料整理归档不及时。

三是各科室对项目绩效目标认识不到位，重视程度不够，主要是最初项目绩效评价工作由财务人员完成， 没有扎实做到“谁的项目、谁绩效”。

# 七、有关建议

一是强化项目专干培训，全面系统掌握项目绩效评价的意义，进一步完善项目评价资料。项目启动时同步做好档案的归纳与整理，及时整理、收集、汇总，健全档案资料。项目后续管理有待进一步加强和跟踪。

二是项目绩效工作由专人专干，定期检查项目绩效资料归档情况，高质量完成项目绩效评价工作。

三是项目绩效评价工作在各科室启动运行，切实做到“花钱必问效，无效必问责”，强化绩效管理，提高项目资金的使用效益。

# 八、其他需要说明的问题

我单位对上述项目支出绩效评价报告内反映内容的真实性、完整性负责，接受上级部门及社会公众监督。

附件：1综合评分表

2满意度调查问卷

附件1：综合评分表

东城校区建设项目绩效评价指标体系及评分标准

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评价标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策（20分） | 项目立项（5分） | 立项依据充分性（3分） | ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策得1分，否则不得分；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求得0.5分，否则不得分；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需得0.5分，否则不得分；④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则得0.5分，否则不得分；⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复0.5分，否则不得分. | 3 |
|  |  | 立项程序（2分） | ①项目是否按照规定的程序申请设立得1分，否则不得分；②审批文件、材料是否符合相关要求得0.5分，否则不得分；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策得0.5分，否则不得分。 | 2 |
|  | 绩效目标（5分） | 绩效目标合理性（3分） | ①项目是否有绩效目标得0.5分，否则不得分；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性得1分，否则不得分；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平得0.5分，否则不得分；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配得1分，否则不得分；。 | 3 |
|  |  | 绩效指标明确性（2分） | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标得0.5分，否则不得分；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现得1分，否则不得分；③是否与项目目标任务数或计划数相对应得0.5分，否则不得分； | 2 |
|  | 资金投入（10分） | 预算编制（5分） | ①预算编制是否经过科学论证得1分，否则不得分；②预算内容与项目内容是否匹配得1分，否则不得分；③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制得1分，否则不得分；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配得2分，否则不得分。 | 5 |
|  |  | 资金分配合理性（5分） | ①预算资金分配依据是否充分得2.5分，否则不得分；②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应得2.5分，否则不得分。 | 5 |
| 过程（20分） | 资金管理（15分） | 资金到位率（5分） | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%，实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金得2.5分，否则不得分；预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金得2.5分，否则不得分。 | 5 |
|  |  | 预算执行率（5分） | 96.27%=（7635.73/7931.40）×100%得2.41分，否则不得分；实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金得2.5分，否则不得分。 | 4.91 |
|  |  | 资金使用合规性（5分） | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定得1分，否则不得分；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续得1分，否则不得分；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途得1分，否则不得分；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况得2分，否则不得分。 | 5 |
|  | 组织实施（5分） | 管理制度健全性（2分） | ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度得1分，否则不得分；②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整得1分，否则不得分。 | 2 |
|  |  | 制度执行（3分） | ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定得1分，否则不得分；；②项目调整及支出调整手续是否完备得1分，否则不得分；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档得0.5分，否则不得分；；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位得0.5分，否则不得分。 | 3 |
| 产出（40分） | 产出数量（10分） | 实际完成率（10分） | ①勘察、设计图，预期指标值为1套，实际完成值为1套，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。；实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100% 。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 | 10 |
|  | 产出质量（10分） | 质量达标率（10分） | ①项目工程验收合格率，预期指标值为100%，实际完成值为100%，指标完成率为100%，设计变更率，预期指标值为100%，实际完成值为100%，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。；质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 | 10 |
|  | 产出时效（10分） | 完成及时性（10分） | ①资金支付及时率，预期指标值为100%，实际完成值为100%，指标完成率为100%，项目完成时间，预期指标值为100%，实际完成值为100%，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。；实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间.划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | 10 |
|  | 产出成本（10分） | 成本节约率（10分） | ①项目预算控制率，预期指标值为99%，实际完成值为99%，指标完成率为100%，主体工程款预期指标值为7618.1万元，项目经费都能控制绩效目标范围内，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。 | 10 |
| 效益（20分） | 项目效益（10分） | 实施效益（10分） | ①经济效益：无。②社会效益：提高招生人数，提升学校办学质量，预期指标值为有效提升，实际完成值为达成年度指标，指标完成率为99%，有偏差，偏差率为1%，偏差原因：由于疫情原因项目社会效益指标没有与预期指标一致，改进措施：加强项目的完工时间及支付力度。根据评分标准，该指标扣0.05分，得4.95分。； ③生态效益：无。 ④可持续影响：为学校后期正常使用提供有效保障，预期指标值为长期，实际完成值为达成年度指标，指标完成率为99%，有偏差，偏差率为1%，偏差原因：由于疫情原因项目社会效益指标没有与预期指标一致，改进措施：加强项目的完工时间及支付力度。根据评分标准，该指标扣0.05分，得4.95分。 | 9.9 |
|  |  | 满意度（10分） | 根据问卷调查，单位工作人员及学生满意度达到满意的人数：①人数大于等于95%，得10分；②人数小于95%大于等于85%，得8分；③人数小于85%大于等于70%，得5分；④人数小于等于70%，不得分。 | 10 |
| 合计 | 100分 |  |  | 99.81 |

附件2满意度调查问卷

喀什六中东城校区建设项目

您好：

为提升预算项目资金使用效益，现开展问卷调查，期望您对该项目享受到的服务进行评价。本问卷调查目的是考察项目实施效果情况，现邀请您填写此问卷调查表。请您如实填写！调查结果不对外公布，请您在认可的项目上打“√”。

感谢您的支持与配合！

1.性别：               年龄：

2.您是喀什六中东城校区建设项目受益人员吗？

A.是               B.否

3.您对该项目的实施是否满意？

A.是               B.否

4.该项目的实施是否提高了学校教育教学水平？

A.是               B.否

5.该项目的实施是否提升了学校的办学质量？

A.是               B.否

6.您对该项目是否还有其他意见？

附件2：满意度调查问卷