部门单位项目支出绩效评价报告

（  2023  年度）

项目名称：池塘工程化内循环水养殖系统的引进与技术示范项目

实施单位（公章）：喀什地区水产技术推广站

主管部门（公章）：地区农业农村局

项目负责人（签章）：李强

填报时间：2024年03月26日

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

1. 项目背景
本项目遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，旨在评价喀什地区水产技术推广站2023年20亩池塘进行标准化改造与尾水治理项目实施前期、过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益。通过该项目的实施，可逐步带动喀什地区提高渔业生产装备技术水平，实现自动化、智能化管理，提升渔业科技水平，提高养殖生产者操作能力，降低劳动强度和养殖成本，同时对当地生态环境的改善作用。
2. 主要内容及实施情况
本项目以现有的水面、土地和设施设备资源条件，结合现代渔业科技，对20亩池塘进行标准化改造与尾水治理；建设池塘工程化循环水养殖系统440㎡，按照标准化建设配套有关机械设备和循环系统。协调发展、资源利用与环境保护之间的矛盾，形成以多种生态模式、生态工程和技术设施配套的立体生态农业开发格局，获得生态和经济效益良性循环、经济社会和生态效益有机统一。
3.项目实施主体
喀什地区水产技术推广站为参照公务员管理的事业单位，纳入2021年部门决算编制范围的有7个科室：办公室、水产技术推广科、渔业水域环境监测科、水产品质量安全科、渔业病害防治科、养殖与育种科、技术培训和信息服务科。
编制人数26人，其中：参公26人。实有在职人数26人，其中：参公23人、工勤3人。离退休人员19人，其中：参公8人、工勤11人。
4. 资金投入和使用情况
根据《关于提前下达2023年中央成品油价格调整对渔业补助资金预算的通知》（新财农〔2022〕89号）和自治区相关专家评审通过的渔业项目实施方案，为自治区资金，最终确定项目资金总数为102万元。
截至2022年12月31日，实际支出102万元，预算执行率100%。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

项目绩效目标包括项目绩效总目标和阶段性目标。
1.项目绩效总目标
项目利用当地传统水产养殖中的特色模式，对20亩池塘进行标准化改造与尾水治理；建设池塘工程化循环水养殖系统440㎡，按照标准化建设配套有关机械设备和循环系统，形成生态与经济上的良性循环，经济、社会、生态效益的协调统一。
2.阶段性目标
2023年3月10日前，完成项目实施方案的评审、修改和审定工作；5月20日前完成项目的招投标并签订施工合同；6月底前完成建设区域的基础处理；9月15日前完成设备的安装调试；9月30日前完成项目的验收工作。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象、时间和范围。

1. 绩效评价目的
本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《关于印发〈中央部门项目支出核心绩效目标和指标设置及取值指引（试行）〉的通知》（财预〔2021〕101号）、以及自治区财政厅《关于印发〈自治区项目支出绩效目标设置指引〉的通知》（新财预〔2022〕42号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，旨在评价财政项目实施前期、过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益。
为全面了解该项目预算编制合理性、资金使用合规性、项目管理的规范性、项目目标的实现情况、服务对象的满意度等，通过本次部门绩效评价来总结经验和教训，促进项目成果转化和应用，为今后类似项目的长效管理，提供可行性参考建议。也为下一年预算编制与评审提供充分有效的依据，以达到改进预算管理、优化资源配置、提高预算资金使用效益的目的。
2. 绩效评价对象
本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，以项目支出为对象所对应的预算资金，以项目实施所带来的产出和效果为主要内容，以促进预算单位完成特定工作任务目标所组织开展的绩效评价。
3. 绩效评价范围
本次评价范围涵盖项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。覆盖项目预算资金支出的所有内容进行评价。包括项目决策、项目实施和项目成果验收流程等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1. 绩效评价原则
本次绩效评价遵循的原则包括：
（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。
（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。
（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。
（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。
2. 绩效评价指标体系
本项目绩效评价体系根据《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预﹝2020﹞10号）文件中共性指标及个性化指标设置，主要分为共性指标和个性指标两大类。共性指标下设决策与过程2个一级指标，其中：项目决策下设项目立项、绩效目标、资金投入3个二级指标；过程下设资金管理和组织实施2个二级指标。个性指标下设产出、成本、效益、满意度4个一级指标，其中：产出下设产出数量、产出质量、产出时效3个二级指标，成本下设1个二级指标，效益下设社会和生态2个二级指标，满意度下设1个二级指标。项目绩效评价体系详见附件1。
3. 绩效评价方法
本次评价采用定量与定性评价相结合的比较法和公众评判法，总分由各项指标得分汇总形成。
比较法：是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。
公众评判法：是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。
4. 绩效评价标准
绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较、分析、评价。本次本次评价主要采用了计划标准。
计划标准：指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。
行业标准：指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。
历史标准：指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

（三）绩效评价工作过程。

（三）绩效评价工作过程
本次评价设计了评价方案、评价指标体系，通过资料分析、调研、访谈满意度调查等方式形成评价结论，在与项目单位沟通后确定评价意见，并出具评价报告。
第一阶段：前期准备。认真学习相关要求与规定，成立绩效评价工作组，作为绩效评价工作具体实施机构。成员构成如下：
党史涛任评价组组长，绩效评价工作职责为负责全盘工作。
吴永俊任评价组副组长，绩效评价工作职责为为对项目实施情况进行实地调查。
李强、廖如月、麦尔哈巴·莫合特尔任评价组成员，绩效评价工作职责为负责资料审核等工作。
第二阶段：组织实施。经评价组通过实地调研、查阅资料等方式，采用综合分析法对项目的决策、管理、绩效进行的综合评价分析。
第三阶段：分析评价。首先按照指标体系进行定量、定性分析。其次开展量化打分、综合评价工作，形成初步评价结论。最后归纳整体项目情况与存在问题，撰写部门绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况
通过实施池塘工程化内循环水养殖系统的引进与技术示范项目产生生态与经济上的良性循环，经济、社会、生态效益的协调统一。项目实施主要通过项目决策、项目过程、项目产出以及项目效益等方面进行评价，其中：
项目决策：该项目主要通过《关于提前下达2023年中央成品油价格调整对渔业补助资金预算的通知》（新财农〔2022〕89号）文件立项，项目实施符合自资金要求，项目立项依据充分，立项程序规范。 
项目过程：池塘工程化内循环水养殖系统的引进与技术示范项目预算安排 102万元，实际支出102万元，预算执行率100%。项目资金使用合规，项目财务管理制度健全，财务监控到位，所有资金支付均按照国库集中支付制度严格执行，现有项目管理制度执行情况良好。
项目产出：该项目实施完成后新建跑道养殖系统（流水槽）2条，新增跑道养殖系统面积440平方米，所以设备验收均合格。
项目效益：通过实施此项目产生生态与经济上的良性循环，经济、社会、生态效益的协调统一。
（二）综合评价结论
依据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）以及《关于进一步加强和规范喀什地区项目支出“全过程”预算绩效管理结果应用的通知》（喀地财绩〔2022〕2号）文件，绩效评价总分设置为100分，划分为四档：90（含）-100分为“优”、80（含）-90分为“良”、70（含）-80分为“中”、70分以下为“差”。经对池塘工程化内循环水养殖系统的引进与技术示范项目进行客观评价，最终评分结果：评价总分95分，绩效等级为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目决策类指标包括项目立项、绩效目标和资金投入三方面的内容，由6个三级指标构成，权重分为15分，实际得分15分，得分率为100%。
（1）立项依据充分性：结合地区水产技术推广站职责，并组织实施。围绕2023年度工作重点和工作计划制定经费预算，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
（2）立项程序规范性：根据决策依据编制工作计划和经费预算，经过与站主要领导进行沟通、筛选确定经费预算计划，上站支委会研究确定最终预算方案，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。
（3）绩效目标合理性：制定了实施方案，明确了总体思路及目标、并对任务进行了详细分解，对目标进行了细化，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
（4）绩效指标明确性： 将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。
（5）预算编制科学性： 预算编制经过科学论证，内容与项目内容匹配，项目投资额与工作任务相匹配，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
（6）资金分配合理性：资金分配与实际相适应，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。

（二）项目过程情况。

项目过程类指标包括资金管理和组织实施两方面的内容，由 5个三级指标构成，权重分为15分，实际得分15分，得分率为100%。
（1）资金到位率：财政资金足额拨付到位，牵头单位能够及时足额按照合同约定将专项资金拨付给联合体单位，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。   
（2）预算执行率：预算编制较为详细，项目资金支出总体能够按照预算执行，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
（3）资金使用合规性：制定了相关的制度和管理规定对经费使用进行规范管理，财务制度健全、执行严格，根据评分标准，该指标不扣分，得4分。
（4）管理制度健全性：制定了项目资金管理办法，对财政专项资金进行严格管理，完全做到了专款专用，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。
（5）制度执行有效性：由部门提出经费预算支出可行性方案，经过与局分管领导沟通后，报党支部会议研究执行，财务对资金的使用合法合规性进行监督，年底对资金使用效果进行自评，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。

（三）项目产出情况。

项目产出类指标包括产出数量、产出质量、产出时效三方面的内容，由4个三级指标构成，权重分为30分，实际得分30分，得分率为100%。
（1）对于“产出数量”
跑道养殖系统面积指标，预期指标值为=440平方米，实际完成值为=440平方米，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得8分。
跑道养殖系统（流水槽）指标，预期指标值为=2条，实际完成值为=2条，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得8分。
合计得16分。
（2）对于“产出质量”：
设备验收合格率指标，预期指标值为=100%，实际完成值为=100%，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得7分。
合计得7分。
（3）对于“产出时效”：
项目按时完工率指标，预期指标值为=100%，实际完成值为=100%，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得7分。
合计得7分。（四）项目成本情况
项目成本类指标包括经济成本、社会成本、生态成本三方面的内容，由3个三级指标构成，权重分为20分，实际得分20分，得分率为100%。
（1）对于“经济成本”：
本年支付工程余款金额102万元，项目经费都能控制绩效目标范围内，根据评分标准，该指标不扣分，得20分。
（2）对于“社会成本”：
无
（3）对于“生态环境成本”：
无

（四）项目效益情况。

项目效益类指标包括项目效益1个方面的内容，由3个三级指标构成，权重分为20分，实际得分20分，得分率为100%。
（1）对于“社会效益指标”：
提升养殖生产水平指标，该指标预期指标值为有效提高，实际完成值为有效提高，指标完成率为100%，与预期指标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。
（2）对于“经济效益指标”：
无
（3）对于“生态效益指标”：
改善养殖环境，该指标预期指标值为改善明显，实际完成值为改善明显，指标完成率为100%，与预期指标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。
实施效益指标合计得20分。

五、预算执行进度与绩效指标偏差

池塘工程化内循环水养殖系统的引进与技术示范项目预算102万元，到位102万元，实际支出102万元，预算执行率为100%，项目绩效指标总体完成率为100%，无偏差。

六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析、下一步改进措施

（一）主要经验及做法
1、 建立完善的绩效评价体系：事先制定明确的绩效指标和评价标准，对项目成果进行全面、客观、公正的评估。 
2、加强过程监控：实时关注项目进展，记录各阶段的工作成果和成本支出等情况，确保绩效目标的实现。 
3、定期开展自评工作：按照规定的程序和方法，定期对项目进行自我评价，发现问题及时纠正。
 4、注重结果应用：将自评结果作为改进项目管理、优化资源配置的重要依据，促进项目绩效的不断提升。
（二）存在问题及原因分析
1、绩效评价体系不完善：导致无法全面、准确地反映项目的实际成果和效益，原因可能在于指标设置不科学、评价标准不合理等。 
2、过程监控不力：可能导致项目进度滞后、成本超支等问题，进而影响绩效目标的实现。原因可能在于缺乏有效的监管机制，或者相关人员责任心不强。 
3、自评工作流于形式：将导致评价结果与实际绩效存在偏差，原因可能在于评价程序不规范、评价人员专业能力不足等。 
4、结果应用不足：可能导致自评结果未能发挥应有的作用，原因可能在于管理制度不健全，或者相关人员对绩效提升的重要性认识不够。

七、有关建议

1、完善绩效评价体系：建议建立科学、合理的绩效评价指标和标准，确保评价结果全面、准确地反映项目的实际成果和效益。 
2、加强过程监控：建议加强对项目进展的实时关注，记录各阶段的工作成果和成本支出等情况，确保绩效目标的实现。    
3、规范自评工作程序：建议明确自评工作的时间、范围、对象和方式等，确保评价过程的规范性和公正性。 
4、提升人员素质：建议加强对评价培训和选拔，提高其专业能力和责任心，确保评价结果的客观性和准确性。 
5、强化结果应用：建议将自评结果作为改进项目管理、优化资源配置的重要依据，促进项目绩效的不断提升。 
6、增进沟通与反馈：建议建立有效的沟通与反馈机制，及时发现问题、解决问题，确保项目的顺利进行。
7、创新管理方法：建议积极探索和应用新的项目管理方法和技术，以提高项目管理的效率和效果。 
8、加强外部监督与评价：建议接受有关部门和利益相关方的监督与评价，借鉴外部经验，不断提升项目绩效。

八、其他需要说明的问题

我单位对上述项目支出绩效评价报告内反映内容的真实性、完整性负责，接受上级部门及社会公众监督。