-

- 项目支出绩效评价报告

项目名称：2020年生态保护支撑体系专项中央基建投资预算

项目单位：地区林业和草原局

主管部门：地区林业和草原局（本级）

项目负责人：戴志刚

填报时间：2023年3月12日

# 一、基本情况

（一）项目概况

- 1. 项目背景

本项目遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定。

喀什地区位于欧亚大陆的腹地，独特的地理位置和气候条件，为林木的生长提供了良好的条件。森林是本地区生态基础构架的主体，在防风固沙、保持水土、维护生态平衡中具有不可或缺的作用和地位。近年来，由于气候异常等多种因素的影响，喀什地区气候变化剧烈，高温少雨时段长，干旱、大风、沙尘等灾害性天气增多，暖冬、冬春连旱、春夏连旱明显，森林火险等级提高，对森林资源构成严重威胁。项目区天然林主要分布在叶尔羌河流域及塔克拉玛干沙漠西缘，是新疆第二大的胡杨林分布区域，荒漠灌木林广泛分布，林区干旱少雨，林下杂草丛生、枯枝落叶形成大量可燃物，另林区与农牧区交错分布，由于人为活动引发森林火灾机率极高，一旦发生火灾，若防控不力，极有可能蔓延成重、特大森林火灾，严重威胁生态安全；多年来，喀什地区防火投入基本为空白，火灾预警和防扑火基础条件薄弱。

通过项目建设，可以极大地提高项目区森林防火水平，使森林火灾事故大幅减少，森林资源得到有效保护，生态环境得到明显改善，从而推动林业建设事业的健康发展。项目拟在林区现有管护站、瞭望塔设施基础上，通过合理布控，建设更加科学、合理、完善的森林防火综合体系，有效改善林区森林防火基础设施面貌，提高扑火队伍素质，实现森林防火治理工作科学化、规范化、信息化、专业化，24小时火灾扑灭率达到95%以上，森林火灾受害率稳定控制在1‰以内”的总目标，最终为社会稳定和长治久安这个目标服务。

- 2. 主要内容及实施情况

- (1)购置防火专用车辆：运兵车7辆，森林消防水车(大)1辆，森林消防水车（小）5辆。

- (2)火情瞭望监测系统建设：新建瞭望塔9座，新建防火检查站3处，共242.40平方米。

- (3)其他基础设施建设：新建防火物资储备库6处，共844.50平方米等基建工程结算审计及投入使用。

- 通过项目实施建设完成购置防火专用车辆：运兵车7辆，森林消防水车(大)1辆，森林消防水车（小）5辆；完成新建瞭望塔9座，新建防火检查站3处，共242.40平方米，其他基础设施建设：新建防火物资储备库6处，共844.50平方米等基建工程结算审计及投入使用新建专业队营房1000平米；车辆验收合格率100%；安排项目个数1个，森林火灾综合防控能力显著提升，达到提高我区森林火灾综合防控能力的目的。

- 3.项目实施主体

- 喀什地区林业和草原局为行政单位，正县级单位。编制12人，其中：行政人员编制12人、工勤0人、参公0人、事业编制0人。实有在职人数11人，其中：行政在职11人、工勤0人、参公0人、事业在职0人。离退休人员3人，其中：行政退休人员3人、事业退休0人。单位主要职能为：负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理；拟订地区林业和草原发展战略、规划并组织实施和监督检查；组织开展地区森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源的动态监测和评估；组织地区林业和草原生态保护修复及造林绿化工作；组织实施林业和草原重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育；指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作；指导林业和草原有害生物防治、检疫工作；承担林业和草原应对气候变化的相关工作；负责地区森林、草原、湿地资源的监督管理；监督执行森林采伐限额；负责林地、草地管理，监督实施林地保护利用规划，指导国家级公益林划定和管理工作，管理国有林区的国有森林资源；负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作，监督管理草原的开发利用；负责湿地生态保护修复工作，拟订湿地保护规划，监督管理湿地的开发利用；负责组织、协调、监督管理地区荒漠化防治工作；组织开展荒漠化调查，执行相关标准和技术规程并监督实施，监督管理沙化土地的开发利用；负责地区陆生野生动植物资源监督管理；组织开展陆生野生动植物资源调查，指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展及野生动物疫源疫病监测、防控、应急处置；监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口；负责监督管理地区各类自然保护地；拟订各类自然保护地规划；负责国家公园、自然保护区、风景名胜区、自然遗产、自然遗迹、地质遗迹、古生物化石保护地、地质公园、森林公园等申报材料的初审并按程序上报；负责地区直接行使所有权的自然保护地的自然资源资产管理和国土空间用途管制；提出新建、调整各类地区级自然保护地的审核建议并按程序报批，组织审核世界自然遗产的申报，会同有关部门审核世界自然与文化双重遗产的申报；负责生物多样性保护相关工作；负责推进地区林业和草原改革相关工作；拟订集体林权制度、国有林场、草原等重大改革意见并监督实施；拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作；依法开展退耕（牧）还林还草，负责天然林保护工作；拟订林业和草原资源优化配置及木材利用政策；拟订相关林业产业地方标准并监督实施；组织、指导林产品质量监督；指导生态保护相关工作。指导地区国有林场基本建设和发展；组织林木种子、草种种质资源普查；指导建立种质资源库；负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量；监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护；指导地区森林公安工作，监督管理森林公安队伍，指导地区林业和草原重特大案件的查处；负责林业和草原相关行政执法监管工作；指导林区和草原社会治安治理工作；监督管理地区林业和草原地区级资金和国有资产，提出地区林业草原预算内投资、财政性资金安排建议，按规定权限审核地区规划内和年度计划内投资项目；贯彻执行中央、自治区林业和草原经济调节政策，组织实施林业和草原生态补偿工作；负责林业和草原科技、教育及外事工作，指导林业和草原人才队伍建设；组织实施林业和草原国际交流与合作事务；承担湿地、防治荒漠化等国际公约履约工作。

- 4. 资金投入和使用情况

《自治区林业和草原局关于下达生态保护支撑体系专项2020年度中央预算内投资计划的通知》（新林规字【2020】583号）、《地区财政局关于下达2020年生态保护支撑体系专项中央基建投资预算（拨款）的通知》（喀地财建【2020】113号），2021年11月中旬下达总投资1830万元，结转2022年度资金569.25万元，最终确定2022年项目资金总数为569.25万元。

截至2022年12月31日，实际支出563.45万元，预算执行率98.98%。

（二）项目绩效目标

项目绩效目标包括项目绩效总目标和阶段性目标。

- 1.项目绩效总目标

- 以现代高新科技为依托，引进、应用先进技术，建立功能完善、反应快捷、判断准确的火险综合治理体系。通过项目建设，实现重点林区森林防火预防、指挥和扑救能力的大幅提高，实现信息化、便捷化和智能化管理，确保火灾高风险区不发生特大森林火灾，森林火灾受害率控制在0.9‰以内，林火监测综合覆盖率（远程智能瞭望监测与人工地面相结合）达到70%以上，通讯覆盖率达到70%以上，确保喀什地区林区森林资源安全和周边区域生态环境逐步改善。

- 2.阶段性目标

项目实施前期编制项目初步设计，办理征战用林地手续，施工设计、工程造价、地勘等准备工作；通过公开招标方式采购完成项目内容的防灭火物资，招投标方式完成建设工程的招标，工程监理的招标等工作。并定期对工程建设的施工过程进行监督。对货物类进行验收；

阶段性目标：完成购置防火专用车辆：运兵车7辆，森林消防水车(大)1辆，森林消防水车（小）5辆；完成新建瞭望塔9座，新建防火检查站3处，共242.40平方米，其他基础设施建设：新建防火物资储备库6处，共844.50平方米等基建工程结算审计及投入使用新建专业队营房1000平米；车辆验收合格率100%；安排项目个数1个，森林火灾综合防控能力显著提升，达到提高我区森林火灾综合防控能力的目的。

# 二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

- 1. 绩效评价目的

本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，旨在评价财政项目实施前期、过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益。

绩效评价的目的是发现预算资金在项目立项、执行管理中制度保障、实际操作方面的缺陷和薄弱环节，同时总结提炼项目和部门的经验做法，为预算部门改进、完善项目管理和预算管理提供可行性参考建议。也为下一年预算编制与评审提供充分有效的依据，以达到改进预算管理、优化资源配置、提高预算资金使用效益的目的。

- 2. 绩效评价对象

本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，以项目支出为对象所对应的预算资金，以项目实施所带来的产出和效果为主要内容，以促进预算单位完成特定工作任务目标所组织开展的绩效评价。

- 3. 绩效评价范围

本次评价范围涵盖项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。覆盖项目预算资金支出的所有内容进行评价。包括项目决策、项目实施和项目成果验收流程等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法评价标准

- 1. 绩效评价原则

本次绩效评价遵循的原则包括：

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

- 2. 绩效评价指标体系

本项目绩效评价体系为根据财预﹝2020﹞10号共性指标及个性化指标设置，主要分为共性指标和个性指标两大类。共性指标下设决策与过程2个一级指标，其中：项目决策下设项目立项、绩效目标、资金投入3个二级指标；过程下设资金管理和组织实施2个二级指标。个性指标下设产出和效益2个一级指标，其中产出下设产出数量、产出质量、产出时效、产出成本4个2级指标，效益下设项目效益1个二级指标。项目绩效评价体系详见附件1。

- 3. 绩效评价方法

本次评价采用定量与定性评价相结合的比较法，公众评判法，总分由各项指标得分汇总形成。

比较法：通过整理本项目相关资料和数据，评价数量指标的完成情况；通过分析项目的实施情况与绩效目标实现情况，评价项目实施的效果；通过分析项目资金使用情况及产生的效果，评价预算资金分配的合理性。

公众评判法：评价组采用实地访谈、远程访谈相结合方式，对本项目的实施情况进行充分调研，了解掌握资金分配、资金管理、资金使用、制度建设、制度执行情况。采用问卷调查方式，对受益对象开展满意度调查，进行综合评价。

- 4. 绩效评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较、分析、评价。本次评价主要采用了计划标准与行业标准标准。

计划标准：指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

行业标准：指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

历史标准：指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

（三）绩效评价工作过程

本次评价成立了评价工作组，成员如下：

本次评价设计了评价方案、评价指标体系，通过资料分析、调研、访谈满意度调查等方式形成评价结论，在与项目单位沟通后确定评价意见，并出具评价报告。

第一阶段：前期准备。认真学习相关要求与规定，成立绩效评价工作组，作为绩效评价工作具体实施机构。成员构成如下：

梁红蔚任评价组组长，绩效评价工作职责为负责全盘工作。

李晓燕任评价组副组长，绩效评价工作职责为为对项目实施情况进行实地调查。

戴志刚任评价组成员，绩效评价工作职责为负责资料审核等工作。

第二阶段：组织实施。经评价组通过实地调研、查阅资料等方式，采用综合分析法对项目的决策、管理、绩效进行的综合评价分析。

第三阶段：分析评价。首先按照指标体系进行定量、定性分析。其次开展量化打分、综合评价工作，形成初步评价结论。最后归纳整体项目情况与存在问题，撰写部门绩效评价报告。

# 三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

经评价组通过实地调研、综合分析法、问卷调查法等方式，主要采用综合分析法对项目的决策、实施、产出、效益进行综合评价分析，最终评分99.56分。

2020年生态保护支撑体系专项中央基建投资预算项目

得分情况表

| 一级指标 | 权重 | 得分率 | 实际得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目决策 | 20 | 100% | 20 |
| 项目过程 | 20 | 99.75% | 19.95 |
| 项目产出 | 40 | 99.02% | 39.61 |
| 项目效益 | 20 | 100% | 20 |
| 合计 | 100 | 99.56% | 99.56 |

（二）综合评价结论

运用项目组制定评价指标体系及财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件评分标准进行评价，本次绩效评价结果主要采取评分和评级相结合的方式，具体分值和等级可根据不同评价的内容设定。总分一般设置为100分，其中项目决策20分、项目过程20分、项目产出40分、项目效益20分。评价结果分为优、良、中、差四个等级：优（90分（含）—100分）；良（80分（含）—90分）；中（60分（含）—80分）；差（0分—60分）。

# 喀什地区林业和草原局已完成2020年生态保护支撑体系专项中央基建投资预算项目，新建瞭望塔9座、防火检查站3处、防火物资储备库6处共计1000余平方米的专业队营房，购置完成购置防火专用车辆13辆。使得我区森林火灾综合防控能力显著提升，达到提高我区森林火灾综合防控能力的目的。该项目最终评分99.56分，绩效评级为“优”。

# 四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

根据《全国森林防火规划（2016—2025）》和《新疆维吾尔自治区森林防火规划（2016—2025）》要求，喀什地区林业和草原局委托新疆林业规划院编制完成《新疆喀什地区森林火灾高风险区综合治理建设项目可行性研究报告》，并呈报上级林草部门审批。国家林业和草原局印发《新疆喀什地区森林火灾高风险区综合治理建设项目可行性研究报告的批复》（林规批字〔2019〕124号），按照可研报告批复要求编制项目初步设计,自治区林业和草原局《关于下达生态保护支撑体系专项2020年中央预算内投资计划的通知》（新林规字〔2020〕583号）,项目立项、资金下达、初步设计等程序符合项目政策要求。

项目决策类指标包括项目立项、绩效目标和资金投入三方面的内容，由6个三级指标构成，权重分为 20 分，实际得分20分，得分率为100%。

2020年生态保护支撑体系专项中央基建投资预算项目决策指标得分情况

| 三级指标 | 权重 | 得分率 | 实际得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 立项依据充分性 | 5 | 100% | 5 |
| 立项程序规范性 | 3 | 100% | 3 |
| 绩效目标合理性 | 3 | 100% | 3 |
| 绩效指标明确性 | 2 | 100% | 2 |
| 预算编制科学性 | 5 | 100% | 5 |
| 资金分配合理性 | 2 | 100% | 2 |
| 合计 | 20 | 100% | 20 |

（1）立项依据充分性：

根据《森林防火条列》《全国森林防火规划（2016—2025）》和《新疆维吾尔自治区森林防火规划（2016—2025）》,很有必要在我地区巴楚、泽普森林火灾高风险区实施综合治理建设项目,建设完善森林防火基础设施,提升森林草原防火综合治理,确保森林火灾高风险区生命财产安全和森林资源安全。围绕2022年度工作重点和工作计划制定经费预算，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

（2）立项程序规范性：根据国家林业和草原局印发《新疆喀什地区森林火灾高风险区综合治理建设项目可行性研究报告的批复》（林规批字〔2019〕124号）要求,喀什地区林业和草原局委托国家林业和草原局西北规划院编制完成《新疆喀什地区森林火灾高风险区综合治理建设项目初步设计》,并向自治区林业和草原局呈报《关于上报新疆喀什地区森林火灾高风险区综合治理建设项目初步设计的报告》（喀地林字〔2020〕256号）,自治区林业和草原局组织项目评审,并按照评审意见修改后,自治区林业和草原局印发《关于新疆喀什地区森林火灾高风险区综合治理建设项目初步设计的批复》（新林规字〔2020〕783号）,项目初步设计符合项目实施区实际及资金支持政策，经局党组研究确定最终预算方案，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。

（3）绩效目标合理性：《新疆喀什地区森林火灾高风险区综合治理建设项目初步设计》明确了总体思路及目标制定了实施方案，并对任务进行了详细分解，对目标进行了细化,符合项目可研报告批复的要求，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。

（4）绩效指标明确性： 将《2020年生态保护支撑体系专项中央基建投资预算项目》绩效目标细化分解为具体的绩效指标，共有一级指标3个，二级指标8个，三级指标13个，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。

（5）预算编制科学性：预算编制经过科学论证，2020年生态保护支撑体系专项中央基建投资预算项目预算内容与项目实际开展新建瞭望塔9座，防火检查站3处，共242.40平方米，防火物资储备库6处，共844.50平方米等基建工程结算审计及投入使用新建专业队营房1000平米，购置防火专用车辆：运兵车7辆，森林消防水车(大)1辆，森林消防水车（小）5辆等新建营地、购置防火装备与以现代高新科技为依托，引进、应用先进技术，建立功能完善、反应快捷、判断准确的火险综合治理体系。通过项目建设，实现重点林区森林防火预防、指挥和扑救能力的大幅提高，实现信息化、便捷化和智能化管理工作相匹配，预算编制经过科学论证，内容与项目内容匹配，项目投资额与工作任务相匹配，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

（6）资金分配合理性：项目资金569.25万元，到位资金569.25万元，资金支出563.45万元，项目主要用于购置防火装备、新建专业队营房、项目管理费及项目的审计结算等，资金分配与实际相适应，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。

（二）项目过程情况

项目过程类指标包括资金管理和组织实施两方面的内容，由 5个三级指标构成，权重分为20分，实际得分20 分，得分率为100%。

2020年生态保护支撑体系专项中央基建投资预算项目过程指标得分情况

| 三级指标 | 权重 | 得分率 | 实际得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资金到位率 | 2 | 100% | 2 |
| 预算执行率 | 5 | 98.98% | 4.95 |
| 资金使用合规性 | 5 | 100% | 5 |
| 管理制度健全性 | 4 | 100% | 4 |
| 制度执行 | 4 | 100% | 4 |
| 合计 | 20 | 99.75% | 19.95 |

（1）资金到位率：项目资金569.25万元，到位资金569.25万元，到位率100%，财政资金足额拨付到位，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。

（2）预算执行率：项目资金569.25万元，项目执行563.45万元，执行率98.98%，根据评分标准，该指标扣0.05分，得4.95分。

（3）资金使用合规性：根据了《地区林业局机关财务管理办法》规定对经费使用进行规范管理，财务制度健全、执行严格，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

（4）管理制度健全性：根据了《地区林业局行政事业单位财务会计内控制度》、《喀什地区林业和草原局预算绩效实施管理办法》等相关管理办法，对财政专项资金进行严格管理，基本做到了专款专用，根据评分标准，该指标不扣分，得4分。

（5）制度执行有效性：由喀什地区草原站提出项目实施方案，经过与局分管领导沟通后，报党组会议研究执行，财务对资金的使用合法合规性进行监督，年底对资金使用效果进行自评，根据评分标准，该指标不扣分，得4分。

（三）项目产出情况

项目产出类指标包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四方面的内容，由13个三级指标构成，权重分为40分，实际得分39.61分，得分率为99.02%。

2020年生态保护支撑体系专项中央基建投资预算项目产出指标得分情况

| 三级指标 | 权重 | 得分率 | 实际得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产出数量 | 10 | 100% | 10 |
| 产出质量 | 10 | 100% | 10 |
| 产出时效 | 10 | 100% | 10 |
| 成本情况 | 10 | 96.1% | 9.61 |
| 合计 | 40 | 99.02% | 39.61 |

- 对于“产出数量”

防火专用车辆采购数量指标，预期目标值为等于13辆，实际完成值为13辆，指标完成率为100%，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

竣工审计工程个数指标，预期目标值等于1个，实际完成值为1个，指标完成率为100% ，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

合计得10分。

- 对于“产出质量”：

按期完成验收项目比例指标，预期指标值≥80%，实际完成值为85%，指标完成率为106%，偏差原因：目标值设置过低，实际完成值为100%，改进措施：根据实际情况合理设置目标值。根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

车辆验收合格率指标，预期指标值为≥100%	，实际完成值为100%，指标完成率为100%，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

合计得10分。

- 对于“产出时效”：

项目按计划开工率时效指标，预期指标值为≥90%，实际完成值为100%，指标完成率为111%，偏差原因：目标值设置过低，实际完成值为100%。改进措施：根据实际情况合理设置目标值。根据评分标准，该指标不扣分，得10分。

（4）对于“产出成本”：

采购车辆费用指标，预期指标值≤337万元，实际完成值为334.454万元，指标完成率为99%，偏差率为1%，偏差原因：车辆购置预算334万元，已完成车辆购置任务，成交金额334.454万元，结余资金；整改措施：今后科学编制项目预算，减少项目资金结余，最大限度发挥项目效益。根据评分标准，该指标扣0.04分，得3.96分。

审计结算成本指标，预期指标值≤3.3万元，实际完成值为等于3.23万元，指标完成率为98%，偏差率为2%，偏差原因：已完成工程竣工结算审计，预算金额3.23万元，成交金额3.23万元，结余资金；整改措施：今后科学编制项目预算，减少项目资金结余，最大限度发挥项目效益。根据评分标准，该指标扣0.06分，得2.94分。

支付第三批工程尾款指标，预期指标值≤204万元，实际完成值为等于199.119万元，指标完成率为97%，偏差率为3%，偏差原因：项目已竣工，工程尾款全部已支出，金额199.119万元，结余资金；整改措施：今后科学编制项目预算，减少项目资金结余，最大限度发挥项目效益。根据评分标准，该指标扣0.06分，得1.94分。

项目管理费用指标，预期指标值≤11.7万元，实际完成值为等于9.0435万元，指标完成率为77%，偏差率为23%，原因：因疫情原因无法出差，未能完成项目管理费用支出；整改措施：今后科学编制项目预算，减少项目资金结余，最大限度发挥项目效益。根据评分标准，该指标扣0.23分，得0.77分。

合计得9.61分。

（四）项目效益情况

项目效益类指标包括项目效益1个方面的内容，由2个三级指标构成，权重分为20分，实际得分20分，得分率为100%。

2020年生态保护支撑体系专项中央基建投资预算项目绩效指标得分情况

| 三级指标 | 权重 | 得分率 | 实际得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 实施效益 | 15 | 100% | 15 |
| 满意度 | 5 | 100% | 5 |
| 合计 | 20 | 100% | 20 |

1.实施效益指标：

（1）对于“社会效益指标”：

项目实施增加就业岗位提高收入指标，预期指标值为有效提高，实际完成值为有效提高，指标完成率为100%，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

（2）对于“生态效益指标”：

提高项目区森林防火灾综合治理能力指标、预期指标值为提高，实际完成值为提高，指标完成率为100%，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

- （3）对于“可持续影响指标”：

有效提高森林生态系统的多样性指标，预期指标值为有效提高，实际完成值为有效提高，指标完成率为100%，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

- （4）对于“经济效益指标”：

无

2.满意度指标:

项目受益居民满意度指标，预期指标值≥95%,实际完成值为100%，指标完成率为105%，与预期目标值存在合理偏差，根据评分标准，该指标不扣分,得5分。

合计得20分。

# 五、预算执行进度与绩效指标偏差情况

新疆喀什地区森林火灾高风险区综合治理建设项目2022年度预算资金569.25万元，到位569.25万元，实际支出563.45万元，预算执行率为98.98%，项目绩效指标总体完成率为99%，偏差率为0.02%,偏差原因：由于项目实施完成后，有结余资金原因预算执行率未达到预期指标。采取的措施：今后项目实施时，科学编制项目预算，提高项目预算精准度，最大限度发挥项目效益，确保项目高质量完成。

# 六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

一是本项实施过程中严格按照《新疆喀什地区森林火灾高风险区综合治理建设项目初步设计批复》要求，严格执行项目各项内容。二是加强组织领导，本单位高度重视，跟踪项目实施进度，研究分析项目实施过程遇到的防火专用车辆购置问题原因，提出整改措施。三是加强沟通协调，为解决本级购置公务车辆指标不足原因未能完成购置防火专业车辆问题，积极与相关部门协调，向行署常务会、地委财经委员会请示，完成防火专用车辆购置。

（二）存在问题及原因分析

一是设置成本指标值量化上需要进一步改进，二是项目实施过程中对购置防火专用车辆涉及的公务车辆购置政策了解不够全面，影响项目实施进度。

# 七、有关建议

1.项目建设的程序进一步规范。严格按照项目初步设计（或实施方案），科学设置项目绩效目标指标，细化量化指标，确保项目绩效指标准确反应项目实施方案内容。

2.扎实做好项目前期准备工作，项目实施前全面了解项目内容所涉及的相关政策，确保项目按期高质量完成。

# 八、其他需要说明的问题

我单位对上述项目支出绩效评价报告内反映内容的真实性、完整性负责，接受上级部门及社会公众监督。

附件：1综合评分表

2满意度调查问卷

附件1：综合评分表

新疆喀什地区森林火灾高风险区综合治理建设项目绩效评价指标体系及评分标准

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评价标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策（20分） | 项目立项（8分） | 立项依据充分性（5分） | ①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策（1分）；否则，不得分。 | 5 |
|  |  |  | ②项目立项符合行业发展规划和政策要求（1分）否则，不得分； |  |
|  |  |  | ③项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需（1分）否则，不得分； |  |
|  |  |  | ④项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则（1分）否则，不得分； |  |
|  |  |  | ⑤项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复（1分）否则，不得分。 |  |
|  |  | 立项程序（3分） | ①项目按照规定的程序申请设立（1分）否则，不得分； | 3 |
|  |  |  | ②审批文件、材料符合相关要求（1分）否则，不得分； |  |
|  |  |  | ③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策（1分）否则，不得分。 |  |
|  | 绩效目标（5分） | 绩效目标合理性（3分） | ①项目有绩效目标，（1分），否则，不得分； | 3 |
|  |  |  | ②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，否则，不得分（1分）； |  |
|  |  |  | ③与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，否则，不得分（1分）。 |  |
|  |  | 绩效指标明确性（2分） | ①项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，（1分）否则，不得分； | 2 |
|  |  |  | ②通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与项目目标任务数或计划数相对应，否则，不得分（1分）。 |  |
|  | 资金投入（10分） | 预算编制（5分） | ①预算编制经过科学论证（1分）否则，不得分； | 5 |
|  |  |  | ②预算内容与项目内容匹配（1.5分）否则，不得分； |  |
|  |  |  | ③预算额度测算依据充分，按照标准编制（1.5分）否则，不得分； |  |
|  |  |  | ④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配（1分）否则，不得分。 |  |
|  |  | 资金分配合理性（2分） | ①预算资金分配依据充分（1分）否则，不得分； | 2 |
|  |  |  | ②资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应（1分）否则，不得分。 |  |
| 过程（20分） | 资金管理（12分） | 资金到位率（2分） | ①资金到位率为100%的，得满分。（2分）。 | 2 |
|  |  |  | ②资金未全额到位的，按照满分乘以到位率计算得分。 |  |
|  |  |  | （资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100% ）。 |  |
|  |  | 预算执行率（5分） | ①预算执行率为100%的，得满分（5分）； | 4.95 |
|  |  |  | ②资金未执行完毕的，按照满分乘以到位率计算得分。 |  |
|  |  |  | （预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%）。 |  |
|  |  | 资金使用合规性（5分） | ①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定（1分）否则，不得分； | 5 |
|  |  |  | ②资金的拨付有完整的审批程序和手续（1分）否则，不得分； |  |
|  |  |  | ③符合项目预算批复或合同规定的用途（1分）否则，不得分； |  |
|  |  |  | ④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况（2分）否则，不得分。 |  |
|  | 组织实施（8分） | 管理制度健全性（4分） | ①已制定或具有相应的财务和业务管理制度（2分）否则，不得分； | 4 |
|  |  |  | ②财务和业务管理制度合法、合规、完整（2分）否则，不得分。 |  |
|  |  | 制度执行（4分） | ①遵守相关法律法规和相关管理规定（1分）否则，不得分； | 4 |
|  |  |  | ②项目调整及支出调整手续完备（1分）否则，不得分； |  |
|  |  |  | ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档（1分）否则，不得分； |  |
|  |  |  | ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位（1分）否则，不得分。 |  |
| 产出（40分） | 产出数量（10分） | 实际完成率10分） | ①防火专用车辆采购数量指标，预期目标值为等于13辆，实际完成值为13辆，指标完成率为100%，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。 | 10 |
|  |  |  | ②竣工审计工程个数指标，预期目标值等于1个，实际完成值为1个，指标完成率为100% ，根据评分标准，该指标不扣分，得5分 |  |
|  | 产出质量（10分） | 质量达标率（10分） | ①按期完成验收项目比例指标，预期指标值≥80%，实际完成值为85%，指标完成率为106%，偏差原因：目标值设置过低，实际完成值为100%，改进措施：根据实际情况合理设置目标值。根据评分标准，该指标不扣分，得5分。 | 10 |
|  |  |  | ②车辆验收合格率指标，预期指标值为≥100% ，实际完成值为100%，指标完成率为100%，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。 |  |
|  | 产出时效（10分） | 完成及时性（10分） | 项目按计划开工率时效指标，预期指标值为≥90%，实际完成值为100%，指标完成率为111%，偏差原因：目标值设置过低，实际完成值为100%。改进措施：根据实际情况合理设置目标值。根据评分标准，该指标不扣分，得10分 | 10 |
|  | 产出成本（10分） | 成本节约率（10分） | ①采购车辆费用指标，预期指标值≤337万元，实际完成值为334.454万元，指标完成率为99%，偏差率为1%，偏差原因：车辆购置预算334万元，已完成车辆购置任务，成交金额334.454万元，结余资金；整改措施：今后科学编制项目预算，减少项目资金结余，最大限度发挥项目效益。根据评分标准，该指标扣0.04分，得3.96分 | 9.61 |
|  |  |  | ②审计结算成本指标，预期指标值≤3.3万元，实际完成值为等于3.23万元，指标完成率为98%，偏差率为2%，偏差原因：已完成工程竣工结算审计，预算金额3.23万元，成交金额3.23万元，结余资金；整改措施：今后科学编制项目预算，减少项目资金结余，最大限度发挥项目效益。根据评分标准，该指标扣0.06分，得2.94分。 |  |
|  |  |  | ③支付第三批工程尾款指标，预期指标值≤204万元，实际完成值为等于199.119万元，指标完成率为97%，偏差率为3%，偏差原因：项目已竣工，工程尾款全部已支出，金额199.119万元，结余资金；整改措施：今后科学编制项目预算，减少项目资金结余，最大限度发挥项目效益。根据评分标准，该指标扣0.06分，得1.94分。 |  |
|  |  |  | ④项目管理费用指标，预期指标值≤11.7万元，实际完成值为等于9.0435万元，指标完成率为77%，偏差率为23%，原因：因疫情原因无法出差，未能完成项目管理费用支出；整改措施：今后科学编制项目预算，减少项目资金结余，最大限度发挥项目效益。根据评分标准，该指标扣0.23分，得0.77分 |  |
| 效益（20分） | 项目效益（20分） | 实施效益（15分） | ①经济效益：无 | 15 |
|  |  |  | ②社会效益：项目实施增加就业岗位提高收入指标，预期指标值为有效提高，实际完成值为有效提高，指标完成率为100%，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。 |  |
|  |  |  | ③生态效益：提高项目区森林防火灾综合治理能力指标、预期指标值为提高，实际完成值为提高，指标完成率为100%，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。 |  |
|  |  |  | ④可持续影响：有效提高森林生态系统的多样性指标，预期指标值为有效提高，实际完成值为有效提高，指标完成率为100%，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。 |  |
|  |  | 满意度（5分） | 项目受益居民满意度指标，预期指标值≥95%,实际完成值为100%，指标完成率为105%，与预期目标值存在合理偏差，根据评分标准，该指标不扣分,得5分。 | 5 |
| 合计 | 100分 |  |  | 99.56 |

附件2：满意度调查问卷