新疆财政支出绩效自评报告

（2018年度）

项目名称：大型工程机械设备和车辆安全监管平台建设项目

实施单位（公章）：喀什地区农业机械管理局

自治区主管部门（公章）：

项目负责人（签章）：

填报时间： 2018年12月15日

- 一、项目概况

（一）项目单位基本情况

喀什地区农机局贯彻执行国家、自治区及地区有关发展农业机械的方针、政策、法律、法规，根据自治区农机局制定的法规和规章，拟定我区贯彻落实的具体实施意见，并协调组织实施。负责农机化服务体系建设，指导、检查农机服务组织的服务，生产经营等综合服务活动，开展农机社会化服务。负责地区农机产品维修，农机作业质量的监督管理，指导农机维修网络建设，对农机装备结构的优化调整进行宏观调控。

负责指导全地区机械化农业生产、设施农业工程、农机装备结构，对农业机械的技术状态进行监督检查；负责农机化服务体系建设，指导各级农机服务组织的生产经营活动和农机服务产业化工作，指导农机使用者协会的工作；组织重大的机械化生产项目的实施；负责农业机械用油的需求预测，指导农机供油网络建设；负责农用救灾用油的申报、分配、管理；负责农机行业的生产和劳动保护工作；负责农机维修网点的等级考核和维修人员的技能鉴定工作，农机维修市场、维修质量的监督管理投诉工作。

（二）项目预算绩效目标设定情况

1、项目预期目标及阶段性目标

依据《新疆维吾尔自治区大型工程机械设备和车辆安全监督管理办法》（自治区人民政府第204号令）、自治区综治委《关于加强大型工程机械设备和车辆安全监管工作的实施方案》（新社综〔2017〕4号）

通过大型工程机械设备和车辆安全监管平台项目的实施，一是建立了全区大型工程机械设备和车辆的牌证管理体系，大型工程机械设备监管平台普及率达到99%，平台覆盖率达到99%，平台故障运行率小于5%，重大信息泄露事件发生次数0次，网络故障处理及时率达到90%，开发成本节约率达到5%，平均业务处理效率提高率达到20%，平台监管使用人员满意度达到95%。

2、项目基本性质

本项目性质为新增项目。

3、项目用途及范围

- 通过建立喀什地区大型工程机械设备和车辆安全监管平台，一是实现对全地区大型工程机械设备和车辆的实时监管、预警、管控和调度。二是建立大型工程机械设备牌证管理体系，提高喀什地区大型工程机械设备和车辆的安全监管效率与水平。

- 二、项目资金使用及管理情况

- （一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

农机科技培训项目预算安排总额233.2万元，其中财政资金233.2万元，自筹资金0万元，2018年实际收到预算资金233.2万元。

- （二）项目资金实际使用情况分析

项目共支出233.2万元，预算执行率为100%。项目资金主要用于支付大型工程机械监管平台设备建设费233.2万元

- （三）项目资金管理情况分析

本项目支出符合喀什地区农机局自治区扶持农机化专项发展资金项目相关财务管理制度。项目资金管理办法符合国家财经法规和财务管理制度以及有关资金管理办法的规定。资金的拨付有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用等情况。

- 三、项目组织实施情况

- （一）项目组织情况分析

该项目属于一次性项目,2017年由自治区政府招标中心组织招标，确定中国电子科技集团公司电子科学研究院为中标单位，承担项目的建设工作。

本项目不存在调整情况。

本项目于2018年9月由自治区农机局组织电科院、监理公司对平台完成初步验收。

- （二）项目管理情况分析

专项经费实行专款专用，实施全面预算管理，专户专储，专账核算，为加强财务管理工作，本项目严格按照相关规定要求，对批准的概预算建设内容，做好财务设置和账务管理，对软件开发费用及时做好原始记录；及时掌握开发进度；在资金使用过程中，严把监督审核关，建立健全内部审批制度。对每笔用款申请，在所附资料齐备的情况下，审核确认后再付款。同时，财务部门定期或不定期对资金使用，管理情况进行自查和检查，基本做到财务会计资料披露信息真实、及时、完整，资金的拨付有完整的审批程序和手续，各项制度执行落实较好，资金使用较为安全规范。

- 四、项目绩效情况

- （一）项目绩效目标完成情况分析

本项目共设置一级指标3个，二级指标7个，三级指标13个，其中已完成三级指标13个，指标完成率为100%。

经济性：本项目本着厉行节约的原则，做到严格按照预算执行，做到坚决不超预算。

效率性：本项目目前正尝试进行一站式网上服务体系的建立，尽量让车主和司机少跑路，实现业务的网上申报和办理.

效益性：建立了自治区、地州、县三级指挥中心，以县为单位，通过联合公安、政法、城管、交通等行业部门，对本辖区注册的大型工程机械设备和车辆，以及安装了地标卫星定位控制终端的外埠流动车辆，实行7X24小时不间断监管工作。

- （二）项目绩效目标未完成原因分析

2018年本项目绩效目标全部达成，不存在未完成原因分析。

- 五、其他需要说明的问题

- （一）后续工作计划

通过第三方软件对自治区大型工程机械设备安全监管平台进行测评，进一步完善平台功能和漏洞，分析平台功能设计缺陷，为平台的全面应用夯实基础。

- （二）主要经验及做法、存在问题和建议

- 主要经验及做法

集中财力，突出重点。自治区大型工程机械设备和车辆安全监管平台专项经费集中用于支持本项目所制定的重点任务，防止分散使用。科学安排，合理配置。严格按照项目的目标和任务。

- 存在的问题

无

- 建议

无

- （三）其他

无其他说明内容

- 六、项目评价工作情况

本次评价通过文件研读、实地调研、数据分析等方式，全面了解大型工程机械设备和车辆安全监管平台建设项目资金的使用效率和效果，项目管理过程规范，完成了预期绩效目标。同时，通过开展自我评价来总结经验和教训，为喀什地区大型工程机械设备和车辆安全监管平台建设项目今后的开展提供参考建议。

- 七、附表

《项目支出绩效目标自评表》