- 项目支出绩效评价报告

项目名称：2022年口岸运行保障项目

项目单位：喀什地区行政公署外事办公室

主管部门：喀什地区行政公署外事办公室

项目负责人：高飞

填报时间：2023年 2 月 10 日

注:模板中红字部分均需按实际修改，多余部分及报告批准需自行删除

# 一、基本情况

（一）项目概况

- 1. 项目背景

本项目遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，项目实施主体为喀什地区行政公署外事办公室，地区行政公署外事办公室作为项目主管部门，针对本项目制定《项目管理工作方案》，进行建设招投标工作，切实加强对工程参建各方面的协调，严格督促施工单位履行合同、监理单位履行职责，及时研究解决项目建设工作中遇到的困难与矛盾，并组织口岸各联检部门对项目进行验收工作。

本项目的主要内容为：红其拉甫、卡拉苏口岸建设、两个边境一类口岸聘用安保、保洁人员及厨师的工资，卡拉苏口岸联检单位值班人员的餐饮保障，卡拉苏、红其拉甫口岸及生活服务中心的水电暖、邮电费，口岸基础设施的维修维护，节日期间口岸各联检部门的慰问红其拉甫、卡拉苏口岸总体规划，红其拉甫前哨班H986电费、机场边检辅警补助、红其拉甫、卡拉苏海关H986协管员开支，以及口岸的总体规划等项目，以确保口岸正常运转，增强口岸边境管控。

本项目的背景为：口岸经济是开放型经济的重要组成部分，是打造向西开放重要门户和次区域合作战略基地的有力支撑，更是构建生态产业体系推动绿色发展崛起的有效抓手。口岸是——对外开放的重要通道和窗口，是发展经济的“助推器”，如何依托区位、资源等优势，完善口岸功能，转变增长方式，拓展对外经贸合作的深度和广度，确保了口岸经济又好又快的发展，已经是摆在地区经济发展层面的一个重要的课题。按照自治区党委九届六次全会“推进‘一港’‘两区’‘五大中心’‘口岸经济带’”建设的工作部署和安排，紧紧围绕提升口岸通关能力建设，在改善口岸营商环境、发挥口岸经济功能、突出口岸特色上狠下功夫，努力打造具有喀什特色的口岸经济带，全力服务新疆社会稳定和长治久安。

本项目依据“新疆维吾尔自治区口岸经济带建设总体规划”、“新疆维吾尔自治区边境地区转移支付资金管理办法”申请立项，符合国家、自治区以及喀什地区等相关政策、规划和法律法规的精神，旨在充分发挥口岸经济功能，增加通关能力，促进喀什外向型经济发展。

- 2. 主要内容及实施情况

- 项目实施内容：喀什地区外事办承担着红其拉甫、卡拉苏、喀什机场三个一类口岸的基础设施建设及后勤保障工作，2022年申请1436.62万元的中央边境地区转移支付资金用于保障三个一类口岸的正常运行及两个口岸的基础设施建设。包含红其拉甫、卡拉苏口岸建设及两个边境一类口岸聘用安保、保洁人员及厨师的工资，卡拉苏口岸联检单位值班人员的餐饮保障，卡拉苏、红其拉甫口岸及生活服务中心的水电暖、邮电费，口岸基础设施的维修维护，节日期间口岸各联检部门的慰问红其拉甫、卡拉苏口岸总体规划，红其拉甫前哨班H986电费、机场边检辅警补助、红其拉甫、卡拉苏海关H986协管员开支，以及口岸的总体规划等项目，以确保口岸正常运转，增强口岸边境管控。

- 3.项目实施主体

本项目的主管部门为喀什地区行政公署,实施单位为喀什地区行政公署外事办，纳入2022年部门决算编制范围的有7个科室：①综合协调科，②办公室，③礼宾科，④涉外安全科，⑤边界事务科，⑥出国（境）管理科，⑦口岸管理科。

2022年，行署外事办公室行政编制23名，其中：县级领导职数4名、内设机构领导职数14名；机关工勤事业编制14名；事业编16名。实有人数行政编19人，行政公勤14人，事业编4人。

- 4. 资金投入和使用情况

喀地财【2022】16号共安排下达资金1436.63万元，为口岸运行保障项目资金，最终确定项目资金总数为1436.63万元。

截至2022年12月31日，实际支出1401.19万元，预算执行率98%。

（二）项目绩效目标

项目绩效目标包括项目绩效总目标和阶段性目标。

- 1.项目绩效总目标

- 根据《新疆维吾尔自治区边境地区转移支付资金管理办法》（新财预【2013】131号）文件规定，按照《口岸工作项目资金批复文件》要求，切实做好2022年度边境地区转移支付资金的管理及使用工作。促进我区经济社会发展以及边境贸易发展，为边境小额贸易企业提供优质服务，保障边境一类口岸正常运转，改善通关条件，对边贸仓储、交通等基础设施建设及维护。持续做好口岸疫情外防输入工作，为我区外贸经济做出更大贡献。一是进一步完善红其拉甫、卡拉苏口岸基础设施，购置高压氧舱2台；二是及时维修维护破损的口岸水电暖及其他基础设施；三是按照地委领导批示，及时做好卡拉苏总体规划及红其拉甫总体规划，确保口岸未来发展有据可依；四是节假日期间及时慰问走访口岸各联检单位，进一步提升外事办的对口岸个联检单位的协调力度；五是及时购置米面油及肉、蔬菜等，确保口岸的安全稳定、环境整洁及卡拉苏食堂的正常运行，为口岸各联检单位提供后勤保障。六是改善通关条件，做好”疫情外防输入、内放反弹”各项工作，确保口岸货物通关工作顺利开展。

- 阶段性目标

- .保障口岸工作人员150人次以上的生活，及时购置米面油及肉、蔬菜等，确保口岸的安全稳定、环境整洁及卡拉苏食堂的正常运行，为口岸各联检单位提供后勤保障；

- 及时维修维护破损的口岸水电暖及其他基础设施，确保口岸的正常通关；

- 按照地委领导批示，及时做好卡拉苏总体规划及红其拉甫总体规划，确保口岸未来发展有据可依；

- 节假日期间及时慰问走访口岸各联检单位，进一步提升外事办的对口岸个联检单位的协调力度；

- 红其拉甫、卡拉苏口岸基础设施进一步完善，通关效率提升。

- 购置医疗防疫物资，保障口岸一线工作人员做好”疫情外防输入“及个人疫情防控各项工作。

- 购置高压氧舱2台，改善口岸一线工作人员办公生活环境。

# 二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

- 1. 绩效评价目的

本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，旨在评价财政项目实施前期、过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益。

为全面了解该项目预算编制合理性、资金使用合规性、项目管理的规范性、项目目标的实现情况、服务对象的满意度等，通过本次部门绩效评价来总结经验和教训，促进项目成果转化和应用，为今后类似项目的长效管理，提供可行性参考建议。也为下一年预算编制与评审提供充分有效的依据，以达到改进预算管理、优化资源配置、提高预算资金使用效益的目的。

- 2. 绩效评价对象

本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，以项目支出为对象所对应的预算资金，以项目实施所带来的产出和效果为主要内容，以促进预算单位完成特定工作任务目标所组织开展的绩效评价。

对2022年口岸运转保障项目从预算编制合理性、资金使用合规性、项目管理的规范性、实施情况、总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况进行科学性评价。

- 3. 绩效评价范围

本次评价范围涵盖项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。覆盖项目预算资金支出的所有内容进行评价。包括项目决策、项目实施和项目成果验收流程等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法评价标准

- 1. 绩效评价原则

本次绩效评价遵循的原则包括：

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

- 2. 绩效评价指标体系

本项目绩效评价体系为根据财预﹝2020﹞10号共性指标及个性化指标设置，主要分为共性指标和个性指标两大类。共性指标下设决策与过程2个一级指标，其中：项目决策下设项目立项、绩效目标、资金投入3个二级指标；过程下设资金管理和组织实施2个二级指标。个性指标下设产出和效益2个一级指标，其中产出下设产出数量、产出质量、产出时效、产出成本4个2级指标，效益下设项目效益2个二级指标。项目绩效评价体系详见附件1。

一级指标为：决策、过程、产出、效益。

二级指标为：项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益。

三级指标为：立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性、资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性、实际完成率、质量达标率、完成及时性、成本节约率、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度。

- 3. 绩效评价方法

- 绩效评价方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。根据评价对象的具体情况，我单位采用以下方法对本项目进行评价：

- （1）成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

- （2）比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

- （3）因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

- 4. 绩效评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较、分析、评价。本次口岸运转保障项目属于延续类项目，有相应的行业标准和历史标准，故采用计划标准、历史标准评价该项目。

计划标准：指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

行业标准：指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

历史标准：指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

（三）绩效评价工作过程

本次评价成立了评价工作组，成员如下：

党组书记、副主任刘忠任评价组组长；党组成员、副主任高飞及党组成员、副主任高飞康亚强任评价组副组长；孟海雄、刘庆丰、徐菲菲、刘卫江任评价组成员。

2022年1月10日开始前期准备工作。评价组通过对评价对象前期调研，确定了评价的目的、方法以及评价的原则，根据2021年度边境地区转移支付项目的内容和特征制定了评价指标体系及评价标准。

本次评价设计了评价方案、评价指标体系，通过资料分析、调研、访谈满意度调查等方式形成评价结论，在与项目单位沟通后确定评价意见，并出具评价报告。

第一阶段：前期准备。

认真学习相关要求与规定，成立绩效评价工作组，作为绩效评价工作具体实施机构。成员构成如下：

党组书记、副主任刘忠任评价组组长，绩效评价工作职责为负责全盘工作。

党组成员、副主任高飞及党组成员、副主任高飞康亚强任评价组副组长，绩效评价工作职责为为对项目实施情况进行实地调查。

孟海雄、刘庆丰、徐菲菲、刘卫江任评价组成员，绩效评价工作职责为负责资料审核等工作。

第二阶段：组织实施。

经评价组通过实地调研、查阅资料等方式，采用综合分析法对项目的决策、管理、绩效进行的综合评价分析。经评价组通过实地调研、查阅资料等方式，采用综合分析法对项目的决策、管理、绩效进行的综合评价分析。

第三阶段：分析评价。

首先按照指标体系进行定量、定性分析。其次开展量化打分、综合评价工作，形成初步评价结论。最后归纳整体项目情况与存在问题，撰写部门绩效评价报告。

# 三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

经评价组通过实地调研、成本效益分析法、比较法、因素分析法等方式，主要采用综合分析法对项目的决策、实施、产出、效益进行综合评价分析，最终评分95.38分。

口岸运行保障项目得分情况表

| 一级指标 | 权重 | 得分率 | 实际得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目决策 | 20 | 95% | 19 |
| 项目过程 | 20 | 99% | 19.8 |
| 项目产出 | 40 | 91% | 36.58 |
| 项目效益 | 20 | 100% | 20 |
| 合计 | 100 | 95% | 95.38 |

（二）综合评价结论

运用项目组制定评价指标体系及财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件评分标准进行评价，本次绩效评价结果主要采取评分和评级相结合的方式，具体分值和等级可根据不同评价的内容设定。总分一般设置为100分，其中项目决策20分、项目过程20分、项目产出40分、项目效益20分。评价结果分为优、良、中、差四个等级：优（90分（含）—100分）；良（80分（含）—90分）；中（60分（含）—80分）；差（0分—60分）。

2022年口岸运行保障项目已完成，保障了口岸货物通关各项工作的顺利开展，推动了我区陆路边境口岸外贸经济的发展，优化了营商环境，切实做好了口岸“疫情外防输入”工作。该项目最终评分95.38分，绩效评级为“优”。

# 四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策类指标包括项目立项、绩效目标和资金投入三方面的内容，由6个三级指标构成，权重分为 20 分，实际得分19分，得分率为95%。

项目决策指标得分情况

| 三级指标 | 权重 | 得分率 | 实际得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 立项依据充分性 | 3 | 100% | 3 |
| 立项程序规范性 | 2 | 100% | 2 |
| 绩效目标合理性 | 3 | 100% | 3 |
| 绩效指标明确性 | 2 | 100% | 2 |
| 预算编制科学性 | 5 | 80% | 4 |
| 资金分配合理性 | 5 | 100% | 5 |
| 合计 | 20 | 95% | 19 |

- 立项依据充分性：结合外事办工作职能，结合口岸工作实际，并组织实施。围绕外事办年度工作重点和工作计划制定经费预算，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。

- （2）立项程序规范性：根据决策依据编制工作计划和经费预算，通过对喀什地区红其拉甫口岸、卡拉苏口岸2022年度的工作计划及工作进度开展各项工作，经多次绩效工作小组成员多次会议研究后确定经费预算计划，上报党组会研究确定最终预算方案，根据评分标准，该指标不扣分，指标不扣分，得2分。

（3）绩效目标合理性：外事办绩效工作小组制定了实施方案，明确了总体思路及目标、并对任务进行了详细分解，对目标进行了细化，依据充分；项目按照规定的程序申请设立；审批文件、材料符合相关要求；项目前期已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。根据评分标准，该指标不扣分，得3分。

（4）绩效指标明确性： 项目根据相关文件要求设置了绩效目标，项目绩效目标基本合理，与实际工作内容相关；项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；通过清晰、可衡量的指标值予以体现；与项目目标任务数或计划数相对应。将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。

（5）预算编制科学性： 项目在资金投入方面，预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应，项目预算资金分配有测算依据，与口岸工作实际总体相适应，结合目前口岸疫情外防输入的工作任务下，预算额度的测算上有待进一步完善，根据评分标准，该指标扣1分，得4分。

（6）资金分配合理性：资金分配与口岸工作实际相适应，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

（二）项目过程情况

项目过程类指标包括资金管理和组织实施两方面的内容，由 5个三级指标构成，权重分为20分，实际得分20 分，得分率为100%。

项目过程指标得分情况

| 三级指标 | 权重 | 得分率 | 实际得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资金到位率 | 5 | 100% | 5 |
| 预算执行率 | 5 | 96% | 4.8 |
| 资金使用合规性 | 5 | 100% | 5 |
| 管理制度健全性 | 2 | 100% | 2 |
| 制度执行 | 3 | 100% | 3 |
| 合计 | 20 | 99% | 19.8 |

（1）资金到位率：2022年度口岸运转保障项目资金足额拨付到位，按照年初的预算计划进度实施，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

（2）预算执行率：2022年度口岸运转保障项目资金1436.62万元，实际执行1401.19万元，执行率达97.5%。项目资金支出总体能够按照预算执行，但因受疫情影响卡拉苏口岸闭环式管理，部分口岸基础设施建设工程无法在口岸一线开展，2022年结转35.43万元至2023年使用。根据评分标准，该指标扣0.2分，得4.8分。

（3）资金使用合规性：制定了《外事办项目资金管理办法》、《外事办财务管理制度》对经费使用进行规范管理，财务制度健全、执行严格，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

（4）管理制度健全性：制定了外事办项目资金管理办法》、《外事办财务管理制度》，资金收支有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途。根据评分标准，该指标不扣分，得2分。

（5）制度执行有效性：外事办结合口岸工作实际提出经费预算支出可行性方案，经过绩效工作小组的多次会议研究，上报办党组会议研究执行，财务对资金的使用合法合规性进行监督，项目负责人对项目实施及进度进行监督，年底对资金使用效果进行自评，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。

（三）项目产出情况

项目产出类指标包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四方面的内容，由4个三级指标构成，权重分为40分，实际得分36.58分，得分率为92%。

项目产出指标得分情况

| 三级指标 | 权重 | 得分率 | 实际得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产出数量 | 18 | 97% | 17.4 |
| 产出质量 | 2 | 100% | 2 |
| 产出时效 | 2 | 50% | 1 |
| 成本情况 | 18 | 86% | 16.18 |
| 合计 | 40 | 92% | 36.58 |

- 对于“产出数量”

1.购置高压氧舱数量2台，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得1分。

2体检人数39人，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得1分。

- 保障口岸工作人员150人，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得1分。

- 口岸工作用车保障数量7辆，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得1分。

- 购置单体高原制氧机数量7台，与预期目标不一致，根据评分标准，该指标扣0.6分，得0.4分。

- 购置电视机数量20台，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得1分。

- 信息网络机房系统改造1套，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得1分。

- 维修改造红口卡口联检区绿化带及围栏100米，根据评分标准，该指标不扣分，得1分。

- 口岸服务中心办公室及宿舍门维修改造55个，根据评分标准，该指标不扣分，得1分。

- 红口、卡口联检区及通关设施年度维修12次，根据评分标准，该指标不扣分，得1分。

- 保障通信专网线路5条，根据评分标准，该指标不扣分，得1分。

- 租赁专业设备6次，根据评分标准，该指标不扣分，得1分。

- 委托业务次数5次，根据评分标准，该指标不扣分，得1分。

- 办公设备设施采购次数10次，根据评分标准，该指标不扣分，得1分。

- 慰问联检单位次数4次，根据评分标准，该指标不扣分，得1分。

- 平整联检区垃圾场面积640立方米，根据评分标准，该指标不扣分，得1分。

- 防疫物资采购次数4次，根据评分标准，该指标不扣分，得1分。

- 保障口岸工作人员生活物资采购次数6次，该指标不扣分，得1分。

合计得17.4分。

- 对于“产出质量”：

1.采购设备合格率100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得0.67分。

2.工程验收合格率100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得0.67分。

3.工程类公开招投标率100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得0.66分。

合计得2分。

- 对于“产出时效”：

1.采购完成时间2022年11月前，与预期目标指标不一致，根据评分标准，该指标扣1分，得0分。

2.口岸基础设施损坏及时维修率100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得1分。

合计得1分。

（4）对于“产出成本”：

1.高压氧舱购置费48万元，与预期目标不一致，根据评分标准，该指标扣0.01分，得0.99分。

2.口岸电费260万元，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得1分。

3.保障口岸工作人员生活及慰问联检单位经费270万元，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得1分。

4.口岸工作用车保障经费150万元，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得1分。

5.保障口岸防疫物资200万元，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得1分。

6.信息网络机房系统改造费用12.69万元，与预期目标不一致，根据评分标准，该指标扣0.05分，得0.95分。

7.保障体检资金6.02万元，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得1分。

8.维修改造红口卡口联检区绿化带及围栏费用66万元，与预期目标不一致，根据评分标准，该指标扣0.03分，得0.97分。

9.购置单体高原制氧机费用24.97万元，与预期目标不一致，根据评分标准，该指标扣0.6分，得0.4分。

10.购置电视机费用6万元，与预期目标不一致，根据评分标准，该指标扣1分，得0分。

11.口岸服务中心办公室及宿舍门维修改造费用28万元，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得1分。

12.保障网络通信费用42万元，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得1分。

13.租赁专业设备费用10.7万元，与预期目标不一致，根据评分标准，该指标扣0.1分，得0.9分。

14.购置办公设备设施费用14.2万元，与预期目标不一致，根据评分标准，该指标扣0.06分，得0.94分。

15.委托业务费用40万元，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得1分。

16.口岸各项工作劳务费用40万元，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得1分。

17.口岸联检区及通关设施维修护费用144.3万元，与预期目标不一致，根据评分标准，该指标扣0.03分，得0.97分。

18.保障口岸日常办公费用17万元，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得1分。

（四）项目效益情况

项目效益类指标包括项目效益1个方面的内容，由2个三级指标构成，权重分为20分，实际得分20分，得分率为100%。

项目绩效指标得分情况

| 三级指标 | 权重 | 得分率 | 实际得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 实施效益 | 10 | 100% | 10 |
| 满意度 | 10 | 100% | 10 |
| 合计 | 20 | 100% | 20 |

1.实施效益指标：

（1）对于“社会效益指标”：

有效增强边境管控，与预期指标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。

有效提升口岸疫情外防输入工作能力，与预期指标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。

（2）对于“可持续影响指标”：

长期有效开展口岸各项工作能力提升率，与预期指标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。

持续优化口岸营商环境能力度，与预期指标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。

- （3）对于“经济效益指标”：

设备利用率，与预期指标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。

- 对于“生态效益指标”：无

实施效益指标合计得10分。

2.满意度指标:

对于“满意度指标：口岸工作人员满意率100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分,得5分。

进出口涉外贸易企业满意率100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分,得5分。

满意度指标合计得10分。

# 五、预算执行进度与绩效指标偏差情况

口岸运行保障项目预算1436.62万元，到位1436.62万元，实际支出1401.19万元，预算执行率为97.5%，项目绩效指标总体完成率为92.5%，偏差率为5%,偏出去原因：受疫情影响卡拉苏口岸闭环式管理，部分口岸基础设施建设工程无法在口岸一线开展，采取的措施：2022年结转35.4万元至2023年按照项目实际情况继续使用。

# 六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

一是本项目能够严格按照《项目实施方案》执行，项目执行情况较好。二是加强组织领导，本项目绩效评价工作，有外事办主要领导亲自挂帅，分管领导具体负责，从项目到资金，均能后很好的执行。三是加强沟通协调，项目绩效小组每月向党组会议汇报项目建设进度，加强与施工单位的沟通，确保项目按期完工。四是有效保障了2022年度口岸各项工作的正常开展，促进了我区外贸经济稳定发展。

（二）存在问题及原因分析

一是对各项指标和指标值要进一步优化、完善，主要在细化、量化上改进，二是自评价工作还存在自我审定的局限性，会影响评价质量，容易造成问题的疏漏，在客观性和公正性上说服力不强，三是缺少带着问题去评价的意识，四是现场评价的工作量少，后续效益评价具体措施和方法较少。

# 七、有关建议

1.项目建设的程序进一步规范。项目前期做好可行性研究报告，更加细化实施方案，严格执行资金管理办法和财政资金管理制度，严格按照项目实施方案、招投标管理办法等稳步推进工作，各部门单位根据自己项目的特点进行总结。

2.项目评价资料有待进一步完善。项目启动时同步做好档案的归纳与整理，及时整理、收集、汇总，健全档案资料。项目后续管理有待进一步加强和跟踪。

3.通过绩效管理，发现实施中存在漏洞，以后加强管理，及时掌握与之相关的各类信息，减少成本，使资金效益最大化。

4．评价工作应从项目实施方案源头抓起，评价工作和意识应贯穿项目整个过程。

# 八、其他需要说明的问题

我单位对上述项目支出绩效评价报告内反映内容的真实性、完整性负责，接受上级部门及社会公众监督。

附件：1综合评分表

2满意度调查问卷

附件1：综合评分表

口岸运转保障项目绩效评价指标体系及评分标准

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评价标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策（20分） | 项目立项（5分） | 立项依据充分性（3分） | ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策得1分，否则不得分；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求得0.5分，否则不得分；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需得0.5分，否则不得分；④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则得0.5分，否则不得分；⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复0.5分，否则不得分. | 3 |
|  |  | 立项程序（2分） | ①项目是否按照规定的程序申请设立得1分，否则不得分；②审批文件、材料是否符合相关要求得0.5分，否则不得分；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策得0.5分，否则不得分。 | 2 |
|  | 绩效目标（5分） | 绩效目标合理性（3分） | ①项目是否有绩效目标得0.5分，否则不得分；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性得1分，否则不得分；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平得0.5分，否则不得分；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配得1分，否则不得分；。 | 3 |
|  |  | 绩效指标明确性（2分） | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标得0.5分，否则不得分；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现得1分，否则不得分；③是否与项目目标任务数或计划数相对应得0.5分，否则不得分； | 2 |
|  | 资金投入（10分） | 预算编制（5分） | ①预算编制是否经过科学论证得1分，否则不得分；②预算内容与项目内容是否匹配得1分，否则不得分；③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制得1分，否则不得分；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配得2分，否则不得分。 | 5 |
|  |  | 资金分配合理性（5分） | ①预算资金分配依据是否充分得2.5分，否则不得分；②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应得2.5分，否则不得分。 | 5 |
| 过程（20分） | 资金管理（15分） | 资金到位率（5分） | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%，实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金得2.5分，否则不得分；预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金得2.5分，否则不得分。 | 5 |
|  |  | 预算执行率（5分） | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%得2.5分，否则不得分；实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金得2.5分，否则不得分。 | 5 |
|  |  | 资金使用合规性（5分） | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定得1分，否则不得分；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续得1分，否则不得分；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途得1分，否则不得分；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况得2分，否则不得分。 | 5 |
|  | 组织实施（5分） | 管理制度健全性（2分） | ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度得1分，否则不得分；②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整得1分，否则不得分。 | 2 |
|  |  | 制度执行（3分） | ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定得1分，否则不得分；；②项目调整及支出调整手续是否完备得1分，否则不得分；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档得0.5分，否则不得分；；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位得0.5分，否则不得分。 | 3 |
| 产出（40分） | 产出数量（18分） | 实际完成率（18分） | - 购置高压氧舱数量≥2台，完成该指标得满分（1分）否则不得分； - 体检人数≥39人，完成该指标得满分（1分）否则不得分； - 保障口岸工作人员≥150人，完成该指标得满分（1分）否则不得分； - 口岸工作用车保障数量≥7辆，完成该指标得满分（1分）否则不得分； - 购置单体高原制氧机数量≥16台，完成该指标得满分（1分）否则不得分； - 购置电视机数量≥20台，完成该指标得满分（1分）否则不得分； - 信息网络机房系统改造≥1套，完成该指标得满分（1分）否则不得分； - 维修改造红口卡口联检区绿化带及围栏≥100米，完成该指标得满分（1分）否则不得分； - 口岸服务中心办公室及宿舍门维修改造≥55个，完成该指标得满分（1分）否则不得分； - 红口、卡口联检区及通关设施年度维修≥12次，完成该指标得满分（1分）否则不得分； - 保障通信专网线路≥5条，完成该指标得满分（1分）否则不得分； - 租赁专业设备≥6次，完成该指标得满分（1分）否则不得分； - 委托业务次数≥5次，完成该指标得满分（1分）否则不得分； - 办公设备设施采购次数≥10次，完成该指标得满分（1分）否则不得分； - 慰问联检单位次数≥4次，完成该指标得满分（1分）否则不得分； - 平整联检区垃圾场面积≥640立方米，完成该指标得满分（1分）否则不得分； - 防疫物资采购次数≥4次，完成该指标得满分（1分）否则不得分； - 保障口岸工作人员生活物资采购次数≥6次，完成该指标得满分（1分）否则不得分； 合计得17.4分。 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100% 。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 | 17.4 |
|  | 产出质量（2分） | 质量达标率（100%） | ①采购设备合格率=100%，完成该指标得满分（1分）否则不得分； ②工程验收合格率=100%，完成该指标得满分（1分）否则不得分； 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 | 2 |
|  | 产出时效（2分） | 完成及时性（2分） | ①采购完成时间2022年11月前，完成该指标得满分（1分）否则不得分；； ②口岸基础设施损坏及时维修率≥95%，完成该指标得满分（1分）否则不得分；； 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | 1 |
|  | 产出成本（18分） | 成本节约率（18分） | - 高压氧舱购置费≤50万元，完成该指标得满分（1分）否则不得分； - 口岸电费≤260万元，完成该指标得满分（1分）否则不得分； - 保障口岸工作人员生活及慰问联检单位经费≤270万元，完成该指标得满分（1分）否则不得分； - 口岸工作用车保障经费≤150万元，完成该指标得满分（1分）否则不得分； - 保障口岸防疫物资≤200万元，完成该指标得满分（1分）否则不得分； - 信息网络机房系统改造费用≤16万元，完成该指标得满分（1分）否则不得分； - 保障体检资金≤6.02万元，完成该指标得满分（1分）否则不得分； - 维修改造红口卡口联检区绿化带及围栏费用≤70万元，完成该指标得满分（1分）否则不得分； - 购置单体高原制氧机费用≤64万元，完成该指标得满分（1分）否则不得分； - 购置电视机费用≤5万元，完成该指标得满分（1分）否则不得分； - 口岸服务中心办公室及宿舍门维修改造费用≤28万元，完成该指标得满分（1分）否则不得分； - 保障网络通信费用≤42万元，完成该指标得满分（1分）否则不得分； - 租赁专业设备费用≤15万元，完成该指标得满分（1分）否则不得分； - 购置办公设备设施费用≤15万元，完成该指标得满分（1分）否则不得分； - 委托业务费用≤40万元，完成该指标得满分（1分）否则不得分； - 口岸各项工作劳务费用≤40万元，完成该指标得满分（1分）否则不得分； - 口岸联检区及通关设施维修护费用≤148.6万元，完成该指标得满分（1分）否则不得分； - 保障口岸日常办公费用≤17万元，完成该指标得满分（1分）否则不得分； | 16.18 |
| 效益（20分） | 项目效益（10分） | 实施效益（10分） | ①经济效益：设备利用率≥100%，完成该指标得满分（2分），否则不得分； ②社会效益：有效增强边境管控≥95%，完成该指标得满分（2分），否则不得分； 社会效益：有效提升口岸疫情外防输入能力≥98%，完成该指标得满分（2分），否则不得分； ③生态效益：无 ④可持续影响：长期有效开展口岸各项工作能力提升率≥98%，得完成该指标得满分（2分），否则不得分； 可持续影响：持续优化口岸营商环境能力度≥98%，得完成该指标得满分（2分），否则不得分； | 10 |
|  |  | 满意度（10分） | 根据问卷调查，口岸工作人员及进出口涉外贸易企业满意度达到满意的人数： ①人数大于等于95%，得10分； ②人数小于95%大于等于85%，得8分； ③人数小于85%大于等于70%，得5分； ④人数小于等于70%，不得分。 | 10 |
| 合计 | 100分 |  |  | 95 |

附件2：满意度调查问卷