喀什地区消防救援支队2024年度部门决算

公开说明

目  录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

在喀什地区人民政府、新疆消防总队的统一领导下，除完成火灾扑救任务外，要积极参加以抢救人员生命为主的危险化学品泄漏、道路交通事故、地震及其次生灾害、建筑坍塌、重大安全生产事故、空难、群众遇险事件的救援工作，并参与配合处置水旱灾害、气象灾害、地质灾害、森林、草原火灾等自然灾害，矿山、水上事故，重大环境污染、核与辐射事故和突发公共卫生事件。

### 二、机构设置及人员情况

喀什地区消防救援支队2024年度，实有人数47人，其中：在职人员47人，减少2人；离休人员0人，增加0人；退休人员0人,增加0人。

喀什地区消防救援支队无下属预算单位，下设12个科室，分别是：作战训练科、信息通信科、队务督察科、办公室、指挥中心、新闻宣传科、法制科、防火监督科、财务科、装备科、战保科、组织干部科。

## 第二部分 部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计7,621.67万元，其中：本年收入合计7,621.67万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

2024年度支出总计7,621.67万元，其中：本年支出合计7,621.67万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比，增加4,455.35万元，增长140.71%，主要原因是：本年度新增新疆消防救援总队喀什支队“自然灾害应急能力提升工程”装备配备项目，导致经费较上年增长。

### 二、收入决算情况说明

本年收入7,621.67万元，其中：财政拨款收入7,377.62万元，占96.80%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入244.05万元，占3.20%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出7,621.67万元，其中：基本支出1,068.78万元，占14.02%；项目支出6,552.89万元，占85.98%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计7,377.62万元，其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入7,377.62万元。财政拨款支出总计7,377.62万元，其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出7,377.62万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加4,211.30万元，增长133.00%，主要原因是：本年度新增新疆消防救援总队喀什支队“自然灾害应急能力提升工程”装备配备项目，导致经费较上年增长。与年初预算相比，年初预算数1,986.64万元，决算数7,377.62万元，预决算差异率271.36%，主要原因是：年中追加新疆消防救援总队喀什支队“自然灾害应急能力提升工程”装备配备项目，导致预决算存在差异。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出7,377.62万元，占本年支出合计的96.80%。与上年相比，增加4,211.30万元，增长133.00%，主要原因是：本年度新增新疆消防救援总队喀什支队“自然灾害应急能力提升工程”装备配备项目，导致经费较上年增长。与年初预算相比,年初预算数1,986.64万元，决算数7,377.62万元，预决算差异率271.36%，主要原因是：年中追加新疆消防救援总队喀什支队“自然灾害应急能力提升工程”装备配备项目，导致预决算存在差异。

#### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.社会保障和就业支出(类)115.67万元,占1.57%。

2.卫生健康支出(类)31.49万元,占0.43%。

3.住房保障支出(类)65.57万元,占0.89%。

4.灾害防治及应急管理支出(类)7,164.89万元,占97.12%。

#### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为101.22万元，比上年决算增加31.03万元，增长44.21%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应支出增加。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为14.45万元，比上年决算增加14.45万元，增长100.00%,主要原因是：本年做实辞职人员职业年金。

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算数为31.49万元，比上年决算增加1.66万元，增长5.56%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应支出增加。

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为65.57万元，比上年决算增加5.80万元，增长9.70%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，公积金缴费基数上涨，相应支出增加。

5.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项):支出决算数为3.00万元，比上年决算增加0.02万元，增长0.67%,主要原因是：增加安全生产奖励金项目。

6.灾害防治及应急管理支出(类)消防救援事务(款)行政运行(项):支出决算数为856.05万元，比上年决算增加289.13万元，增长51.00%,主要原因是：本年在职人员工资调增，导致相关人员经费较上年有所增加。

7.灾害防治及应急管理支出(类)消防救援事务(款)消防应急救援(项):支出决算数为6,305.84万元，比上年决算增加3,869.21万元，增长158.79%,主要原因是：本年度新增新疆消防救援总队喀什支队“自然灾害应急能力提升工程”装备配备项目。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,068.78万元，其中：人员经费1,037.00万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费31.78万元，包括：办公费、邮电费、差旅费、专用材料费、工会经费、其他商品和服务支出。

### 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

### 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

### 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排公务用车购置及运行维护费支出。公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排公务接待费支出。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本部门无因公出国（境）费。部门全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括本部门无公务用车运行维护费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。国有资产占用情况中固定资产车辆0辆，与公务用车保有量差异原因是：本部门无固定资产车辆。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本部门无公务接待费。部门全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本部门无财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本部门无因公出国（境）费。公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本部门无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本部门无公务用车运行维护费。公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本部门无公务接待费。

### 十、其他重要事项的情况说明

#### （一）机关运行经费及公用经费支出情况

2024年度喀什地区消防救援支队（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出31.78万元，比上年增加18.78万元，增长144.46%，主要原因是：本年增加办公费、邮电费、差旅费等公用经费支出，导致经费较上年增加。

#### （二）政府采购情况

2024年度政府采购支出总额28.41万元，其中：政府采购货物支出8.64万元、政府采购工程支出11.69万元、政府采购服务支出8.08万元。

授予中小企业合同金额28.41万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额23.91万元，占政府采购支出总额的84.16%。

#### （三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，房屋0.00平方米，价值0.00万元。车辆0辆，价值0.00万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：本部门无其他用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

### 十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门2024年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表1个，全年预算总额7,767.79万元，实际执行总额7,621.67万元；预算绩效评价项目6个，全年预算数1,185.99万元，全年执行数1,091.32万元。预算绩效管理取得的成效：有效改善消防基础设施条件，持续提升消防救援服务水平，加强喀什消防公共设施建设，提高火灾防御能力。发现的问题及原因：存在的主要问题：单位各部门对项目资金绩效管理意识有待加强，对项目资金的分配及使用需加大执行力度，以实现最大效益化。原因分析：绩效自评包含项目自评等专业内容，未能对项目负责人、经办人进行专业的绩效管理相关培训，对预算绩效工作重视度不够。下一步改进措施：今后我单位将进一步加强预算绩效管理工作，制定合理的年度绩效工作计划，提高绩效管理工作质量。做好人员培训，提升相关人员业务素质，充分调动开展绩效评价工作人员的积极性和责任感。具体附部门整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和部门评价报告。

| 部门整体支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门名称 | 喀什地区消防救援支队 |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门资金（万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 预算数（调整后） | 执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 |  |
|  | 年度总资金： | 1,986.64 | 7,767.79 | 7,621.67 | 10 | 98.12% | 9.81 |  |
|  | 上级资金： | 0.00 | 5,520.51 | 5,469.08 | — | — | — |  |
|  | 本级资金： | 1,986.64 | 2,247.28 | 2,152.59 | — | — | — |  |
|  | 其他资金： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 忠实践行习近平总书记重要指示精神，在喀什地区党委、政府的正确领导下，深入贯彻“对党忠诚、纪律严明、赴汤蹈火、竭诚为民”四句话方针，积极对标应急救援“主力军、国家队”的职责定位，主动服务喀什地区经济社会发展大局，防范化解重大安全风险，应对处置各类灾害事故，护航经济发展、保障民生民安。按计划组织业务实战演练、体能训练、技能训练、全面开展消防宣传、完成数字化预案编制、深化建筑消防设施“三化”达标率等提升消防救援人员综合应急救援能力，保护人民群众生命财产安全，确保喀什地区火灾形势平稳。 |  |  | 主动服务喀什地区经济社会发展大局，防范化解重大安全风险，应对处置各类灾害事故，维护社会稳固、护航经济发展、保障民生民安。按计划组织开展地震、雨雪冰冻及“高低大化”及重点单位实战演练等35次，典型案例复盘、桌面推演24次，研战议训大讲堂13次，68名指战员游泳教练员、舟艇驾驶、绳索技术取得证书，3月总队冬训考核中支队达标率100%，110名安全员取得红十字会紧急救助员资格，联合地委政法委、应急管理局、教育、文旅等部门继续开展“3·15”、中小学生安全教育日、防灾减灾周、安全生产月等活动发放宣传资料5万次、社会面宣传教育3150余场、受教育群众达39万人次，完成灭火救援数字化预案编制、完成2024年度消防建筑设施“三化”达标创建工作，并在总队验收中取得“优秀”等次，进一步提升队伍实战打赢能力，确保喀什地区火灾形势平稳，队伍内部稳固，保护人民群众生命财产安全。 |  |  |  |  |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 | 实际完成值 | 完成率 | 得分 |
| 履职效能 | 数量指标 | 开展专项救援演练 | >=20次 | 喀什地区消防救援支队关于印发《2024年喀什地区消防救援工作要点》的通知（新喀消〔2024〕18号） | 20 | 35次 | 175 | 20 |
|  |  | 消防救援人员专业能力培训 | >=10次 | 喀什地区消防救援支队关于印发《2024年喀什地区消防救援工作要点》的通知（新喀消〔2024〕18号） | 15 | 12次 | 120 | 15 |
|  | 质量指标 | 支队级灭火及救援数字化预案编制完成率 | =100% | 喀什地区消防救援支队关于印发《2024年喀什地区消防救援工作要点》的通知（新喀消〔2024〕18号） | 15 | 100% | 100 | 15 |
|  |  | 消防宣传工作完成率 | =100% | 喀什地区消防救援支队关于印发《2024年喀什地区消防救援工作要点》的通知（新喀消〔2024〕18号） | 20 | 100% | 100 | 20 |
|  |  | 精准治理风险隐患，深化建筑消防设施“三化”达标率 | =100% | 喀什地区消防救援支队关于印发《2024年喀什地区消防救援工作要点》的通知（新喀消〔2024〕18号） | 20 | 100% | 100 | 20 |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 叶城、伽师消防站执勤楼及附属设施建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区消防救援总队 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 喀什地区消防救援支队 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 58.73 |  | 58.73 |  | 58.26 |  | 10 |  | 99.2% |  | 9.80分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 58.73 |  | 58.73 |  | 58.26 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 2024年底投入正常使用，解决叶城县、伽师县消防空白点的实际问题，有效改善消防基础设施条件，推动消防各项工作发展，参与灭火救援工作。 |  |  |  |  |  |  | 已建成2700平方米的消防站，今年年底已正常投入使用，解决了叶城县的人员就业率的同时参与叶城县灭火救援工作，解决了叶城县消防站数量少、地广、人口多等情况下灭火救援工作效率低的空白点，进一步改善叶城县消防基础设施薄弱。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 建设工程量 | >=2700平方米 | 计划标准 | 2700平方米 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2724.58平方米 | 9.91 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 工程验收合格率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 直接赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时间 | =2024年12月20日前 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2024年12月24日 | 10 |  |  |
|  |  |  | 资金支付及时率 | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =99.2% | 9.8 | 偏差原因：工程合同款已支付完成，剩余部分结余资金，国库已收回。 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 工程单位建设成本 | <=271.52元/平方米 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =213.83元/平方米 | 9.38 | 偏差原因：工程量在附属项目中计价，实际成本低于预期目标值。改进措施：加强造价管理，科学预算编制项目资金。 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 正常运转率 | =100% | 计划标准 | 100% | 20 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 20 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 使用人员满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 偏差原因：调查目标值高于预期目标值，属于正向结果。改进措施：提高对绩效工作的重视，科学、合理、带来效益的基础上设置绩效目标。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 88.89分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 喀什地区东城新区消防中队执勤楼及附属设施建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区消防救援总队 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 喀什地区消防救援支队 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 42.80 |  | 42.80 |  | 25.96 |  | 10 |  | 60.7% |  | 0.16分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 42.80 |  | 42.80 |  | 25.96 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 今年年底投入正常使用，解决喀什市东城新区消防空白点的实际问题，有效改善消防基础设施条件，推动消防各项工作发展，参与灭火救援工作。 |  |  |  |  |  |  | 已建成4000平方米的消防站，今年年底已正常投入使用，解决了喀什市的人员就业率的同时参与喀什市灭火救援工作，在喀什市东城区无消防站的空置点，缩短东城区火灾救援时间，提高救援效率。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 建设工程量 | >=4000平方米 | 计划标准 | 4000平方米 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3651平方米 | 7.82 | 偏差原因：值班室、围墙、路面硬化等均在附属设施项目完成，未在竣工报告内体现。 |  |
|  |  | 质量指标 | 工程验收合格率（%） | =100% | 计划标准 | 100 | 10 | 直接赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时间 | =2024年12月31日 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2024年12月24日 | 10 |  |  |
|  |  |  | 资金支付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 100 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =60.65% | 0.16 | 偏差原因：财务决算、测量费等未支付，故导致指标出现偏差；改进措施：完成相关程序后立即支付。 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 工程单位建设成本 | <=107元/平方米 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =71.1元/平方米 | 3.23 | 偏差原因：工程量在附属项目中计价，实际成本低于预期目标值。改进措施：加强造价管理，科学预算编制项目资金，审计结果确认后立即支付 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 正常运转率 | =100% | 计划标准 | 100% | 20 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 20 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 单位人员满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 偏差原因：调查目标值高于预期目标值，属于正向结果。改进措施：提高对绩效工作的重视，科学、合理、带来效益的基础上设置绩效目标。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 61.37分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 喀什市北部产业园消防中队执勤楼及附属设施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区消防救援总队 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 喀什地区消防救援支队 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 78.21 |  | 78.21 |  | 78.21 |  | 10 |  | 100.0% |  | 10.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 78.21 |  | 78.21 |  | 78.21 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 2024年底投入正常使用，解决喀什市北部产业园消防空白点的实际问题，有效改善消防基础设施条件，推动消防各项工作发展，参与灭火救援工作 |  |  |  |  |  |  | 已建成3592.26平方米的消防站，今年年底已正常投入使用，解决了喀什市的人员就业率的同时参与喀什市经济开发区灭火救援工作，在喀什市消防站数量有限的空置点，缩短喀什市火灾救援时间，降低财产损失，提高救援效率。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 建设工程量 | >=4000平方米 | 计划标准 | 4000平方米 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3592.26平方米 | 7.45 | 偏差原因：值班室、围墙、路面硬化等均在附属设施项目完成，未在竣工报告内体现。 |  |
|  |  | 质量指标 | 工程验收合格率 | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 直接赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时间 | =2024年12月25日前 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2024年12月20日 | 10 |  |  |
|  |  |  | 资金拨付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 直接赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 工程单位建设成本 | <=195.52元/平方米 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =217.72元/平方米 | 17.73 | 偏差原因：工程量在附属项目中计价，实际成本高于预期目标值。改进措施：加强造价管理，合理、科学预算编制项目资金。 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 正常运转率 | =100% | 计划标准 | 100% | 20 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 20 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 使用人员满意度 | >=95% | 计划标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 偏差原因：调查目标值高于预期目标值，属于正向结果。改进措施：提高对绩效工作的重视，科学、合理、带来效益的基础上设置绩效目标。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 95.18分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 喀什市曙光国际消防站执勤楼及附属设施建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区消防救援总队 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 喀什地区消防救援支队 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 158.98 |  | 158.98 |  | 81.62 |  | 10 |  | 51.3% |  | 0.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 158.98 |  | 158.98 |  | 81.62 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 2024年底投入正常使用，解决喀什市曙光国际城消防空白点的实际问题，有效改善消防基础设施条件，推动消防各项工作发展，参与灭火救援工作。 |  |  |  |  |  |  | 已建成3650.98平方米的消防站，解决了在喀什市消防站数量有限的空白点，进一步改善消防基础设施条件。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 建设工程量 | >=4000平方米 | 计划标准 | 4000平方米 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3650.98平方米 | 7.82 | 偏差原因：值班室、围墙、路面硬化等均在附属设施项目完成，未在竣工报告内体现。 |  |
|  |  | 质量指标 | 工程验收合格率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 直接赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时间 | =2024年12月20日前 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2024年9月5日 | 10 |  |  |
|  |  |  | 资金支付及时率 | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 直接赋分 | 原始凭证 | =51.34% | 0 | 偏差原因：总队委派审计公司对于二审复核结果不认可，在沟通中，改进措施：审计结果确认后，就可以支付完成。 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 工程单位建设成本 | <=397.47元/平方米 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =223.56元/平方米 | 0 | 偏差原因：工程量在附属项目中计价，实际成本低于预期目标值。改进措施：加强造价管理，科学预算编制项目资金，审计结果确认后立即支付。 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 正常运转率 | =100% | 计划标准 | 100% | 20 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 20 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 单位使用人员满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 偏差原因：调查目标值高于预期目标值，属于正向结果。改进措施：提高对绩效工作的重视，科学、合理、带来效益的基础上设置绩效目标。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 57.82分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 消防业务经费项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区消防救援总队 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 喀什地区消防救援支队 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 547.27 |  | 547.27 |  | 547.27 |  | 10 |  | 100.0% |  | 10.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 547.27 |  | 547.27 |  | 547.27 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 保障消防救援支队日常开支，消防救援工作有序开展，提高消防队伍的工作水平，提升喀什地区救援事业能力，更好地服务地方经济发展。保障支队营区及120名消防支队消防救援人员工作生活运行、营区日常正常维修维护、取暖、供电、供水、物业管理等等，资金支付及时并支付率达到100%。有效提升了政府公共服务能力，降低喀什地区火灾、救援等各类灾害造成的影响，提高抢救社会和人民财产安全。 |  |  |  |  |  |  | 截至2024年12月30日保障资金支付及时并支付率达到100%；使用业务经费实际解决了单位120人的办公经费，保障了综合办公楼、消防中队、食堂及训练馆、社会培训中心、消防训练设施储备库等五个区域2024—2025年取暖费及其他消防救援防火工作有序开展，提高消防队伍的工作水平，提升公共服务能力。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 消防支队营区数量 | =1个 | 计划标准 | =1个 | 8 | 直接赋分 | 工作资料 | =1个 | 8 |  |  |
|  |  |  | 消防支队办公人员数量 | >=120人 | 计划标准 | 112人 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =120人 | 8 |  |  |
|  |  |  | 消防支队供暖区域数量 | =5个 | 计划标准 | =5个 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5个 | 8 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 各类消防工作考核合格率 | >=90% | 计划标准 | 90% | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =97.11% | 7.37 | 偏差原因：绩效目标设置偏低，故导致项目开展率出现偏差；改进措施：设置绩效目标的时候，总结往年工作经验，正确设置绩效目标。 |  |
|  |  | 时效指标 | 消防工作按时开展率 | >=95% | 计划标准 | 95% | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 3.8 | 偏差原因：消防各类工作按时开展，开展率达到100%；改进措施：下一年度按照实际工作情况合理、准确设置绩效目标。 |  |
|  |  |  | 项目完成时间 | =2024年12月25日前 | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月25日 | 4 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 消防业务经费人均经费 | <=3.50万元/人/年 | 计划标准 | 3.50万元/人/年 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3.5万元/人/年 | 10 |  |  |
|  |  |  | 水域救援训练馆后勤保障经费 | =94.27万元 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =94.26万元 | 5 | 偏差原因：指标已支付完成，剩余结余资金90元钱，故导致预算执行率出现一点点小偏差。 |  |
|  |  |  | 消防重型救援队经费 | =33万元 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =32.99万元 | 5 | 偏差原因：指标已支付完成，剩余结余资金52元钱，故导致预算执行率出现一点点小偏差。 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 抢救社会和人民财产安全 | >=90% | 计划标准 | 90% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =89.68% | 9.91 | 偏差原因：2023年抢救财产价值为1.26亿元，2024年抢救财产价值1.13亿元，指标完成值89.68%。改进措施：按照救援工作职责，提升消防救援能力，抢救财产价值提高。 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 提升喀什地区救援事业服务能力 | 提升 | 计划标准 | 长期 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 提升 | 10 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 救助人员满意度 | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 99.08分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 消防装备采购项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区消防救援总队 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 喀什地区消防救援支队 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 300.00 |  | 300.00 |  | 300.00 |  | 10 |  | 100.0% |  | 10.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 300.00 |  | 300.00 |  | 300.00 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 用于消防救援人员防护类装备、应急通信类装备等灾害事故救援需求相关装备器材，包含2大类40余种6000多余（件）套装备器材，提升喀什地区救援事业能力，降低喀什地区火灾、救援等各类灾害造成的影响。 |  |  |  |  |  |  | 完成采购消防装备6000台（套），消防装备采购经费300万元已支付完成。通过购置先进的消防装备，提升了消防救援队伍在火灾扑救、抢险救援 、应急处置等方面器材紧缺，老装备功能不足，复杂及紧急情况器材功能不足导致救援工作缓慢情况。同时优化装备配置，提高装备的使用效率和协同作战能力。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购置装备数量 | >=6000台（套/个/双） | 计划标准 | 5000台（套/个/双） | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3663台（套/个/双） | 0.26 | 偏差原因：因采购数量比预期数量少，故导致出现偏差。改进措施：科学编制预算，合理设置绩效目标。 |  |
|  |  | 质量指标 | 装备验收合格率 | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  |  |
|  |  |  | 政府采购率 | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 装备采购及时率 | >=90% | 计划标准 | 90% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 4.45 | 偏差原因：招投标程序操作不熟，采购人员缺乏专业知识，验收程序较长，目标值设置偏低，完成值不高，故导致绩效目标设置不合理出现偏差。改进措施：有效沟通采购人员，合理设置绩效目标。 |  |
|  |  |  | 项目完成时间 | =2024年12月25日前 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月25日 | 5 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 装备采购成本控制数 | >=500元/台（套/个/双） | 计划标准 | 600元/台（套） | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =818.55元/台（套/个/双） | 7.26 | 偏差原因：因装备采购单价无法控制，设备来源厂家不同，故导致出现偏差。改进措施：采购程序进一步规范，绩效目标设置更加科学合理。 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 降低喀什地区火灾、救援等各类灾害造成的影响 | 降低 | 计划标准 | 降低 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 降低 | 20 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 使用人员满意度 | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 76.97分 |  |  |

### 十二、其他需说明的事项

本部门无其他需说明的事项。

## 第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十三、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

## 第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》