部门单位项目支出绩效评价报告

（  2024  年度）

项目名称：人大预算联网监督系统续（扩）建项目

实施单位（公章）：新疆维吾尔自治区人大常委会喀什地区工作委员会

主管部门（公章）：新疆维吾尔自治区人大常委会喀什地区工作委员会

项目负责人（签章）：李世涛

填报时间：2025年02月28日

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

1. 项目背景
党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央立足党和国家事业全局，对人大工作进行统筹谋划和顶层设计，作出“加强人大预算决算审查监督职能”的重大决策部署，开启了预算审查监督制度的深化改革进程。为响应党中央关于人大预算审查监督的重要部署，利用数字化手段提升预算监督的时效性和准确性，进一步落实人大预算审查监督重点向支出预算和政策拓展改革，使人大预算审查监督制度更加系统完备、科学规范、运行有效。根据全国人大常委会办公厅《全国人大常委会办公厅关于印发〈“十四五”人大预算联网监督系统建设和使用发展规划建议〉的通知》（常办秘字〔2023〕99号）、自治区人大办公厅《关于印发〈自治区人大预算联网监督系统建设和使用发展中期规划实施方案〉的通知》（新人常办电〔2023〕195号）要求，到2024年，预算联网监督系统数据连通范围进一步拓展，涵盖财政、税务、审计、发改、国资、自然资源、人社、医保、统计等部门，系统功能有效支撑预决算审查监督、国有资产管理情况监督、政府债务审查监督、审计整改监督等各项工作。
2. 主要内容及实施情况
（1）项目主要内容
人大预算联网监督系统续（扩）建项目为信息化建设类项目，由喀什地区预算联网监督服务中心实施。在原有预算联网监督服务系统模块基础上新增国资监督子系统开发、新增代表服务移动端开发、新增审计监督开发、新增政府债务专题、财政转移支付专题、重大投资项目专题、重点支出专题、收入监督专题、社保监督专题开发以及预算联网监督系统智能化提升开发等。建立以数据驱动预算审查监督的高效数据信息共享交互体系，进一步提升人大预算审查工作精准性和针对性。
（2）项目实施情况
项目实施前由项目负责人李世涛进行牵头，首先进行项目的前期调研。评估项目实施的相关性、预期绩效的可实现性、实施方案的有效性、财政资金投入可行性风险。其次在项目实施过程中结合本项目实际要求，严格按照相关文件的规定开展，在项目实施过程中不定期进行监督检查，发现问题及时整改。最后项目结束时实施单位及时进行成果验收，做好项目的后期运行维护工作。
3.项目实施主体
新疆维吾尔自治区人大常委会喀什地区工作委员会为全额财政拨款行政单位，内设办公室（下设综合科、文秘科）、法制处（下设法制科、信访科）、代表人事处（下设代表联络科、选举任免科）、预算审查处（下设经济监督科、预算联网监督服务中心）四个处室7个科室1个中心。
    编制人数40人，其中：行政人员编制23人、机关工勤11人、事业编制6人。实有在职人数38人，其中：行政在职25人、机关工勤在职10人、事业在职3人。离退休人员29人，其中：行政退休人员26人、工勤退休3人。 
该项目实施主体为喀什地区预算联网监督服务中心，主要职责是承担地区人大工作委员会依法开展一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算和社会保障基金预算监督提供网络信息、数据服务；负责地区预算执行和决算的分析，形成量化直观的指标和图标，为开展预决算审查监督提供数据信息支撑；为地区人大工委和人民代表开展预算审查监督等提供相关服务等。
4. 资金投入和使用情况
（1）资金投入情况
根据《关于批复2024年喀什地区本级部门预算的通知》（喀地财发〔2024〕1号）安排下达资金120万元，为本级财政拨款项目资金。最终确定项目资金总数为120万元，其中：财政资金120万元，其他资金0万元。
（2）资金使用情况
截至2024年12月31日，该项目实际支出118万元，预算执行率98.33%。资金主要用于预算联网监督系统续（扩）建项目建设。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

1.项目绩效总目标
根据自治区人大办公厅下发《关于印发〈自治区人大预算联网监督系统建设和使用发展中期规划实施方案〉的通知》要求，到2024年，预算联网监督系统数据连通范围进一步拓展。项目的实施，达到人大预算联网监督系统软件升级、模块扩建（包含国资、审计、政府债务、财政转移支付、重点支出、重大投资项目、收入监督、社保监督、代表服务（移动APP）九块模块），维护实施费用及上线后一年免费运维120万元。系统开展持续性维保，建立以数据驱动预算审查监督的高效数据信息共享交互体系，进一步提升人大预算审查工作精准性和针对性。
2.阶段性目标
在原有预算联网监督服务系统模块基础上新增国资监督子系统开发、新增代表服务移动端开发、新增审计监督开发、新增政府债务专题、财政转移支付专题、重大投资项目专题、重点支出专题、收入监督专题、社保监督专题开发以及预算联网监督系统智能化提升开发等。能够依托预算联网监督系统依法开展一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保障基金预算开展审查；对地区预算执行和决算的分析，形成量化直观的指标和图表，为开展预决算审查监督提供数据信息支撑；为地区人大工委和人民代表开展预算审查监督等提供相关服务；完成地区人大预算联网监督领导小组办公室交办的其他工作。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象、时间和范围。

1.绩效评价完整性
本项目预算绩效评价报告在编制过程中，严格遵循相关法规与标准，确保评价内容的全面性与准确性。报告涵盖了项目从预算编制、执行到完成的全过程，对项目的各项绩效指标进行了细致的梳理与评估。
在评价指标体系的构建上，充分考虑了项目的性质、目标以及预期成果，选取了具有代表性和可衡量性的关键指标，涵盖了社会效益等维度，力求全方位反映项目的绩效状况。同时，对于每个指标的评价标准和数据来源均进行了明确说明，确保评价结果的客观性和可追溯性。
在数据收集与分析环节，采用了多种科学合理的方法，如实地调研、问卷调查、数据分析等，广泛收集了与项目相关的各类数据，并运用专业的统计分析工具对数据进行深入挖掘，以确保评价结论的科学性和可靠性。此外，还对数据的质量和完整性进行了严格把控，对于缺失或异常的数据进行了合理的处理和说明，保证了评价数据的真实性和有效性。
在报告的撰写结构上，按照统一的格式和规范进行编排，内容层次分明、条理清晰。首先对项目的背景、目标和预算安排进行了简要介绍，为后续的绩效评价提供了必要的背景信息；接着详细阐述了绩效评价的指标体系、评价方法和数据来源，为评价过程的透明性和可复现性奠定了基础；然后对各项绩效指标的完成情况进行了逐一分析和评价，指出了项目在实施过程中存在的问题和不足，并提出了相应的改进建议；最后对整个项目的绩效状况进行了综合总结，给出了明确的评价结论和后续工作的建议，为项目的持续改进和决策提供了有力支持。
本项目预算绩效评价报告在内容、方法和数据等方面均具备较高的完整性，能够真实、客观地反映项目的绩效情况，为项目管理决策提供了有价值的参考依据。在未来的工作中，我们将继续完善绩效评价体系，不断提升评价工作的质量和水平，以更好地服务于项目的管理和优化。
2. 绩效评价目的
本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《关于印发〈中央部门项目支出核心绩效目标和指标设置及取值指引（试行）〉的通知》（财预〔2021〕101号）以及自治区财政厅《关于印发〈自治区项目支出绩效目标设置指引〉的通知》（新财预〔2022〕42号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，结合我单位实际情况，实施部门项目绩效评价的具体目的为：
（1）评估项目实施效果
通过对项目预算执行情况及各项绩效目标达成程度的系统性分析，全面、客观地评估项目在预定周期内的实施效果，包括社会效益、受益对象满意度等多维度指标，为项目后续的改进与优化提供科学依据。
（2）提升资源利用效率
深入剖析项目预算资金的投入与产出关系，识别资金使用过程中的冗余环节与低效领域，挖掘潜在的资源优化配置空间，推动项目在有限的预算资源下实现更高的绩效产出，提升整体资源利用效率，确保财政资金的合理、高效运用。
（3）强化项目管理责任
明确项目各参与主体在预算绩效管理中的职责与任务，借助绩效评价结果对项目管理过程进行监督与问责，促使项目管理者增强责任意识，主动优化管理流程，完善内部控制机制，提高项目管理水平与执行力，保障项目按计划、高质量推进。
（4）为决策提供支持
为项目主管部门、财政部门及相关决策层提供详实、准确的绩效评价信息，辅助其在项目审批、预算安排、政策调整等关键决策环节做出更加科学、合理的判断，促进项目资源的合理分配与有效整合，推动项目管理体系的不断完善与升级，提升公共资源配置的精准度与有效性。
（5）促进项目持续改进
基于绩效评价发现的问题与不足，提出针对性的改进建议与措施，引导项目团队聚焦关键环节，持续优化项目实施方案，加强过程监控与质量把控，形成项目绩效持续改进的良性循环，不断提升项目整体绩效水平，实现项目长期稳定发展的目标。
本项目预算绩效评价报告的编制以提升项目绩效为核心，旨在通过科学、严谨的评价工作，为项目管理与决策提供全方位、深层次的支持，推动项目在预算约束下实现高质量、可持续发展，充分发挥财政资金的经济效益与社会效益。
3. 绩效评价对象
本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，以人大预算联网监督系统续（扩）建项目支出为评价对象，项目预算涵盖[2024年4月1日至[2024年12月31日的全部资金投入与支出。对该项目资金决策、项目实施过程，以及项目实施所带来的产出和效果为主要内容，促进预算单位完成特定工作任务目标所组织开展的绩效评价。
4. 绩效评价范围
本项目预算绩效评价报告的评价范围广泛而全面，涵盖了从项目立项至评价时点期间的所有关键预算活动和财务流程。具体而言，评价范围包括但不限于以下几个方面：
（1）项目预算编制与执行：全面审视项目预算的编制依据、合理性、科学性以及实际执行情况，包括预算调整的原因和效果。
（2）资金管理：深入分析项目资金的分配、使用和监管情况，确保资金使用的合规性、高效性和透明度。
（3）项目实施进度与产出：评估项目是否按照既定计划顺利推进，各项任务是否按时完成，以及项目产出的数量、质量和时效性是否符合预期。
（4）社会影响：考察项目对社会效益等方面的综合影响。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1. 绩效评价原则
依据《中华人民共和国预算法》《中共 中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）、《关于印发<自治区项目支出绩效目标设置指引>的通知》（新财预〔2022〕42号）等要求，绩效评价应遵循如下原则：
（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。
（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。
（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。
（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。
2. 绩效评价指标体系
本项目绩效评价体系根据《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预﹝2020﹞10号）文件中共性指标及个性化指标设置，主要分为共性指标和个性指标两大类。共性指标下设决策与过程2个一级指标，其中：项目决策下设项目立项、绩效目标、资金投入3个二级指标；过程下设资金管理和组织实施2个二级指标。个性指标下设产出、效益满意度3个一级指标，其中：产出下设产出数量、产出质量、产出时效、产出成本4个2级指标，效益下设项目效益1个二级指标，满意度下设项满意度1个二级指标。
一级指标为：决策、过程、产出、效益、满意度。
二级指标为：项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益、满意度。
三级指标为：立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性、资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性，以及项目产出和效益、满意度等根据项目实际情况设置的个性指标。
人大预算联网监督系统续（扩）建项目综合评分表
一级指标          二级指标          三级指标                得分
决策（15分） 项目立项（5分）   立项依据充分性（3分）          3
立项程序（2分）          2
绩效目标（5分）   绩效目标合理性（3分）          3
绩效指标明确性（2分）          2
资金投入（5分）   预算编制（3分）          3
资金分配合理性（2分）                 2
过程（20分） 资金管理（10分）  资金到位率（3分）          3
预算执行率（3分）          2.87
资金使用合规性（4分）          4
组织实施（10分）  管理制度健全性（5分）          5
制度执行（5分）          5
产出（45分） 产出数量（10分）  实际完成率（10分）          10
产出质量（10分）  质量达标率（10分）          10
产出时效（10分）  完成及时性（10分）          10
产出成本（15分）  成本节约率（15分）          9.78
效益（10分） 项目效益（10分）  实施效益（10分）          10
满意度（10分） 满意度（10分）   满意度（10分）          10
                权重分值：100分		            总得分    	        99.65 
3. 绩效评价方法
本次评价采用定量与定性评价相结合的比较法和公众评判法，总分由各项指标得分汇总形成。在完成此次绩效评价工作中，每项评价体系中二级指标的评价方法使用情况为：
（1）项目决策方面：
立项依据充分性：采用比较法、文献法，查找法律法规政策以及规划，对比实际执行内容和政策支持内容是否匹配。
立项程序规范性：采用比较法、文献法，查找相关项目设立的政策和文件要求，对比分析实际执行程序是否按照政策及文件要求执行，分析立项程序的规范性。
绩效目标合理性：采用比较法，对比分析年初编制项目支出绩效目标表与项目内容的相关性、资金的匹配性等。
绩效指标明确性：采用比较法，比较分析年初编制项目支出绩效目标表是否符合双七原则，是否可衡量。
预算编制科学性：采用成本效益分析法，分析在产出一定的情况下，成本取值是否有依据，是否经过询价，是否按照市场最低成本编制。
资金分配合理性：采用因素分析法，综合分析资金的分配依据是否充分，分配金额是否与项目实施单位需求金额一致。
（2）项目过程方面
资金到位率：采用比较法，资金到位率预期指标值应为100%，通过实际计算，分析实际完成值和预期指标值之间的差距和原因。
预算执行率：采用比较法，预算执行率预期指标值应为100%，通过实际计算，分析实际完成值和预期指标值之间的差距和原因。
资金使用合规性：采用文献法、实地勘察法，一是查找资金管理办法，包括专项资金管理办法和单位自有资金管理办法；二是通过查账了解具体开支情况，是否专款专用，是否按照标准支出。
管理制度健全性：采用文献法、比较法，查阅项目实施人员提供的财务和业务管理制度，将已建立的制度与现行的法律法规和政策要求进行对比，分析项目制度的合法性、合规性、完整性。
制度执行有效性：采用比较法，结合项目实际实施过程性文件，根据已建设的财务管理制度和项目管理制度综合分析制度执行的有效性。
（3）项目产出方面
采用比较法：将实际完成值与年初指标值相比，完成指标值该指标赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例计分。
（4）项目效益方面
采用公众评判法、实地勘察法，通过实地勘察、问卷及抽样调查等方式评价本项目实施后社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。
采用比较法：通过整理本项目相关资料和数据，评价数量指标的完成情况；通过分析项目的实施情况与绩效目标实现情况，评价项目实施的效果；通过分析项目资金使用情况及产生的效果，评价预算资金分配的合理性。
采用公众评判法：评价组采用实地访谈、远程访谈相结合方式，对本项目的实施情况进行充分调研，了解掌握资金分配、资金管理、资金使用、制度建设、制度执行情况。
4. 绩效评价标准
绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较、分析、评价。本次评价主要采用了计划标准、历史标准。
计划标准：指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。
历史标准：指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

（三）绩效评价工作过程。

第一阶段：前期准备。
我单位绩效评价人员根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件精神认真学习相关要求与规定，成立绩效评价工作组，作为绩效评价工作具体实施机构。正式开始前期准备工作，通过对评价对象前期调研，确定了评价的目的、方法以及评价的原则，根据项目的内容和特征制定了评价指标体系及评价标准。成员构成如下：
李世涛任评价组组长，绩效评价工作职责为负责全盘工作。
王瑛任评价组副组长，绩效评价工作职责为对项目实施情况进行实地调查。
张文泉任评价组成员，绩效评价工作职责为负责资料审核等工作。
第二阶段：组织实施。
经评价组通过实地调研、查阅资料等方式，采用综合分析法对项目的决策、管理、绩效进行的综合评价分析。在数据采集方面，评价小组整理单位前期提交的资料，与项目实施负责人沟通，了解资金的内容、操作流程、管理机制、资金使用方向等情况并采集信息，了解项目设置背景及资金使用等情况。
第三阶段：分析评价。
首先按照指标体系进行定量、定性分析。其次开展量化打分、综合评价工作，形成初步评价结论。最后归纳整体项目情况与存在问题，撰写部门绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况
通过实施人大预算联网监督系统续（扩）建项目，进一步提高人大预算审查工作的科学化、精细化，为人大依法履职监督提供了重要的参谋助手作用的效益，项目实施主要通过项目决策、项目过程、项目产出以及项目效益等方面进行评价，其中：
项目决策：该项目主要通过自治区人大办公厅下发《关于印发〈自治区人大预算联网监督系统建设和使用发展中期规划实施方案〉的通知》（新人常办电〔2023〕195号）文件立项，项目实施符合进一步加强与推进喀什地区人大财经工作监督发展的要求，项目立项依据充分，立项程序规范。
项目过程：人大预算联网监督系统续（扩）建项目预算安排120万元，实际支出118万元，预算执行率98.33%。项目资金使用合规，项目财务管理制度健全，财务监督到位，所有资金支付均按照国库集中支付制度严格执行，现有项目管理制度执行情况良好。
项目产出：该项目于2024年6月12日委托喀什地区公共资源交易中心进行公开招标，根据合同约定于8月20日正式上线试运行，并于12月16日完成验收，项目在原有预算联网监督服务系统模块基础上新增国资监督子系统开发、新增代表服务移动端开发、新增审计监督开发、新增政府债务专题、财政转移支付专题、重大投资项目专题、重点支出专题、收入监督专题、社保监督专题开发以及预算联网监督系统智能化提升开发等，达到人大预算联网监督系统软件升级、模块扩建。
项目效益：通过实施此项目，喀什地区人大工委能够有效依托预算联网监督系统依法开展一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保障基金预算开展审查；对地区预算执行和决算的分析，形成量化直观的指标和图表，为开展预决算审查监督提供数据信息支撑，能够进一步发挥人大预算审查监督工作参谋助手作用。
（二）综合评价结论
依据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）以及《关于进一步加强和规范喀什地区项目支出“全过程”预算绩效管理结果应用的通知》（喀地财绩〔2022〕2号）文件，绩效评价总分设置为100分，划分为四档：90（含）-100分为“优”、80（含）-90分为“良”、70（含）-80分为“中”、70分以下为“差”。经对预算联网监督系统续（扩）建项目进行客观评价，最终评分结果：评价总分99.65分，绩效等级为“优”。每项一级指标得分情况见下表：
人大预算联网监督系统续（扩）建项目项目绩效评价评分汇总表
一级指标 标准分值 得分 得分率
决策指标 20.00         20 100%
过程指标 20.00         19.87 99.35%
产出指标 40.00         39.78 99.45%
效益、满意度指标20.00         20 100%
合计        100.00         99.65 99.65%

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目决策类指标包括项目立项、绩效目标和资金投入三方面的内容，由6个三级指标构成，权重分为 20分，实际得分20分，得分率为100%。
（1）立项依据充分性：按照全国人大常委会办公厅关于印发《“十四五”人大预算联网监督系统建设和使用发展规划建议》的通知（常办秘字〔2023〕99号）、自治区人大常委会关于印发《自治区人大预算联网监督系统建设和使用发展中期规划实施方案》的通知(新人常办电〔2023〕195号)文件精神，预算联网监督系统数据连通范围进一步拓展，涵盖财政、税务、审计、发改、国资、自然资源、人社、医保、统计等部门，系统功能有效支撑预决 算审查监督、国有资产管理情况监督、政府债务审查监督、审计整改监督等各项工作。结合喀什地区人大工委职责，组织实施。围绕2024年度工作重点和工作计划制定项目预算，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
（2）立项程序规范性：按照全国人大常委会办公厅关于印发《“十四五”人大预算联网监督系统建设和使用发展规划建议》的通知（常办秘字〔2023〕99号）、自治区人大常委会关于印发《自治区人大预算联网监督系统建设和使用发展中期规划实施方案》的通知(新人常办电〔2023〕195号)文件，经过喀什地区人大工委办公室领导审批，人大预算联网监督系统续（扩）建项目立项充分，与我单位预算审查监督职能相关，并根据决策依据编制工作计划和经费预算，经过与喀什地区人大工委办公室分管领导进行沟通、筛选确定经费预算计划，上党委会研究确定最终预算方案，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。
（3）绩效目标合理性：制定《人大预算联网监督系统续（扩）建项目实施方案》，明确了总体思路及目标、并对任务进行了详细分解，对目标进行了细化，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
（4）绩效指标明确性：经检查我单位年初设置的《项目支出绩效目标表》，得出如下结论：本项目已将年度绩效目标进行细化为绩效指标体系，共设置一级指标4个，二级指标6个，三级指标9个，定量指标8个，定性指标1个，指标量化率为88.89%，量化率达70.0%以上，将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标。
该《项目绩效目标申报表》中，数量指标指标值为预算联网监督系统模块扩建9个、预算联网监督功能升级项目1个，三级指标的年度指标值与年度绩效目标中任务数不完全一致。已设置的绩效目标具备明确性、可衡量性、可实现性、相关性、时限性。根据评分标准，该指标不扣分，得2分。
（5）预算编制科学性： 2024年申报项目预算资金120万元，用于人大预算联网监督系统续（扩）建项目，通过竞争性磋商，实际中标金额为118万元，其中：1.新增国资监督子系统开发、实施费用：40万元；2.新增代表服务移动端开发、实施费用：10万元；3.新增审计监督开发、实施费用：12万元；
4.新增政府债务专题、财政转移支付专题、重大投资项目专题、重点支出专题、收入监督专题、社保监督专题开发、实施费用：36万元；5、预算联网监督系统智能化提升开发、实施费用20万元。本项目预算额度测算依据相对充分，严格按照标准编制，预算确定资金量与实际工作任务相匹配；根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
（6）资金分配合理性：本项目实际到位资金120万元，资金分配额度合理，与我单位实际需求相适应。资金分配与实际执行相适应，根据评分标准，该指标扣0分，得5分。

（二）项目过程情况。

项目过程类指标包括资金管理和组织实施两方面的内容，由 5个三级指标构成，权重分为20分，实际得分19.87 分，得分率为99.35%。
（1）资金到位率：2024年申报人大预算联网监督系统续（扩）建项目预算资金120万元，财政一般公共预算资金安排120万元，全额到位。根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
（2）预算执行率：2024年申报项目预算资金120万元，用于人大预算联网监督系统续（扩）建项目，通过竞争性磋商，实际中标金额为118万元，根据合同约定以及项目建设进度，于2024年12月底前将项目款全额支付到位，预算执行率98.33%。得分=（98.33%-60%）/(100%-60%)*3=2.87分，根据评分标准，该指标扣0.13分，得2.87分。原因分析：委托喀什地区公共资源交易中心公开招标后，对多申请的资金未退回财政，实际完成值与绩效目标值存在差异；改进措施：科学编制绩效目标值，结合项目开展情况，及时与财政对接对节余资金及时退回财政，并及时调整绩效目标值。
（3）资金使用合规性：本单位从预算收支管理、资产管理、政府采购管理、合同管理等方面，健全和完善单位财务管理制度、坚定实施各项内部控制制度；为加强预算管理，规范财务行为，已制定《喀什地区人大工委机关预算绩效管理工作实施办法》、《喀什地区人大工委机关财务管理制度》、《喀什地区人大工委机关内部控制制度》、《喀什地区人大工委机关合同管理制度》，《喀什地区人大工委机关政府采购制度》等规定对经费使用进行规范管理，符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付具有完整的审批程序和手续；项目执行符合项目预算批复规定的用途；制定了相关的制度和管理规定对经费使用进行规范管理，财务制度健全、执行严格，根据评分标准，该指标不扣分，得4分。
（4）管理制度健全性：在绩效评价工作组的组织领导下，本单位建立完整的内控制度，制定了《喀什地区人大工委机关重大事项决策制度》，《喀什地区人大工委机关预算绩效管理工作实施办法》、《喀什地区人大工委机关财务管理制度》、《喀什地区人大工委机关内部控制制度》等对财政专项资金进行严格管理，按照机关“三重一大”报告制度要求，及时向机关党组报告项目建设及资金支出有关事项，严格资金管理，做到专款专用。根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
（5）制度执行有效性：根据本单位财务收支审批制度，严格审核项目资金支出用途、真实性、完整性，对项目执行进行全过程监督。项目采购、实施、验收等过程均按照采购管理办法和合同管理办法等相关制度执行，基本完成既定目标；机关党组会议记录、项目资金支付审批等资金拨付资料齐全，项目资金拨付流程完整。根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

（三）项目产出情况。

项目产出类指标包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四方面的内容，由4个三级指标构成，权重分为40分，实际得分39.78分，得分率为99.45%。
（1）对于“产出数量”
预算联网监督系统模块扩建数量指标，预期指标值为≥9个，实际完成值为9个，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
预算联网监督功能升级项目指标，预期指标值为1个，实际完成值为1个，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
合计得10分。
（2）对于“产出质量”：
政府采购率，预期指标值为100%，实际完成值为100%，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分
（3）对于“产出时效”：
资金支付及时率，预期指标值为100%，实际完成值为100%，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
项目完成时间，预期指标值为2024年12月25日前，实际完成值为2024年12月23日，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
合计得10分。
（4）对于“产出成本”：
    预算联网监督系统模块扩建成本，预期指标值111.7万元，实际完成值109.7万元，指标完成率为98.21%，得分=（98.21%-60%）/(100%-60)*5=4.78分，根据评分标准，该指标扣0.22分，得4.78分。原因分析：委托喀什地区公共资源交易中心公开招标后，对多申请的资金未退回财政，实际完成值与绩效目标值存在差异；改进措施：科学编制绩效目标值，结合项目开展情况，及时与财政对接对节余资金及时退回财政，并及时调整绩效目标值。 
    预算联网监督功能升级项目成本，预期指标值8.3万元，实际完成值8.3万元，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。 
合计得9.78分。

（四）项目效益情况。

项目效益类指标包括项目效益1个方面的内容，由1个三级指标构成，权重分为10分，实际得分10分，得分率为100%。
1.实施效益指标：
（1）对于“社会效益指标”：
有效提升人大依法开展预算审查监督工作实效，可以对地区预算执行和决算的分析，形成量化直观的指标和图表，能够有效为预决算审查监督提供数据信息支撑，进一步提升人大预算审查工作精准性和针对性，为地区人大工委及人大代表开展预决算审查做好分析辅助，进一步发挥人大预决算审查参谋助手作用，与预期指标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。
（2）对于“经济效益指标”：
无。
（3）对于“生态效益指标”：
无
实施效益指标合计得10分。

（五）满意度指标完成情况分析。

项目满意度指标包括项目满意度1个方面的内容，由1个三级指标构成，权重分为10分，实际得分10分，得分率为100%。
对于“满意度指标：系统使用人员满意度100%，该指标预期指标值为95%，实际完成值为100%，指标完成率为105.26%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分,得10分。

五、预算执行进度与绩效指标偏差

人大预算联网监督系统续（扩）建项目预算120万元，到位120万元，实际支出118万元，预算执行率为98.3%，项目绩效指标总体完成率为100.2%，偏差率为1.9%。项目偏差原因：该项目为第三方软件开发服务采购，通过竞争性磋商方式进行招标，中标价为118万，按照合同约定，项目资金按照项目建设进度通过国库集中支付方式分三次合计118万元支付至中标单位，对多申请的资金未及时退回财政，实际完成值与绩效目标值存在差异。

六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析、下一步改进措施

（一）主要经验及做法
本项目实施效果较好的原因主要是管理制度完善、责任落实到位，跟踪考核机制完善且运行有效，在项目实施过程中：一是严格项目资金管理、使用，设置专人负责项目资金管理，二是资金管理人员加强绩效基础理论学习，用绩效的理论和知识进行分析评价；三是对项目进行全方位、全过程进行分析、掌握，能够为后续工作提供依据。
（二）存在问题及原因分析
一是项目绩效各项指标和指标值要还需一步优化、完善，主要在细化、量化上还有改进空间；二是项目负责人预算绩效管理责任意识不强，对预算绩效管理工作不够重视；三是由于项目具体实施人员，对于项目资金管理和绩效评价工作学习主动性不足，缺乏学习的主动性，从而影响绩效评价工作进度和质量。
（三）下一步改进措施
1、加强绩效工作业务知识学习，提高业务人员对绩效工作的能力, 进一步加强资金使用管理。不断完善预算管理和使用，严格专项资金的专款专用，使用效率进一步提高；
2、明确项目范围和时间；科学制定项目计划，精准设置绩效目标，合理化制定预算编制。在执行过程中，发现问题、解决问题，理顺关系，确保项目顺利执行；
3、做好项目实施的跟踪检查工作。定期不定期地对项目实施情况跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标；
4、树牢全员绩效管理意识，健全绩效管理制度。各预算单位是具体实施预算绩效管理的责任主体，我们要进一步提高思想认识，加强组织领导，统一部署，成立绩效评价工作领导小组，小组，倡导单位内部各业务部门积极参与绩效评价，牢固树立全员绩效管理意识，压实责任，落实到人。及时健全建立与本单位配套的绩效评价流程制度，完善的管理制度能够避免执行结果的偏差，及时矫正不规范行为，明确职责和权限，促进各项工作流程良性循环。

七、有关建议

1、项目建设的程序进一步规范。项目前期做好可行性研究报告，更加细化实施方案，严格执行资金管理办法和财政资金管理制度，严格按照项目实施方案、招投标管理办法等稳步推进工作，各部门单位根据自己项目的特点进行总结。
2、项目评价资料有待进一步完善。项目启动时同步做好档案的归纳与整理，及时整理、收集、汇总，健全档案资料。项目后续管理有待进一步加强和跟踪。
3、强化事前功能评估控制导向作用。进一步落实零基预算工作要求，加强对新增项目事前绩效评估论证项目必要性，提高项目实施效益。
4、评价工作应从项目实施方案源头抓起，评价工作和意识应贯穿项目整个过程。

八、其他需要说明的问题

无