部门单位项目支出绩效评价报告

（  2024  年度）

项目名称：档案馆数字化项目

实施单位（公章）：新疆维吾尔自治区喀什地区档案馆

主管部门（公章）：喀什地区档案局

项目负责人（签章）：王新兰

填报时间：2025年04月09日

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

（一）项目概况
1. 项目背景
全国各省市（地州）档案馆均通过项目分批对馆藏实体档案进行数字化扫描，进一步推进以档案馆信息化为核心的档案管理现代化进程，增强对档案原件的保管，提升档案利用效率，目前大部分省市（地州）已基本实施完毕。该项目遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）《“十四五”全国档案事业发展规划》《中华人民共和国档案法》《中华人民共和国档案法实施条例》《纸质档案数字化规范》等相关政策文件与规定，旨在将现有档案转换成数字化影像，建立全文数据库，为单位内部档案管理工作人员以及社会公众提供高效率的全面服务。总计350万元，分三年期实施，2022年100万元，完成了140万页扫描档案页数，购置扫描仪14台，购买档案数字化审图软件；2023年150万元，购买6台扫描仪，扫描150万页档案；通过该项目的实施，加快喀什地区档案馆数字转型，推进档案信息化建设。加快传统载体档案数字化，三年馆藏档案数字化项目已全部实施完毕，同时推动全地区档案事业高质量发展。
2. 主要内容及实施情况
（1）项目主要内容
本项目建设主要用于按照“存量数字化、增量电子化”要求和“分步实施、逐年消化”的原则，委托第三方开展馆藏档案数字化加工处理工作，进一步推进以档案馆信息化为核心的档案管理现代化进程，增强对档案原件的保管，提升档案利用效率。为创建数字化档案馆开展，数字化档案馆咨询服务等，实施完成2024年数字化项目，购买了2台扫描仪，扫描分辨率为300dpi以上，274万页档案，实现88.2万页数据清理（件级），逐步提升档案公共服务能力，提供利用档案200人次，有效提升为喀什地区提供查档服务的能力。
（2）项目实施情况
项目实施前由项目负责人王新兰进行牵头，首先进行项目的前期调研。评估项目实施的相关性、预期绩效的可实现性、实施方案的有效性、财政资金投入可行性风险。其次在项目实施过程中结合本县的实际要求，严格按照相关文件的规定开展，在项目实施过程中不定期进行监督检查，发现问题及时整改。最后项目结束时实施单位及时进行成果验收，做好项目的后期管护工作。
3.项目实施主体
喀什地区档案馆为全额事业单位，纳入2024年部门决算编制范围的有6个办公室：办公室、保管利用科、编研开发科、接收征集科、信息技术科、接收征集科。
地区档案馆行政编制24名，其中：行政编制23名，机关工勤事业编制1名。实有人员22人。
4. 资金投入和使用情况
（1）资金投入情况
《关于批复2024年喀什地区本级部门预算的通知》（喀地财发【2024】1号）共安排下达资金150万元，为本级财力资金，最终确定项目资金总数为150万元。
（2）资金使用情况
截至2024年12月31日，实际支出150万元，预算执行率100%，用于存量纸质档案的数字化加工、购买2台扫描仪，移动硬盘等辅助开展档案数字化工作。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

（二）项目绩效目标
项目绩效目标包括项目绩效总目标和阶段性目标。
1.项目绩效总目标
按照“存量数字化、增量电子化”要求和“分步实施、逐年消化”的原则，开展馆藏档案数字化加工处理工作。维护档案完整，确保档案安全。采取各种形式开发档案资源，为社会提供档案资源的利用服务。
2.阶段性目标
实施的前期准备工作：该项目由保管利用科通过梳理馆藏档案中的纸质档案中需要数字化的档案，由项目实施领导小组确定实施规模扫描274万页档案、完成涉密项目申报等，经请示档案馆党支部、地委办公会后，开始实施。档案数字化项目严格落实项目管理制度，本项目由王新兰作为项目负责人，负责该项目的全盘组织实施；喀什地区档案馆王新兰负责项目实施全过程；财务负责人曹玉霞按照项目负责人提供的依据和发票等按项目进度向财政申请支付资金；通过业务与财务工作共同配合衔接，形成了明确责任分工的项目管理制度，并按照地委机关财务管理规程、监督检查制度、预算绩效管理办法等相关制度办法严格落实各环节工作。
具体实施工作：由询价领导小组确定实施单位为重庆西信天元数据咨询有限公司，经请示档案馆党支部、地委办公会后，开展档案数字化项目，制定符合地委机关工作的实际情况及需求的实施计划，并参考了往年工作实际，计划内容详细，具有较强的操作性。
验收阶段的具体工作：由项目实施领导小组在2024年12月1日-10日采用机检、人工抽检、实地查看等方式开展项目评估、验收，验收认为：项目完成了274万数字化成果，经验收机检、人工抽检合格率达100%，形成验收报告，确定验收。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象、时间和范围。

（一）绩效评价目的、对象和范围
1.绩效评价完整性
本项目预算绩效评价报告在编制过程中，严格遵循相关法规与标准，确保评价内容的全面性与准确性。报告涵盖了项目从预算编制、执行到完成的全过程，对项目的各项绩效指标进行了细致的梳理与评估。
在评价指标体系的构建上，充分考虑了项目的性质、目标以及预期成果，选取了具有代表性和可衡量性的关键指标，涵盖了社会效益等维度，力求全方位反映项目的绩效状况。同时，对于每个指标的评价标准和数据来源均进行了明确说明，确保评价结果的客观性和可追溯性。
在数据收集与分析环节，采用了多种科学合理的方法，如实地调研、问卷调查、数据分析等，广泛收集了与项目相关的各类数据，并运用专业的统计分析工具对数据进行深入挖掘，以确保评价结论的科学性和可靠性。此外，还对数据的质量和完整性进行了严格把控，对于缺失或异常的数据进行了合理的处理和说明，保证了评价数据的真实性和有效性。
在报告的撰写结构上，按照统一的格式和规范进行编排，内容层次分明、条理清晰。首先对项目的背景、目标和预算安排进行了简要介绍，为后续的绩效评价提供了必要的背景信息；接着详细阐述了绩效评价的指标体系、评价方法和数据来源，为评价过程的透明性和可复现性奠定了基础；然后对各项绩效指标的完成情况进行了逐一分析和评价，指出了项目在实施过程中存在的问题和不足，并提出了相应的改进建议；最后对整个项目的绩效状况进行了综合总结，给出了明确的评价结论和后续工作的建议，为项目的持续改进和决策提供了有力支持。
本项目预算绩效评价报告在内容、方法和数据等方面均具备较高的完整性，能够真实、客观地反映项目的绩效情况，为项目管理决策提供了有价值的参考依据。在未来的工作中，我们将继续完善绩效评价体系，不断提升评价工作的质量和水平，以更好地服务于项目的管理和优化。
2. 绩效评价目的
本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《关于印发〈中央部门项目支出核心绩效目标和指标设置及取值指引（试行）〉的通知》（财预〔2021〕101号）、以及自治区财政厅《关于印发〈自治区项目支出绩效目标设置指引〉的通知》（新财预〔2022〕42号）、《喀什地区财政支出绩效评价管理暂行办法》（喀地财预〔2019〕18号〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，结合地区实际情况，实施部门项目绩效评价的具体目的为：评价档案数字化项目实施前期、过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益。
3. 绩效评价对象
本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等政策文件规定，以地区档案馆单位2024年度实施的档案数字化项目为评价对象，项目预算涵盖[2024年05月09日]至[2024年12月10日]的全部资金投入与支出。对该项目资金决策、项目实施过程，以及项目实施所带来的产出和效果为主要内容，促进预算单位完成特定工作任务目标而组织开展。
4. 绩效评价范围
本项目预算绩效评价报告的评价范围广泛而全面，涵盖了从项目立项至评价时点期间的所有关键预算活动和财务流程。具体而言，评价范围包括但不限于以下几个方面：
（1）项目预算编制与执行：档案数字化项目预算的编制依据《“十四五”全国档案事业发展规划》《中华人民共和国档案法》《中华人民共和国档案法实施条例》等编制，项目立项依据充分，立项程序规范，符合我馆馆藏档案实际。项目实施实施完成2024年数字化项目，购买了2台扫描仪，扫描分辨率为300dpi以上，274万页档案，实现88.2万页数据清理（件级），馆藏数字化率已达到85％以上。
（2）资金管理：档案数字化项目预算安排 150万元，实际支出150万元，预算执行率100%。项目资金使用合规，项目财务管理制度健全，财务监控到位，所有资金支付均按照国库集中支付制度严格执行，现有项目管理制度执行情况良好。
（3）项目实施进度与产出：目实施完成2024年数字化项目，购买了2台扫描仪，扫描分辨率为300dpi以上，274万页档案，实现88.2万页数据清理（件级），馆藏数字化率已达到85％以上。
（4）社会、生态等影响：通过实施此项目，完成馆藏纸质档案的数字化工作，更好的为社会各界查阅利用档案提供服务，最大限度的减少纸质档案查阅频次，加强档案的保护利用，提升我馆档案数字化水平，逐步提升档案公共服务能力，有效提升为喀什地区提供查档服务的能力效益。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法评价标准
1. 绩效评价原则
依据《中华人民共和国预算法》《中共 中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）、《关于印发<自治区项目支出绩效目标设置指引>的通知》（新财预〔2022〕42号）等要求，绩效评价应遵循如下原则：
（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。
（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。
（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。
（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。
2. 绩效评价指标体系
本项目绩效评价体系根据《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预﹝2020﹞10号）文件中共性指标及个性化指标设置，主要分为共性指标和个性指标两大类。共性指标下设决策与过程2个一级指标，其中：项目决策下设项目立项、绩效目标、资金投入3个二级指标；过程下设资金管理和组织实施2个二级指标。个性指标下设产出、效益满意度3个一级指标，其中：产出下设产出数量、产出质量、产出时效、产出成本4个2级指标，效益下设项目效益1个二级指标，满意度下设项满意度1个二级指标。
档案馆数字化项目综合评分表
一级指标	二级指标	  三级指标	              得分
决策（15分）	项目立项（5分）	  立项依据充分性（3分）	        3
		                  立项程序（2分）	        2
	        绩效目标（5分）   绩效目标合理性（3分） 	1.5
		                  绩效指标明确性（2分）		0
	        资金投入（5分）	  预算编制（3分）		1
		                  资金分配合理性（2分）         1
过程（20分）	资金管理（10分）  资金到位率（3分）		3
		                  预算执行率（3分）		3
				  资金使用合规性（4分）		4
	        组织实施（10分）   管理制度健全性（5分）	4
				   制度执行（5分）		5
产出（45分）	产出数量（10分）   实际完成率（10分）		2.5
		产出质量（10分）   质量达标率（10分）		10
		产出时效（10分）   完成及时性（10分）		10
		产出成本（15分）   成本节约率（15分）		15
效益（10分）	项目效益（10分）   实施效益（10分）		10
满意度（10分）	满意度（10分）	   满意度（10分）		10
                权重分值：100分	   总得分    	                85
3. 绩效评价方法
本次评价采用定量与定性评价相结合的比较法和公众评判法，总分由各项指标得分汇总形成。在完成此次绩效评价工作中，每项评价体系中二级指标的评价方法使用情况为：
（1）项目决策方面：
立项依据充分性：采用比较法、文献法，查找法律法规政策以及规划，对比实际执行内容和政策支持内容是否匹配。
立项程序规范性：采用比较法、文献法，查找相关项目设立的政策和文件要求，对比分析实际执行程序是否按照政策及文件要求执行，分析立项程序的规范性。
绩效目标合理性：采用比较法，对比分析年初编制项目支出绩效目标表与项目内容的相关性、资金的匹配性等。
绩效指标明确性：采用比较法，比较分析年初编制项目支出绩效目标表是否符合双七原则，是否可衡量。
预算编制科学性：采用成本效益分析法，分析在产出一定的情况下，成本取值是否有依据，是否经过询价，是否按照市场最低成本编制。
资金分配合理性：采用因素分析法，综合分析资金的分配依据是否充分，分配金额是否与项目实施单位需求金额一致。
（2）项目过程方面
资金到位率：采用比较法，资金到位率预期指标值应为100%，通过实际计算，分析实际完成值和预期指标值之间的差距和原因。
预算执行率：采用比较法，预算执行率预期指标值应为100%，通过实际计算，分析实际完成值和预期指标值之间的差距和原因。
资金使用合规性：采用文献法、实地勘察法，一是查找资金管理办法，包括专项资金管理办法和单位自有资金管理办法；二是通过查账了解具体开支情况，是否专款专用，是否按照标准支出。
管理制度健全性：采用文献法、比较法，查阅项目实施人员提供的财务和业务管理制度，将已建立的制度与现行的法律法规和政策要求进行对比，分析项目制度的合法性、合规性、完整性。
制度执行有效性：采用比较法，结合项目实际实施过程性文件，根据已建设的财务管理制度和项目管理制度综合分析制度执行的有效性。
（3）项目产出方面
采用比较法：将实际完成值与年初指标值相比，完成指标值该指标赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例计分。
（4）项目效益方面
采用公众评判法、实地勘察法，通过实地勘察、问卷及抽样调查等方式评价本项目实施后社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。
采用比较法：通过整理本项目相关资料和数据，评价数量指标的完成情况；通过分析项目的实施情况与绩效目标实现情况，评价项目实施的效果；通过分析项目资金使用情况及产生的效果，评价预算资金分配的合理性。
采用公众评判法：评价组采用实地访谈、远程访谈相结合方式，对本项目的实施情况进行充分调研，了解掌握资金分配、资金管理、资金使用、制度建设、制度执行情况。
4. 绩效评价标准
绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较、分析、评价。本次评价由于是根据计划预先制定的目标、计划等原因，主要采用了计划标准。
计划标准：指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

（三）绩效评价工作过程。

（三）绩效评价工作过程
第一阶段：前期准备。
我单位绩效评价人员根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件精神认真学习相关要求与规定，成立绩效评价工作组，作为绩效评价工作具体实施机构。正式开始前期准备工作，通过对评价对象前期调研，确定了评价的目的、方法以及评价的原则，根据项目的内容和特征制定了评价指标体系及评价标准。成员构成如下：
叶芳任评价组组长，绩效评价工作职责为负责全盘工作。
王新兰任评价组副组长，绩效评价工作职责为为对项目实施情况进行实地调查。
何红安任评价组成员，绩效评价工作职责为负责资料审核等工作。
第二阶段：组织实施。
经评价组通过实地调研、查阅资料等方式，采用综合分析法对项目的决策、管理、绩效进行的综合评价分析。在数据采集方面，评价小组整理单位前期提交的资料，与项目实施负责人沟通，了解资金的内容、操作流程、管理机制、资金使用方向等情况并采集信息，了解项目设置背景及资金使用等情况。
第三阶段：分析评价。
首先按照指标体系进行定量、定性分析。其次开展量化打分、综合评价工作，形成初步评价结论。最后归纳整体项目情况与存在问题，撰写部门绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况
通过实施档案数字化项目产生有效提升为喀什地区提供查档服务的能力效益。项目实施主要通过项目决策、项目过程、项目产出以及项目效益等方面进行评价，其中：
项目决策：该项目主要通过《关于批复2024年喀什地区本级部门预算的通知》（喀地财发【2024】1号）文件立项，项目实施符合档案数字化要求，项目立项依据充分，立项程序规范。 
项目过程：档案数字化项目预算安排 150万元，实际支出150万元，预算执行率100%。项目资金使用合规，项目财务管理制度健全，财务监控到位，所有资金支付均按照国库集中支付制度严格执行，现有项目管理制度执行情况良好。
项目产出：项目实施完成2024年数字化项目，购买了2台扫描仪，扫描分辨率为300dpi以上，274万页档案，实现88.2万页数据清理（件级），馆藏数字化率已达到85％以上。
项目效益：通过实施此项目，完成馆藏纸质档案的数字化工作，更好的为社会各界查阅利用档案提供服务，最大限度的减少纸质档案查阅平次，加强档案的保护利用，提升我馆档案数字化水平，逐步提升档案公共服务能力，有效提升为喀什地区提供查档服务的能力效益。
（二）综合评价结论
依据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）以及《关于进一步加强和规范喀什地区项目支出“全过程”预算绩效管理结果应用的通知》（喀地财绩〔2022〕2号）文件，绩效评价总分设置为100分，划分为四档：90（含）-100分为“优”、80（含）-90分为“良”、70（含）-80分为“中”、70分以下为“差”。经对档案数字化项目进行客观评价，最终评分结果：评价总分85分，绩效等级为“良”，每项一级指标得分情况见下表：
档案数字化项目绩效评价评分汇总表
一级指标	标准分值	得分	得分率
决策指标	15.00	        7.5	   50%
过程指标	20.00	         20	   100%
产出指标	45.00	       37.5  	  83.33%
效益、满意度指标20.00	         20        100%
合计	       100.00	         85	   85%

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

（一）项目决策情况
项目决策类指标包括项目立项、绩效目标和资金投入三方面的内容，由6个三级指标构成，权重分为15分，实际得分7.5分，得分率为50%。
（1）立项依据充分性：该项目主要通过《关于批复2024年喀什地区本级部门预算的通知》（喀地财发【2024】1号）文件立项，项目实施符合相关要求，项目立项依据充分，立项程序规范，符合行业发展规划和政策要求；本项目立项符合《喀什地区档案馆单位配置内设机构和人员编制规定》中职责范围中的“负责接收和收集本馆保管范围内对国家和社会具有保存价值的档案。对所保存的档案严格按照国家规定整理和保管，保守党和国家秘密，维护档案完整，确保档案安全。采取各种形式开发档案资源，为社会提供档案资源的利用服务。负责地区政府信息公开查阅服务工作。负责档案信息化建设、档案保护等工作。”，属于我单位履职所需；根据《财政资金直接支付申请书》，本项目资金性质为“公共财政预算”功能分类为“一般财政预算”经济分类为“档案馆”属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；经检查我单位财政管理一体化信息系统，本项目不存在重复。结合喀什地区档案馆职责，并组织实施该项目。围绕喀什地区档案馆职责年度工作重点和工作计划制定项目预算，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
（2）立项程序规范性：根据关于批复2024年喀什地区本级部门预算的通知》（喀地财发【2024】1号）决策依据编制工作计划和项目预算，经过与地委办分管领导进行沟通、筛选确定经费预算计划，上党委会研究确定最终预算方案，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。
（3）绩效目标合理性：
①该项目已设置年度绩效目标，具体内容为:用于喀什地区档案馆创建数字化档案馆提供咨询、数字化服务。项目预算安排资金150万元，其中：计划购买设备2批次，扫描档案页数不少于28.5万页，通过项目的实施，提升群众查档便利度。
②该项目实际工作内容为：项目预算安排资金150万元，购买设备3批次分别为大图扫描仪1台、底片扫描仪1台，移动硬盘24个，扫描档案页数274万页，引入档案服务管理公司对我单位创建数字化档案馆给与指。通过项目的实施，提升群众查档便利度。
③该项目按照绩效目标完成数量指标扫描档案页数大于等于28.50万页、购买设备批次大于等于2批次，质量指标数字化验收合格率等于100%、时效指标项目完成时间等于2024年12月25日前、成本指标委托第三方成本<等于140万元、购买设备成本<等于10万元，达到持续为社会各界提供查档服务的效益，预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。
④该项目批复的预算金额为150万元，《项目支出绩效目标表》中预算金额为150万元，预算确定的项目资金150万元与预算确定的项目投资额150万元相匹配。
⑤本单位制定了档案数字化项目实施方案，明确了总体思路及目标、并对任务进行了详细分解，对目标进行了细化，根据评分标准，该指标得1.5分。
（4）绩效指标明确性：经检查我单位年初设置的《项目支出绩效目标表》，得出如下结论：本项目已将年度绩效目标进行细化为绩效指标体系，共设置一级指标3个，二级指标6个，三级指标8个，定量指标7个，定性指标1个，指标量化率为87.5%，量化率达70.0%以上，将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标。
该《项目绩效目标申报表》中，数量指标指标值为扫描档案页数、购买设备批次，三级指标的年度指标值与年度绩效目标中任务数一致，已设置时效指标“项目完成时间”。已设置的绩效目标具备明确性、可衡量性、可实现性、相关性、时限性。设置扫描档案页数大于等于28.50万页，实际完成等于274万页。根据评分标准，该指标得0分。
（5）预算编制科学性：档案数字化项目，即预算编制较科学且经过论证；
预算申请内容为档案数字化，项目实际内容为档案数字化，预算申请与《档案数字化项目实施方案》中涉及的项目内容匹配；
本项目预算申请资金150万元，我单位在预算申请中严格按照项目实施内容及测算标准进行核算，其中：委托第三方数字化费用125万元、数字化档案馆咨询费用15万元、设备购置费用7万元、购买硬盘费用3万元。预算确定资金量与实际工作任务相匹配。本项目预算额度测算依据充分，严格按照标准编制，预算确定资金量与实际工作任务相匹配；根据评分标准，该指标得3分。
（6）资金分配合理性：本项目实际分配资金以《关于申请档案数字化项目资金的请示》和《档案数字化项目实施方案》为依据进行资金分配，预算资金分配依据充分。根据《关于批复2024年喀什地区本级部门预算的通知》（喀地财发【2024】1号），本项目实际到位资金150万元，资金分配额度合理，与我单位实际需求相适应。资金分配与实际相适应，根据评分标准，该指标得1分。

（二）项目过程情况。

（二）项目过程情况
项目过程类指标包括资金管理和组织实施两方面的内容，由 5个三级指标构成，权重分为20分，实际得分20分，得分率为100%。
（1）资金到位率：本项目预算资金为150万元，其中：财政安排资金150万元，其他资金0万元，实际到位资金150万元，资金到位率等于100%；通过分析可知，该项目财政资金足额拨付到位，能够及时足额支付给实施单位。根据评分标准，该指标不扣分，得3分。   
（2）预算执行率：本项目实际支出资金150万元，预算执行率等于（实际支出资金/实际到位资金）×100.0%等于100%；通过分析可知，该项目预算编制较为详细，项目资金支出总体能够按照预算执行，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
（3）资金使用合规性：通过检查项目资金申请文件、国库支付凭证等财务资料，得出本项目资金支出符合国家财经法规、《政府会计制度》《地委办单位资金管理办法》《地区档案馆专项资金管理办法》，资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金实际使用方向与预算批复用途一致，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。我单位制定了相关的制度和管理规定对经费使用进行规范管理，财务制度健全、执行严格，根据评分标准，该指标不扣分，得4分。
（4）管理制度健全性：我单位已制定《地委办资金管理办法》《档案馆收支业务管理制度》《档案馆政府采购业务管理制度》《档案馆合同管理制度》，相关制度均符合行政事业单位内控管理要求，财务和业务管理制度合法、合规、完整，本项目执行符合上述制度规定。根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
（5）制度执行有效性：①该项目的实施符合《地委办资金管理办法》《档案馆收支业务管理制度》《档案馆政府采购业务管理制度》《档案馆合同管理制度》等相关法律法规及管理规定，项目具备完整规范的立项程序；经查证项目实施过程资料，项目采购、实施、验收等过程均按照采购管理办法和合同管理办法等相关制度执行，基本完成既定目标；经查证党委会议纪要、项目资金支付审批表、记账凭证等资金拨付流程资料，项目资金拨付流程完整、手续齐全。综上分析，项目执行遵守相关法律法规和相关管理规定。
②经现场查证《档案数字化项目合同》《政采云合同》、《档案数字化项目验收单》、财务支付凭证等资料齐全并及时归档。
③该项目实施过程中不存在调整事项。
④该项目实施所需要的项目人员和场地设备均已落实到位，具体涉及内容包括：项目资金支出严格按照自治区、地区以及本单位资金管理办法执行，项目启动实施后，为了加快本项目的实施，成立了档案馆建设项目工作领导小组，由叶芳任组长，负责项目的组织工作；闫岭任副组长，负责项目的实施工作；组员包括：陈军丽，主要负责项目监督管理、验收以及资金核拨等工作。根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

（三）项目产出情况。

（三）项目产出情况
项目产出类指标包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四方面的内容，由4个三级指标构成，权重分为45分，实际得分37.5分，得分率为83.33%。
（1）对于“产出数量”
扫描档案页数指标，预期指标值为28.5万页，实际完成值为274万页，指标完成率为961.4%，偏差原因：扫描档案页数设置28.4万页，实际完成值274万页，绩效目标值设置偏低。改进措施：加强项目调研。根据评分标准，与预期目标有一定差距，该指标得0分。
购买设备批次指标，预期指标值为大于等于2批次，实际完成值为等于3批次，指标完成率为150%，与预期目标有一定差距。根据评分标准，该指标扣2.5分，得2.5分。
合计得2.5分。
（2）对于“产出质量”：
数字化验收合格率指标，预期指标值为等于100%，实际完成值为100%，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。
合计得10分。
（3）对于“产出时效”：
项目完成时间指标，预期指标值为等于2024年12月25日前，实际完成值为等于2024年12月10日，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。
合计得10分。
（4）对于“产出成本”：
委托第三方成本指标，预期指标值为小于等于140万元，实际完成值为等于140万元，指标完成率为100%，项目经费都能控制绩效目标范围内，根据评分标准，该指标不扣分，得7.5分。
购买设备成本指标，预期指标值为小于等于10万元，实际完成值为等于10万元，指标完成率为100%，项目经费都能控制绩效目标范围内，根据评分标准，该指标不扣分，得7.5分。

（四）项目效益情况。

（四）项目效益情况
项目效益类指标包括项目效益1个方面的内容，由2个三级指标构成，权重分为10分，实际得分10分，得分率为100%。
对于“社会效益指标”：
提升群众查档便利度指标，该指标预期指标值为提升，实际完成值为提升，指标完成率为100%，与预期指标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。
实施效益指标合计得10分。

（五）满意度指标完成情况分析。

项目满意度指标包括项目满意度1个方面的内容，由1个三级指标构成，权重分为10分，实际得分10分，得分率为100%。
满意度指标分析
对于“满意度指标：单位工作人员满意度100%，该指标预期指标值为100%，实际完成值为100%，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分,得10分。

五、预算执行进度与绩效指标偏差

档案数字化项目预算150万元，到位150万元，实际支出150万元，预算执行率为100%，项目绩效指标总体完成率为213.9%。偏差原因：扫描档案页数设置28.4万页，实际完成值274万页，绩效目标值设置偏低。改进措施：加强项目调研，合理设置目标值。

六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析、下一步改进措施

（一）主要经验及做法
一是本项目能够按照《档案数字化项目实施方案》执行，确保项目完成设备采购、业务委托等，项目执行情况较好。二是加强组织领导，本项目绩效评价工作，有档案馆主要领导亲自挂帅，分管项目的四级调研员具体负责，从项目到资金，均能够很好的执行。
（二）存在问题及原因分析
一是数量指标绩效目标值设置偏低。扫描档案页数设置28.4万页，实际完成值274万页，绩效目标值设置偏低。购买设备批次设置为2批次，由于市场原因购买设备分为了3批次。绩效目标与实际执行有差距。
二是项目执行过程中存在进度缓慢等问题。项目分管领导对项目任务及项目时间把握存在偏差。
（三）下一步措施
一是加强调研，项目前期做好可行性研究报告，合理设置绩效目标。加强对纸质档案现存的调研，确保档案数字化项目执行过程中，实际设置目标与计划目标相匹配。
二是严格按照《档案数字化项目实施方案》、招投标管理办法等稳步推进工作，加强项目进度的合理调配及监督。

七、有关建议

一是项目前期做好可行性研究报告，更加细化实施方案，绩效目标设置更加符合项目实际，避免因设备采购滞后导致项目进度滞后的情况出现。
二是规范流程和质量把控，馆藏档案数量多样，要按照《纸质档案数字化规范》建立工作流程，设置扫描、著录、存储等多级质检机制，采用人工抽查、机器质检等多种方式，保障档案数字化成果质量。
三是严格执行资金管理办法和财政资金管理制度，严格按照项目实施方案、招投标管理办法等稳步推进工作。

八、其他需要说明的问题

我单位对上述项目支出绩效评价报告内反映内容的真实性、完整性负责，接受上级部门及社会公众监督。