部门单位项目支出绩效评价报告

（  2024  年度）

项目名称：实验室建设及南疆工作站建设项目

实施单位（公章）：新疆维吾尔自治区喀什地区疾病预防控制中心

主管部门（公章）：喀什地区卫生健康委员会

项目负责人（签章）：徐飞

填报时间：2025年04月08日

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

（一）项目概况
1. 项目背景
本项目遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）《关于下达2021年卫生健康领域第一批中央基建投资预算（拨款）的通知》喀地财建【2021】73号；《关于下达2021年第二批自治区预算内投资预算（前期费）的通知》喀地财建【2021】86号；《关于喀什地区疾病预防控制中心新址建设项目剩余资金的情况说明》喀财专报【2024】38号等相关政策文件与规定，项目的执行可加强国家、省、设区的市、县级疾病预防控制机构和基层预防保健组织建设，强化疾病预防控制卫生机构疾病预防控制的责任;建立功能完善、反应迅速、运转协调的突发公共卫生事件应急机制;健全覆盖城乡、灵敏高效、快速畅通的疫情信息网络:改善疾病预防控制机构基础设施和实验室设备条件;加强疾病预防控制专业队伍建设,提高流行病学调查、现场处置和实验室检测检验能力，有利于提高南疆卫生监督和疾病预防控制水平目前，南疆各县市疾病预防控制中心由于受现有设施条件、资金的限制，一些仪器设备无法引进，检测手段和设备较为原始，有的检测方法仍为人工滴定，检测周期较长，检测结果的准确性差，严重影响了工作业务水平的提高，无法适应社会发展和满足人民群众对疾病预防控制的需求。该项目建成后，将建立起标准规模的疾控中心，有利于充分发挥疾病预防控制专业机构的技术和人才优势，提高卫生检验监测、疾病控制水平，更好地满足人民需求，推动社会发展。也有利于增强对重大疫情等突发公共卫生事件调查处理能力。南疆疾病预防控制中心发展愿景建立功能完善、反应迅速、运转协调的突发公共卫生事件应急机制:健全覆盖城乡、灵敏高效、快速畅通的疫情信息网络;改善疾病预防控制机构基础设施和实验室设备条件;加强疾病预防控制专业队伍建设，提高流行病学调查、现场处置和实验室检测检验能力;具有跨境地区传染病联防联控及重大传染病疫情处置援助的能力。为进一步完善南疆疾病预防控制机构体系建设，提高对危害人民健康的重大疾病的预防控制和对爆发疫情、中毒及生物化学危害等突发公共卫生事件的处理和反应能力，提高公共卫生服务质量与效率，保护人民健康，维护社会稳定，促进经济发展。结合南疆地区各县市疾病预防控制中心现在进行建设是十分必要的。
2. 主要内容及实施情况
（1）项目主要内容
一、喀什地区疾控中心实验室建设项目情况：项目总投资4200万元，新建实验室业务用房6400平方米及实验室设备配置购置320台。建设资金来源中央预算内投资，项目建设期限：2020年-2023年。中央预算内投资4200万元2021年8月10日到位，截止2022年12月31日资金结转1258.25万元。该建设项目已于2023年11月竣工验收，已进入结算审计阶段，待审计结算后支付尾款。
二、中国疾病预防控制中心南疆工作站建设项目：项目总建筑面积1129平方米，建设实验室及附属设施，总投资400万元，全额自治区预算内资金，建设年限2021-2021年([喀发改投资2021]229号)。初设批复南疆工作站与实训基地楼合并建设，南疆工作站在主体2层大部。自治区预算内投资400万元于2021年9月7日到位，截止2022年12月31日已累计支付320万元，资金结转80万元。该建设项目已于2023年11月竣工验收，已进入结算审计阶段。
截止2024年5月完成竣工审计验收并已正式投入使用。
（2）项目实施情况
项目实施前由项目负责人徐飞进行牵头，首先进行项目的前期调研。评估项目实施的相关性、预期绩效的可实现性、实施方案的有效性、财政资金投入可行性风险。其次在项目实施过程中结合实验室建设及南疆工作站建设项目的实际要求，严格按照相关文件的规定开展，在项目实施过程中不定期进行监督检查，发现问题及时整改。最后项目结束时实施单位及时进行成果验收，做好项目的后期管护工作。
3.项目实施主体
喀什地区疾病预防控制中心为全额事业单位，纳入2024年部门决算编制范围的有19个办公室：办公室、检验科、信息及后勤保障管理科、纪检监察室、消感寄布虫媒科、疾病预防控制科、免疫规划科、性病艾滋病防制科、地方病防制科、结核病麻风病防制 、慢病非传染病疾病防制科、健康教育（质量管理）科、职业卫生放射防护科、稽查培训科、公共卫生监督科、医疗卫生监督科、职业（放射）卫生监督科、传染病防治监督科、中医药卫生监督科。
本单位主要职能为：
(一)贯彻落实国家、自治区、地区关于疾病预防控制和卫生监督工作有关法律法规和政策规定;完成国家、自治区和地区下达的重大疾病预防控制的指令性任务;实施疾病预防控制规划、方案，组织开展本地区疾病暴发调查处理和报告;负责国家免疫规划疫苗计划、存储、分发及技术帮扶工作。
(二)承担传染病、寄生虫病、地方病、职业病及慢性非传染性疾病等预防与控制。
(三)承担突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置。
(四)承担疫情及健康相关因素信息管理，开展疾病监测、收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息管理等工作。
(五)承担健康危害因素监测与干预,开展食源性、职业性、放射性、环境性等疾病的监测评价和流行病学调查工作。
(六)承担疾病病原微生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、评价等职责任务。
(七)承担健康教育、健康科普与健康促进工作;开展公众健康和营养状况监测与评价，提出干预策略与措施。
(八)强化对下级疾控机构的业务领导和工作协同，组织实施业务指导、人员培训、监督检查和考核评价，开展疾病预防控制技术管理与应用研究指导等工作。
(九)负责辖区内疫情信息收集与上报、流行病学调查、隔离防控等疫情防控日常工作，统一承担公共卫生、医疗卫生、中医服务、计划生育和托育等综合行政执法职责，并对违规违法行为进行立案、调查取证，提出处理意见;强化对医疗机构传染病防控工作的巡查监督。
(十)开展卫生方面相关法律、政策的宣传教育、培训工作。(十一)承担卫生许可和执业许可申请的受理、初审、上报和批准后证书发放工作。
(十二)负责卫生法律咨询服务;负责卫生监督人员的培训工作。
(十三)负责卫生监督信息的收集、整理、分析、上报。(十四)完成地区卫生健康委员会(地区疾病预防控制局)交办的其他工作任务。
编制人数197人，其中：工勤11人、事业编制162人，事业参公编制35人。实有在职人数185人，其中：工勤11人、事业在职147人，事业参公编制27人。离退休人员148人，其中：事业退休135人
4. 资金投入和使用情况
（1）资金投入情况
《关于喀什地区疾病预防控制中心新址建设项目剩余资金的情况说明》喀财专报【2024】38号项目计划总投资1338.25万元，其中：实验室建设中央基建项目1258.25万元；南疆工作站建设自治区基建项目80万元。
（2）资金使用情况
截至2024年12月31日，实际支出1338.25元，预算执行率100%，项目资金用于支付喀什地区疾控中心实验室建设项目和中国疾病预防控制中心南疆工作站建设项目工程款和项目开展所需二类费用。其中，工程尾款成本1248.87万元，二类费用成本89.4万元

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

（二）项目绩效目标
1.项目绩效总目标
实验室建设中央基建项目1258.25万元；南疆工作站建设自治区基建项目80万元。未来喀什地区的人口增长速度和规模将有较大增长,喀什地区将面临扩张的公共卫生服务需求,喀什地区疾病预防与控制中心位于国家区域医疗中心片区，主体楼已完成竣工验收。项目工作稳步推进，该建设项目已于2023年11月竣工验收，已进入结算审计阶段，待审计结算后支付尾款。
2.阶段性目标
该项目根据立项文件进行资金申请，并按照合同规定及项目进度基建资金计划支付。
2024年5月完成竣工验收决算审计，支付工程建设费；
8月-12月完成工程建设相关二类费用支付，并投入使用。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象、时间和范围。

（一）绩效评价目的、对象和范围
1.绩效评价完整性
本项目预算绩效评价报告在编制过程中，严格遵循相关法规与标准，确保评价内容的全面性与准确性。报告涵盖了项目从预算编制、执行到完成的全过程，对项目的各项绩效指标进行了细致的梳理与评估。
在评价指标体系的构建上，充分考虑了项目的性质、目标以及预期成果，选取了具有代表性和可衡量性的关键指标，涵盖了社会效益等维度，力求全方位反映项目的绩效状况。同时，对于每个指标的评价标准和数据来源均进行了明确说明，确保评价结果的客观性和可追溯性。
在数据收集与分析环节，采用了多种科学合理的方法，如实地调研、问卷调查、数据分析等，广泛收集了与项目相关的各类数据，并运用专业的统计分析工具对数据进行深入挖掘，以确保评价结论的科学性和可靠性。此外，还对数据的质量和完整性进行了严格把控，对于缺失或异常的数据进行了合理的处理和说明，保证了评价数据的真实性和有效性。
在报告的撰写结构上，按照统一的格式和规范进行编排，内容层次分明、条理清晰。首先对项目的背景、目标和预算安排进行了简要介绍，为后续的绩效评价提供了必要的背景信息；接着详细阐述了绩效评价的指标体系、评价方法和数据来源，为评价过程的透明性和可复现性奠定了基础；然后对各项绩效指标的完成情况进行了逐一分析和评价，指出了项目在实施过程中存在的问题和不足，并提出了相应的改进建议；最后对整个项目的绩效状况进行了综合总结，给出了明确的评价结论和后续工作的建议，为项目的持续改进和决策提供了有力支持。
本项目预算绩效评价报告在内容、方法和数据等方面均具备较高的完整性，能够真实、客观地反映项目的绩效情况，为项目管理决策提供了有价值的参考依据。在未来的工作中，我们将继续完善绩效评价体系，不断提升评价工作的质量和水平，以更好地服务于项目的管理和优化。
2.绩效评价目的
本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《关于印发〈中央部门项目支出核心绩效目标和指标设置及取值指引（试行）〉的通知》（财预〔2021〕101号）以及自治区财政厅《关于印发〈自治区项目支出绩效目标设置指引〉的通知》（新财预〔2022〕42号）、《喀什地区财政支出绩效评价管理暂行办法》（喀地财预〔2019〕18号〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，旨在评价财政实验室建设及南疆工作站建设项目实施前期、过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益。
通过此次绩效评价，发现预算资金在实验室建设及南疆工作站建设项目立项、执行管理中制度保障、实际操作方面的缺陷和薄弱环节，总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金使用效益。同时可根据绩效评价中发现的问题，调整工作计划，完善绩效目标，加强项目管理，提高管理水平，为下一年预算编制与评审提供充分有效的依据，以达到改进预算管理、优化资源配置、提高预算资金使用效益的目的。
（1）评估项目实施效果
通过对项目预算执行情况及各项绩效目标达成程度的系统性分析，全面、客观地评估项目在预定周期内的实施效果，包括社会效益、受益对象满意度等多维度指标，为项目后续的改进与优化提供科学依据。
（2）提升资源利用效率
深入剖析项目预算资金的投入与产出关系，识别资金使用过程中的冗余环节与低效领域，挖掘潜在的资源优化配置空间，推动项目在有限的预算资源下实现更高的绩效产出，提升整体资源利用效率，确保财政资金的合理、高效运用。
（3）强化项目管理责任
明确项目各参与主体在预算绩效管理中的职责与任务，借助绩效评价结果对项目管理过程进行监督与问责，促使项目管理者增强责任意识，主动优化管理流程，完善内部控制机制，提高项目管理水平与执行力，保障项目按计划、高质量推进。
（4）为决策提供支持
为项目主管部门、财政部门及相关决策层提供详实、准确的绩效评价信息，辅助其在项目审批、预算安排、政策调整等关键决策环节做出更加科学、合理的判断，促进项目资源的合理分配与有效整合，推动项目管理体系的不断完善与升级，提升公共资源配置的精准度与有效性。
（5）促进项目持续改进
基于绩效评价发现的问题与不足，提出针对性的改进建议与措施，引导项目团队聚焦关键环节，持续优化项目实施方案，加强过程监控与质量把控，形成项目绩效持续改进的良性循环，不断提升项目整体绩效水平，实现项目长期稳定发展的目标。
本项目预算绩效评价报告的编制以提升项目绩效为核心，旨在通过科学、严谨的评价工作，为项目管理与决策提供全方位、深层次的支持，推动项目在预算约束下实现高质量、可持续发展，充分发挥财政资金的经济效益与社会效益。
3. 绩效评价对象
本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等政策文件规定，以喀什地区疾病预防控制中心2024年度实施的实验室建设及南疆工作站建设项目为评价对象，项目预算涵盖2024年1月至2024年12月的全部资金投入与支出。对该项目资金决策、项目实施过程，以及项目实施所带来的产出和效果为主要内容，促进预算单位完成特定工作任务目标而组织开展。
4. 绩效评价范围
本项目预算绩效评价报告的评价范围广泛而全面，涵盖了从项目立项至评价时点期间的所有关键预算活动和财务流程。具体而言，评价范围包括但不限于以下几个方面：
（1）项目预算编制与执行：全面审视项目预算的编制依据、合理性、科学性以及实际执行情况，包括预算调整的原因和效果。
（2）资金管理：深入分析项目资金的分配、使用和监管情况，确保资金使用的合规性、高效性和透明度。
（3）项目实施进度与产出：评估项目是否按照既定计划顺利推进，各项任务是否按时完成，以及项目产出的数量、质量和时效性是否符合预期。
（4）社会、生态等影响：考察项目对社会综合影响。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法评价标准
1. 绩效评价原则
依据《中华人民共和国预算法》《中共 中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）、《关于印发<自治区项目支出绩效目标设置指引>的通知》（新财预〔2022〕42号）等要求，绩效评价应遵循如下原则：
（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。
（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。
（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。
（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。
2. 绩效评价指标体系
本项目绩效评价体系根据《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预﹝2020﹞10号）文件中共性指标及个性化指标设置，主要分为共性指标和个性指标两大类。共性指标下设决策与过程2个一级指标，其中：项目决策下设项目立项、绩效目标、资金投入3个二级指标；过程下设资金管理和组织实施2个二级指标。个性指标下设产出、效益满意度3个一级指标，其中：产出下设产出数量、产出质量、产出时效、产出成本4个2级指标，效益下设项目效益1个二级指标，满意度下设项满意度1个二级指标。项目绩效评价体系详见附件1。
一级指标为：决策、过程、产出、效益。
二级指标为：项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益。
三级指标为：立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性、资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性，以及项目产出和效益等根据实验室建设及南疆工作站建设项目实际情况设置的个性指标。
实验室建设及南疆工作站建设项目综合评分表
一级指标 二级指标   三级指标               得分
决策（15分） 项目立项（5分）   立项依据充分性（3分）         3
立项程序（2分）         2
绩效目标（5分）   绩效目标合理性（3分）  3
绩效指标明确性（2分）  2
资金投入（5分）   预算编制（3分）  2
资金分配合理性（2分）         1
过程（20分） 资金管理（10分）  资金到位率（3分）  3
预算执行率（3分）  3
资金使用合规性（4分）  4
组织实施（10分）   管理制度健全性（5分） 5
制度执行（5分）  5
产出（45分） 产出数量（10分）   实际完成率（10分）  10
产出质量（10分）   质量达标率（10分）  10
产出时效（10分）   完成及时性（10分）  10
产出成本（15分）   成本节约率（15分）  12.33
效益（10分） 项目效益（10分）   实施效益（10分）  10
满意度（10分） 满意度（10分）    满意度（10分）  10
                权重分值：100分	   总得分    	                95.33 
3. 绩效评价方法
本次评价采用定量与定性评价相结合的比较法和公众评判法，总分由各项指标得分汇总形成。在完成此次绩效评价工作中，每项评价体系中二级指标的评价方法使用情况为：
（1）项目决策方面：
立项依据充分性：采用比较法、文献法，查找法律法规政策以及规划，对比实际执行内容和政策支持内容是否匹配。
立项程序规范性：采用比较法、文献法，查找相关项目设立的政策和文件要求，对比分析实际执行程序是否按照政策及文件要求执行，分析立项程序的规范性。
绩效目标合理性：采用比较法，对比分析年初编制项目支出绩效目标表与项目内容的相关性、资金的匹配性等。
绩效指标明确性：采用比较法，比较分析年初编制项目支出绩效目标表是否符合双七原则，是否可衡量。
预算编制科学性：采用成本效益分析法，分析在产出一定的情况下，成本取值是否有依据，是否经过询价，是否按照市场最低成本编制。
资金分配合理性：采用因素分析法，综合分析资金的分配依据是否充分，分配金额是否与项目实施单位需求金额一致。
（2）项目过程方面
资金到位率：采用比较法，资金到位率预期指标值应为100%，通过实际计算，分析实际完成值和预期指标值之间的差距和原因。
预算执行率：采用比较法，预算执行率预期指标值应为100%，通过实际计算，分析实际完成值和预期指标值之间的差距和原因。
资金使用合规性：采用文献法、实地勘察法，一是查找资金管理办法，包括专项资金管理办法和单位自有资金管理办法；二是通过查账了解具体开支情况，是否专款专用，是否按照标准支出。
管理制度健全性：采用文献法、比较法，查阅项目实施人员提供的财务和业务管理制度，将已建立的制度与现行的法律法规和政策要求进行对比，分析项目制度的合法性、合规性、完整性。
制度执行有效性：采用比较法，结合项目实际实施过程性文件，根据已建设的财务管理制度和项目管理制度综合分析制度执行的有效性。
（3）项目产出方面
采用比较法：将实际完成值与年初指标值相比，完成指标值该指标赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例计分。
（4）项目效益方面
采用公众评判法、实地勘察法，通过实地勘察、问卷及抽样调查等方式评价本项目实施后社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。
采用比较法：通过整理本项目相关资料和数据，评价数量指标的完成情况；通过分析项目的实施情况与绩效目标实现情况，评价项目实施的效果；通过分析项目资金使用情况及产生的效果，评价预算资金分配的合理性。
采用公众评判法：评价组采用实地访谈、远程访谈相结合方式，对本项目的实施情况进行充分调研，了解掌握资金分配、资金管理、资金使用、制度建设、制度执行情况。
4. 绩效评价标准
绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较、分析、评价。本次评价由于项目实际开展，主要采用了计划标准。
计划标准：指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

（三）绩效评价工作过程。

（三）绩效评价工作过程
第一阶段：前期准备。
我单位绩效评价人员根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件精神认真学习相关要求与规定，成立绩效评价工作组，作为绩效评价工作具体实施机构。正式开始前期准备工作，通过对实验室建设及南疆工作站建设项目前期调研，确定了评价的目的、方法以及评价的原则，根据项目的内容和特征制定了评价指标体系及评价标准。成员构成如下：
王光虎（中心党委副书记、主任）任评价组组长，绩效评价工作职责为负责全盘工作。
王莲英任评价组副组长，绩效评价工作职责为为对项目实施情况进行实地调查。
丁世武、李月佳任评价组成员，绩效评价工作职责为负责资料审核等工作。
第二阶段：组织实施。
经评价组通过实地调研、查阅资料等方式，采用综合分析法对项目的决策、管理、绩效进行的综合评价分析。在数据采集方面，评价小组整理单位前期提交的资料，与实验室建设及南疆工作站建设项目实施负责人沟通，了解资金的内容、操作流程、管理机制、资金使用方向等情况并采集信息，了解项目设置背景及资金使用等情况。
第三阶段：分析评价。
首先按照指标体系进行定量、定性分析。其次开展量化打分、综合评价工作，形成初步评价结论，归纳整体项目情况与存在问题，撰写部门绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况
通过实施实验室建设及南疆工作站建设项目产生提升单位设备安全运行效益。项目实施主要通过项目决策、项目过程、项目产出以及项目效益等方面进行评价，其中：
项目决策：该项目主要《关于下达2021年卫生健康领域第一批中央基建投资预算（拨款）的通知》喀地财建【2021】73号，《关于下达2021年第二批自治区预算内投资预算（前期费）的通知》喀地财建【2021】86号，《关于喀什地区疾病预防控制中心新址建设项目剩余资金的情况说明》喀财专报【2024】38号文件立项，项目实施符合政策要求，项目立项依据充分，立项程序规范。 共安排下达资金1338.25万元，为本级财力资金，最终确定项目资金总数为1338.25元。
截至2024年12月31日，实际支出1338.25元，预算执行率100%。我单位按照喀什地区疾病预防控制中心资金管理办法及资金支付审批流程依据项目计划和实施进度,提出支付申请并提供相关真实、合规的证明材料，制定资金使用计划，经审核后按照国库集中支付管理制度的规定和程序及时支付资金。从国库直接支付到项目承担的企业严格执行专款专用，杜绝挤占、挪用项目资金，严禁虚列支出、以拨代支虚增项目进度。对资金使用严格监管，防止资金使用不精准、虚报冒领。
项目产出：完成了2个实验室建设中央基建项目和南疆工作站建设自治区基建项目工程建设量，工程已建设完毕并已投入使用。
项目效益：通过实施此项目保障我单位2024年度147人的日常办公及喀什地区疾病预防等相关实验检测，加强疾病预防控制体系建设，提高疾病预防控制和突发公共卫生事件应急处置能力，保障人民身体健康和生命安全，促进社会稳定与经济发展，充分发挥疾病预防控制专业机构的技术和人才优势，提高卫生检验监测、疾病控制水平，更好地满足人民需求，推动社会发展。也有利于增强对重大疫情等突发公共卫生事件调查处理能力。南疆疾病预防控制中心发展愿景建立功能完善、反应迅速、运转协调的突发公共卫生事件应急机制:健全覆盖城乡、灵敏高效、快速畅通的疫情信息网络;改善疾病预防控制机构基础设施和实验室设备条件。
（二）综合评价结论
依据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）以及《关于进一步加强和规范喀什地区项目支出“全过程”预算绩效管理结果应用的通知》（喀地财绩〔2022〕2号）文件，绩效评价总分设置为100分，划分为四档：90（含）-100分为“优”、80（含）-90分为“良”、70（含）-80分为“中”、70分以下为“差”。经对实验室建设及南疆工作站建设项目进行客观评价，最终评分结果：评价总分95.33分，绩效等级为“优”，每项一级指标得分情况见下表：
实验室建设及南疆工作站建设项目绩效评价评分汇总表
一级指标 标准分值 得分 得分率
决策指标    15.00 13 86.67%
过程指标    20.00 20 100%
产出指标    45.00 42.33 94.06%
效益、满意度指标   20.00 20 100%
合计           100.00 95.33 95.33%

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

（一）项目决策情况
项目决策类指标包括项目立项、绩效目标和资金投入三方面的内容，由7个三级指标构成，权重分为15分，实际得分13分，得分率为86.67%。
（1）立项依据充分性：本项目《关于下达2021年卫生健康领域第一批中央基建投资预算（拨款）的通知》喀地财建【2021】73号，《关于下达2021年第二批自治区预算内投资预算（前期费）的通知》喀地财建【2021】86号，《关于喀什地区疾病预防控制中心新址建设项目剩余资金的情况说明》喀财专报【2024】38号文件立项，属于我单位履职所需；根据《财政资金直接支付申请书》，本项目资金性质为“公共财政预算”功能分类为“[2100401]疾病预防控制机构”经济分类为“[30901]房屋建筑物构建”属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；经检查我单位财政管理一体化信息系统，本项目不存在重复。结合疾控中心职责，并组织实施该项目。围绕2024年度工作重点和工作计划制定项目预算，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
（2）立项程序规范性：根据决策《喀什地区疾病预防控制中心实验室建设项目可行性研究报告》；《喀什地区公共卫生医师规范化实训和疾控骨干人才实训基地（南疆工作站）建设项目》；《实验室建设及南疆工作站建设项目实施方案》文件依据编制工作计划和项目预算，经过与分管领导进行沟通、筛选确定经费预算计划，上党委会研究确定最终预算方案，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。
（3）绩效目标合理性：
①该项目已设置年度绩效目标，喀什地区疾病预防与控制中心位于国家区域医疗中心片区，主体楼已完成竣工验收。项目工作稳步推进，该建设项目已于2023年11月竣工验收，已进入结算审计阶段，待审计结算后支付尾款，申请工程尾款成本1180.25万元，二类费用成本158万元；
②该项目实际工作内容为：一、喀什地区疾控中心实验室建设项目情况：项目总投资4200万元，新建实验室业务用房6400平方米及实验室设备配置购置320台。建设资金来源中央预算内投资，项目建设期限：2020年-2023年。中央预算内投资4200万元2021年8月10日到位，截止2022年12月31日资金结转1258.25万元。二、中国疾病预防控制中心南疆工作站建设项目：项目总建筑面积1129平方米，建设实验室及附属设施，总投资400万元，全额自治区预算内资金，建设年限2021-2021年([喀发改投资2021]229号)。初设批复南疆工作站与实训基地楼合并建设，南疆工作站在主体2层大部。自治区预算内投资400万元于2021年9月7日到位，截止2022年12月31日已累计支付320万元，资金结转80万元。2024年根据实际需求申请结余资金1338.25万元，实验室建设及南疆工作站建设的工程尾款支付及部分二类费用，绩效目标与实际工作内容一致，两者具有相关性。
③该项目按照绩效目标完成数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，工程建设量2个；工程量完成率100%；工程验收合格率100%，项目受益人数147人，完成了实验室建设及南疆工作站建设，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。
④该项目批复的预算金额为1338.25万元，《项目支出绩效目标表》中预算金额为1338.25万元，其中：实验室建设中央基建项目1258.25万元；南疆工作站建设自治区基建项目80万元。预算确定的项目资金与预算确定的项目投资额相匹配。
⑤本单位制定了实验室建设及南疆工作站建设项目实施方案，项目建设实验室业务用房6400平方米，中国疾病预防控制中心南疆工作站建设项目总建筑面积1129平方米，南疆工作站与实训基地楼合并建设，南疆工作站在主体2层大部，项目自2022年喀什建设，2024年5月完成竣工审计工作，支付尾款以及部分二类费用支付，项目工程现已正式投入使用，项目明确了总体思路及目标、并对任务进行了详细分解，对目标进行了细化，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
（4）绩效指标明确性：经检查我单位年初设置的《项目支出绩效目标表》，得出如下结论：本项目已将年度绩效目标进行细化为绩效指标体系，共设置一级指标4个，二级指标6个，三级指标8个，定量指标8个，指标量化率为100%，量化率达70%以上，将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标。
该《项目绩效目标申报表》中，数量指标值为工程建设量，三级指标的年度指标值与年度绩效目标中任务数一致，已设置时效指标“项目拨款及时率”。已设置的绩效目标具备明确性、可衡量性、可实现性、相关性、时限性。根据评分标准，该指标不扣分，得2分。
（5）预算编制科学性：本项目实验室建设及南疆工作站建设项目，即预算编制较科学且经过论证；预算申请内容为项目工程建设量2个，工程量完成率100%，工程验收合格率100%，预算申请与《实验室建设及南疆工作站建设项目实施方案》中涉及的项目内容匹配；
本项目预算申请资金1338.25万元，我单位在预算申请中严格按照项目实施内容及测算标准进行核算，其中：工程尾款成本1180.25万元；二类费用成本158万元，预算确定资金量与实际工作任务相匹配。本项目预算额度测算依据充分，严格按照标准编制，预算确定资金量与实际支付工程尾款成本1248.87万元；支付二类费用成本89.38万元的不相匹配；根据评分标准，该指标扣1分，得2分。
（6）资金分配合理性：本项目实际分配资金以《关于喀什地区疾病预防控制中心新址建设项目剩余资金的情况说明》（）喀财专报【2024】38号）和《实验室建设及南疆工作站建设项目实施方案》为依据进行资金分配，预算资金分配依据充分。本项目实际到位资金1338.25万元，资金分配额度合理，与我单位实际需求相适应。其中，工程尾款成本1248.87万元；支付二类费用成本89.38万元，资金分配与实际不相适应，根据评分标准，该指标扣1分，得1分。

（二）项目过程情况。

（二）项目过程情况
项目过程类指标包括资金管理和组织实施两方面的内容，由 5个三级指标构成，权重分为20分，实际得分20分，得分率为100%。
（1）资金到位率：本项目预算资金为1338.25万元，其中：财政安排资金1338.25万元，其他资金0万元，实际到位资金1338.25万元，资金到位率100%；通过分析可知，该项目财政资金足额拨付到位，能够及时足额支付给实施单位。根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
（2）预算执行率：本项目实际支出资金1338.25万元，预算执行率=100%；通过分析可知，该项目预算编制较为详细，项目资金支出总体能够按照预算执行，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
（3）资金使用合规性：通过检查项目资金申请文件、国库支付凭证等财务资料，得出本项目资金支出符合国家财经法规，资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金实际使用方向与预算批复用途一致，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。我单位制定了相关的制度和管理规定对经费使用进行规范管理，《喀什地区疾病预防控制中心资金收支核算内部控制管理》《喀什地区疾病预防控制中心财务审批制度》；《喀什地区疾病预防控制中心专项资金管理及使用办法》财务制度健全、执行严格，根据评分标准，该指标不扣分，得4分。
（4）管理制度健全性：我单位根据《喀什地区疾病预防控制中心专项资金管理及使用办法》，对财政专项资金进行严格管理，基本做到了专款专用，相关制度均符合行政事业单位内控管理要求，财务和业务管理制度合法、合规、完整，本项目执行符合上述制度规定。根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
（5）制度执行有效性：①该项目的实施符合喀什地区疾病预防控制中心财务制度及采购管理办法等管理规定，项目具备完整规范的立项程序；经查证项目实施过程资料，项目全过程均按照采购管理办法和合同管理办法等相关制度执行，基本完成既定目标；经查证党委会议纪要、项目资金支付审批表、记账凭证等资金拨付流程资料，项目资金拨付流程完整、手续齐全。综上分析，项目执行遵守相关法律法规和相关管理规定。
②经查证喀什地区公共卫生医师规范化实训和疾控骨干人才实训基地（南疆工作站）建设项目、喀什地区疾控中心实验室建设项目合同书、喀什地区公共卫生医师规范化实训和疾控骨干人才实训基地（南疆工作站）建设项目、喀什地区疾控中心实验室建设项目验收评审表、实验室建设及南疆工作站建设项目财务支付凭证等资料齐全并及时归档。
③该项目实施过程中不存在调整事项”。
④由本中心提出经费预算支出可行性方案，经过与分管领导沟通后，报党委会议研究执行，财务对资金的使用合法合规性进行监督，年底对资金使用效果进行自评，该项目实施所需要的项目人员和场地设备均已落实到位，具体涉及内容包括：项目资金支出严格按照自治区、地区以及本单位资金管理办法执行，项目启动实施后，为了加快本项目的实施，成立了基建项目工作领导小组，由王光虎任组长，负责项目的组织工作；徐飞任副组长，负责项目的实施工作；组员包括：丁世武，主要负责项目监督管理、验收以及资金核拨等工作。根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

（三）项目产出情况。

（三）项目产出情况
项目产出类指标包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四方面的内容，由6个三级指标构成，权重分为45分，实际得分42.33分，得分率为94.06%。
（1）对于“产出数量”
工程建设量，预期指标值为大于等于2个，实际完成值为2个，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。
合计得10分。
（2）对于“产出质量”：
工程量完成率指标，预期指标值为等于100%，实际完成值为100%，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
工程验收合格率指标，预期指标值为等于100%，实际完成值为100%，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
合计得10分
（3）对于“产出时效”：
项目拨款及时率指标，预期指标值为等于100%，实际完成值为100%，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。
合计得10分。
（4）对于“产出成本”：
工程尾款成本指标，预期指标值为小于等于1180.25万元，实际完成值为1248.87万元，指标完成率为105.81%，偏差原因：业务科室根据项目预算计划资金为1180.25万元，项目工程竣工结算执行实际为1248.87万元，导致项目出现偏差，改进措施：以后根据项目精确编制预算，减少偏差的出现，根据评分标准，该指标扣0.5分，得9.5分。
二类费用成本指标，预期指标值为小于等于158万元，实际完成值为89.38万元，指标完成率为56.57%，偏差原因：业务科室根据项目预算计划资金为158万元，项目建设所需二类费用执行实际为89.38万元，导致项目出现偏差，改进措施；以后根据项目精确编制预算，减少偏差的出现，根据评分标准，该指标扣2.17分，得2.83分。
合计得12.33分

（四）项目效益情况。

（四）项目效益情况
项目效益类指标包括项目效益1个方面的内容，由1个三级指标构成，权重分为10分，实际得分10分，得分率为100%。
对于“社会效益指标”：
项目受益人数指标，该指标预期指标值为大于等于147人，实际完成值为147人，指标完成率为100%，与预期指标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。

（五）满意度指标完成情况分析。

（五）满意度指标分析
项目满意度指标包括项目满意度1个方面的内容，由1个三级指标构成，权重分为10分，实际得分10分，得分率为100%。
满意度指标分析
对于“满意度指标：受益群体满意度100%，该指标预期指标值为100%，实际完成值为100%，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分,得10分。

五、预算执行进度与绩效指标偏差

实验室建设及南疆工作站建设项目预算1338.25万元，到位1338.25万元，实际支出1338.25万元，预算执行率为100%，项目绩效指标总体完成率为94.9%，偏差率为5.1%。偏差原因：该项目为工程类项目，实际支出按照项目产生资金进行支付，与其设置的年初绩效指标一致，导致出现偏差；改进措施：加强预算编制设置精准度。

六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析、下一步改进措施

（一）主要经验及做法
我中心切实加强以下几方面的工作：一是开拓思路，狠抓预算执行。为保证预算资金使用效益，对所有项目资金实行从申报到执行结束的全过程管理。二是不定期召开预算执行进度通报会，分析预算执行中存在的问题，对项目资金结余原因进行逐项分析，加快项目预算执行。三是齐抓共管，提高执行质量。采取多种切实有效的方法提高预算执行进度和项目管理水平，各业务科室从业务管理的角度，采取各种措施推进预算执行。四是建立机制，落实资金监管。严格落实规范财务运行机制、健全内部控制机制、强化监督检查机制、落实责任追究机制、建立学习培训机制和上报备案机制。确保项目按期完成项目。
（二）存在问题及原因分析
一是思想认识待提高。当前业务科室对绩效评价工作的重视程度还不够，平时不注重收集资料建立工作台账，业财融合不强。
二是绩效评价在目标设定上偏低、存在偏离，绩效评价方法存在误区、人为主观因素依然很大，绩效评价的内容有待进一步完善等。
三是预算编制不准确，绩效产出指标实际执行与年初制定资金有偏差。
（三）下一步措施
一提高是思想认识。培训业务科室对绩效评价工作的重视程度，整改收集资料建立工作台账工作，业务科室和财务室加强配合。
二提高业务能力。合理设置绩效评价目标值，完善绩效评价的内容。
三是合理设置预算编制资金。

七、有关建议

一是加强财政支出绩效评价结果的应用，通过运用财政支出绩效评价结果，发现绩效评价对象在财政资金管理和使用过程中存在的不足，制定解决措施和方案，提高部门理财水平。
二是财政部门及地区卫健委进一步加强业务培训，组织相关人员学习交流，拓展工作思路，提升业务水平。
三是根据项目合同与业务科室配合合理设置预算编制。

八、其他需要说明的问题

我单位对上述项目支出绩效评价报告内反映内容的真实性、完整性负责，接受上级部门及社会公众监督。