部门单位项目支出绩效评价报告

（  2024  年度）

项目名称：2024年度喀什地区吐曼河等6条中小河流洪水影响区洪水风险图编制项目

实施单位（公章）：新疆维吾尔自治区喀什地区水利局

主管部门（公章）：新疆维吾尔自治区喀什地区水利局

项目负责人（签章）：刘成红

填报时间：2025年02月28日

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

本项目遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，为深入贯彻“两个坚持、三个转变”防灾减灾救灾理念，落实水利部关于完善流域防洪工程体系、加强洪水风险管理的部署要 求， 坚持需求牵引、 应用至上、数字赋能、提升能力，充分利用洪水风险图编制技术新理念、新技术和数字李生水利建设成果，按照分门别类、科学合理动(态)静(态)结合原则，持续开展洪水风险图编制和洪水风险评估区划，逐步实现洪水风险图覆盖范围更广、洪水风险分析能力更快捷、成果应用更广泛目标，进一步夯实洪水风险管理基础，完善自治区水旱灾害防御工作体系推动水利高质量发展。2024年度喀什地区吐曼河等6条中小河流洪水影响区洪水风险图编制项目是2024年新增项目，由自治区财政厅《关于下达2024年中央水利发展资金预算的通知》（新财农〔2024〕24号）、自治区水利厅《关于开展2024年度自治区重点地区洪水风险图编制工作的通知》等文件为依据。
2. 主要内容及实施情况
依据《洪水风险图编制技术要求》等相关技术文件，在现状基础资料收集整理和评估基础上，构建洪水风险分析模型(当洪水影响区内分布有人口较为密集的城区或城镇群时，模型应满足实时演进分析要求)，根据洪水来源及组合、洪水量级、溃口等情况设定计算方案，开展有堤段堤防溃决、漫溢及无堤段河道典型重现期的洪水分析、洪水影响分析与损失评估、避洪转移分析和结果合理性分析，提取洪水风险要素、避洪转移信息以及其他相关制图要素，绘制洪水淹没范围、淹没水深、淹没历时、洪水前锋到达时间等基本洪水风险图和避洪转移图等专题洪水风险图。
3.项目实施主体
地喀什地区水利局编制人数74个，其中：行政编制15个、参公编制26个、事业编制33个。实有在职人数55人，其中：行政编制14个、参公编制20个、事业编制21个。
4. 资金投入和使用情况
喀地财农[2024] 3号共安排下达资金180万元，为财政资金，最终确定项目资金总数为180万元。
截至2024年12月31日，实际支出179万元，预算执行率99.4%。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

项目绩效目标包括项目绩效总目标和阶段性目标。
1.项目绩效总目标
为深入贯彻“两个坚持、三个转变”防灾减灾救灾理念，落实水利部关于完善流域防洪工程体系、加强洪水风险管理的部署要求， 坚持需求牵引、 应用至上、数字赋能、提升能力，充分利用洪水风险图编制技术新理念、新技术和数字李生水利建设成果，按照分门别类、科学合理动(态)静(态)结合原则，本年完成洪水风险图编制河流数量6个，规划编制平均成本30万元/个。持续开展洪水风险图编制和洪水风险评估区划，逐步实现洪水风险图覆盖范围更广、洪水风险分析能力更快捷、成果应用更广泛目标，规划编制达标率达到100%，进一步夯实洪水风险管理基础，完善自治区水旱灾害防御工作体系推动水利高质量发展。
2.阶段性目标
实施的前期准备工作：
（一）主要江河防洪保护区（逐个保护区撰写）
1.编制区域自然与历史洪水概况。包括：自然地理概况，地理坐标范围，所属行政区域（到县级），社会经济概况，洪水灾害特征及历史洪灾等（1000字以内）
2.基础资料情况。已有基础底图（1:10000）的数量、时效性、比例尺、投影与坐标系、高程基准等（如有缺失，需提出补充或补测图件的范围、方式）。现有编制单元涉及洪水过程、历史洪水情况的有关工程设计或技术咨询报告等。并提出基础底图及相关报告资料检查评估的内容、要求及整编处理方法。
3.拟采取的洪水分析方法。依据《洪水风险图编制技术要求》等技术文件，针对河道洪水，设定每一处防洪保护区的洪水分析方案（模拟方案），说明洪水来源、计算分区、河道洪水(暴雨)量级、洪水组合方式、溃口(漫溢)设置等主要内容等。
4.设计洪水分析方案。根据编制单元的特点，结合专家经验综合确定防洪保护区洪水风险图编制的洪水量级。选取原则如下：宜选取防洪保护区现状、规划防洪标准和超规划防洪标准所对应的洪水量级，若超规划防洪标准所对应的洪水量级小于100年一遇，应逐次选取更高量级的洪水直至100年一遇洪水。除上述规定的洪水量级外，还宜选取超现状河道堤顶高程（或海堤顶高程）的洪水量级开展堤防漫溢洪水方案计算，堤顶高程分别按现状堤顶高程和不计堤防超高两种情况考虑；必要时，可选取历史典型洪水作为洪水量级之一。
具体实施工作：2024年度喀什地区吐曼河等6条中小河流洪水影响区洪水风险图编制项目实施符合习近平总书记关于防汛抢险救灾工作重要指示批示精神，落实“两个坚持、三个转变”防灾减灾救灾理念，严格落实“四预”措施，加强“四情”管控是防灾减灾救灾工作重要举措，实施本项目效益明显，切实可行。
验收阶段的具体工作：2024年度喀什地区吐曼河等6条中小河流洪水影响区洪水风险图编制项目成果报自治区通过审核汇总。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象、时间和范围。

（一）绩效评价目的、对象和范围
1. 绩效评价目的
本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《关于印发〈中央部门项目支出核心绩效目标和指标设置及取值指引（试行）〉的通知》（财预〔2021〕101号）以及自治区财政厅《关于印发〈自治区项目支出绩效目标设置指引〉的通知》（新财预〔2022〕42号）、《喀什地区财政支出绩效评价管理暂行办法》（喀地财预〔2019〕18号〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，旨在评价财政项目实施前期、过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益。
2. 绩效评价对象
本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等政策文件规定，以2024年度喀什地区吐曼河等6条中小河流洪水影响区洪水风险图编制项目项目为评价对象，对该项目资金决策、项目实施过程，以及项目实施所带来的产出和效果为主要内容，促进预算单位完成特定工作任务目标而组织开展。
3. 绩效评价范围
本次评价范围涵盖项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。覆盖项目预算资金支出的所有内容进行评价。包括项目决策、项目实施和项目成果验收流程等。本次绩效评价对项目进行现场调研，评价小组对项目资金的到位、使用、绩效管理和项目管理等情况进行检查。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法评价标准
1. 绩效评价原则
依据《中华人民共和国预算法》《中共 中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）、《关于印发<自治区项目支出绩效目标设置指引>的通知》（新财预〔2022〕42号）等要求，绩效评价应遵循如下原则：
（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。
（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。
（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。
（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。
2. 绩效评价指标体系
本项目绩效评价体系根据《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预﹝2020﹞10号）文件中共性指标及个性化指标设置，主要分为共性指标和个性指标两大类。共性指标下设决策与过程2个一级指标，其中：项目决策下设项目立项、绩效目标、资金投入3个二级指标；过程下设资金管理和组织实施2个二级指标。个性指标下设产出和效益2个一级指标，其中：产出下设产出数量、产出质量、产出时效、产出成本4个2级指标，效益下设项目效益及满意度1个二级指标。项目绩效评价体系详见附件1。
2024年度喀什地区吐曼河等6条中小河流洪水影响区洪水风险图编制项目综合评分表
一级指标 二级指标   三级指标               得分
决策（15分） 项目立项（5分）   立项依据充分性（3分）         3
立项程序（2分）         2
绩效目标（5分）   绩效目标合理性（3分）  3
绩效指标明确性（2分）  2
资金投入（5分）   预算编制（3分）  3
资金分配合理性（2分）         2
过程（20分） 资金管理（10分）  资金到位率（3分）  3
预算执行率（3分）  3
资金使用合规性（4分）  4
组织实施（10分）   管理制度健全性（5分） 5
制度执行（5分）  5
产出（45分） 产出数量（10分）   实际完成率（10分）  10
产出质量（10分）   质量达标率（10分）  10
产出时效（10分）   完成及时性（10分）  9.9
产出成本（15分）   成本节约率（15分）  14.7
效益（10分） 项目效益（10分）   实施效益（10分）  10
满意度（10分） 满意度（10分）    满意度（10分）  10
                权重分值：100分	   总得分    	               99.6 
3. 绩效评价方法
本次评价采用定量与定性评价相结合的比较法和公众评判法，总分由各项指标得分汇总形成。
比较法：是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。
公众评判法：是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。
4. 绩效评价标准
绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较、分析、评价。本次评价主要采用了计划标准。
计划标准：指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

（三）绩效评价工作过程。

第一阶段：前期准备。
我单位绩效评价人员根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件精神认真学习相关要求与规定，成立绩效评价工作组，作为绩效评价工作具体实施机构。成员构成如下：
王意军任评价组组长，绩效评价工作职责为负责全盘工作，，确保项目顺利组织实施。
刘成红任评价组副组长，绩效评价工作职责为为对项目实施情况进行实地调查。
吾提库尔任评价组成员，绩效评价工作职责为负责资料审核等工作。
第二阶段：组织实施。
经评价组通过实地调研、查阅资料等方式，采用综合分析法对项目的决策、管理、绩效进行的综合评价分析。
第三阶段：分析评价。
首先按照指标体系进行定量、定性分析。其次开展量化打分、综合评价工作，形成初步评价结论。最后归纳整体项目情况与存在问题，撰写部门绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况
通过实施2024年度喀什地区吐曼河等6条中小河流洪水影响区洪水风险图编制项目项目产生为深入贯彻“两个坚持、三个转变”防灾减灾救灾理念，落实水利部关于完善流域防洪工程体系、加强洪水风险管理的部署要求， 坚持需求牵引、 应用至上、数字赋能、提升能力，充分利用洪水风险图编制技术新理念、新技术和数字李生水利建设成果，按照分门别类、科学合理动(态)静(态)结合原则，本年完成洪水风险图编制河流数量6个，规划编制平均成本30万元/个。持续开展洪水风险图编制和洪水风险评估区划，逐步实现洪水风险图覆盖范围更广、洪水风险分析能力更快捷、成果应用更广泛目标，规划编制达标率达到100%，进一步夯实洪水风险管理基础，完善自治区水旱灾害防御工作体系推动水利高质量发展。。项目实施主要通过项目决策、项目过程、项目产出以及项目效益等方面进行评价，其中：
项目决策：该项目主要通过依据《中华人民共和国预算法》《中共 中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）、《关于印发<自治区项目支出绩效目标设置指引>的通知》（新财预〔2022〕42号）等文件立项，项目实施符合上级要求，项目立项依据充分，立项程序规范。
项目过程：2024年度喀什地区吐曼河等6条中小河流洪水影响区洪水风险图编制项目项目预算安排 180万元，实际支出179万元，预算执行率99.4%。项目资金使用合规，项目财务管理制度健全，财务监控到位，所有资金支付均按照国库集中支付制度严格执行，现有项目管理制度执行情况良好。
项目产出：项目实施此喀什地区开展叶城县柯克亚河、阿克其河、英吉沙县依格孜亚河、喀什市吐曼河、疏附县且木干河、塔什库尔干县辛滚沟等5县市6条中小河流的洪水风险图编制任务，国家补助资金180万元。2024年7月底前，完成中小河流洪水风险图编制任务。
项目效益：通过实施此项目开展有堤段堤防溃决、漫溢及无堤段河道典型重现期的洪水分析、洪水影响分析与损失评估、避洪转移分析和结果合理性分析，提取洪水风险要素、避洪转移信息以及其他相关制图要素，绘制洪水淹没范围、淹没水深、淹没历时、洪水前锋到达时间等基本洪水风险图和避洪转移图等专题洪水风险图，完善自治区水旱灾害防御工作体系推动水利高质量发展。（二）综合评价结论
依据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）以及《关于进一步加强和规范喀什地区项目支出“全过程”预算绩效管理结果应用的通知》（喀地财绩〔2022〕2号）文件，绩效评价总分设置为100分，划分为四档：90（含）-100分为“优”、80（含）-90分为“良”、70（含）-80分为“中”、70分以下为“差”。经对2024年度喀什地区吐曼河等6条中小河流洪水影响区洪水风险图编制项目项目进行客观评价，最终评分结果：评价总分99.6分，绩效等级为“优”，每项一级指标得分情况见下表：
2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补项目绩效评价评分汇总表
一级指标 标准分值 得分 得分率
决策指标 15.00 15.00 100%
过程指标 20.00 20.00 100%
产出指标 45.00 44.6 99.11%
效益指标 20.00 20.00 100%
合计 100.00 99.6 99.6%

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

（一）项目决策情况
项目决策类指标包括项目立项、绩效目标和资金投入三方面的内容，由6个三级指标构成，权重分为15分，实际得分15分，得分率为100%。
（1）立项依据充分性：本项目立项符合《喀什单位配置内设机构和人员编制规定》中职责范围中的“负责落实综合防灾减灾规划相关要求，属于我单位履职所需；根据《财政资金直接支付申请书》，本项目资金性质为“公共财政预算”功能分类为“[2130314]防汛”经济分类为“委托业务费”属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；经检查我单位财政管理一体化信息系统，本项目不存在重复结合负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施职责，并组织实施该项目。围绕2024年度工作重点和工作计划制定项目预算，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
（2）立项程序规范性：根据决策依据编制工作计划和项目预算，经过与局分管领导进行沟通、筛选确定经费预算计划，上党委会研究确定最终预算方案，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。
（3）绩效目标合理性：
①该项目已设置年度绩效目标，具体内容为“深入贯彻“两个坚持、三个转变”防灾减灾救灾理念，落实水利部关于完善流域防洪工程体系、加强洪水风险管理的部署要求， 坚持需求牵引、 应用至上、数字赋能、提升能力，充分利用洪水风险图编制技术新理念、新技术和数字李生水利建设成果，按照分门别类、科学合理动(态)静(态)结合原则，本年完成洪水风险图编制河流数量6个，规划编制平均成本30万元/个。持续开展洪水风险图编制和洪水风险评估区划，逐步实现洪水风险图覆盖范围更广、洪水风险分析能力更快捷、成果应用更广泛目标，规划编制达标率达到100%，进一步夯实洪水风险管理基础，完善自治区水旱灾害防御工作体系推动水利高质量发展。”。
②该项目实际工作内容为：该项目确定新疆疆南水利勘测设计研究院有限责任公司为成交单位，成交价179万元，截至2024年12月25日前，项目已完成。设计单位已完成基础资料收集整理及技术大纲编制审查工作，开展完6条河流洪水风险图绘制和成果报告编制工作，有效完善自治区水旱灾害防御工作体系，持续推动水利高质量发展。绩效目标与实际工作内容一致，两者具有相关性。
③该项目按照绩效目标完成数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，完成了基础资料收集整理及技术大纲编制审查工作，开展完6条河流洪水风险图绘制和成果报告编制工作，有效完善自治区水旱灾害防御工作体系，持续推动水利高质量发展。预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。
④该项目批复的预算金额为180万元，《项目支出绩效目标表》中预算金额为180万元，预算确定的项目资金与预算确定的项目投资额相匹配。
⑤本单位制定了实施方案，明确了总体思路及目标、并对任务进行了详细分解，对目标进行了细化，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
（4）绩效指标明确性：经检查我单位年初设置的《项目支出绩效目标表》，得出如下结论：本项目已将年度绩效目标进行细化为绩效指标体系，共设置一级指标4个，二级指标6个，三级指标7个，定量指标5个，定性指标2个，指标量化率为90%，量化率达70.0%以上，将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标。
该《项目绩效目标申报表》中，数量指标指标值为洪水风险图编制河流数量（个），三级指标的年度指标值与年度绩效目标中任务数一致，已设置时效指标“项目完成时间”、资金支付及时率。已设置的绩效目标具备明确性、可衡量性、可实现性、相关性、时限性。根据评分标准，该指标不扣分，得2分。
（5）预算编制科学性：本项目实施方案，即预算编制较科学且经过论证；
预算申请内容为深入贯彻“两个坚持、三个转变”防灾减灾救灾理念，落实水利部关于完善流域防洪工程体系、加强洪水风险管理的部署要求， 坚持需求牵引、 应用至上、数字赋能、提升能力，充分利用洪水风险图编制技术新理念、新技术和数字李生水利建设成果，按照分门别类、科学合理动(态)静(态)结合原则，本年完成洪水风险图编制河流数量6个，规划编制平均成本30万元/个。持续开展洪水风险图编制和洪水风险评估区划，逐步实现洪水风险图覆盖范围更广、洪水风险分析能力更快捷、成果应用更广泛目标，规划编制达标率达到100%，进一步夯实洪水风险管理基础，完善自治区水旱灾害防御工作体系推动水利高质量发展。
项目实际内容为该项目确定新疆疆南水利勘测设计研究院有限责任公司为成交单位，成交价179万元，截至2024年12月25日前，项目已完成。设计单位已完成基础资料收集整理及技术大纲编制审查工作，开展完6条河流洪水风险图绘制和成果报告编制工作，有效完善自治区水旱灾害防御工作体系，持续推动水利高质量发展。，预算申请与《2024年度喀什地区吐曼河等6条中小河流洪水影响区洪水风险图编制项目项目实施方案》中涉及的项目内容匹配；
本项目预算申请资金180万元，我单位在预算申请中严格按照项目实施内容及测算标准进行核算，其中：委托业务费180万元。预算确定资金量与实际工作任务相匹配。本项目预算额度测算依据充分，严格按照标准编制，预算确定资金量与实际工作任务相匹配；根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
（6）资金分配合理性：本项目实际分配资金以《关于申请2024年度喀什地区吐曼河等6条中小河流洪水影响区洪水风险图编制项目资金的请示》和《2024年度喀什地区吐曼河等6条中小河流洪水影响区洪水风险图编制项目实施方案》为依据进行资金分配，预算资金分配依据充分。根据喀地财农[2024]3号，本项目实际到位资金180万元，资金分配额度合理，与我单位实际需求相适应。资金分配与实际相适应，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。

（二）项目过程情况。

项目过程类指标包括资金管理和组织实施两方面的内容，由 7个三级指标构成，权重分为20分，实际得分20分，得分率为100%。
（1）资金到位率：本项目预算资金为180万元，其中：财政安排资金180万元，其他资0万元，实际到位资金180万元，资金到位率=100%；通过分析可知，该项目财政资金足额拨付到位，能够及时足额支付给实施单位。根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
（2）预算执行率：本项目实际支出资金180万元，预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100.0%=99.4%；    通过分析可知，该项目预算编制较为详细，项目资金支出总体能够按照预算执行，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
（3）资金使用合规性：通过检查项目资金申请文件、国库支付凭证等财务资料，得出本项目资金支出符合国家财经法规、《政府会计制度》《地区水利局单位资金管理办法》《地区水利局专项资金管理办法》，资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金实际使用方向与预算批复用途一致，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。我单位制定了相关的制度和管理规定对经费使用进行规范管理，财务制度健全、执行严格，根据评分标准，该指标不扣分，得4分。
（4）管理制度健全性：我单位已制定《地区水利局资金管理办法》《地区水利局收支业务管理制度》《地区水利局政府采购业务管理制度》《地区水利局合同管理制度》，相关制度均符合行政事业单位内控管理要求，财务和业务管理制度合法、合规、完整，本项目执行符合上述制度规定。根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
（5）制度执行有效性：①该项目的实施符合《地区水利局财务管理办法》《地区水利局管理制度》《地区水利局采购业务管理制度》《地区水利局合同管理制度》等相关法律法规及管理规定，项目具备完整规范的立项程序；经查证项目实施过程资料，项目采购、实施、验收等过程均按照采购管理办法和合同管理办法等相关制度执行，基本完成既定目标；经查证党委会议纪要、项目资金支付审批表、记账凭证等资金拨付流程资料，项目资金拨付流程完整、手续齐全。综上分析，项目执行遵守相关法律法规和相关管理规定。
②经现场查证项目合同书、验收评审表、财务支付凭证等资料齐全并及时归档。
③“该项目实施过程中不存在调整事项”。
④该项目实施所需要的项目人员和场地设备均已落实到位，具体涉及内容包括：项目资金支出严格按照自治区、地区以及本单位资金管理办法执行，项目启动实施后，为了加快本项目的实施，成立了喀什一市两县克孜河生态廊道综合治理项目建议书编制项目由王意军作为项目负责人，负责项目的实施工作；组员包括：刘成红和关明，主要负责项目监督管理、验收以及资金核拨等工作。过业务与财务工作共同配合衔接，形成了明确责任分工的项目管理制度，并按照项目管理规定、监督检查制度、预算绩效管理办法等相关制度办法严格落实各环节工作。根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

（三）项目产出情况。

（三）项目产出情况
项目产出类指标包括产出数量、产出质量、产出时效、产工作领导小组，由王意军任组长，负责项目的组织工作；刘成红任副组长出成本四方面的内容，由4个三级指标构成，权重分为45分，实际得分44.6分，得分率为99.11%。
（1） 对于“产出数量”
洪水风险图编制河流数量（个）指标，预期指标值为6个，实际完成值为6个，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。
合计得10分。
（2）对于“产出质量”：
规划编制达标率（%）指标，预期指标值为100%，实际完成值为100%，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。
合计得10分。
（3）对于“产出时效”：
项目完成时间指标，预期指标值为2024年12月25日前，实际完成值为2024年12月17日，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
资金支付及时率指标，预期指标值为100%，实际完成值为99.4%，指标完成率为99.4%，与预期目标不一致，偏差原因：在资金分配支付方面不均衡，影响支付进度，并存在结余。改进措施：合理安排资金支出，尽可能保持支出进度，以便顺利实施项目资金支付及时率；根据评分标准，该指标扣0.1分，得9.9分。
合计得10分。
（4）对于“产出成本”：
规划编制平均成本指标，预期指标值为<=30万元/个，实际完成值为29.8万元，指标完成率为99.4%， 偏差原因：节约成本，合同的签订是按照全年计划一次性签订，改进措施：精准编制指标，严格按照预算编制执行。本年支付吐曼河等6条中小河流洪水影响区洪水风险图编制款金额179万元，项目经费都能控制绩效目标范围内，根据评分标准，该指标扣0.3分，得14.7分。

（四）项目效益情况。

项目指标包括项目效益1个方面的内容，由1个三级指标构成，权重分为20分，实际得分20分，得分率为100%。
（1）对于“社会效益指标”：
效益类完善自治区水旱灾害防御工作体系推动水利高质量发展指标，该指标预期指标值为完善，实际完成值为完善，指标完成率为100%，与预期指标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。
实施效益指标合计得10分。

（五）满意度指标完成情况分析。

满意度指标分析
对于“满意度指标：规划使用人员满意度100%，该指标预期指标值为95%，实际完成值为100%，指标完成率为105%，与预期目标不一致，偏差原因：节约成本，合同的签订是按照全年计划一次性签订，改进措施：精准编制指标，严格按照预算编制执行。根据评分标准，该指标不扣分,得10分。

五、预算执行进度与绩效指标偏差

喀什地区吐曼河等6条中小河流洪水影响区洪水风险图编制项目项目预算180万元，到位180万元，实际支出179万元，预算执行率为99.4%，项目绩效指标总体完成率为100.5%，偏差率为10%,偏出去原因偏差原因：指标设置不精准，采取的措施：提高指标值设置水平，合理地、精准地、科学地设置目标。

六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析、下一步改进措施

（一）主要经验及做法
一是本项目能够严格按照《项目实施方案》执行，项目执行情况较好。二是加强组织领导，本项目绩效评价工作，有主要领导亲自挂帅，分管领导具体负责，从项目到资金，均能够很好的执行。三是加强沟通协调，我单位及时向领导汇报项目建设进度，加强与施工单位的沟通，确保项目按期完工。
（二）存在问题及原因分析
一是对各项指标和指标值要进一步优化、完善，主要在细化、量化上改进，二是自评价工作还存在自我审定的局限性，会影响评价质量，容易造成问题的疏漏，在客观性和公正性上说服力不强，三是缺少带着问题去评价的意识，四是现场评价的工作量少，后续效益评价具体措施和方法较少。

七、有关建议

1.项目建设的程序进一步规范。加强项目前期做好可行性研究报告，更加细化实施方案，严格执行资金管理办法和财政资金管理制度，严格按照项目实施方案、招投标管理办法等稳步推进工作，各部门单位根据自己项目的特点进行总结。
2..通过绩效管理，发现实施中存在漏洞，以后加强管理，及时掌握与之相关的各类信息，减少成本，使资金效益最大化。
3.严格项目资金支出。严格按照单位财务资金收支管理办法执行项目支出，按照项目实施进度及合同约定及时拨付资金，充分发挥项目效益。
   4.在项目管理中合理安排人力物力资源，利用好水利局现有资源以及现有干部职工，充分发挥单位职能及作用。 
5.指标值设置水平，合理地、精准地、科学地设置目标；
  6.加强预算执行管理和绩效理念，提高预算编制水平；

八、其他需要说明的问题

无