部门单位项目支出绩效评价报告

（  2024  年度）

项目名称：喀什一市两县克孜河生态廊道综合治理项目建议书编制项目

实施单位（公章）：新疆维吾尔自治区喀什地区水利局

主管部门（公章）： 新疆维吾尔自治区喀什地区水利局

项目负责人（签章）：刘成红

填报时间：2025年02月28日

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

（一）项目概况
1. 项目背景
本项目遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，2018年，地区发改委牵头委托黄河勘测规划设计有限公司编制完成了《喀什地区克孜河“一市两县”城市段综合治理项目总体规划方案》，经行署《关于同意〈喀什地区克孜河“一市两县”城市段综合治理项目总体规划方案〉的批复》（喀署复〔2019〕65号）进行了批复。
规划克孜河整治范围为新五里桥-疏勒县洋大曼桥下游，河道总长30.06km；规划河道整治宽度为新五里桥-帕哈太克里桥段380m；帕哈太克里桥-央布拉克大桥原河道保持现状，新开挖人工河260m满足行洪；央布拉克大桥-羊大曼桥300-400m；
规划天南维其克河规划范围为疏附县新八里桥上游电站尾水出口-天南维其克大桥下游1km处，河道治理长度5.7km，规划河道整治宽度维持现状岸线。
2. 主要内容及实施情况
（1）项目主要内容
喀什一市两县克孜河生态廊道综合治理项目建议书编制项目，《克孜河“一市两县”城市段综合治理项目总体规划方案》2018年3月报批，喀署复【2019】65号2019年5月7 日进行了批复。
（2）项目实施情况
根据地委委员会安排布置对“克孜河一市两县城市段综合治理工程”进行统一规划；组织各单位对克孜河城市段进行现场踏勘并确定治理河段范围（克孜河七里桥～拟建四环路大桥段、天南维其克河八里桥～ 天南维其克大桥）。
3.项目实施主体
喀什地区水利局为行政单位，纳入部门决算编制范围的有14个办公室：（内设科室有）局办公室、规划计划财务科、政策法规和水资源科、水利建设与水土保持科等5个科室，参公及事业单位有：水利水电工程质量监督站，流域规划设计管理中心、防汛抗旱办公室、防病改水办公室、高效节水工作站、移民管理服务中心、河湖中心、机关服务中心、水资源管理中心
本单位主要职能为：
（一）负责保障水资源的合理开发利用。拟订水利战略规划和政策，起草有关法律法规草案，制定部门规章，组织编制全国水资源战略规划、国家确定的重要江河湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。
　　（二）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全国和跨区域水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。
　　（三）按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出中央水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，
按国务院规定权限审批、核准国家规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出中央水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。
　　（四）指导水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。
　　（五）负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。
　　（六）指导水文工作。负责水文水资源监测、国家水文站网建设和管理。对江河湖库和地下水实施监测，发布水文水资源信息、情报预报和国家水资源公报。按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。
　　（七）指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导重要江河湖泊及河口的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。
　　（八）指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性的和跨区域跨流域的重要水利工程建设与运行管理。组织提出并协调落实三峡工程运行、南水北调工程运行和后续工程建设的有关政策措施，指导监督工程安全运行，组织工程验收有关工作，督促指导地方配套工程建设。
　　（九）负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导国家重点水土保持建设项目的实施。
　　（十）指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。协调牧区水利工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。
　　（十一）指导水利工程移民管理工作。拟订水利工程移民有关政策并监督实施，组织实施水利工程移民安置验收、监督评估等制度。指导监督水库移民后期扶持政策的实施，协调监督三峡工程、南水北调工程移民后期扶持工作，协调推动对口支援等工作。
　　（十二）负责重大涉水违法事件的查处，协调和仲裁跨省、自治区、直辖市水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝、农村水电站的安全监管。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。
　　（十三）开展水利科技和外事工作。组织开展水利行业质量监督工作，拟订水利行业的技术标准、规程规范并监督实施。办理国际河流有关涉外事务。
　　（十四）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御期间重要水工程调度工作。
　　（十五）完成党中央、国务院交办的其他任务。
　　（十六）职能转变。水利部应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。
喀什地区水利局编制人数74个，其中：行政编制15个、参公编制26个、事业编制33个。实有在职人数55人，其中：行政编制14个、参公编制20个、事业编制21个。离退休人员55人，其中：行政退休人员49人、事业退休6人。
4. 资金投入和使用情况
（1）资金投入情况
喀地财发〔2024〕1号安排下达资金238万元，为本级财力资金，最终确定项目资金总数为238万元，其中：其中：财政资金238万元，其他资金0万元。
（2）资金使用情况
截至2024年12月31日，该项目实际支出金额为237.19万元，预算执行率99.7%，资金主要用于：喀什一市两县克孜河生态廊道综合治理项目建议书编制项目，《克孜河“一市两县”城市段综合治理项目总体规划方案》2018年3月报批，喀署复【2019】65号2019年5月7 日进行了批复。
根据地委委员会安排布置对“克孜河一市两县城市段综合治理工程”进行统一规划；组织各单位对克孜河城市段进行现场踏勘并确定治理河段范围（克孜河七里桥～拟建四环路大桥段、天南维其克河八里桥～ 天南维其克大桥）。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

1.项目绩效总目标
通过河道综合整治、防洪治理、生态修复、景观重塑、功能提升、产业策划等策略把克孜河南 关桥至喀什大学段河景区建成一个规划合理、设施完善、景观优美、具有时代特征的精品工程，既能具备河道防洪及城市绿化休闲，又能满足城市居民和外地游客观赏需求。通过开展古城观光旅游、文博展馆参观、夜间旅游休闲体验、特色餐饮品味等活动，打造一处集河道防洪、生态旅游、文化展示、休闲娱乐为一体的综合性城南生态旅游区及休闲度假区。推动喀什地区“水”“文”“旅” 融合发展。
2.阶段性目标
实施的前期准备工作：
2016年喀什市委托深圳市水务规划设计院有限公司与新疆建筑设计院联合体完成了《喀什市克孜河综合治理工程可行性研究报告》，规划设计范围为新五里桥-南关桥。
规划克孜河整治宽度：新五里桥-帕哈太克里桥段长3.5km，采用两级护坡一级马道满足行洪需求，第一级护坡河道维持现状235～260m宽度，第二级护坡堤顶距380m；帕哈太克里桥～南关桥段天然河道长4.9km，保留现状天然河道，新开挖260m宽河道承担泄洪功能。
具体实施工作：
（一）天南维其克河
天南维其克渠首至大桥渠首共计13.8km，规划设计行洪能力100m3/s,其中左岸天南维其克渠首至老八里桥段未治理，老八里桥至大桥渠首段由盖孜库山河流域管理处已建堤防7.03km；右岸天南维其克渠首至电站尾水口段未治理，电站尾水口以下至大桥渠首共计7.6km，疏附县已建永久堤防5.6公里（兵团设计院承担设计），剩余2km已委托新疆疆南水利勘测设计研究院有限责任公司编制《克孜河疏附县段防洪治理工程（二期）可行性研究报告》，计划申请一般债券近期实施。
天南维其克河大桥渠首以下均属于疏勒县，没有开展规划设计和相关治理。
（二）克孜河综合治理
1.天南维其克渠首---新五里桥段
该段河道长度约11.5公里，其中左岸喀什噶尔河流域管理局已建堤防长度6.5公里，剩余5公里未治理；右岸均未开展设计。
2.新五里桥---帕哈太克里桥段
该段河道长度3.5公里，左右岸均经过喀什市城投公司完成了治理，项目立项阶段只有喀什市发改委的备案文件，其余立项支撑件均未办理。
3.帕哈太克里桥--南关桥段
该段克孜河老河道长度4.9km，计划新开挖人工河3.6km，通过实施喀什市克孜勒河河道综合治理暨片区城市更新项目（水利），基本完成该段河道治理工程；该项目可研报告、初设报告均已经过地区水利局审查，防洪影响评价类（四合一）已经自治区水利厅《关于〈新疆喀什市克孜勒河河道综合治理暨片区城市更新项目洪水影响评价类审批准予行政许可决定书〉的函》（新水函〔2023〕222号）进行了审批，明确新开挖人工河完工后及时调整岸线并上报水行政主管部门审批；项目水土保持方案已经喀什市水利局审批，
该项目正在办理用地手续等相关审批前置要件，近期正在开展招投标相关工作，审批及开工手续齐备后即可开工建设。
4.南关桥段以下河段
克孜河南关桥以下河段喀什市、疏勒县均未开展任何相关方案设计，仍处在谋划阶段。
验收阶段的具体工作：
(一）基本同意区域地质构造稳定性评价结论。工程区地震动峰值加速度为0.30g，地震动反应谱特征周期为0.45s，相应地震基本烈度为Ⅷ度。
（二）同意工程区地质条件评价。
（三）同意工程区水土腐蚀性评价。
（四）同意天然建筑材料料场的选择和评价结论。
喀什一市两县克孜河生态廊道综合治理工程按50年一遇防洪标准设计，工程等级为2级。
工程管理机构参照《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国防洪法》、《中华人民共和国河道管理条例》》以及《新疆维吾尔自治区市河道管理条例》等的规定，以及我国现有同规模工程管理经验设置，拟定本工程管理机构组成和人员编制。
工程建设管理工作由“一市两县克孜河生态廊道中心”组织，前期工作及工程建设严格按照基本建设程序“五制”进行管理。工程竣工后由“一市两县克孜河生态廊道中心”负责运行管理工作。现状克孜河河道部分河段存在河槽过窄行洪壅水漫溢、两岸防洪体系不完善导致河道主河槽被侵占破坏、生态岸线缺乏等问题，对一市两县克孜河河道及两岸进行综合治理，在保障一市两县防洪安全的基础上，综合考虑生态保护、景观绿化、周边城市功能需求、人文历史等方面，将克孜河“一市两县”段建设成为一条防洪安全、生态景观、休闲观光、滨水活力、智慧运维的高标准、高质量的生态廊道，直接推动喀什一市两县城乡人居环境的改善和优化，促进人水和谐发展。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象、时间和范围。

（一）绩效评价目的、对象和范围
1.绩效评价完整性
本项目预算绩效评价报告在编制过程中，严格遵循相关法规与标准，确保评价内容的全面性与准确性。报告涵盖了项目从预算编制、执行到完成的全过程，对项目的各项绩效指标进行了细致的梳理与评估。
在评价指标体系的构建上，充分考虑了项目的性质、目标以及预期成果，选取了具有代表性和可衡量性的关键指标，涵盖了社会效益等维度，力求全方位反映项目的绩效状况。同时，对于每个指标的评价标准和数据来源均进行了明确说明，确保评价结果的客观性和可追溯性。
在数据收集与分析环节，采用了多种科学合理的方法，如实地调研、问卷调查、数据分析等，广泛收集了与项目相关的各类数据，并运用专业的统计分析工具对数据进行深入挖掘，以确保评价结论的科学性和可靠性。此外，还对数据的质量和完整性进行了严格把控，对于缺失或异常的数据进行了合理的处理和说明，保证了评价数据的真实性和有效性。
在报告的撰写结构上，按照统一的格式和规范进行编排，内容层次分明、条理清晰。首先对项目的背景、目标和预算安排进行了简要介绍，为后续的绩效评价提供了必要的背景信息；接着详细阐述了绩效评价的指标体系、评价方法和数据来源，为评价过程的透明性和可复现性奠定了基础；然后对各项绩效指标的完成情况进行了逐一分析和评价，指出了项目在实施过程中存在的问题和不足，并提出了相应的改进建议；最后对整个项目的绩效状况进行了综合总结，给出了明确的评价结论和后续工作的建议，为项目的持续改进和决策提供了有力支持。
本项目预算绩效评价报告在内容、方法和数据等方面均具备较高的完整性，能够真实、客观地反映项目的绩效情况，为项目管理决策提供了有价值的参考依据。在未来的工作中，我们将继续完善绩效评价体系，不断提升评价工作的质量和水平，以更好地服务于项目的管理和优化。
2.绩效评价目的
本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《关于印发〈中央部门项目支出核心绩效目标和指标设置及取值指引（试行）〉的通知》（财预〔2021〕101号）以及自治区财政厅《关于印发〈自治区项目支出绩效目标设置指引〉的通知》（新财预〔2022〕42号）、《喀什地区财政支出绩效评价管理暂行办法》（喀地财预〔2019〕18号〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，旨在评价财政项目实施前期、过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益。
结合地区实际情况，实施部门项目绩效评价的具体目的为：
（1）评估项目实施效果
通过对项目预算执行情况及各项绩效目标达成程度的系统性分析，全面、客观地评估项目在预定周期内的实施效果，包括社会效益、受益对象满意度等多维度指标，为项目后续的改进与优化提供科学依据。
（2）提升资源利用效率
深入剖析项目预算资金的投入与产出关系，识别资金使用过程中的冗余环节与低效领域，挖掘潜在的资源优化配置空间，推动项目在有限的预算资源下实现更高的绩效产出，提升整体资源利用效率，确保财政资金的合理、高效运用。
（3）强化项目管理责任
明确项目各参与主体在预算绩效管理中的职责与任务，借助绩效评价结果对项目管理过程进行监督与问责，促使项目管理者增强责任意识，主动优化管理流程，完善内部控制机制，提高项目管理水平与执行力，保障项目按计划、高质量推进。
（4）为决策提供支持
为项目主管部门、财政部门及相关决策层提供详实、准确的绩效评价信息，辅助其在项目审批、预算安排、政策调整等关键决策环节做出更加科学、合理的判断，促进项目资源的合理分配与有效整合，推动项目管理体系的不断完善与升级，提升公共资源配置的精准度与有效性。
（5）促进项目持续改进
基于绩效评价发现的问题与不足，提出针对性的改进建议与措施，引导项目团队聚焦关键环节，持续优化项目实施方案，加强过程监控与质量把控，形成项目绩效持续改进的良性循环，不断提升项目整体绩效水平，实现项目长期稳定发展的目标。
本项目预算绩效评价报告的编制以提升项目绩效为核心，旨在通过科学、严谨的评价工作，为项目管理与决策提供全方位、深层次的支持，推动项目在预算约束下实现高质量、可持续发展，充分发挥财政资金的经济效益与社会效益。
3. 绩效评价对象
本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等政策文件规定，以喀什一市两县克孜河生态廊道综合治理项目建议书编制项目为评价对象，项目预算涵盖2024年1月至2024年12月30日]项目立项至验收的全部资金投入与支出。对该项目资金决策、项目实施过程，以及项目实施所带来的产出和效果为主要内容，促进预算单位完成特定工作任务目标而组织开展。
4. 绩效评价范围
本次评价范围涵盖项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。覆盖项目预算资金支出的所有内容进行评价。包括项目决策、项目实施和项目成果验收流程等。本次绩效评价对项目进行现场调研，评价小组对项目资金的到位、使用、绩效管理和项目管理等情况进行检查。
项目预算编制与执行：全面审视项目预算的编制依据、合理性、科学性以及实际执行情况，包括预算调整的原因和效果。
资金管理：深入分析项目资金的分配、使用和监管情况，确保资金使用的合规性、高效性和透明度。
项目实施进度与产出：评估项目是否按照既定计划顺利推进，各项任务是否按时完成，以及项目产出的数量、质量和时效性是否符合预期。
社会、生态等影响：考察项目对社会、生态、经济等方面的综合影响。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1. 绩效评价原则
依据《中华人民共和国预算法》《中共 中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）、《关于印发<自治区项目支出绩效目标设置指引>的通知》（新财预〔2022〕42号）等要求，绩效评价应遵循如下原则：
（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。
（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。
（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。
（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。
2. 绩效评价指标体系
本项目绩效评价体系根据《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预﹝2020﹞10号）文件中共性指标及个性化指标设置，主要分为共性指标和个性指标两大类。共性指标下设决策与过程2个一级指标，其中：项目决策下设项目立项、绩效目标、资金投入3个二级指标；过程下设资金管理和组织实施2个二级指标。个性指标下设产出、效益满意度3个一级指标，其中：产出下设产出数量、产出质量、产出时效、产出成本4个2级指标，效益下设项目效益1个二级指标，满意度下设项满意度1个二级指标。
一级指标为：决策、过程、产出、效益、满意度。
二级指标为：项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益、满意度。
三级指标为：立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性、资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性，以及项目产出和效益、满意度等根据项目实际情况设置的个性指标。
 喀什一市两县克孜河生态廊道综合治理项目建议书编制项目提升项目综合评分表 
一级指标 二级指标   三级指标               得分
决策（15分） 项目立项（5分）   立项依据充分性（3分）  3
立项程序（2分）  2
绩效目标（5分）   绩效目标合理性（3分）  3
绩效指标明确性（2分）  2
资金投入（5分）   预算编制（3分）  3
资金分配合理性（2分）         2
过程（20分） 资金管理（10分）  资金到位率（3分）  3
预算执行率（3分）  3
资金使用合规性（4分）  4
组织实施（10分）  管理制度健全性（5分）  5
制度执行（5分）  5
产出（45分） 产出数量（10分）  实际完成率（10分）  10
产出质量（10分）  质量达标率（10分）  10
产出时效（10分）  完成及时性（10分）  10
产出成本（15分）  成本节约率（15分）  15
效益（10分） 项目效益（10分）  实施效益（10分）  10
满意度（10分） 满意度（10分）   满意度（10分）  10
                权重分值：100分		            总得分    	100 
3. 绩效评价方法
本次评价采用定量与定性评价相结合的比较法和公众评判法，总分由各项指标得分汇总形成。
比较法：是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。
公众评判法：是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。
在完成此次绩效评价工作中，每项评价体系中二级指标的评价方法使用情况为：
（1）项目决策方面：
立项依据充分性：采用比较法、文献法，查找法律法规政策以及规划，对比实际执行内容和政策支持内容是否匹配。
立项程序规范性：采用比较法、文献法，查找相关项目设立的政策和文件要求，对比分析实际执行程序是否按照政策及文件要求执行，分析立项程序的规范性。
绩效目标合理性：采用比较法，对比分析年初编制项目支出绩效目标表与项目内容的相关性、资金的匹配性等。
绩效指标明确性：采用比较法，比较分析年初编制项目支出绩效目标表是否符合双七原则，是否可衡量。
预算编制科学性：采用成本效益分析法，分析在产出一定的情况下，成本取值是否有依据，是否经过询价，是否按照市场最低成本编制。
资金分配合理性：采用因素分析法，综合分析资金的分配依据是否充分，分配金额是否与项目实施单位需求金额一致。
（2）项目过程方面
资金到位率：采用比较法，资金到位率预期指标值应为100%，通过实际计算，分析实际完成值和预期指标值之间的差距和原因。
预算执行率：采用比较法，预算执行率预期指标值应为100%，通过实际计算，分析实际完成值和预期指标值之间的差距和原因。
资金使用合规性：采用实地勘察法，一是查找资金管理办法，包括专项资金管理办法和单位自有资金管理办法；二是通过查账了解具体开支情况，是否专款专用，是否按照标准支出。
管理制度健全性：采用比较法，查阅项目实施人员提供的财务和业务管理制度，将已建立的制度与现行的法律法规和政策要求进行对比，分析项目制度的合法性、合规性、完整性。
制度执行有效性：采用比较法，结合项目实际实施过程性文件，根据已建设的财务管理制度和项目管理制度综合分析制度执行的有效性。
（3）项目产出方面
按照地委委员会议精神，地区水利局委托设计院制定了《喀什一市两县克孜河生态廊道综合治理工程项目建议书》一个。地区水利局于2024年1月5日、1月31日先后两次组织地县相关部门和自治区水利水电规划设计管理局、新疆水利水电勘测设计研究院有限责任公司、黄河勘测规划设计研究院有限公司、中水珠江规划勘测设计有限公司等8名专家对项目建议书进行了技术咨询和审查；2024年3月13日，地委文福来委员专题听取了项目建议书编制成果汇报。
采用比较法：将实际完成值与年初指标值相比，完成指标值该指标赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例计分。
（4）项目效益方面
采用公众评判法、实地勘察法，通过实地勘察、问卷及抽样调查等方式评价本项目实施后社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。
采用比较法：通过整理本项目相关资料和数据，评价数量指标的完成情况；通过分析项目的实施情况与绩效目标实现情况，评价项目实施的效果；通过分析项目资金使用情况及产生的效果，评价预算资金分配的合理性。
采用公众评判法：评价组采用实地访谈、远程访谈相结合方式，对本项目的实施情况进行充分调研，了解掌握资金分配、资金管理、资金使用、制度建设、制度执行情况。
 
4. 绩效评价标准
绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较、分析、评价。本次评价由于项目自评，收集相关资料，进行分析，形成报告。原因地区水利局委托设计院制定了《喀什一市两县克孜河生态廊道综合治理工程项目建议书》一个，主要采用了计划标准。
计划标准：指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

（三）绩效评价工作过程。

绩效评价工作过程
第一阶段：前期准备。
我单位绩效评价人员根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件精神认真学习相关要求与规定，成立绩效评价工作组，作为绩效评价工作具体实施机构。正式开始前期准备工作，通过对评价对象前期调研，确定了评价的目的、方法以及评价的原则，根据项目的内容和特征制定了评价指标体系及评价标准。
成员构成如下：
我单位绩效评价人员根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件精神认真学习相关要求与规定，成立绩效评价工作组，作为绩效评价工作具体实施机构。成员构成如下：
王意军任评价组组长，绩效评价工作职责为负责全盘工作，，确保项目顺利组织实施。
刘成红任评价组副组长，绩效评价工作职责为为对项目实施情况进行实地调查。
吾提库尔任评价组成员，绩效评价工作职责为负责资料审核等工作。
第二阶段：组织实施。
经评价组通过实地调研、查阅资料等方式，采用综合分析法对项目的决策、管理、绩效进行的综合评价分析。
第三阶段：分析评价。
首先按照指标体系进行定量、定性分析。其次开展量化打分、综合评价工作，形成初步评价结论。最后归纳整体项目情况与存在问题，撰写部门绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

综合评价情况及评价结论
（一）综合评价情况
通过实施喀什一市两县克孜河生态廊道综合治理项目建议书编制项目产生克孜河一市两县段生态廊道综合治理工程，统筹实现克孜河左右岸、上下游、水陆域、当下和未来的保护、提升与发展，全面提升水安全、水生态、水文化、水景观、水经济，协同两岸实现高质量发展效益。
项目实施主要通过项目决策、项目过程、项目产出以及项目效益等方面进行评价，其中：
项目决策：该项目主要通过《克孜河“一市两县”城市段综合治理项目总体规划方案》2018年3月报批，喀署复【2019】65号2019年5月7 日进行了批复。文件立项，项目实施符合行署要求，项目立项依据充分，立项程序规范。
项目过程：喀什一市两县克孜河生态廊道综合治理项目建议书编制项目预算安排 238万元，实际支出237.19万元，预算执行率99.7%。项目资金使用合规，项目财务管理制度健全，财务监控到位，所有资金支付均按照国库集中支付制度严格执行，现有项目管理制度执行情况良好。
项目产出：按照地委委员会议精神，地区水利局委托设计院制定了《喀什一市两县克孜河生态廊道综合治理工程项目建议书》一个。地区水利局于2024年1月5日、1月31日先后两次组织地县相关部门和自治区水利水电规划设计管理局、新疆水利水电勘测设计研究院有限责任公司、黄河勘测规划设计研究院有限公司、中水珠江规划勘测设计有限公司等8名专家对项目建议书进行了技术咨询和审查；2024年3月13日，地委文福来委员专题听取了项目建议书编制成果汇报。
项目效益：通过实施此项目产生克孜河一市两县段生态廊道综合治理工程，统筹实现克孜河左右岸、上下游、水陆域、当下和未来的保护、提升与发展，全面提升水安全、水生态、水文化、水景观、水经济，协同两岸实现高质量发展效益；
（二）综合评价结论
依据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）以及《关于进一步加强和规范喀什地区项目支出“全过程”预算绩效管理结果应用的通知》（喀地财绩〔2022〕2号）文件，绩效评价总分设置为100分，划分为四档：90（含）-100分为“优”、80（含）-90分为“良”、70（含）-80分为“中”、70分以下为“差”。经对喀什一市两县克孜河生态廊道综合治理项目建议书编制项目进行客观评价，最终评分结果：评价总分100分，绩效等级为“优”，每项一级指标得分情况见下表：
喀什一市两县克孜河生态廊道综合治理项目建议书编制项目 绩效评价评分汇总表
一级指标 标准分值 得分 得分率
决策指标    15.00 15 100%
过程指标    20.00 20 100%
产出指标    45.00 45 100%
效益、满意度指标   20.00 20 100%
合计           100.00 100 100

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

绩效评价指标分析
（一）项目决策情况
项目决策类指标包括项目立项、绩效目标和资金投入三方面的内容，由6个三级指标构成，权重分为15分，实际得分15分，得分率为100%。
（1）立项依据充分性：《克孜河“一市两县”城市段综合治理项目总体规划方案》2018年3月报批，喀署复【2019】65号2019年5月7 日进行了批复：“通过河道综合整治、防洪治理、生态修复、景观重塑、功能提升、产业策划等策略把克孜河南 关桥至喀什大学段河景区建成一个规划合理、设施完善、景观优美、具有时代特征的精品工程，既能具备河道防洪及城市绿化休闲，又能满足城市居民和外地游客观赏需求。实施符合习近平总书记关于防汛抢险救灾工作重要指示批示精神，实施本项目效益明显，切实可行。
本项目立项符合《喀什单位配置内设机构和人员编制规定》中职责范围中的“负责落实综合防灾减灾规划相关要求，属于我单位履职所需；根据《财政资金直接支付申请书》，本项目资金性质为“公共财政预算”功能分类为“[2130314]防汛”经济分类为“委托业务费”属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；经检查我单位财政管理一体化信息系统，本项目不存在重复。结合负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施职责，并组织实施该项目。围绕2024年度工作重点和工作计划制定项目预算，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
（2）立项程序规范性：项目申请、设立过程符合相关要求，严格按照审批流程准备符合要求的文件、材料；根据依据编制工作计划和项目预算，经过与喀什地区水利局分管领导沟通、筛选确定经费预算计划，确定最终预算方案。项目的审批文件、材料符合相关要求，项目事前经过必要的论证、风险评估、绩效评估、集体决策，保障了程序的规范性。根据评分标准，该指标不扣分，得2分。
（3）绩效目标合理性：
①该项目已设置年度绩效目标，具体内容为““以水为脉，城水相融，打造生态、和谐、宜居的喀什城市群新风貌”为目标，通过克孜河综合治理项目，建设沿河经济文化景观带，提升城市整体层次，带动产业升级， 推动喀什的城市建设，将喀什建成“河畅、水清，地绿，天蓝，景美”的水域靓城。”。
②该项目实际工作内容为：本项目通过完善水利设施保障行洪安全，进行生态环境综合治理，为城市发展提升价值，推动疏附县融入大喀什同城化发展。
绩效目标与实际工作内容一致，两者具有相关性。
③该项目按照绩效目标完成数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，完成了综合治理项目建议书,达到克孜河一市两县段生态廊道综合治理工程，统筹实现克孜河左右岸、上下游、水陆域、当下和未来的保护、提升与发展，全面提升水安全、水生态、水文化、水景观、水经济，协同两岸实现高质量发展效益；预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。
④该项目批复的预算金额为238万元，《项目支出绩效目标表》中预算金额为238万元，预算确定的项目资金与预算确定的项目投资额相匹配。
⑤本单位制定了实施方案，明确了总体思路及目标、并对任务进行了详细分解，对目标进行了细化，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
（4）绩效指标明确性：经检查我单位年初设置的《项目支出绩效目标表》，得出如下结论：本项目已将年度绩效目标进行细化为绩效指标体系，共设置一级指标4个，二级指标6个，三级指标7个，定量指标6个，定性指标1个，指标量化率为85.71%，量化率达70.0%以上，将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标。
该《项目绩效目标申报表》中，数量指标指标值为召开综合治理项目建议书成果汇报会次数、完成综合治理项目建议书数量，三级指标的年度指标值与年度绩效目标中任务数一致，已设置时效指标”地区水利局依据喀什一市两县克孜河生态廊道综合治理项目建议书编制项目计划和实施进度，按照资金管理办法及资金支付审批流程，提出支付申请并提供相关真实、合规的证明材料，制定资金使用计划，经审核后按照国库集中支付管理制度的规定和程序及时支付资金。已设置的绩效目标具备明确性、可衡量性、可实现性、相关性、时限性。根据评分标准，该指标不扣分，得2分。
（5）预算编制科学性：本项目实施方案，即预算编制较科学且经过论证；
本项目主要针对已治理的克孜河新五里桥-帕哈太克里桥约4km河道两岸生态景观规划、克孜河帕哈太克里桥-南关桥约9km河道两岸生态景观规划、克孜河南关桥-拟建四环路（疏勒县）约8.5km河道治理及生态景观规划进行项目建议书及有关专题报告（包括项目建议书、项目建设必要性和规模论证专题、建设征地与移民安置初步规划报告、贷款能力测算专题报告）的编制；在项目建议书编制阶段提出项目建设的必要性和工程任务，评价项目建设的合理性，初步分析项目在工程技术、征地移民、河道治理、生态环境、经济与财务等方面存在的问题和风险，以及解决措施或风险规避措施，提出下阶段勘测、设计、研究等有关工作建议，初步提出工程方案、主要建设内容、分期实施计划、开发建管模式、资金筹措方案、用地占补等有效推进项目实施的具体思路及有关方面协调和政策支持的意见建议。
预算申请与《喀什一市两县克孜河生态廊道综合治理项目建议书编制项目项目实施方案》中涉及的项目内容匹配；
本项目预算申请资金238万元，我单位在预算申请中严格按照项目实施内容及测算标准进行核算，其中：委托业务费237.19万元。预算确定资金量与实际工作任务相匹配。本项目预算额度测算依据充分，严格按照标准编制，预算确定资金量与实际工作任务相匹配；根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
（6）资金分配合理性：本项目实际分配资金以《关于申请喀什一市两县克孜河生态廊道综合治理项目建议书编制项目资金的请示》和《喀什一市两县克孜河生态廊道综合治理项目建议书编制项目实施方案》为依据进行资金分配，预算资金分配依据充分。《克孜河“一市两县”城市段综合治理项目总体规划方案》2018年3月报批，喀署复【2019】65号2019年5月7 日进行了批复。本项目实际到位资金238万元，资金分配额度合理，与我单位实际需求相适应。资金分配与实际相适应，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。

（二）项目过程情况。

（二）项目过程情况
项目过程类指标包括资金管理和组织实施两方面的内容，由 5个三级指标构成，权重分为20分，实际得分20分，得分率为99.7%。
（1）资金到位率：本项目预算资金为238万元，其中：财政安排资金238万元，其他资金0万元，实际到位资金238万元，资金到位率=100%；通过分析可知，该项目财政资金足额拨付到位，能够及时足额支付给实施单位。根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
（2）预算执行率：本项目实际支出资金237.19万元，预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100.0%=99.65%；通过分析可知，该项目预算编制较为详细，项目资金支出总体能够按照预算执行，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
（3）资金使用合规性：通过检查项目资金申请文件、国库支付凭证等财务资料，得出本项目资金支出符合国家财经法规、《政府会计制度》《喀什地区水利局单位资金管理办法》《喀什地区水利局专项资金管理办法》，资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金实际使用方向与预算批复用途一致，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。我单位制定了相关的制度和管理规定对经费使用进行规范管理，财务制度健全、执行严格，根据评分标准，该指标不扣分，得4分。
（4）管理制度健全性：我单位已制定《喀什地区水利局资金管理办法》《喀什地区水利局收支业务管理制度》《喀什地区水利局政府采购业务管理制度》《地区水利局合同管理制度》，相关制度均符合行政事业单位内控管理要求，财务和业务管理制度合法、合规、完整，本项目执行符合上述制度规定。根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
（5）制度执行有效性：①该项目的实施符合《喀什地区水利局财务管理办法》《喀什地区水利局管理制度》《喀什地区水利局采购业务管理制度》《喀什地区水利局合同管理制度》等相关法律法规及管理规定，项目具备完整规范的立项程序；经查证项目实施过程资料，项目采购、实施、验收等过程均按照采购管理办法和合同管理办法等相关制度执行，基本完成既定目标；经查证党委会议纪要、项目资金支付审批表、记账凭证等资金拨付流程资料，项目资金拨付流程完整、手续齐全。综上分析，项目执行遵守相关法律法规和相关管理规定。
②经现场查证项目合同书、验收评审表、财务支付凭证等资料齐全并及时归档。
③“该项目实施过程中不存在调整事项”。
④该项目实施所需要的项目人员和场地设备均已落实到位，具体涉及内容包括：项目资金支出严格按照自治区、地区以及本单位资金管理办法执行，项目启动实施后，为了加快本项目的实施，成立了喀什一市两县克孜河生态廊道综合治理项目建议书编制项目由王意军作为项目负责人，负责项目的实施工作；组员包括：刘成红和关明，主要负责项目监督管理、验收以及资金核拨等工作。过业务与财务工作共同配合衔接，形成了明确责任分工的项目管理制度，并按照项目管理规定、监督检查制度、预算绩效管理办法等相关制度办法严格落实各环节工作。根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

（三）项目产出情况。

（三）项目产出情况
项目产出类指标包括产出数量、产出质量、产出时效、产工作领导小组，由王意军任组长，负责项目的组织工作；刘成红任副组长出成本四方面的内容，由4个三级指标构成，权重分为45分，实际得分45分，得分率为100%。
（1）对于“产出数量”
召开综合治理项目建议书成果汇报会次数指标，预期指标值为2个，实际完成值为2个，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
完成综合治理项目建议书数量指标，预期指标值为1个，实际完成值为1个，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
合计得10分。
（2）对于“产出质量”：
综合治理项目建议书合格率指标，预期指标值为100%，实际完成值为100%，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。
合计得10分。
（3）对于“产出时效”：
项目完成时间指标，预期指标值为2024年12月25日前，实际完成值为2024年12月16日，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。
合计得10分。
（4）对于“产出成本”：
预算控制率指标，预期指标值为大于等于100%，实际完成值为99.7%，指标完成率为99.7%。本年支付237.19万元，偏差原因：预算申报不精准，导致项目资金结余，导致项目预算控制率有偏差；改进措施：提高指标值设置的精准性，进一步健全和完善财务管理制度及绩效评价管理办法。项目经费都能控制绩效目标范围内，且该项目已完成，根据评分标准，该指标不扣分，得15分。

（四）项目效益情况。

（四）项目效益情况
项目效益类指标包括项目效益1个方面的内容，由1个三级指标构成，权重分为10分，实际得分10分，得分率为100%。
（1）对于“社会效益指标”：
完善自治区水旱灾害防御工作体系推动水利高质量发展指标，该指标预期指标值为提升，实际完成值为提升，指标完成率为100%，与预期指标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。

（五）满意度指标完成情况分析。

对于“满意度指标:河道两侧居民满意度指标，该指标预期指标值为95%，实际完成值为100%，指标完成率为105%，偏差原因：项目执行过程中指标超过预期指标，存在正偏差；与预期目标不一致，根据评分标准，该指标不扣分,得10分。

五、预算执行进度与绩效指标偏差

喀什一市两县克孜河生态廊道综合治理项目建议书编制项目预算238万元，到位238万元，实际支出237.19万元，预算执行率为99.7%，项目绩效指标总体完成率为100.7%，偏差率为1%,偏差的原因是预算控制不精准，采取的措施加强预算管理，合理设置预算指标。

六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析、下一步改进措施

主要经验及做法、存在的问题及原因分析、下一步改进措施
（一）主要经验及做法
喀什一市两县克孜河生态廊道综合治理项目建议书编制项目由王意军作为项目负责人，负责该项目的全盘组织实施。
一是加强组织领导，做到用制度管钱、管人、管事、管权，确保取得实效；二是注意统筹协调，各部门统筹形成合力；三是严格细化落实，责任到人，保证项目执行效果、资金支付进度。四是加强沟通协调，我单位及时向领导汇报项目建设进度，加强与施工单位的沟通，明确职责分工，统一协调解决项目实施过程中出现的各类问题，确保项目的顺利实施。
（二）存在问题及原因分析
1.天南维其克河
该河道目前只规划建设堤防，未开展河道综合治理相关规划设计，缺乏整体规划治理思路。
2.克孜河
新五里桥---帕哈太克里桥段
该段河道左右岸均经喀什市城投公司完成了治理，但项目缺少防洪影响评价类（四合一）审查审批，相关用地等审批前置要件均未办理。
3.南关桥-羊大曼桥段
该段河道人为缩窄较为严重，按照防洪规划和岸线规划，该段河道稳定河宽380m，现状河床最窄处仅为120m左右，开展综合治理需要河道两岸拓宽260m左右，特别是铁路桥下游征地难度大。
下一步改进措施
一是加强组织领导，做到用制度管钱、管人、管事、管权，确保取得实效；二是注意统筹协调，各部门统筹形成合力；三是严格细化落实，责任到人，保证项目执行效果、资金支付进度。水利局、疏附县人民政府将喀什一市两县克孜河生态廊道综合治理工程（喀什市、疏勒县段）和克孜河（天南维其克河）疏附县段生态廊道综合治理工程项目建议书报地委研究；同时，尽快开展工程可行性研究报告、初步设计报告及其审批前置要件编制招投标工作，其中喀什一市两县克孜河生态廊道综合治理工程（喀什市、疏勒县段）相关前期费用由喀什市、疏勒县按行政区域实施工程投资比例分摊；疏附县继续牵头推进天南维其克河综合治理，前期费用由疏附县承担；按照项目实施计划，2024年完成项目前期审批，具备实施条件的优先进行实施。

七、有关建议

有关建议
1.项目建设的程序进一步规范。加强项目前期做好可行性研究报告，更加细化实施方案，严格执行资金管理办法和财政资金管理制度，严格按照项目实施方案、招投标管理办法等稳步推进工作，各部门单位根据自己项目的特点进行总结。
2..通过绩效管理，发现实施中存在漏洞，以后加强管理，及时掌握与之相关的各类信息，减少成本，使资金效益最大化。
3.严格项目资金支出。严格按照单位财务资金收支管理办法执行项目支出，按照项目实施进度及合同约定及时拨付资金，充分发挥项目效益。
4.在项目管理中合理安排人力物力资源，利用好水利局现有资源以及现有干部职工，充分发挥单位职能及作用。
5.指标值设置水平，合理地、精准地、科学地设置目标；
  6.加强预算执行管理和绩效理念，提高预算编制水平；

八、其他需要说明的问题

我单位对上述项目支出绩效评价报告内反映内容的真实性、完整性负责，接受上级部门及社会公众监督。