新疆维吾尔自治区喀什地区交通运输局

2024年度部门决算公开说明

目  录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

根据自治区党委、自治区人民政府批准的《喀什地区机构改革方案》（新党厅字〔2019〕13号）和地委办公室、行署办公室印发的《关于〈喀什地区机构改革方案〉的实施意见》（喀党办发〔2019〕2号），制定本规定。

地区交通运输局贯彻落实党中央、自治区党委关于交通运输工作的方针和决策部署及地委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对交通运输工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻落实交通运输行业法律、法规、规章和政策措施并监督实施。

（二）拟订地区公路交通运输发展规划并监督实施。会同有关部门组织编制地区综合交通体系规划，承担地区公路运输枢纽总体规划；参与拟订地区交通物流业发展战略与规划。

（三）指导监督地区、县、乡公路（以下简称农村公路）以专用公路建设、管理和养护；指导地区农村公路路政工作；指导、考核地区农村公路建设、管理和养护工作。

（四）指导地区交通运输市场和交通基础设施建设市场发展，建立完善信息、服务、信用评价考核体系；会同有关部门拟订交通运输行业价格。

（五）指导监督地区道路运输市场。指导公路运输经济及技术管理；指导车辆维修、营运车辆综合性能检测、机动车驾驶员培训等工作的行业管理；指导城乡客运及有关设施规划和管理工作；指导出租汽车行业管理；指导交通运输行业安全生产和应急管理工作；指导国际道路运输和对外交流工作；按规定组织协调地区重点物资和紧急客货运输。

（六）指导地区交通运输行业体制改革，引导交通运输行业优化结构、协调发展；会同有关部门培育和指导交通运输市场、交通基础设施建设市场，维护地区交通运输行业的平等竞争秩序；监督交通运输行业单位国有资产的管理和保值增值；指导地区交通运输行业保护和节能减排工作。

（七）指导地区农村公路建设市场监管；组织协调公路交通重点工程建设。

（八）承担交通运输行业职工教育和培训工作；负责公路交通运输科技管理和重大科研项目的组织实施。

（九）指导地区公路交通运输行业财务、审计和统计工作。

（十）指导监督地区交通运输行业法治宣传、行政、行政应诉、行政执法工作。

（十一）负责地区国防交通战备工作。

（十二）完成地委、行署交办的其他任务。

### 二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区交通运输局2024年度，实有人数110人，其中：在职人员77人，增加0人；离休人员0人，减少1人；退休人员33人,增加3人。

新疆维吾尔自治区喀什地区交通运输局无下属预算单位，下设8个科室，分别是：办公室、政策法规科、综合规划科、运输管理科、财务审计科、公路建设管理科、安全监督科、交通战备科。

## 第二部分 部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计69,275.22万元，其中：本年收入合计69,275.22万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

2024年度支出总计69,275.22万元，其中：本年支出合计69,275.22万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比，减少84,585.33万元，下降54.98%，主要原因是：本年减少喀什过境段公路项目、恰热克至叶城公路工程项目、岳普湖至英吉沙公路工程项目、喀什经济开发区多式联运海关监管中心建设项目、喀什经济开发区中欧班列南疆集结中心基础设施配套工程、喀什经济开发区多式联运海关监管中心配套基础设施建设项目。

### 二、收入决算情况说明

本年收入69,275.22万元，其中：财政拨款收入69,275.22万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出69,275.22万元，其中：基本支出1,753.62万元，占2.53%；项目支出67,521.60万元，占97.47%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计69,275.22万元，其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入69,275.22万元。财政拨款支出总计69,275.22万元，其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出69,275.22万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少84,585.33万元，下降54.98%，主要原因是：本年减少喀什过境段公路项目、恰热克至叶城公路工程项目、岳普湖至英吉沙公路工程项目、喀什经济开发区多式联运海关监管中心建设项目、喀什经济开发区中欧班列南疆集结中心基础设施配套工程、喀什经济开发区多式联运海关监管中心配套基础设施建设项目。与年初预算相比，年初预算数120,194.35万元，决算数69,275.22万元，预决算差异率-42.36%，主要原因是：年中调减喀什过境段公路项目、恰热克至叶城公路工程项目、岳普湖至英吉沙公路工程项目、喀什经济开发区多式联运海关监管中心建设项目、喀什经济开发区中欧班列南疆集结中心基础设施配套工程、喀什经济开发区多式联运海关监管中心配套基础设施建设项目，导致预决算存在差异。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出69,275.22万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，减少84,585.33万元，下降54.98%，主要原因是：本年减少喀什过境段公路项目、恰热克至叶城公路工程项目、岳普湖至英吉沙公路工程项目、喀什经济开发区多式联运海关监管中心建设项目、喀什经济开发区中欧班列南疆集结中心基础设施配套工程、喀什经济开发区多式联运海关监管中心配套基础设施建设项目。与年初预算相比,年初预算数120,194.35万元，决算数69,275.22万元，预决算差异率-42.36%，主要原因是：年中调减喀什过境段公路项目、恰热克至叶城公路工程项目、岳普湖至英吉沙公路工程项目、喀什经济开发区多式联运海关监管中心建设项目、喀什经济开发区中欧班列南疆集结中心基础设施配套工程、喀什经济开发区多式联运海关监管中心配套基础设施建设项目，导致预决算存在差异。

#### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.一般公共服务支出(类)4.24万元,占0.006%。

2.社会保障和就业支出(类)266.10万元,占0.38%。

3.卫生健康支出(类)70.56万元,占0.10%。

4.交通运输支出(类)68,810.25万元,占99.33%。

5.住房保障支出(类)121.07万元,占0.17%。

6.灾害防治及应急管理支出(类)3.00万元,占0.004%。

#### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出(类)统战事务(款)宗教事务(项):支出决算数为4.24万元，比上年决算增加3.26万元，增长332.65%,主要原因是：本年增加专项项目经费，导致经费较上年增加。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):支出决算数为61.37万元，比上年决算增加2.85万元，增长4.87%,主要原因是：本年新增退休人员，补发退休人员绩效，导致退休费较上年增加。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为140.27万元，比上年决算增加27.80万元，增长24.72%,主要原因是：本年人员工资调增，社保缴费基数提高，基本养老保险缴费支出增加。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为29.44万元，比上年决算减少90.64万元，下降75.48%,主要原因是：上年补缴机构改革人员职业年金，本年无补缴，导致职业年金缴费支出较上年减少。

5.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算数为35.02万元，比上年决算增加35.02万元，增长100.00%,主要原因是：本年新增死亡人员，死亡抚恤支出增加。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算数为59.63万元，比上年决算增加16.87万元，增长39.45%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，医疗缴费基数提高，相应支出增加。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算数为10.94万元，比上年决算增加5.60万元，增长104.87%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，医疗补助基数提高，相应支出增加。

8.交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项):支出决算数为1,291.66万元，比上年决算增加3.03万元，增长0.24%,主要原因是：本年在职人员工资调薪，工资等相关人员经费增加，导致经费较上年增加。

9.交通运输支出(类)公路水路运输(款)一般行政管理事务(项):支出决算数为168.41万元，比上年决算增加48.98万元，增长41.01%,主要原因是：本年增加工作专项经费项目、交通基础设施建设协调、监督和管理项目等支出。

10.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项):支出决算数为67,348.08万元，比上年决算增加67,348.08万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加喀什过境段公路项目、恰热克至叶城公路工程项目、岳普湖至英吉沙公路工程项目。

11.交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项):支出决算数为2.11万元，比上年决算增加2.11万元，增长100.00%,主要原因是：本年专项项目经费增加，导致此科目经费增加。

12.交通运输支出(类)车辆购置税支出(款)车辆购置税用于公路等基础设施建设支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少139,954.53万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少喀什过境段公路项目、恰热克至叶城公路工程项目、岳普湖至英吉沙公路工程项目。

13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为121.07万元，比上年决算增加12.63万元，增长11.65%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，公积金缴费基数上涨，相应支出增加。

14.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)灾害风险防治(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少3.31万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少自治区第一次全国自然灾害综合风险普查项目。

15.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项):支出决算数为3.00万元，比上年决算增加3.00万元，增长100.00%,主要原因是：本年专项项目经费增加，导致此科目经费增加。

16.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少12,046.06万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少喀什经济开发区多式联运海关监管中心建设项目、喀什经济开发区中欧班列南疆集结中心基础设施配套工程、喀什经济开发区多式联运海关监管中心配套基础设施建设项目。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,753.62万元，其中：人员经费1,652.61万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费101.01万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

### 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

### 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

### 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出15.42万元，比上年减少6.18万元，下降28.61%，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，减少公务用车运行维护费。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出15.42万元，占100.00%，比上年减少6.18万元，下降28.61%，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，减少公务用车运行维护费。公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排公务接待费支出。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本部门无因公出国（境）费。部门全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费15.42万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费15.42万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃油费、保险费、维修维护费、过路费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量13辆。国有资产占用情况中固定资产车辆13辆，与公务用车保有量差异原因是：本部门固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本部门无公务接待费。部门全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数21.60万元，决算数15.42万元，预决算差异率-28.61%，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，减少公务用车运行维护费。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本部门无因公出国（境）费。公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本部门无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数21.60万元，决算数15.42万元，预决算差异率-28.61%，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，减少公务用车运行维护费。公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本部门无公务接待费。

### 十、其他重要事项的情况说明

#### （一）机关运行经费及公用经费支出情况

2024年度新疆维吾尔自治区喀什地区交通运输局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出101.01万元，比上年增加16.12万元，增长18.99%，主要原因是：本年增加专用材料费，导致机关运行经费较上年增加。

#### （二）政府采购情况

2024年度政府采购支出总额782.47万元，其中：政府采购货物支出77.46万元、政府采购工程支出5.00万元、政府采购服务支出700.01万元。

授予中小企业合同金额700.85万元，占政府采购支出总额的89.57%，其中：授予小微企业合同金额580.18万元，占政府采购支出总额的74.15%。

#### （三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，房屋14,626.30平方米，价值860.05万元。车辆13辆，价值290.81万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车8辆，其他用车主要是：一般公务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

### 十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门2024年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表1个，全年预算总额136,538.02万元，实际执行总额69,282.12万元；预算绩效评价项目13个，全年预算数97,262.11万元，全年执行数63,691.66万元。预算绩效管理取得的成效：一是确保资金的高效使用，切实发挥财政资金的使用效果。二是严格按照工作职责和相关文件依据，确保专款专用。三是严格控制资金的流出方向，确保资金的合规性。发现的问题：一是预算执行存在偏差，造成项目预算执行情况不好；二是对个别项目资金使用方面预算不够细致、实施不够规范。主要原因：一是目标设定科学性及评价存在难度，由于部分目标的三级指标设定需要根据各部门科室的实际情况进行核实汇总，形成整合后统一名称的三级指标，对于如何科学整合分解全单位绩效目标比较困难；目标设定后如何科学设定考核评价标准，特别是对于不能量化的目标如何评价没有进行充分的研究论证；二是项目方面，项目前期调研不充分、未制定合理的实施方案。在年初对全年工作缺乏计划性，项目实施过程无法合理配置资源，如人力，财力，物力等。项目过程监管不足，对资金拨付后没有开展有效的监管和针对具体措施进行实时纠偏整改；三是财务管理方面，会计核算还不够细致,对于有些能够细分的工作,未能详细分类核算,绩效评价基础数据不够精准。下一步改进措施：一是加强新行政单位会计制度、新预算法、绩效管理等学习培训、规范账务处理。对新《中华人民共和国预算法》《行政单位会计制度》《中华人民共和国会计法》《行政单位财务规则》等学习培训，规范部门预算收支核算，制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算,增强预算的约束力和严肃性；二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平，尽可能地做到决算与预算相衔接；三是加强学习合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用，会计核算要更加详细，为本部门各项工作的开展、总结、评估提供有效数据资料支撑，为各项业务工作更好地开展提供帮助；四是从源头上强化对专项资金预算管理，结合单位实际,按轻重缓急统筹安排编制预算,提高预算编制科学性和合理性,优化资金结构；五是进一步提高绩效管理水平。由于目前的预算管理在编制和实施中还存在编制不细、预算调整较多、追加预算比重较大等现象,因此项目预算执行的准确性还有待加强。在今后的工作中，我们将加强与财政部门的紧密配合，开展好整体支出及项目资金绩效管理工作，运用好绩效评价的结果，不断提升预算管理水平；六是前期应进行充分的调研论证，制定较为详实的实施方案，并严格按照实施方案，稳步推进工作，加强资金管理水平，制定详细的资金使用计划，规范使用资金。具体附部门整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和部门评价报告。

| 部门整体支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门名称 | 新疆维吾尔自治区喀什地区交通运输局 |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门资金（万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 预算数（调整后） | 执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 |  |
|  | 年度总资金： | 120,223.60 | 136,538.02 | 69,282.12 | 10 | 50.74% | 5.07 |  |
|  | 上级资金： | 115,440.80 | 133,249.76 | 67,516.16 | — | — | — |  |
|  | 本级资金： | 4,753.60 | 3,259.06 | 1,759.06 | — | — | — |  |
|  | 其他资金： | 29.20 | 29.20 | 6.90 | — | — | — |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大和中央经济工作会议、中央农村工作会议精神，深入贯彻落实习近平总书记视察新疆重要讲话重要指示和关于交通运输工作的重要论述精神，完整准确贯彻新时代党的治疆方略，全面贯彻落实自治区党委十届三次、五次、六次、七次全会和交通运输厅工作部署，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，统筹发展和安全，扎实推动事关长治久安的根本性、基础性、长远性工作，突出扩投资、完成固定资产10.6亿元、新建二级公路91.9公里、保通畅、稳市场、调结构、保安全、防风险，加快建设丝绸之路经济带核心区交通枢纽中心，加强法治政府建设，不断优化营商环境，持续提升执法服务和监管水平。强力推进项目建设，不断创新投融资机制，着重抓好交通强国试点支撑项目实施，持续提升项目建设管理水平。强化交通物流保通保畅，提升出行服务品质，推动货运物流提质降本增效，规范道路运输新业态发展，促进交通运输高水平对外开放。完善农村交通基础设施，农村公路升级改造810公里、提高农村公路管养水平，加快城乡交通运输一体化发展，持续发挥行业优势。持续深化交通科技创新，大力推进智慧交通建设，不断加快交通绿色低碳发展。切实防范化解重大风险，做好交通运输安全生产工作常态化安全生产指导服务12次，持续推进交通运输应急管理体系和能力现代化。 |  |  | 本部门按照全面贯彻落实自治区党委十届三次、五次、六次、七次全会和交通运输厅工作部署，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，统筹发展和安全，扎实推动事关长治久安的根本性、基础性、长远性工作，突出扩投资、完成固定资产6.73亿元、新建二级公路91.9公里、保通畅、稳市场、调结构、保安全、防风险，加快建设丝绸之路经济带核心区交通枢纽中心，加强法治政府建设，不断优化营商环境，持续提升执法服务和监管水平。强力推进项目建设，不断创新投融资机制，着重抓好交通强国试点支撑项目实施，持续提升项目建设管理水平。强化交通物流保通保畅，提升出行服务品质，推动货运物流提质降本增效，规范道路运输新业态发展，促进交通运输高水平对外开放。完善农村交通基础设施，农村公路升级改造1494公里、提高农村公路管养水平，加快城乡交通运输一体化发展，持续发挥行业优势。持续深化交通科技创新，大力推进智慧交通建设，不断加快交通绿色低碳发展。切实防范化解重大风险，做好交通运输安全生产工作常态化安全生产指导服务12次，持续推进交通运输应急管理体系和能力现代化。 |  |  |  |  |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 | 实际完成值 | 完成率 | 得分 |
| 履职效能 | 数量指标 | 农村公路升级改造 | >=810公里 | 新疆维吾尔自治区交通运输厅（新交农路〔2023〕10号文件） | 20 | 1494公里 | 184.4 | 20 |
|  |  | 完成交通固定资产投资 | >=10.60亿元 | 新疆维吾尔自治区喀什地区财政局喀地财建〔2023〕120号 | 20 | 6.73亿元 | 63.5 | 12.7 |
|  |  | 建成（二级）公路里程 | >=91.90公里 | 新疆维吾尔自治区喀什地区财政局喀地财建〔2023〕120号 | 20 | 91.9公里 | 100 | 20 |
|  |  | 年度内常态化规范生产指导服务 | >=12次 | 喀什地区交通运输综合行政执法局《关于印发喀什地区交通运输综合行政执法局2023年度安全生产监督检查计划的通知》（喀地交综执〔2024〕1号、工作要点 | 20 | 12次 | 100 | 20 |
|  |  | 公正公平规范做好油价补贴资金发放 | >=12929.7万元 | 新疆维吾尔自治区喀什地区财政局喀地财建〔2023〕103号 | 10 | 12929.7万元 | 100 | 10 |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | G219线岳普湖至英吉沙公路工程项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 喀什地区交通运输局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 新疆维吾尔自治区喀什地区交通运输局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 38,439.00 |  | 38,439.00 |  | 31,259.11 |  | 10 |  | 81.3% |  | 5.33分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 38,439.00 |  | 38,439.00 |  | 31,259.11 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 项目资金38439万元、完成“十四五”现代综合交通运输体系发展规划范围内的综合交通、公路等年度建设任务.完成G219线岳普湖至英吉沙公路工程项目的全部施工图设计工作、完成67公里普通国道建设任务。 |  |  |  |  |  |  | 该项目实际已完成：施工图设计长度67.323公里，支持普通国道建设67.323公里。该项目年度下达资金38439万元、2024年已完成年度建设任务31259.11万元.完成G219线岳普湖至英吉沙公路工程项目路基和桥梁工程，完成G219线岳普湖至英吉沙公路工程项目的全部施工图设计工作、完成67.323公里普通国道建设任务。已于2024年11月30日完成G219线岳普湖至英吉沙公路工程项目2024年度分项工程（中间）交工工作，待下一年度春季开工时继续完成相关公路建设。通过项目实施加快一条国道建设。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 施工图设计长度 | =67公里 | 历史标准 | 67公里 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =67.323公里 | 9.95 |  |  |
|  |  |  | 支持普通国道建设 | =67公里 | 历史标准 | 67公里 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =67.323公里 | 9.95 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 资金使用合规性 | =100% | 历史标准 | 100% | 10 | 直接赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时间 | =2024年11月30日前 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2024年11月30日 | 10 | 项目存在偏差、偏差原因：该项目是两年期项目、项目正在施工中、项目完成时间指标设置不合理。改进措施：下一步按项目实际情况合理设置绩效指标 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算成本控制率 | =100% | 历史标准 | 100% | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =81.3% | 10.65 | 项目存在偏差、偏差原因：项目正在施工中、项目总体形象进度累计完成81.3%，改进措施：加强资金管理、按项目进度计量支付 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 交通建设符合环水保要求 | 符合 | 历史标准 | 符合 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 符合 | 20 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 改善通行服务水平群众满意度 | =100% | 历史标准 | 100% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 85.88分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | G219线恰热克至叶城公路工程项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 喀什地区交通运输局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 新疆维吾尔自治区喀什地区交通运输局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 57,217.00 |  | 57,217.00 |  | 32,348.73 |  | 10 |  | 56.5% |  | 0.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 57,217.00 |  | 57,217.00 |  | 32,348.73 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 项目资金57217万元、完成“十四五”现代综合交通运输体系发展规划范围内的综合交通、公路等年度建设任务.完成G219线恰热克至叶城公路工程项目的全部施工图设计工作、完成92公里普通国道建设任务。 |  |  |  |  |  |  | 该项目已完成全部施工图设计内功工程、完成建设91.916公里普通国道建设任务,现已进入交工验收和返工补做阶段。剩余竣工验收等工作计划2025年上半年完成，“十四五”现代综合交通运输体系发展规划范围内的综合交通、通过项目实施加快一条国道建设。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 施工图设计长度 | =92公里 | 历史标准 | 92公里 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =91.916公里 | 9.98 | 偏差原因：G219线恰热克至叶城公路工程项目前期设置绩效目标未保留2位小数直接取整数按92公里设置，截至2024年12月31日，普通国道建设最终设计批复为91.96公里，实际公里数与目标存在部分偏差，改进措施：项目前期做好可行性研究报告，在取数据时保留2位小数，精准设置目标值。 |  |
|  |  |  | 支持普通国道建设 | =92公里 | 历史标准 | 92公里 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =91.916公里 | 9.98 | 偏差原因：G219线恰热克至叶城公路工程项目前期设置绩效目标未保留2位小数直接取整数按92公里设置，截至2024年12月31日，普通国道建设最终设计批复为91.96公里，实际公里数与目标存在部分偏差，改进措施：项目前期做好可行性研究报告，在取数据时保留2位小数，精准设置目标值。 |  |
|  |  | 质量指标 | 资金使用合规性 | =100% | 历史标准 | 100% | 10 | 直接赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时间 | =2024年11月30日前 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2024年11月19日 | 10 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算成本控制率 | <=100% | 预算支出标准 | 99.2% | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =56.5% | 0 | 项目存在偏差：项目预算成本控制率56.5%，偏差原因：项目未完工、该项目已完成全部施工图设计内部工程、完成建设92公里普通国道建设任务,现已进入交工验收和返工补做阶段、改进措施：计划2025年上半年完成 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 交通建设符合环水保要求 | 符合 | 历史标准 | 符合 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 符合 | 20 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 改善通行服务水平群众满意度 | =100% | 历史标准 | 100% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 69.96分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 交通基础设施建设协调、监督和管理项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 喀什地区交通运输局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 新疆维吾尔自治区喀什地区交通运输局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 25.00 |  | 25.00 |  | 25.00 |  | 10 |  | 100.0% |  | 10.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 25.00 |  | 25.00 |  | 25.00 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 项目总投资25万元；保障人数10人、2024年工程质量监督执法大队认真落实建设“质量强区”工作要求及交通运输工作会议精神，深入推进质量安全隐患排查整治，强化监督实效；主动配合服务，确保竣（交）工目标任务；做好行业监管；开展质量监督行政执法，对违法行为进行处罚，聘请第三方机构一家，出具检测报告，促进公路建设项目质量水平稳步提升。 |  |  |  |  |  |  | 截至2024年12月31日、项目实际支出25万元；保障了10名执法人员的相关差旅费和办公费、聘请第三方机构一家，出具检测报告，促进公路建设项目质量水平稳步提升。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 保障人员数量 | >=10人 | 历史标准 | 10人 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =10人 | 10 |  |  |
|  |  |  | 聘请第三方机构数量 | =1家 | 历史标准 | 1家 | 10 | 直接赋分 | 原始凭证 | =1家 | 10 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 资金使用合规性 | =100% | 历史标准 | 100% | 10 | 直接赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时间 | =2024年11月30日 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2024年10月10日 | 10 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 人员差旅费成本 | <=7万元 | 计划标准 | 4万元 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =7万元 | 5 |  |  |
|  |  |  | 委托第三方费用成本 | <=16万元 | 计划标准 | 19万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =16万元 | 10 |  |  |
|  |  |  | 办公经费成本 | <=2万元 | 计划标准 | 2万元 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2万元 | 5 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 促进公路建设项目质量水平稳步提升 | 促进 | 历史标准 | 促进 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 促进 | 20 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受监各参建单位满意度 | =100% | 历史标准 | 100% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 交通运输规范生产应急演练项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 喀什地区交通运输局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 新疆维吾尔自治区喀什地区交通运输局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 5.00 |  | 5.00 |  | 5.00 |  | 10 |  | 100.0% |  | 10.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 5.00 |  | 5.00 |  | 5.00 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 项目总投资5万元，综合性的交通运输系统应急演练一次、常态化开展专业培训和演练，进一步提高交通运输行业安全应急处突能力、交通专业抢险队伍应急救援能力。 |  |  |  |  |  |  | 该项目截至2024年12月31日实际支出5万元，完成一次综合性的交通运输系统应急演练、通过常态化开展专业培训和演练，提升了交通运输行业安全应急处突能力、交通专业抢险队伍应急救援能力。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 综合性的交通运输系统应急演练 | >=1次 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 10 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 资金使用合规性 | =100% | 计划标准 | 新增 | 15 | 直接赋分 | 原始凭证 | =100% | 15 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时间 | =2024年11月30日前 | 计划标准 | 新增 | 15 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2024年12月5日 | 15 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 办公费成本 | <=4万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =4万元 | 10 |  |  |
|  |  |  | 差旅费成本 | <=1万元 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1万元 | 10 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升安全应急处突能力 | 提升 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 提升 | 20 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 交通运输系统干部职工满意度 | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =99.5% | 10 | 偏差原因：满意度指标目标值设置偏低，改进措施：根据项目实际合理设置满意度指标 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 喀什地区12328交通运输服务监督电话三级联网运行项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 喀什地区交通运输局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 新疆维吾尔自治区喀什地区交通运输局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 9.53 |  | 9.53 |  | 9.53 |  | 10 |  | 100.0% |  | 10.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 9.53 |  | 9.53 |  | 9.53 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 项目总投入：9.53万元；用于维护线路数量1条和维护系统数量1条，使交通运输服务范围进一步扩大，服务能力进一步增强，服务水平进一步提升。提升交通运输部门依法依规履职能力。力争打造全领域覆盖、全天候运行、全方位服务的交通运输“一号通”，使交通运输服务范围进一步扩大，服务能力进一步增强，服务水平进一步提升。 |  |  |  |  |  |  | 12328交通运输服务监督电话网络维护系统1套、维护线路1条，维护费用9.53万元，用于保障喀什地区交通运输服务三级联网运行体系、交通运输网络服务全方位、全覆盖。社会效益方面提升交通运输部门依法依规履职能力及车辆违法下降。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 维护线路数量 | =1条 | 历史标准 | 1条 | 10 | 直接赋分 | 原始凭证 | =1条 | 10 |  |  |
|  |  |  | 维护系统数量 | =1套 | 历史标准 | 1套 | 10 | 直接赋分 | 原始凭证 | =1套 | 10 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 资金使用合规性 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时间 | =2024年11月30日前 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2024年5月27日 | 10 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 系统维护费 | <=7.23万元 | 计划标准 | 7.23万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =7.23万元 | 10 |  |  |
|  |  |  | 线路维护费 | <=2.40万元 | 计划标准 | 2.4万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2.4万元 | 10 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升交通运输部门依法依规履职能力 | 提升 | 历史标准 | 提升 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 提升 | 20 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 来电群众满意度 | =100% | 历史标准 | 100% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 喀什地区公路建设、指导检查服务项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 喀什地区交通运输局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 新疆维吾尔自治区喀什地区交通运输局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 7.00 |  | 7.00 |  | 7.00 |  | 10 |  | 100.0% |  | 10.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 7.00 |  | 7.00 |  | 7.00 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 该项目用于保障不少于26人的前往上级部门跑办项目、开会、业务培训及报送全地区相关数据更新报表以及执法局第四季度督导检查差旅费，为地区经济社会高质量发展助力。加强运输、工程项目执法检查力度，确保交通运输行业安全。 |  |  |  |  |  |  | 该项目截至2024年12月31日实际支出7万元、保障了26人前往上级部门跑办项目、开会、业务培训及报送全地区相关数据更新报表以及执法局第四季度督导检查差旅费，为地区经济社会高质量发展助力，确保了交通运输行业安全。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 出差人数 | >=26人 | 计划标准 | 23人 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =26人 | 10 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 督导检查工作县（市）覆盖率 | =100% | 计划标准 | 100% | 15 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 15 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 督导检查工作完成及时率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 15 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 15 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 开展项目相关差旅费 | =5.11万元 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =5.11万元 | 10 |  |  |
|  |  |  | 督导检查差旅费 | <=1.89万元 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.89万元 | 10 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 确保交通运输行业安全 | 提高 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 提高 | 20 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 指导服务对象满意度 | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 偏差原因：满意度指标目标值设置偏低、年底满意度调查文件统计结果显示满意度实际完成值偏高，改进措施：根据项目实际合理设置满意度指标 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 异地交流干部住房保障项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 喀什地区交通运输局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 新疆维吾尔自治区喀什地区交通运输局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 0.58 |  | 0.58 |  | 0.58 |  | 10 |  | 100.0% |  | 10.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.58 |  | 0.58 |  | 0.58 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 项目资金0.58万元、保障干部人数1人、住房保障月数12月、每月租房成本480元，做好内地引进干部住房租赁费的缴费保障工作。为内引干部提供良好的居住环境，切实营造爱人才、护人才的良好氛围。 |  |  |  |  |  |  | 异地交流干部1人、做好内地引进干部住房租赁费的缴费保障工作。为内引干部提供良好的居住环境，切实营造爱人才、护人才的良好氛围，已支付房租费5760元。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 保障干部人数 | =1人 | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 原始凭证 | =1人 | 10 |  |  |
|  |  |  | 住房保障月数 | =12月 | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 原始凭证 | =12月 | 10 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 资金使用合规性 | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 直接赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时间 | =2024年11月30日前 | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 原始凭证 | 2024年5月24日 | 10 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 平均每月住房保障成本 | <=480元/月 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =480元/月 | 20 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障引进干部住房 | 保障 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 保障 | 20 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 引进干部满意度 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 执法局结余资金项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 喀什地区交通运输局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 新疆维吾尔自治区喀什地区交通运输局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 29.19 |  | 29.19 |  | 6.90 |  | 10 |  | 23.6% |  | 0.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 29.19 |  | 29.19 |  | 6.90 |  | — |  | — |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 项目资金29.19万元、主要解决原单位的临时聘用人员的社保补缴、劳动仲裁赔偿等遗留问题、满足单位干部职工日常就餐需要，降低职工生活成本、增强职工的工作精力和效率、增强干部职工之间交流合作、进一步提高干部职工工作积极性、工作效率、增强职工的归属感和幸福感。 |  |  |  |  |  |  | 项目主要解决原单位的临时聘用人员4人的法律顾问诉讼费等遗留问题4次、支付以前年度遗留问题费用6.9万元、解决了以前年度遗留问题、降低了单位信访压力。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 以前年度遗留问题种类 | >=4次 | 计划标准 | 新增 | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4次 | 15 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 食品安全事故率 | =0% | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 说明材料 | =0% | 10 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时间 | =2024年11月30日前 | 计划标准 | 新增 | 15 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2024年12月23日 | 15 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 食堂补助费用成本 | <=8.89万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0万元 | 0 | 偏差原因：因该项目未补助食堂费用，该指标项未完成；改进措施：在今后工作中合理设置绩效指标 |  |
|  |  |  | 以前年度遗留问题费用 | <=20.30万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =6.9万元 | 0 | 偏差原因：因解决以前年度遗留问题支付6.9万元；改进措施：在今后工作中合理设置绩效指标 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升干部职工工作积极性 | 提升 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 提升 | 20 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 干部职工满意度 | >=98% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 70分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 执法网络工作项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 喀什地区交通运输局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 新疆维吾尔自治区喀什地区交通运输局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 5.16 |  | 5.16 |  | 5.16 |  | 10 |  | 100.0% |  | 10.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 5.16 |  | 5.16 |  | 5.16 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 项目总投入：5.16万元；交通执法系统维护数量1套，系统维护成本3.16万元，办公楼网络费2万元，为实现新疆社会长治久安总目标创造安全、平稳、良好的交通运输环境为经营业户提供良好的履职能力。 |  |  |  |  |  |  | 维护交通执法系统1套，支付系统维护成本3.16万元，办公楼网络费2万元，为实现新疆社会长治久安总目标创造安全、平稳、良好的交通运输环境为经营业户提供良好的履职能力。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 交通执法系统维护数量 | =1套 | 历史标准 | 1套 | 15 | 直接赋分 | 原始凭证 | =1套 | 15 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 资金使用合规性 | =100% | 计划标准 | 新增 | 15 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 15 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时间 | =2024年11月30日前 | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 原始凭证 | =2024年5月25日前 | 10 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 网络线路维护成本 | <=3.16万元 | 预算支出标准 | 3.16万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3.16万元 | 10 |  |  |
|  |  |  | 网络费 | <=2万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2万元 | 10 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 提供良好履职能力 | 很好 | 历史标准 | 很好 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 很好 | 20 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 辖区群众满意度 | =100% | 历史标准 | 100% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 新能源汽车租赁费项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 喀什地区交通运输局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 新疆维吾尔自治区喀什地区交通运输局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 5.00 |  | 5.00 |  | 5.00 |  | 10 |  | 100.0% |  | 10.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 5.00 |  | 5.00 |  | 5.00 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 新能源汽车租赁费项目通过租赁1辆新能源纯电动汽车为环保绿色出行、构建环保型政府提供保障。建设一支政治坚定、素质过硬、纪律严明、作风优良、廉洁高效的交通运输队伍。 |  |  |  |  |  |  | 租赁1辆新能源纯电动汽车、为绿色环保出行、构建环保型政府提供保障 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 租赁车辆数 | =1辆 | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 原始凭证 | =1辆 | 10 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 资金使用合规性 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  |  |
|  |  |  | 合同执行率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时间 | =2024年8月30日前 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2024年5月27日 | 10 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本节约率 | >=0% | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0% | 20 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 符合环保要求 | 符合 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 符合 | 20 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 职工满意度 | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 偏差原因：满意度指标目标值设置偏低、改进措施：根据项目实际情况合理设置 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 法律顾问费项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 喀什地区交通运输局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 新疆维吾尔自治区喀什地区交通运输局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 2.00 |  | 2.00 |  | 2.00 |  | 10 |  | 100.0% |  | 10.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 2.00 |  | 2.00 |  | 2.00 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 委托第三方机构数量1家，指定服务律师1人，协助本部门做好地区交通运输系统的公路路政、道路运政、地方海事行政、工程质量监督管理等行政执法门类的行政检查、行政处罚、行政复议、行政诉讼案件的调查处理、解决在执法管理活动中产生的经济争议或者其他重大纠纷事项。提高单位业务和法律。 |  |  |  |  |  |  | 委托律师事务所1家、聘请律师1人、支付法律顾问费2万元、协助本部门做好地区交通运输系统的公路路政、道路运政、地方海事行政、工程质量监督管理等行政执法门类的行政检查、行政处罚、行政复议、行政诉讼案件的调查处理、解决在执法管理活动中产生的经济争议或者其他重大纠纷事项。提高单位业务和法律。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 委托第三方机构数量 | =1家 | 历史标准 | 1家 | 10 | 直接赋分 | 原始凭证 | =1家 | 10 |  |  |
|  |  |  | 指定服务律师人数 | >=1人 | 历史标准 | 1人 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1人 | 10 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 资金使用合规性 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时间 | =2024年6月30日前 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 2024年5月27日 | 10 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本节约率 | >=0% | 预算支出标准 | 100% | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0% | 20 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 单位业务合法率 | =100% | 历史标准 | 100% | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | =100% | 20 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 工作人员满意度 | =100% | 历史标准 | 100% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 规范生产专项项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 喀什地区交通运输局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 新疆维吾尔自治区喀什地区交通运输局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 17.65 |  | 17.65 |  | 17.65 |  | 10 |  | 100.0% |  | 10.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 17.65 |  | 17.65 |  | 17.65 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 项目总投入：17.65万元；保障人数23人，差旅费成本11万元，办公费成本6.65万元；完善和落实重在“从根本上消除事故隐患”的责任链条、制度成果、管理办法、重点工程和工作机制，扎实推进安全生产治理体系和治理能力现代化，专项整治取得积极成效，事故总量和一般事故持续下降,较大事故有效遏制，重特大事故坚决杜绝，自治区交通运输系统安全生产整体水平明显提高，为实现新疆社会长治久安总目标创造安全、平稳、良好的交通运输环境。 |  |  |  |  |  |  | 执法人员23人、进行全年安全生产全覆盖重点督导检查10次、完成目标任务17.65万元，专项整治取得积极成效，事故总量和一般事故持续下降,较大事故有效遏制，重特大事故坚决杜绝，创造安全、平稳、良好的交通运输环境，交通安全事故下降率、隐患整改率达100%. |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 指导服务人数 | >=23人 | 历史标准 | 23人 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =23人 | 10 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 资金使用合规性 | =100% | 计划标准 | 新增 | 20 | 直接赋分 | 原始凭证 | =100% | 20 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时间 | =2024年11月30日前 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2023年8月26日 | 10 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 差旅费成本 | <=11万元 | 计划标准 | 11万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =11万元 | 10 |  |  |
|  |  |  | 办公费成本 | <=6.65万元 | 计划标准 | 6.65万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =6.65万元 | 10 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升交通运输部门依法依规履职能力 | 提升 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 提升 | 20 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 指导服务对象满意度 | =100% | 历史标准 | 100% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 铁路、公路、航空物流、能源基础设施前期费项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 喀什地区交通运输局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 新疆维吾尔自治区喀什地区交通运输局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 1,500.00 |  | 1,500.00 |  | 0.00 |  | 10 |  | 0.0% |  | 0.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 1,500.00 |  | 1,500.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 项目资金1500元、主要用于保障6个项目可研、选址、土地预审、安评、社稳、环评、林地林草、地灾、压覆矿、水保、土地勘界、建设用地批复、防洪等前期费六个重点项目争取纳入“十四五”规划中期调整，完成项目前期工作，争取在“十四五”期建设实施。 |  |  |  |  |  |  | 该项目是援疆资金项目、项目金额为1500万元，涉及2023年援疆项目，由于地区援疆项目被审计未完，一直未通知能够使用该笔资金。项目未执行。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 保障项目数量 | >=6个 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0个 | 0 | 偏差原因：该项目涉及2023年援疆项目，由于地区援疆项目被审计未完项目未执行、资金未支付 |  |
|  |  | 质量指标 | 资金使用合规性 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 原始凭证 | =0% | 0 | 偏差原因：该项目涉及2023年援疆项目，由于地区援疆项目被审计未完项目未执行、资金未支付 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时间 | =2024年11月30日前 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 未完工 | 0 | 偏差原因：该项目涉及2023年援疆项目，由于地区援疆项目被审计未完项目未执行、资金未支付 |  |
|  |  |  | 资金支付及时率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 原始凭证 | =0% | 0 | 偏差原因：该项目涉及2023年援疆项目，由于地区援疆项目被审计未完项目未执行、资金未支付 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制率 | <=100% | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0% | 0 | 偏差原因：该项目涉及2023年援疆项目，由于地区援疆项目被审计未完项目未执行、资金未支付 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 业务保障能力提升 | 提升 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 实现目标程度较低 | 0 | 偏差原因：该项目涉及2023年援疆项目，由于地区援疆项目被审计未完项目未执行、资金未支付 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 项目施工单位满意度 | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 偏差原因：该项目涉及2023年援疆项目，由于地区援疆项目被审计未完项目未执行、资金未支付 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 0分 |  |  |

### 十二、其他需说明的事项

本部门无其他需说明的事项。

## 第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十三、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

## 第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》