部门单位项目支出绩效评价报告

（  2024  年度）

项目名称：喀什地区城市运行管理服务平台一期建设项目

实施单位（公章）：新疆维吾尔自治区喀什地区住房和城乡建设局

主管部门（公章）：新疆维吾尔自治区喀什地区住房和城乡建设局

项目负责人（签章）：李阳

填报时间：2025年02月18日

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

1. 项目背景
本项目遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，旨在评价喀什地区城市运行管理服务平台一期建设项目实施前期、过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益。该项目的实施有利于汇聚城市综合管理服务平台相关数据资源，实现平台的无缝对接、数据共享、增强城市管理统筹协调能力，提高精细化管理服务水平。按照住房和城乡建设部办公厅《关于全面加快建设城市运行管理服务平台的通知》要求“2023年底前，所有省、自治区建成省级城市运管服平台”、自治区住建厅下发《关于印发<自治区关于进一步加快推进城市运行管理服务平台建设与应用部署工作方案>的通知》要求“2025年底前所有城市全面建成城市运行管理服务平台，并实现与自治区、地区、县市三级平台互联互通、数据同步、业务协同。2026年底前，所有县市建成城市运行管理服务平台，全地区城市科学化精细化智能化治理水平明显提升。”
2.主要内容及实施情况
（1）项目主要内容
建设喀什地区城市运行管理服务平台一期建设项目1套，主要建设内容包括：数据建设、基础硬件环境建设、组织机构建设、接口对接等内容。其中：
1.数据建设：包括城市管理基础数据、城市管理业务运行数据、行业运行数据、《城市综合管理服务工作手册》编制，此项内容包含在自治区城市运行管理服务平台建设内容，由北京数字政通公司实施。
2.基础硬件环境建设：包括云资源、网络及安全设备（等保三级测评1项）、基础软件（国产）三项（数据库软件4套、中间件软件6套、操作系统软件12套）。
3.组织机构建设：包括机构设置、机构人员、标准规范编制。
4.接口对接：包括标准接口开发，开发地区平台统一的接口服务，满足各县（市）业务运行数据、行业应用数据对接推送。
该项目已于2023年10月进行事前评估工作，2024年4月8进行项目意向公开，7.23日项目采购计划审核完成，7.26日生成项目，采购文件制作完成，采购公告发布，8.21日开标，采购结果确认，采购结果发布（第一次流标）。8.23生成项目，采购文件制作完成，采购公告发布，9.14日开标评标，9.20日采购结果发布，9.23中标通知书，12.23日完成验收工作。
（2）项目实施情况
项目实施前由项目负责人城建科刘涛进行牵头，首先进行项目的前期调研。评估项目实施的相关性、预期绩效的可实现性、实施方案的有效性、财政资金投入可行性风险。其次在项目实施过程中结合本县的实际要求，严格按照相关文件的规定开展，在项目实施过程中不定期进行监督检查，发现问题及时整改。最后项目结束时实施单位及时进行成果验收，做好项目的后期管护工作。
3.项目实施主体
新疆喀什地区住房和城乡建设局为行政单位，纳入2024年部门决算编制范围的有1个单位，下设8个处室，分别是：办公室、政策法规科、建筑市场监管科、房地产市场监管科、城市建设科、村镇建设科、城市管理执法科、工程建设管理科。
本单位主要职能为承担规范和指导城乡保障性住房建设的责任、承担推进住房制度改革的责任、承担规范住房和城乡建设管理秩序的责任、承担建立科学规范的住房和城乡建设地方标准体系的责任、承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任、监督管理地区建筑市场，规范各方主体行为、拟订城市建设政策、规划并指导实施、承担规范和指导地区村镇建设的责任、承担建筑工程质量安全监管责任、综合管理城乡建设抗震减灾工作、承担推进建筑节能减排的责任、负责住房公积金监督管理、对辖区内城市管理和执法工作的业务指导、组织协调、监督检查和考核评价、开展住房和城乡建设方面的国际交流与合作、完成地委、行署交办的其他任务。
编制人数71人，其中：行政人员编制19人、工勤5人、参公24人、事业编制24人。2024年12月30日在职实有人数62人，其中行政17人，参照公务员管理19人，全额事业16人，机关和事业工人5人，自收自支事业人员5人。离退休人员45人，其中：行政退休人员39人、事业退休6人，遗属补助4人。
4.资金投入和使用情况
（1）资金投入情况
喀地财发〔2024〕1号共安排下达资金114.52万元，为喀什地区城市运行管理服务平台一期建设项目资金，最终确定项目资金总数为114.52万元。其中：其中：财政资金114.52万元，其他资金0万元。
（2）资金使用情况
截至2024年12月31日，实际支出109.88万元，预算执行率95.95%。资金主要用于：城运平台搭建费用全年共计支出109.88万元。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

1.项目绩效总目标
通过建设开发1套城运平台，建立城市管理与运营新模式，有利于汇聚各县市城市综合管理平台相关数据资源，促进互通互联及信息共享，增强城市管理统筹协调能力，提高精细化管理服务水平。
2.阶段性目标
实施的前期准备工作：2023年10月1日-2023年12月1日对该项目进行事前评估工作。
具体实施工作：2024年4月8进行项目意向公开，7.23日项目采购计划审核完成，7.26日生成项目，采购文件制作完成，采购公告发布，8.21日开标，采购结果确认，采购结果发布（第一次流标）。8.23生成项目，采购文件制作完成，采购公告发布，9.14日开标评标，9.20日采购结果发布，9.23中标通知书。
验收阶段的具体工作：2024年12月23日组织专人进行验收评估工作。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象、时间和范围。

1.绩效评价完整性
本项目预算绩效评价报告在编制过程中，严格遵循相关法规与标准，确保评价内容的全面性与准确性。报告涵盖了项目从预算编制、执行到完成的全过程，对项目的各项绩效指标进行了细致的梳理与评估。
在评价指标体系的构建上，充分考虑了项目的性质、目标以及预期成果，选取了具有代表性和可衡量性的关键指标，涵盖了社会效益等维度，力求全方位反映项目的绩效状况。同时，对于每个指标的评价标准和数据来源均进行了明确说明，确保评价结果的客观性和可追溯性。
在数据收集与分析环节，采用了多种科学合理的方法，如实地调研、问卷调查、数据分析等，广泛收集了与项目相关的各类数据，并运用专业的统计分析工具对数据进行深入挖掘，以确保评价结论的科学性和可靠性。此外，还对数据的质量和完整性进行了严格把控，对于缺失或异常的数据进行了合理的处理和说明，保证了评价数据的真实性和有效性。
在报告的撰写结构上，按照统一的格式和规范进行编排，内容层次分明、条理清晰。首先对项目的背景、目标和预算安排进行了简要介绍，为后续的绩效评价提供了必要的背景信息；接着详细阐述了绩效评价的指标体系、评价方法和数据来源，为评价过程的透明性和可复现性奠定了基础；然后对各项绩效指标的完成情况进行了逐一分析和评价，指出了项目在实施过程中存在的问题和不足，并提出了相应的改进建议；最后对整个项目的绩效状况进行了综合总结，给出了明确的评价结论和后续工作的建议，为项目的持续改进和决策提供了有力支持。
本项目预算绩效评价报告在内容、方法和数据等方面均具备较高的完整性，能够真实、客观地反映项目的绩效情况，为项目管理决策提供了有价值的参考依据。在未来的工作中，我们将继续完善绩效评价体系，不断提升评价工作的质量和水平，以更好地服务于项目的管理和优化。
2.绩效评价目的
本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《关于印发〈中央部门项目支出核心绩效目标和指标设置及取值指引（试行）〉的通知》（财预〔2021〕101号）以及自治区财政厅《关于印发〈自治区项目支出绩效目标设置指引〉的通知》（新财预〔2022〕42号）、《喀什地区财政支出绩效评价管理暂行办法》（喀地财预〔2019〕18号〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，结合地区实际情况，实施部门项目绩效评价的具体目的为：
（1）评估项目实施效果
通过对项目预算执行情况及各项绩效目标达成程度的系统性分析，全面、客观地评估项目在预定周期内的实施效果，包括社会效益、受益对象满意度等多维度指标，为项目后续的改进与优化提供科学依据。
（2）提升资源利用效率
深入剖析项目预算资金的投入与产出关系，识别资金使用过程中的冗余环节与低效领域，挖掘潜在的资源优化配置空间，推动项目在有限的预算资源下实现更高的绩效产出，提升整体资源利用效率，确保财政资金的合理、高效运用。
（3）强化项目管理责任
明确项目各参与主体在预算绩效管理中的职责与任务，借助绩效评价结果对项目管理过程进行监督与问责，促使项目管理者增强责任意识，主动优化管理流程，完善内部控制机制，提高项目管理水平与执行力，保障项目按计划、高质量推进。
（4）为决策提供支持
为相关决策层提供详实、准确的绩效评价信息，辅助其在项目审批、预算安排、政策调整等关键决策环节做出更加科学、合理的判断，促进项目资源的合理分配与有效整合，推动项目管理体系的不断完善与升级，提升公共资源配置的精准度与有效性。
（5）促进项目持续改进
基于绩效评价发现的问题与不足，提出针对性的改进建议与措施，引导项目团队聚焦关键环节，持续优化项目实施方案，加强过程监控与质量把控，形成项目绩效持续改进的良性循环，不断提升项目整体绩效水平，实现项目长期稳定发展的目标。
本项目预算绩效评价报告的编制以提升项目绩效为核心，旨在通过科学、严谨的评价工作，为项目管理与决策提供全方位、深层次的支持，推动项目在预算约束下实现高质量、可持续发展，充分发挥财政资金的经济效益与社会效益。
3.绩效评价对象
本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等政策文件规定，以喀什地区住房和城乡建设局2024年度实施的喀什地区城市运行管理服务平台一期建设项目为评价对象，项目预算涵盖[2024年1月]至[2024年12月]的全部资金投入与支出。对该喀什地区城市运行管理服务平台一期建设项目资金决策、项目实施过程，以及项目实施所带来的产出和效果为主要内容，促进预算单位完成特定工作任务目标而组织开展。
4.绩效评价范围
本项目预算绩效评价报告的评价范围广泛而全面，涵盖了从项目立项至评价时点期间的所有关键预算活动和财务流程。具体而言，评价范围包括但不限于以下几个方面：
（1）项目预算编制与执行：全面审视项目预算的编制依据、合理性、科学性以及实际执行情况，包括预算调整的原因和效果。
（2）资金管理：深入分析项目资金的分配、使用和监管情况，确保资金使用的合规性、高效性和透明度。
（3）项目实施进度与产出：评估项目是否按照既定计划顺利推进，各项任务是否按时完成，以及项目产出的数量、质量和时效性是否符合预期。
（4）社会效益影响：考察项目对社会方面的综合影响。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1.绩效评价原则
依据《中华人民共和国预算法》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）、《关于印发<自治区项目支出绩效目标设置指引>的通知》（新财预〔2022〕42号）等要求，绩效评价应遵循如下原则：
（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。
（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。
（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。
（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。
2.绩效评价指标体系
本项目绩效评价体系根据《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预﹝2020﹞10号）文件中共性指标及个性化指标设置，主要分为共性指标和个性指标两大类。共性指标下设决策与过程2个一级指标，其中：项目决策下设项目立项、绩效目标、资金投入3个二级指标；过程下设资金管理和组织实施2个二级指标。个性指标下设产出、效益满意度3个一级指标，其中：产出下设产出数量、产出质量、产出时效、产出成本4个2级指标，效益下设项目效益1个二级指标，满意度下设项满意度1个二级指标。项目绩效评价体系详见附件1。
一级指标为：决策、过程、产出、效益。
二级指标为：项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益。
三级指标为：立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性、资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性，以及项目产出和效益等根据项目实际情况设置的个性指标。
  喀什地区城市运行管理服务平台一期建设项目综合评分表 
一级指标 二级指标   三级指标               得分
决策（15分） 项目立项（5分）   立项依据充分性（3分）  3
立项程序（2分）  2
绩效目标（5分）   绩效目标合理性（3分）  2.5
绩效指标明确性（2分）  2
资金投入（5分）   预算编制（3分）  2.5
资金分配合理性（2分）         1.5
过程（20分） 资金管理（10分）  资金到位率（3分）  3
预算执行率（3分）  3
资金使用合规性（4分）  4
组织实施（10分）  管理制度健全性（5分）  5
制度执行（5分）  5
产出（45分） 产出数量（10分）  实际完成率（10分）  10
产出质量（10分）  质量达标率（10分）  10
产出时效（10分）  完成及时性（10分）  10
产出成本（15分）  成本节约率（15分）  14
效益（10分） 项目效益（10分）  实施效益（10分）  10
满意度（10分） 满意度（10分）   满意度（10分）  10
                权重分值：100分		            总得分    	97.5 
3.绩效评价方法
本次评价采用定量与定性评价相结合的比较法和公众评判法，总分由各项指标得分汇总形成。在完成此次绩效评价工作中，每项评价体系中二级指标的评价方法使用情况为：
比较法：是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。
公众评判法：是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。
（1）项目决策方面：
立项依据充分性：采用比较法、文献法，查找法律法规政策以及规划，对比实际执行内容和政策支持内容是否匹配。
立项程序规范性：采用比较法、文献法，查找相关项目设立的政策和文件要求，对比分析实际执行程序是否按照政策及文件要求执行，分析立项程序的规范性。
绩效目标合理性：采用比较法，对比分析年初编制项目支出绩效目标表与项目内容的相关性、资金的匹配性等。
绩效指标明确性：采用比较法，比较分析年初编制项目支出绩效目标表是否符合双七原则，是否可衡量。
预算编制科学性：采用成本效益分析法，分析在产出一定的情况下，成本取值是否有依据，是否经过询价，是否按照市场最低成本编制。
资金分配合理性：采用因素分析法，综合分析资金的分配依据是否充分，分配金额是否与项目实施单位需求金额一致。
（2）项目过程方面
资金到位率：采用比较法，资金到位率预期指标值应为100%，通过实际计算，分析实际完成值和预期指标值之间的差距和原因。
预算执行率：采用比较法，预算执行率预期指标值应为100%，通过实际计算，分析实际完成值和预期指标值之间的差距和原因。
资金使用合规性：采用文献法、实地勘察法，一是查找资金管理办法，包括专项资金管理办法和单位自有资金管理办法；二是通过查账了解具体开支情况，是否专款专用，是否按照标准支出。
管理制度健全性：采用文献法、比较法，查阅项目实施人员提供的财务和业务管理制度，将已建立的制度与现行的法律法规和政策要求进行对比，分析项目制度的合法性、合规性、完整性。
制度执行有效性：采用比较法，结合项目实际实施过程性文件，根据已建设的财务管理制度和项目管理制度综合分析制度执行的有效性。
（3）项目产出方面
采用比较法：将实际完成值与年初指标值相比，完成指标值该指标赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例计分。
（4）项目效益方面
采用公众评判法、问卷及抽样调查等方式评价本项目实施后社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。
采用比较法：通过整理本项目相关资料和数据，评价数量指标的完成情况；通过分析项目的实施情况与绩效目标实现情况，评价项目实施的效果；通过分析项目资金使用情况及产生的效果，评价预算资金分配的合理性。
采用公众评判法：评价组采用实地访谈、远程访谈相结合方式，对本项目的实施情况进行充分调研，了解掌握资金分配、资金管理、资金使用、制度建设、制度执行情况。
4.绩效评价标准
绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较、分析、评价。本次评价主要采用了计划标准。
计划标准：指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

（三）绩效评价工作过程。

第一阶段：前期准备。
我单位绩效评价人员根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件精神认真学习相关要求与规定，成立绩效评价工作组，作为绩效评价工作具体实施机构。正式开始前期准备工作，通过对评价对象前期调研，确定了评价的目的、方法以及评价的原则，根据项目的内容和特征制定了评价指标体系及评价标准。成员构成如下：
李阳任评价组组长，绩效评价工作职责为负责全盘工作。
刘涛任评价组副组长，绩效评价工作职责为对项目实施情况进行实地调查。
黄明阳任评价组成员，绩效评价工作职责为负责资料审核等工作。
第二阶段：组织实施。
经评价组通过实地调研、查阅资料等方式，采用综合分析法对项目的决策、管理、绩效进行的综合评价分析。在数据采集方面，评价小组整理单位前期提交的资料，与项目实施负责人沟通，了解资金的内容、操作流程、管理机制、资金使用方向等情况并采集信息，了解项目设置背景及资金使用等情况。
第三阶段：分析评价。
首先按照指标体系进行定量、定性分析。其次开展量化打分、综合评价工作，形成初步评价结论，归纳整体项目情况与存在问题，撰写部门绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况
通过实施喀什地区城市运行管理服务平台一期建设项目产生良好社会效益。城运平台建成形成了全地区统一的智慧市政行业运行数据库、城管执法行业运行数据库、城市管理业务运行数据库等，督促指导县市及时发现及时处置市政基础设施运行、城市管理问题，进一步提高城市市政公用等各类设施运营管理，营造良好的城市环境，提高居民满意度，使城市居民生活的更安全、更舒适、更放心。项目实施主要通过项目决策、项目过程、项目产出以及项目效益等方面进行评价，其中：
项目决策：该项目主要通过根据《住房和城乡建设部办公厅关于全面加快建设城市运行管理服务平台的通知》（建办督〔2021〕54号）、自治区住房和城乡建设厅《新疆维吾尔自治区城市运行管理服务平台建设部署工作方案》和《自治区城市运行管理服务平台与各地州市系统接入部署方案》（新建城函〔2022〕6号）、自治区发改委《自治区发展改革委关于新疆维吾尔自治区城市综合管理服务平台建设项目可行性研究报告（代项目建议书）的批复》（新发改高技〔2021〕237号）、《喀什地区数字政府改革建设方案（2023–2024年）》的通知（喀党办字〔2023〕14号）文件立项，项目实施符合国家要求，项目立项依据充分，立项程序规范。
项目过程：喀什地区城市运行管理服务平台一期建设项目预算安排114.52万元，实际支出109.88万元，预算执行率95.95%。项目资金使用合规，项目财务管理制度健全，财务监控到位，所有资金支付均按照国库集中支付制度严格执行，现有项目管理制度执行情况良好。
项目产出：项目实施通过搭建1套城运平台建设信息化软件，进而各县市能使用该平台与自治区达到互通互联，使用过程中出现系统故障，可以及时进行系统修复故障。
项目效益：通过实施此项目产生好社会效益，城运平台建成形成了全地区统一的智慧市政行业运行数据库、城管执法行业运行数据库、城市管理业务运行数据库等，督促指导县市及时发现及时处置市政基础设施运行、城市管理问题，进一步提高城市市政公用等各类设施运营管理，营造良好的城市环境，提高居民满意度，使城市居民生活的更安全、更舒适、更放心。
（二）综合评价结论
依据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）以及《关于进一步加强和规范喀什地区项目支出“全过程”预算绩效管理结果应用的通知》（喀地财绩〔2022〕2号）文件，绩效评价总分设置为100分，划分为四档：90（含）-100分为“优”、80（含）-90分为“良”、70（含）-80分为“中”、70分以下为“差”。经对喀什地区城市运行管理服务平台一期建设项目进行客观评价，最终评分结果：评价总分97.5分，绩效等级为“优”。每项一级指标得分情况见下表：
喀什地区城市运行管理服务平台一期建设项目
绩效评价评分汇总表
一级指标 标准分值 得分 得分率
决策指标 15.00         13.50 90%
过程指标 20.00         20.00 100%
产出指标 45.00         44.00 97.78%
效益、满意度指标20.00         20.00 100%
合计         100.00          97.50 97.5%

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目决策类指标包括项目立项、绩效目标和资金投入三方面的内容，由6个三级指标构成，权重分为15分，实际得分13.5分，得分率为90%。
（1）立项依据充分性：本项目立项符合《喀什地区数字政府改革建设方案（2023–2024年）》的通知（喀党办字〔2023〕14号）：“加快建设城市运行管理服务平台。加快建设城市运行管理服务平台。为提高城市管理科学化、精细化、智能化水平，通过互联网、大数据、物联网、人工智能等新技术，搭建集智慧城管、智慧燃气、智慧市政、智慧社区(小区)、历史文化名城名镇名村保护等为一体的城市综合管理服务平台，纵向对接自治区平台，向下联通各县(市)、街道(乡镇)，横向整合、共享其他相关部门数据资源，整合汇聚城市管理各相关部门数据，加强数据互通共享与应用能力,进一步增强对城市管理相关部门的统筹协调能力，提高城市精细化管理服务水平，实现城市治理体系和治理能力现代化。”本项目立项符合《住房和城乡建设部办公厅关于全面加快建设城市运行管理服务平台的通知（建办督〔2021〕54号）》中：“2022年底前，直辖市、省会城市、计划单列市及部分地级城市建成城市运管服平台，有条件的省、自治区建成省级城市运管服平台。2023年底前，所有省、自治区建成省级城市运管服务平台，地级以上城市基本建成城市运管服平台。2025年底前，城市运行管理“一网统管”体制机制基本完善，城市运行效率和风险防控能力明显增强，城市科学化精细化智能化治理水平大幅提升。”内容，符合行业发展规划和政策要求；本项目立项符合《喀什地区住房和城乡建设局单位配置内设机构和人员编制规定》“拟订城市建设政策、规划并指导实施。负责市政公用事业特许经营、供水、供气、供热和市容环境卫生、园林绿化法律法规规章执行的监督指导；指导城市市政公用设施建设、安全和应急管理；会同文物主管部门负责历史文化名城（镇、村）的保护和监督管理相关工作。”，属于我单位履职所需；根据《财政资金直接支付申请书》，本项目资金性质为“公共财政预算”功能分类为“2120199”经济分类为“其他城乡社区管理实务支出”属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；经检查我单位财政管理一体化信息系统，本项目不存在重复。结合三定方案职责，并组织实施该项目。围绕2024年度工作重点和工作计划制定项目预算，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
（2）立项程序规范性：该项目申请、设立过程符合相关要求，严格按照项目审批流程准备符合要求的文件、材料；根据项目编制工作计划和项目预算，经过与部门项目分管领导沟通、筛选确定经费预算计划，确定最终预算方案。项目的审批文件、材料符合相关要求，项目事前经过必要的论证、风险评估、绩效评估、集体决策，保障了程序的规范性。根据评分标准，该指标不扣分，得2分。
（3）绩效目标合理性：
①该项目已设置年度绩效目标，具体内容为“通过建设开发1套城运平台，建立城市管理与运营新模式，有利于汇聚各县市城市综合管理平台相关数据资源，促进互通互联及信息共享，增强城市管理统筹协调能力，提高精细化管理服务水平。”。
②该项目实际工作内容为：搭建1套城运平台，进行资源共享，平台互通。绩效目标与实际工作内容一致，两者具有相关性。
③该项目按照绩效目标完成数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，完成了城运平台一期建设，可供地区12县市投入使用，达到了形成了全地区统一的智慧市政行业运行数据库、城管执法行业运行数据库、城市管理业务运行数据库等，督促指导县市及时发现及时处置市政基础设施运行、城市管理问题，进一步提高城市市政公用等各类设施运营管理，营造良好的城市环境，提高居民满意度，使城市居民生活的更安全、更舒适、更放心。预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。
④该项目批复的预算金额为114.52万元，《项目支出绩效目标表》中预算金额为114.52万元，预算确定的项目资金与预算确定的项目投资额109.88万元，项目经过公开招标，节约资金4.64万元，预算确定的投资额与实际不相匹配，扣0.5分。
⑤本单位制定了喀什地区城市运行管理服务平台一期建设项目实施方案，明确了总体思路及目标、并对任务进行了详细分解，对目标进行了细化，根据评分标准，该指标扣0.5分，得2.5分。
（4）绩效指标明确性：经检查我单位年初设置的《项目支出绩效目标表》，得出如下结论：本项目已将年度绩效目标进行细化为绩效指标体系，共设置一级指标4个，二级指标6个，三级指标7个，定量指标7个，定性指标0个，指标量化率为100%，量化率达70.0%以上，将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标。
该《项目绩效目标申报表》中，中，数量指标指标值为信息化软件建设数量，三级指标的年度指标值与年度绩效目标中任务数一致，已设置时效指标“系统运行故障修复处理时间”、“项目完成时间”。已设置的绩效目标具备明确性、可衡量性、可实现性、相关性、时限性。根据评分标准，该指标不扣分，得2分。
（5）预算编制科学性：本项目前期经过事前评估，对项目资金进行测算，即预算编制较科学且经过论证；
预算申请内容为搭建城运平台一套，项目实际内容为搭建城运平台一套，预算申请与《喀什地区城市运行管理服务平台一期建设项目实施方案项目实施方案》中涉及的项目内容匹配；
本项目预算申请资金114.52万元，我单位在预算申请中严格按照项目实施内容及测算标准进行核算，其中：信息平台建设费用114.52万元。预算确定资金量与实际工作任务相匹配。本项目预算额度测算依据充分，严格按照标准编制，预算确定资金量与实际工作任务产生的相关费用109.88万元不相匹配；根据评分标准，该指标扣0.5分，得2.5分。
（6）资金分配合理性：本项目实际分配资金以《关于申请喀什地区城市运行管理服务平台一期建设项目资金的请示》和《喀什地区城市运行管理服务平台一期建设项目实施方案》为依据进行资金分配，预算资金分配依据充分。根据（喀地财发〔2024〕1号），本项目实际到位资金114.52万元，资金分配额度合理，与我单位实际需求相适应。经过公开招标所确定的项目金额109.88万元。资金分配与实际不相适应，根据评分标准，该指标扣0.5分，得1.5分。

（二）项目过程情况。

项目过程类指标包括资金管理和组织实施两方面的内容，由5个三级指标构成，权重分为20分，实际得分20分，得分率为100%。
（1）资金到位率：本项目预算资金为114.52万元，其中：财政安排资金114.52万元，其他资金0万元，实际到位资金114.52万元，资金到位率=100%；通过分析可知，该项目财政资金足额拨付到位，能够及时足额支付给实施单位。根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
（2）预算执行率：本项目实际支出资金109.88万元，预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100.0%=95.95%；通过分析可知，该项目预算编制较为详细，项目资金支出总体能够按照预算执行，项目通过公开招标，资金结约4.64万元，预算执行率虽未达100%，但项目已完成。根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
（3）资金使用合规性：通过检查项目资金申请文件、国库支付凭证等财务资料，得出本项目资金支出符合国家财经法规、《政府会计制度》《地区住房和城乡建设局财务管理制度》，资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金实际使用方向与预算批复用途一致，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。我单位制定了相关的制度和管理规定对经费使用进行规范管理，财务制度健全、执行严格，根据评分标准，该指标不扣分，得4分。
（4）管理制度健全性：我单位已制定《地区住房和城乡建设局财务管理制度》《地区住房和城乡建设局收支业务管理制度》，相关制度均符合行政事业单位内控管理要求，财务和业务管理制度合法、合规、完整，本项目执行符合上述制度规定。根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
（5）制度执行有效性：①该项目的实施符合《地区住房和城乡建设局财务管理制度》《地区住房和城乡建设局收支业务管理制度》等相关法律法规及管理规定，项目具备完整规范的立项程序；经查证项目实施过程资料，项目采购、实施、验收等过程均按照采购管理办法和合同管理办法等相关制度执行，基本完成既定目标；经查证党委会议纪要、项目资金支付审批表、记账凭证等资金拨付流程资料，项目资金拨付流程完整、手续齐全。综上分析，项目执行遵守相关法律法规和相关管理规定。
②经现场查证喀什地区城市运行管理服务平台建设（二次）项目技术服务合同书、喀什地区城市运行管理服务平台建设项目初步验收报告、财务支付凭证等资料齐全并及时归档。
③该项目实施过程中不存在调整事项。
④该项目实施所需要的项目人员和场地设备均已落实到位，具体涉及内容包括：项目资金支出严格按照自治区、地区以及本单位资金管理办法执行，项目启动实施后，为了加快本项目的实施，成立了喀什地区城市运行管理服务平台一期建设项目工作领导小组，由李阳任组长，负责项目的组织工作；刘涛任副组长，负责项目的实施工作；组员包括：黄明阳和郑朝阳，主要负责项目监督管理、验收以及资金核拨等工作。根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

（三）项目产出情况。

项目产出类指标包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四方面的内容，由5个三级指标构成，权重分为45分，实际得分44分，得分率为97.78%。
（1）对于“产出数量”
信息化软件建设数量指标，预期指标值为1套，实际完成值为1套，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。
合计得10分。
（2）对于“产出质量”：
信息系统验收合格率指标，预期指标值为100%，实际完成值为100%，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。
合计得10分。
（3）对于“产出时效”：
系统运行故障修复处理时间指标，预期指标值为<=3天，实际完成值为0天，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
项目完成时间指标，预期指标值为2024年12月25日前，实际完成值为2024年12月23日，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
合计得10分。
（4）对于“产出成本”：
成本预算控制率指标，预期指标值为小于等于100%，实际完成值为96%，指标完成率为96%，本年支付项目款金额109.88万元，项目经费都能控制绩效目标范围内，但未全部支付，根据评分标准，该指标扣分，得14分。改进措施：进一步加强预算编制。
（四）项目效益情况
项目效益类指标包括项目效益1个方面的内容，由2个三级指标构成，权重分为10分，实际得分10分，得分率为100%。
（1）对于“社会效益指标”：
数据共享率指标，该指标预期指标值为100%，实际完成值为100%，指标完成率为100%，与预期指标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。
（2）对于“经济效益指标”：
无
（3）对于“生态效益指标”：
无
实施效益指标合计得10分。

（四）项目效益情况。

项目产出类指标包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四方面的内容，由5个三级指标构成，权重分为45分，实际得分44分，得分率为97.78%。
（1）对于“产出数量”
信息化软件建设数量指标，预期指标值为1套，实际完成值为1套，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。
合计得10分。
（2）对于“产出质量”：
信息系统验收合格率指标，预期指标值为100%，实际完成值为100%，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。
合计得10分。
（3）对于“产出时效”：
系统运行故障修复处理时间指标，预期指标值为<=3天，实际完成值为0天，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
项目完成时间指标，预期指标值为2024年12月25日前，实际完成值为2024年12月23日，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
合计得10分。
（4）对于“产出成本”：
成本预算控制率指标，预期指标值为小于等于100%，实际完成值为96%，指标完成率为96%，本年支付项目款金额109.88万元，项目经费都能控制绩效目标范围内，但未全部支付，根据评分标准，该指标扣分，得14分。改进措施：进一步加强预算编制。
（四）项目效益情况
项目效益类指标包括项目效益1个方面的内容，由2个三级指标构成，权重分为10分，实际得分10分，得分率为100%。
（1）对于“社会效益指标”：
数据共享率指标，该指标预期指标值为100%，实际完成值为100%，指标完成率为100%，与预期指标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。
（2）对于“经济效益指标”：
无
（3）对于“生态效益指标”：
无
实施效益指标合计得10分。

（五）满意度指标完成情况分析。

（五）项目满意度情况
项目满意类指标包括项目满意1个方面的内容，由1个三级指标构成，权重分为10分，实际得分10分，得分率为100%。
满意度指标分析
对于“满意度指标：使用人员满意度100%，该指标预期指标值为100%，实际完成值为100%，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分,得10分。

五、预算执行进度与绩效指标偏差

喀什地区城市运行管理服务平台一期建设项目预算114.52万元，到位114.52万元，实际支出109.88万元，预算执行率为95.95%，项目绩效指标总体完成率为99.4%，偏差率为3.45%,偏差原因：因该项目采用公开招标方式进行政府采购，节约成本。改进措施：采取的措施进一步加强预算编制。

六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析、下一步改进措施

（一）主要经验及做法
一是本项目能够严格按照《喀什地区城市运行管理服务平台一期建设项目实施方案》执行，项目执行情况较好。二是在项目实施过程中，业务科室和财务室配合较好。三在绩效监控过程中，及时用于绩效监控结果，领导重视，压实责任，积极推动项目开展。
（二）存在问题及原因分析
1.绩效目标指标设置不够细化，数量指标较为笼统。
2.绩效管理过程中，项目印证资料不好收集。
（三）下一步措施
1.努力抓好绩效目标管理工作，加大对业务科室绩效的培训，使绩效目标能更加贴近实际，更加清晰可衡量。
2.提高政治站位，加大项目管理力度，使项目负责人员全流程参与绩效工作。

七、有关建议

1.提升指标针对性，细化指标科学性。在项目绩效指标的细化、量化上下功夫，做到各个指标能全面、科学的反映项目的核心内容。
2.压实责任，项目相关科室按照绩效管理要求，及时收集项目实施过程中的印证资料，为绩效监控和自评做好准备。

八、其他需要说明的问题

我单位对上述项目支出绩效评价报告内反映内容的真实性、完整性负责，接受上级部门及社会公众监督。