部门单位项目支出绩效评价报告

（  2024  年度）

项目名称：2024年塔什库尔干县220千伏输变电工程贷款贴息项目

实施单位（公章）：新疆维吾尔自治区喀什地区发展和改革委员会

主管部门（公章）： 新疆维吾尔自治区喀什地区发展和改革委员会

项目负责人（签章）：向星星

填报时间：2025年03月01日

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

1. 项目背景
2021年，国家电网喀什供电公司请示国家电网新疆供电公司，在塔什库尔干县加快建设220千伏输变电工程的工作部署要求，按照喀什地委、行署工作要求，同意将塔什库尔干县220千伏输变电工程由“十五五”计划实施提前至2022年开工建设，2024年建成投运，加强塔什库尔干县电网建设，服务新能源发展。地区财政局按照相关规定测算，在2022年-2024年建设期间贴息2189.14万元，实际按年度贴息2188.29万元，其中：2022年贴息456.75万元，2023年贴息988.54万元，剩余743万元在2024年进行实施。本项目遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，旨在评价加强塔什库尔干县电网建设，服务新能源发展，评价财政预算资金使用的效率及效益。通过该项目的实施，可以满足新增负荷用电需求，大幅度提升区域供电可靠性，保障新增电源的接入和送出，对打造塔县“百万光伏”发电基地，共建“一带一路”，建设“中巴经济走廊”，保障经济发展、社会稳定具有重大意义。
2. 主要内容及实施情况
(1)项目主要内容
该项目主要服务于塔什库尔干县电力设施建设。项目实施地点位于喀什地区塔什库尔干县、英吉沙县，实施内容为对塔什库尔干县220千伏输变电工程贷款进行贴息。按照地区财政局、地区发改委《关于对国网喀什供电公司申请塔什库尔干县220千伏输变电工程贷款贴息相关事宜的报告》。在大力发展输变电设施的引领下，保障塔什库尔干县新能源建设和社会经济发展需要。项目建设可有效带动地方经济的发展，为当地农业的产业化发展注入了新元素，提高了居民的收入。按照喀什地委、行署关于加强塔什库尔干县电网建设，服务新能源发展，在塔什库尔干县加快建设220千伏输变电工程的工作部署要求，在2021年，国网喀什供电公司请示新疆电力公司，获得大力支持，同意将塔什库尔干县220千伏输变电工程由“十五五”计划实施提前至2022年开工建设，2024年建成投运，保障塔什库尔干县新能源建设和经济社会发展。提前建设将增加投资及财务费用支出，影响国网新疆电力公司投资计划及项目收益，为支持项目建设，地委行署同意对该项目建设贷款资金部分进行贴息。
（2）项目实施情况
项目实施前由项目负责人向星星进行牵头，首先进行项目的前期调研。评估项目实施的相关性、预期绩效的可实现性、实施方案的有效性、财政资金投入可行性风险。其次在项目实施过程中结合塔什库尔干县的实际要求，严格按照相关文件的规定开展，在项目实施过程中不定期进行监督检查，发现问题及时整改。最后项目结束时实施单位及时进行成果验收，做好项目的后期管护工作。
3.项目实施主体
（1）喀什地区发展和改革委员会为行政单位，纳入2024年部门决算编制范围的有19个办公室：办公室、综合科、农经科、产业科、经贸科、社发科、环资科、一带一路科、成本监审科、地区重点项目中心、援疆办、价格认证和监测中心、地区兵地中心、投资科、体改科、民营经济科、价格科、地区能源中心、地区信息中心。
（2）本单位主要职能为：（一）贯彻落实国家、自治区经济和社会发展方针、政策，研究提出地区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度发展计划，研究提出总量平衡、发展速度和结构调整的调控目标及调控政策；研究提出和组织实施重点专项规划，衔接、平衡各县市及主要行业的规划；受地区行署委托向地区人大工委提交国民经济和社会发展计划的报告。
（二）研究分析地区及国内外经济形势和发展情况，进行宏观经济预测、预警；研究地区国民经济和社会发展的重大问题，提出相关政策措施建议；负责地区国民经济动员办公室的工作。
（三）汇总和分析地区财政、金融、产业、价格政策等方面情况和执行效果，提出政策建议。负责地区价格宏观管理和综合平衡，研究提出价格政策，调控地区价格总水平，组织实施国家和自治区的价格调整方案；制定和调整地区管理的重要商品价格和服务收费，监督管理地区行政事业单位的收费行为，组织实施价格监督检查和反垄断调查，依法查处价格违法行为；负责地区价格监测和价格信息发布，为全社会提供价格事务服务。
（四）协调和落实地区经济体制改革和对外开放的重大问题。组织拟定综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革；推进地区城镇化建设，协调落实地区西部开发领导小组办公室的业务工作。
（五）研究提出地区全社会固定资产投资总规模，规划重大项目和生产力布局。按照管理权限，负责审核上报、审批、核准、备案、安排固定资产投资项目；安排政府投资建设项目和地区重大建设项目；安排地区财政预算内建设资金和投资计划；指导和监督政策性贷款的使用方向。
（六）按照《招投标法》对政府出资建设项目的工程招投标进行监督检查。负责政府出资重大建设项目的稽查工作。
（七）协调和负责地区重大基础设施建设项目的建设管理。研究地区水利、能源、电力、交通等重大基础设施方面发展的相关政策和建议，按照行业规划提出建设项目，协调民航、铁路等方面的基础设施项目建设工作。
（八）推进产业结构战略性调整和升级，提出地区国民经济重要产业的发展战略和规划，组织审核上报、审批专项规划；研究并协调农业和农村经济社会发展的有关重大问题，衔接农村专项规划和政策；拟订并实施以工代赈规划和计划；研究工业化发展战略，指导工业发展，推进工业化和信息化；拟订能源发展规划；研究提出高技术产业发展战略、规划，推动高技术产业化发展，规划、指导服务业的建设与发展；研究提出区域经济联合与经济协作的发展战略和政策措施建议，统筹协调区域经济合作工作；承担全区县域经济发展的指导协调工作。
（九）研究提出地区利用外资和境外投资的战略、总量平衡以及结构优化的目标、政策措施；会同有关部门协调和审核利用重大内外资项目；会同有关部门做好招招商引资工作；会同有关部门指导、协调、审核地区各类开发区等特殊经济区和开放地区的规划、布局和设立。
（十）研究分析国内外市场状况，负责地区重要商品的总量平衡和调控；编制粮食、棉花等重要物资和商品的储备计划；提出地区现代物流发展的战略和规划；综合平衡地区各类重要市场的发展规划和总体布局，引导和调控市场。
（十一）负责地区社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展总体规划和年度计划，参与研究提出地区人口和计划生育、科学技术、教育、文化、体育、卫生、民政等发展政策，协调地区社会事业发展的重大问题。提出促进就业、调整收入分配，完善社会保障与经济协调发展的政策，协调就业、收入分配和社会保障的重大问题。
（十二）推进可持续发展战略，会同有关部门提出地区生态建设，资源节约综合利用规划和政策，协调生态建设、环境保护和资源节约的重大问题，促进经济与资源、环境协调发展。
（十三）承办行署交办的其它事项。
（3）编制人数96人，其中：行政人员编制34人、工勤8人、参公19人、事业编制29人。实有在职人数80人，其中：行政在职26人、工勤3人、参公17、事业在职29人。离退休人员35人，其中：行政退休人员35人、事业退休0人。其他人员2人，主要为聘用保洁人员。
4.资金投入和使用情况
 （1）资金投入情况 
喀地财发〔2024〕1号共安排下达资金743万元，为一般公共预算资金，最终确定项目资金总数为743万元，其中：其中：财政资金743万元，其他资金0万元。
 
（2）资金使用情况
截至2024年12月31日，该项目实际支出金额为743万元，预算执行率100%。资金主要用于：实施位于喀什地区塔什库尔干县、英吉沙县，实施内容为对塔什库尔干县220千伏输变电工程贷款进行贴息，共贴息743万。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

1.项目绩效总目标
按照喀什地委、行署关于加强塔什库尔干县电网建设，服务新能源发展，在塔什库尔干县加快建设220千伏输变电工程的工作部署要求，在2021年，国网喀什供电公司请示新疆电力公司，同意将塔什库尔干县220千伏输变电工程由“十五五”计划实施提前至2022年开工建设，2024年建成投运。提前建设将增加投资及财务费用支出，影响国网新疆电力公司投资计划及项目收益，为支持项目建设，地委行署同意对该项目建设贷款资金部分进行贴息。按照地区财政局、地区发改委《关于对国网喀什供电公司申请塔什库尔干县220千伏输变电工程贷款贴息相关事宜的报告》，明确2024年拨付贷款贴息743万元。喀什塔县220千伏输变电工程的建设可以满足新增负荷用电需求，大幅度提升区域供电可靠性，保障新增电源的接入和送出，对打造塔县“百万光伏”发电基地，共建“一带一路”，建设“中巴经济走廊”，保障经济发展、社会稳定具有重大意义。因此，该工程建设是必要的。
2.阶段性目标
贷款贴息政策实施情况
1.前期准备:地区财政局按照相关规定测算，在2022年 -2024年建设期间贴息2189.14万元，实际按年度贴息2188.29万元，其中:2022年贴息456.75万元、2023 年申贴息 988.54万元、2024年贴息 743 万元。
2.具体实施工作: 项目共计划投资6.71亿元，其中企业自筹1.68 亿元，占比25%，其余银行贷款5.03亿元、占比 75%，2022-2024年将产生贷款利息7171.31万元。通过贷款贴息，推动项目提前开工建设，保障当地电力供应能力和新能源建设，满足日益增长的电力需求。
3.验收阶段的具体工作:通过地区发展改革委、地区财政局、塔什库尔干县对该项目的联合验收，有效落实贷款贴息政策，项目的融资成本得到了有效降低，加快了项目的建设进度。可高质量保障当地电力需求。对工作内容进行详细描述，也可结合实际填写详实的工作计划。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象、时间和范围。

（一）绩效评价目的、对象和范围
 1.绩效评价完整性 
本项目预算绩效评价报告在编制过程中，严格遵循相关法规与标准，确保评价内容的全面性与准确性。报告涵盖了项目从预算编制、执行到完成的全过程，对项目的各项绩效指标进行了细致的梳理与评估。
在评价指标体系的构建上，充分考虑了项目的性质、目标以及预期成果，选取了具有代表性和可衡量性的关键指标，涵盖了社会效益等维度，力求全方位反映项目的绩效状况。同时，对于每个指标的评价标准和数据来源均进行了明确说明，确保评价结果的客观性和可追溯性。
在数据收集与分析环节，采用了多种科学合理的方法，如实地调研、问卷调查等，广泛收集了与项目相关的各类数据，并运用专业的统计分析工具对数据进行深入挖掘，以确保评价结论的科学性和可靠性。此外，还对数据的质量和完整性进行了严格把控，对于缺失或异常的数据进行了合理的处理和说明，保证了评价数据的真实性和有效性。
在报告的撰写结构上，按照统一的格式和规范进行编排，内容层次分明、条理清晰。首先对项目的背景、目标和预算安排进行了简要介绍，为后续的绩效评价提供了必要的背景信息；接着详细阐述了绩效评价的指标体系、评价方法和数据来源，为评价过程的透明性和可复现性奠定了基础；然后对各项绩效指标的完成情况进行了逐一分析和评价，指出了项目在实施过程中存在的问题和不足，并提出了相应的改进建议；最后对整个项目的绩效状况进行了综合总结，给出了明确的评价结论和后续工作的建议，为项目的持续改进和决策提供了有力支持。
本项目预算绩效评价报告在内容、方法和数据等方面均具备较高的完整性，能够真实、客观地反映项目的绩效情况，为项目管理决策提供了有价值的参考依据。在未来的工作中，我们将继续完善绩效评价体系，不断提升评价工作的质量和水平，以更好地服务于项目的管理和优化。
2.绩效评价目的
本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《关于印发〈中央部门项目支出核心绩效目标和指标设置及取值指引（试行）〉的通知》（财预〔2021〕101号）以及自治区财政厅《关于印发〈自治区项目支出绩效目标设置指引〉的通知》（新财预〔2022〕42号）、《喀什地区财政支出绩效评价管理暂行办法》（喀地财预〔2019〕18号〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，结合地区实际情况，实施部门项目绩效评价的具体目的为：通过绩效评价，衡量贴息项目在促进当地光伏发电产业方面的成效，包括是否推动了光伏项目建设、增加了光伏发电量。同时，评估项目对当地经济发展的带动作用，如是否创造了就业机会、促进了相关产业发展，以及对贫困户增收的帮助，判断是否达到了通过光伏产业实现扶贫或助力乡村振兴的目标。
（1）评估项目实施效果
通过对项目预算执行情况及各项绩效目标达成程度的系统性分析，全面、客观地评估项目在预定周期内的实施效果，包括社会效益、受益对象满意度等多维度指标，为项目后续的改进与优化提供科学依据。
（2）提升资源利用效率
深入剖析项目预算资金的投入与产出关系，识别资金使用过程中的冗余环节与低效领域，挖掘潜在的资源优化配置空间，推动项目在有限的预算资源下实现更高的绩效产出，提升整体资源利用效率，确保财政资金的合理、高效运用。
（3）强化项目管理责任
明确项目各参与主体在预算绩效管理中的职责与任务，借助绩效评价结果对项目管理过程进行监督与问责，促使项目管理者增强责任意识，主动优化管理流程，完善内部控制机制，提高项目管理水平与执行力，保障项目按计划、高质量推进。
（4）为决策提供支持
为项目主管部门、财政部门及相关决策层提供详实、准确的绩效评价信息，辅助其在项目审批、预算安排、政策调整等关键决策环节做出更加科学、合理的判断，促进项目资源的合理分配与有效整合，推动项目管理体系的不断完善与升级，提升公共资源配置的精准度与有效性。
（5）促进项目持续改进
基于绩效评价发现的问题与不足，提出针对性的改进建议与措施，引导项目团队聚焦关键环节，持续优化项目实施方案，加强过程监控与质量把控，形成项目绩效持续改进的良性循环，不断提升项目整体绩效水平，实现项目长期稳定发展的目标。
本项目预算绩效评价报告的编制以提升项目绩效为核心，旨在通过科学、严谨的评价工作，为项目管理与决策提供全方位、深层次的支持，推动项目在预算约束下实现高质量、可持续发展，充分发挥财政资金的经济效益与社会效益。
 
3. 绩效评价对象
本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等政策文件规定，以地区发展改革委2024年度实施的塔什库尔干县220千伏输变电工程贷款贴息项目为评价对象，项目预算涵盖2024年1月1日至2024年12月31日的全部资金投入与支出。对该项目资金决策、项目实施过程，以及项目实施所带来的产出和效果为主要内容，促进预算单位完成特定工作任务目标而组织开展。
4. 绩效评价范围
本次评价范围涵盖项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。覆盖项目预算资金支出的所有内容进行评价。包括项目决策、项目实施和项目成果验收流程等。本次绩效评价对项目进行现场调研，评价小组对项目资金的到位、使用、绩效管理和项目管理等情况进行检查。
本项目预算绩效评价报告的评价范围广泛而全面，涵盖了从项目立项至评价时点期间的所有关键预算活动和财务流程。具体而言，评价范围包括但不限于以下几个方面：
（1）项目预算编制与执行：全面审视塔什库尔干县220千伏输变电工程贷款贴息项目预算的编制依据、合理性、科学性以及实际执行情况，包括预算调整的原因和效果。
（2）资金管理：深入分析项目资金的分配、使用和监管情况，确保资金使用的合规性、高效性和透明度。
（3）项目实施进度与产出：评估项目是否按照既定计划顺利推进，各项任务是否按时完成，以及项目产出的数量、质量和时效性是否符合预期。
（4）社会、生态等影响：考察项目对当地经济发展的带动作用，如是否创造了就业机会、促进了相关产业发展，以及对贫困户增收的帮助，判断是否达到了通过光伏产业实现扶贫或助力乡村振兴的目标。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1. 绩效评价原则
依据《中华人民共和国预算法》《中共 中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）、《关于印发<自治区项目支出绩效目标设置指引>的通知》（新财预〔2022〕42号）等要求，绩效评价应遵循如下原则：
（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。
（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。
（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。
（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。
2. 绩效评价指标体系
本项目绩效评价体系根据《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预﹝2020﹞10号）文件中共性指标及个性化指标设置，主要分为共性指标和个性指标两大类。共性指标下设决策与过程2个一级指标，其中：项目决策下设项目立项、绩效目标、资金投入3个二级指标；过程下设资金管理和组织实施2个二级指标。个性指标下设产出、效益满意度3个一级指标，其中：产出下设产出数量、产出质量、产出时效、产出成本4个2级指标，效益下设项目效益1个二级指标，满意度下设项满意度1个二级指标。项目绩效评价体系详见附件1。
一级指标为：决策、过程、产出、效益、满意度。
二级指标为：项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益、满意度。
三级指标为：立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性、资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性，以及项目产出和效益、满意度等根据项目实际情况设置的个性指标。
  2024年塔什库尔干县220千伏输变电工程贷款贴息项目综合评分表 
一级指标 二级指标   三级指标               得分
决策（15分） 项目立项（5分）   立项依据充分性（3分）  3
立项程序（2分）  2
绩效目标（5分）   绩效目标合理性（3分）  3
绩效指标明确性（2分）  2
资金投入（5分）   预算编制（3分）  3
资金分配合理性（2分）         2
过程（20分） 资金管理（10分）  资金到位率（3分）  3
预算执行率（3分）  3
资金使用合规性（4分）  4
组织实施（10分）  管理制度健全性（5分）  5
制度执行（5分）  5
产出（45分） 产出数量（10分）  实际完成率（10分）  10
产出质量（10分）  质量达标率（10分）  9.47
产出时效（10分）  完成及时性（10分）  9.47
产出成本（15分）  成本节约率（15分）  15
效益（10分） 项目效益（10分）  实施效益（10分）  10
满意度（10分） 满意度（10分）   满意度（10分）  10
                权重分值：100分		            总得分    	98.94 
3. 绩效评价方法
本次评价采用定量与定性评价相结合的比较法和公众评判法，总分由各项指标得分汇总形成。在完成此次绩效评价工作中，每项评价体系中二级指标的评价方法使用情况为：
（1）项目决策方面：
立项依据充分性：采用比较法、文献法，查找法律法规政策以及规划，对比实际执行内容和政策支持内容是否匹配。
立项程序规范性：采用比较法、文献法，查找相关项目设立的政策和文件要求，对比分析实际执行程序是否按照政策及文件要求执行，分析立项程序的规范性。
绩效目标合理性：采用比较法，对比分析年初编制项目支出绩效目标表与项目内容的相关性、资金的匹配性等。
绩效指标明确性：采用比较法，比较分析年初编制项目支出绩效目标表是否符合双七原则，是否可衡量。
预算编制科学性：采用成本效益分析法，分析在产出一定的情况下，成本取值是否有依据，是否经过询价，是否按照市场最低成本编制。
资金分配合理性：采用因素分析法，综合分析资金的分配依据是否充分，分配金额是否与项目实施单位需求金额一致。
（2）项目过程方面
资金到位率：采用比较法，资金到位率预期指标值应为100%，通过实际计算，分析实际完成值和预期指标值之间的差距和原因。
预算执行率：采用比较法，预算执行率预期指标值应为100%，通过实际计算，分析实际完成值和预期指标值之间的差距和原因。
资金使用合规性：采用文献法、实地勘察法，一是查找资金管理办法，包括专项资金管理办法和单位自有资金管理办法；二是通过查账了解具体开支情况，是否专款专用，是否按照标准支出。
管理制度健全性：采用文献法、比较法，查阅项目实施人员提供的财务和业务管理制度，将已建立的制度与现行的法律法规和政策要求进行对比，分析项目制度的合法性、合规性、完整性。
制度执行有效性：采用比较法，结合项目实际实施过程性文件，根据已建设的财务管理制度和项目管理制度综合分析制度执行的有效性。
（3）项目产出方面
采用比较法：将实际完成值与年初指标值相比，完成指标值该指标赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例计分。
（4）项目效益方面
采用公众评判法、实地勘察法，通过实地勘察、问卷及抽样调查等方式评价本项目实施后社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。
采用比较法：通过整理本项目相关资料和数据，评价数量指标的完成情况；通过分析项目的实施情况与绩效目标实现情况，评价项目实施的效果；通过分析项目资金使用情况及产生的效果，评价预算资金分配的合理性。
采用公众评判法：评价组采用实地访谈、远程访谈相结合方式，对本项目的实施情况进行充分调研，了解掌握资金分配、资金管理、资金使用、制度建设、制度执行情况。
4. 绩效评价标准
绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较、分析、评价。本次评价主要采用了计划标准和行业标准。
计划标准：指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。
行业标准：指参照国家公布的行业为指标数据制定的评价标准。

（三）绩效评价工作过程。

（三）绩效评价工作过程
第一阶段：前期准备。
我单位绩效评价人员根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件精神认真学习相关要求与规定，成立绩效评价工作组，作为绩效评价工作具体实施机构。正式开始前期准备工作，通过对评价对象前期调研，确定了评价的目的、方法以及评价的原则，根据项目的内容和特征制定了评价指标体系及评价标准。成员构成如下：
向星星任评价组组长，绩效评价工作职责为负责全盘工作。
黄建峰任评价组副组长，绩效评价工作职责为为对项目实施情况进行实地调查。
耿娜任评价组成员，绩效评价工作职责为负责资料审核等工作。
第二阶段：组织实施。
经评价组通过实地调研、查阅资料等方式，采用综合分析法对项目的决策、管理、绩效进行的综合评价分析。在数据采集方面，评价小组整理单位前期提交的资料，与项目实施负责人沟通，了解资金的内容、操作流程、管理机制、资金使用方向等情况并采集信息，了解项目设置背景及资金使用等情况。
第三阶段：分析评价。
首先按照指标体系进行定量、定性分析。其次开展量化打分、综合评价工作，形成初步评价结论。最后归纳整体项目情况与存在问题，撰写部门绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

三、综合评价情况及评价结论
（一）综合评价情况
通过实施2024年塔什库尔干220千伏输变电工程贷款贴息项目产生社会效益。项目实施主要通过项目决策、项目过程、项目产出以及项目效益等方面进行评价，其中：
项目决策：该项目主要通过《国网新疆电力有限公司关于喀什塔县220千伏输变电工程可行性研究的批复》（新电发〔2022〕185号）文件立项，项目实施符合国家要求，项目立项依据充分，立项程序规范。
项目过程：2024年塔什库尔干220千伏输变电工程贷款贴息项目预算安排 743万元，实际支出743万元，预算执行率100%。项目资金使用合规，项目财务管理制度健全，财务监控到位，所有资金支付均按照国库集中支付制度严格执行，现有项目管理制度执行情况良好。
项目产出：新建220千伏变电站1座，新建220千伏线路206千米。
项目效益：通过实施此项目产生保障塔什库尔干县新能源建设和经济社会发展。直接减少变电企业贷款时需支付的利息，降低融资成本，减轻财务负担，引导企业资金向智能电网建设、特高压输电领域的关键环节和兴新技术，加快技术创新和产业升级，提升电网的智能化、高效化水平。
社会效益，企业和群众稳固用电时间提升，通过实施三年的贷款贴息政策，塔县220千伏输变电工程项目的融资成本得到有效降低，贷款资金及时到位，加快了项目的建设进度，高质量保障当地电力需求。
（二）综合评价结论
依据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）以及《关于进一步加强和规范喀什地区项目支出“全过程”预算绩效管理结果应用的通知》（喀地财绩〔2022〕2号）文件，绩效评价总分设置为100分，划分为四档：90（含）-100分为“优”、80（含）-90分为“良”、70（含）-80分为“中”、70分以下为“差”。经对塔县220千伏输变电工程2024年贷款贴息项目进行客观评价，最终评分结果：评价总分99.21分，绩效等级为“优”，每项一级指标得分情况见下表：
2024年塔什库尔干220千伏输变电工程贷款贴息项目
绩效评价评分汇总表
一级指标 标准分值 得分 得分率
决策指标 15.00         15 100%
过程指标 20.00         20 100%
产出指标 45.00         43.94 97.64%
效益、满意度指标20.00         20 100%
合计        100.00         98.94 98.94%

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

（一）项目决策情况
项目决策类指标包括项目立项、绩效目标和资金投入三方面的内容，由6个三级指标构成，权重分为15分，实际得分15分，得分率为100%。
（1）立项依据充分性：本项目立项符合地区发改委颁发的《关于喀什塔什库尔干县220千伏输变电工程核准的批复》（喀发改能源〔2022〕 205号）；国网喀什供电公司委托中国能源建设集团新疆电力设计院有限公司开展《喀什塔县220千伏输变电工程可行性研究报告》编制，经国网新疆经研院评审，并取得国网新疆电力有限公司《国网新疆电力有限公司关于喀什塔县220千伏输变电工程可行性研究的批复》（新电发〔2022〕185号），本项目资金性质为“一般公共财政预算”功能分类为“能源节约利用”经济分类为“对企业的补贴”属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；经检查我单位财政管理一体化信息系统，本项目不存在重复。结合地区发展改革委职责，并组织实施该项目。围绕2024年度工作重点和工作计划制定项目预算，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
（2）立项程序规范性：项目申请、设立过程符合相关要求，严格按照审批流程准备符合要求的文件、材料；根据依据编制工作计划和项目预算，经过与部门项目分管领导沟通、筛选确定经费预算计划，确定最终预算方案。项目的审批文件、材料符合相关要求，项目事前经过必要的论证、风险评估、绩效评估、集体决策，保障了程序的规范性。根据评分标准，该指标不扣分，得2分。
（3）绩效目标合理性：
①该项目已设置年度绩效目标，具体内容为“塔什库尔干县220千伏输变电工程贷款贴息743万元，可以满足新增负荷用电需求，大幅度提升区域供电可靠性，保障新增电源的接入和送出，对打造塔县“百万光伏”发电基地，共建“一带一路”，建设“中巴经济走廊”，保障经济发展、社会稳定具有重大意义”。
②该项目实际工作内容为：塔县220千伏输变电工程2024年贷款贴息。绩效目标与实际工作内容一致，两者具有相关性。
③该项目按照绩效目标完成数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，完成了100%，变电资金投入成本153万元，输电资金投入成本590万元，建设变电站座数量1座，建设线路206千米，达到了社会效益，通过实施此项目产生保障塔什库尔干县新能源建设和经济社会发展。直接减少变电企业贷款时需支付的利息，降低融资成本，减轻财务负担，引导企业资金向智能电网建设、特高压输电领域的关键环节和兴新技术，加快技术创新和产业升级，提升电网的智能化、高效化水平。预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。
④该项目批复的预算金额为743万元，《项目支出绩效目标表》中预算金额为743万元，预算确定的项目资金与预算确定的项目投资额相匹配。
⑤本单位制定了实施方案，明确了总体思路及目标、并对任务进行了详细分解，对目标进行了细化，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
（4）绩效指标明确性：经检查我单位年初设置的《项目支出绩效目标表》，得出如下结论：本项目已将年度绩效目标进行细化为绩效指标体系，共设置一级指标3个，二级指标6，三级指标9个，定量指标8个，定性指标1个，指标量化率为88.89%，量化率达70.0%以上，将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标。
该《项目绩效目标申报表》中，数量指标指标值为建设变电站座数量、建设线路，建设变电站座数量预期值1个，实际完成1个，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，
建设线路数量预期值206千米，实际完成206千米，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分。已设置的绩效目标具备明确性、可衡量性、可实现性、相关性、时限性。根据评分标准，该指标不扣分，得2分。
（5）预算编制科学性：本项目2024年塔什库尔干220千伏输变电工程贷款贴息，即预算编制较科学且经过论证；
预算申请内容为项目实施地点位于喀什地区塔什库尔干县、英吉沙县，实施内容为对塔什库尔干县220千伏输变电工程贷款进行贴息。项目实际内容为实施地点位于喀什地区塔什库尔干县、英吉沙县，实施内容为对塔什库尔干县220千伏输变电工程贷款进行贴息，预算申请与《2024年塔什库尔干220千伏输变电工程贷款贴息项目实施方案》中涉及的项目内容匹配；
本项目预算申请资金743万元，我单位在预算申请中严格按照项目实施内容及测算标准进行核算，其中：变电资金投入成本费用153万元、输电资金投入成本费用590万元。预算确定资金量与实际工作任务相匹配。本项目预算额度测算依据充分，严格按照标准编制，预算确定资金量与实际工作任务相匹配；根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
（6）资金分配合理性：本项目实际分配资金以《国网新疆电力有限公司关于喀什塔县220千伏输变电工程可行性研究的批复》（新电发〔2022〕185号）和地区发改委《关于喀什塔什库尔干县220千伏输变电工程核准的批复》（喀发改能源〔2022〕 205号）为依据进行资金分配，预算资金分配依据充分。根据《关于对国网喀什供电公司申请塔什库尔干县220千伏输变电工程贷款贴息相关事宜的报告》，本项目实际到位资金743万元，资金分配额度合理，与我单位实际需求相适应。资金分配与实际相适应，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。

（二）项目过程情况。

（二）项目过程情况
项目过程类指标包括资金管理和组织实施两方面的内容，由 5个三级指标构成，权重分为20分，实际得分20分，得分率为100%。
（1）资金到位率：本项目预算资金为743万元，其中：财政安排资金743万元，其他资金0万元，实际到位资金743万元，资金到位率=100%；通过分析可知，该项目财政资金足额拨付到位，能够及时足额支付给实施单位。根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
（2）预算执行率：本项目实际支出资金743万元，预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100.0%=100%；通过分析可知，该项目预算编制较为详细，项目资金支出总体能够按照预算执行，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
（3）资金使用合规性：通过检查项目资金申请文件、国库支付凭证等财务资料，得出本项目资金支出符合国家财经法规、《政府会计制度》《地区发展改革委单位资金管理办法》《地区发展改革委专项资金管理办法》，资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金实际使用方向与预算批复用途一致，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。我单位制定了相关的制度和管理规定对经费使用进行规范管理，财务制度健全、执行严格，根据评分标准，该指标不扣分，得4分。
（4）管理制度健全性：我单位已制定《地区发展改革委资金管理办法》《地区发展改革委收支业务管理制度》《地区发展改革委政府采购业务管理制度》《地区发展改革委合同管理制度》，相关制度均符合行政事业单位内控管理要求，财务和业务管理制度合法、合规、完整，本项目执行符合上述制度规定。根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
（5）制度执行有效性：①该项目的实施符合《地区发展改革委办法》《地区发展改革委管理制度》《地区发展改革委采购业务管理制度》《地区发展改革委合同管理制度》等相关法律法规及管理规定，项目具备完整规范的立项程序；经查证项目实施过程资料，项目采购、实施、验收等过程均按照采购管理办法和合同管理办法等相关制度执行，基本完成既定目标；经查证党委会议纪要、项目资金支付审批表、记账凭证等资金拨付流程资料，项目资金拨付流程完整、手续齐全。综上分析，项目执行遵守相关法律法规和相关管理规定。
②经现场查证项目合同书、验收评审表、财务支付凭证等资料齐全并及时归档。
③该项目实施过程中不存在调整事项。
④该项目实施所需要的项目人员和场地设备均已落实到位，具体涉及内容包括：项目资金支出严格按照自治区、地区以及本单位资金管理办法执行，项目启动实施后，为了加快本项目的实施，成立了2024年塔什库尔干220千伏输变电工程贷款贴息项目工作领导小组，由向星星任组长，负责项目的组织工作；黄建峰任副组长，负责项目的实施工作；组员包括：杨德建和孙鹏卫，主要负责项目监督管理、验收以及资金核拨等工作。根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

（三）项目产出情况。

（三）项目产出情况
项目产出类指标包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四方面的内容，由7个三级指标构成，权重分为45分，实际得分43.94分，得分率为97.6%。
（1）对于“产出数量”
建设变电站座数量指标，预期指标值为1座，实际完成值为1座，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
建设线路指标，预期指标值为206千米，实际完成值为206千米，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
合计得10分。
（2）对于“产出质量”：
项目建设合理率指标，预期指标值为大于等于95%，实际完成值为100%，指标完成率为105.26%，与预期目标不完全一致，根据评分标准，该指标扣0.53分，得9.47分。偏差原因：该项目在期初设置指标产出指标时，未充分论证，造成项目建设合理率指标有偏差；改进措施：加强预算编制的培训，提高工作人员设置的准确性，合理设置绩效目标。
合计得9.47分。
（3）对于“产出时效”：
变电站建设进度指标，预期指标值为大于等于95%，实际完成值为100%，指标完成率为105.26%，与预期目标不完全一致，根据评分标准，该指标扣0.53分，得4.47分。偏差原因：该项目在期初设置产出时效指标时，与相关部门沟通不足，使变电站建设进度指标不精准；改进措施：加强定期与相关部门建立沟通协作机制，广泛征求各界的建议，加强绩效目标管理，合理设置绩效目标。
项目完成时间指标，预期指标值为2024年12月20日前，实际完成值为2024年7月8日，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
合计得9.47分。
（4）对于“产出成本”：
变电资金投入成本指标，预期指标值为小于等于153万元，实际完成值为153万元，指标完成率为100%，项目经费都能控制绩效目标范围内，根据评分标准，该指标不扣分，得7.5分。
输电资金投入成本指标，预期指标值为小于等于590万元，实际完成值为590万元，指标完成率为100%，项目经费都能控制绩效目标范围内，根据评分标准，该指标不扣分，得7.5分。

（四）项目效益情况。

（四）项目效益情况
项目效益类指标包括项目效益1个方面的内容，由1个三级指标构成，权重分为10分，实际得分10分，得分率为100%。
（1）对于“社会效益指标”：
企业和群众稳固用电时间指标，该指标预期指标值为提升，实际完成值为提升，指标完成率为100%，与预期指标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。

（五）满意度指标完成情况分析。

（4）满意度指标分析
对于“满意度指标：电力用户满意度满意度100%，该指标预期指标值为≥98%，实际完成值为100%，指标完成率为102.04%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分,得10分。

五、预算执行进度与绩效指标偏差

2024年塔什库尔干220千伏输变电工程贷款贴息项目预算743万元，到位743万元，实际支出743万元，预算执行率为100%，项目绩效指标总体完成率为101.4%，偏差率为1.4%,偏出去原因项目建设合理率、变电站建设进度、电力用户满意度登指标设置率低，实际超额完成，采取的措施加强继续目标管理，合理设置绩效目标。

六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析、下一步改进措施

（一）主要经验及做法
本项目由向星星作为项目负责人，负责该项目的全盘组织实施；黄建峰作为业务工作人员，负责项目的具体实施；财务负责人卿白青按照项目负责人提供的依据和发票等按项目进度向财政申请支付资金；通过业务与财务工作共同配合衔接，形成了明确责任分工的项目管理制度，并按照财务资金管理办法规定、监督检查制度、预算绩效管理办法等相关制度办法严格落实各环节工作。
通过实施三年的贷款贴息政策，塔县220千伏输变电工程项目的融资成本得到有效降低，贷款资金及时到位，加快了项目的建设进度，高质量保障当地电力需求。
（二）存在问题及原因分析
绩效目标设置不准确，导致实际完成值与目标设置值不合理。在贴息对象时，可能难以全面准确了解项目的真实情况，导致贴息资金未能精准投放，存在贴息标准不统一的情况，使得部分不符合条件的项目获得贴息。
（三）下一步改进措施
1.强化资金监管与优化使用：建立更为严格的资金流向监控体系，利用信息化手段，对贴息资金的拨付、使用进行全程跟踪，确保每一笔资金都精准投入到塔县220千伏输变电项目相关环节，杜绝资金挪用风险。定期开展资金使用情况的内部审计，对资金使用效率进行量化评估，如计算资金投入与工程进度、项目效益的关联指标 ，根据评估结果及时调整资金分配策略，优先保障关键工程节点和核心设备采购的资金需求。
2.深化与金融机构合作：与提供贷款的金融机构构建常态化沟通机制，定期召开项目进展与资金协调会议，及时解决贷款过程中出现的问题，如贷款审批流程繁琐、放款延迟等，提高融资效率。共同研究开发适合输变电项目特点的金融产品，例如基于项目未来收益权的创新型贷款，合理优化贷款期限和还款方式，降低项目还款压力，匹配项目长期收益特性。
3.提升项目风险管理能力：全面梳理项目可能面临的风险，包括自然环境风险（如高海拔地区的极端气候对施工的影响）、技术风险（新设备新技术的应用风险）以及政策风险（补贴政策变动等），制定详细的风险应对预案。引入专业的风险管理团队或专家，对项目风险进行实时监测和动态评估，提前预警潜在风险，以便及时采取措施降低损失，如在极端天气来临前做好设备防护和施工人员安全保障措施。
4.加强项目运营与维护支持：设立专门的运营维护资金账户，从贴息资金或项目收益中按一定比例提取资金，保障输变电设施长期稳定运行。培养或引进一批熟悉高海拔环境下输变电设备运营维护的专业人才，建立人才储备库，定期组织技术培训和应急演练，提高应对突发故障的能力，确保在设备出现问题时能够迅速恢复正常运行，保障塔县电力稳定供应 。
5.促进项目与当地发展融合：加强与塔县当地政府和企业的合作，了解地方经济发展规划和电力需求变化，根据实际情况对项目进行适应性调整和优化。开展电力科普和节能宣传活动，提高当地居民对输变电项目重要性的认识，增强环保和节能意识，减少项目运营过程中的外部干扰，营造良好的项目发展环境 。

七、有关建议

1.项目建设的程序进一步规范。项目前期做好可行性研究报告，更加细化实施方案，严格执行资金管理办法和财政资金管理制度，严格按照项目实施方案、招投标管理办法等稳步推进工作，各部门单位根据自己项目的特点进行总结。
2.项目评价资料有待进一步完善。项目启动时同步做好档案的归纳与整理，及时整理、收集、汇总，健全档案资料。项目后续管理有待进一步加强和跟踪。
3.通过绩效管理，发现实施中存在漏洞，以后加强管理，及时掌握与之相关的各类信息，减少成本，使资金效益最大化。
4．评价工作应从项目实施方案源头抓起，评价工作和意识应贯穿项目整个过程。

八、其他需要说明的问题

我单位对上述项目支出绩效评价报告内反映内容的真实性、完整性负责，接受上级部门及社会公众监督。