部门单位项目支出绩效评价报告

（  2024  年度）

项目名称：航线补贴项目

实施单位（公章）：新疆维吾尔自治区喀什地区发展和改革委员会

主管部门（公章）：新疆维吾尔自治区喀什地区发展和改革委员会

项目负责人（签章）：王莉

填报时间：2025年03月01日

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

（一）项目概况
1.项目背景
本项目遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，旨在评价喀什地区航线补贴项目，实施前期、过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益。通过该项目的实施，利于改善喀什地区航空运输服务水平和航线网络布局，丰富喀什至国内主要城市及核心区域航线，发挥航空推进喀什地区经济社会高质量发展作用。
2.主要内容及实施情况
根据《关于印发<喀什地区客货运航线补贴实施方案>的通知》（喀署办规〔2022〕3号）文件要求（以下简称“《实施方案》”），通过对航空公司在喀什机场、莎车机场和塔什库尔干机场需要支持培育的航线和过夜运力给予补助，完善地区航线网络布局，优化客货运航班结构，充分发挥航空推进喀什地区经济高质量发展的作用，给予南航过夜运力补贴。支付新疆机场集团喀什管理分公司2023年旅客吞吐量补贴奖励资金300万元，中国南方航空喀什-广州、塔什库尔干-乌鲁木齐航线补贴资金1593.44万元，支付南航过夜运力补贴资金400万元，支付喀什至武汉航线补贴资金505.23万元，支付喀什至广州、乌鲁木齐至塔县航线补贴资金738.11万元。
3.项目实施主体
喀什地区发展和改革委员会为行政单位，纳入2024年部门决算编制范围的有19个办公室：办公室、综合科、农经科、产业科、经贸科、社发科、环资科、一带一路科、成本监审科、地区重点项目中心、援疆办、价格认证和监测中心、地区兵地中心、投资科、体改科、民营经济科、价格科、地区能源中心、地区信息中心。
编制人数96人，其中：行政人员编制34人、工勤8人、参公19人、事业编制29人。实有在职人数80人，其中：行政在职26人、工勤3人、参公17、事业在职29人。离退休人员35人，其中：行政退休人员35人、事业退休0人。其他人员2人，主要为聘用保洁人员。
4.资金投入和使用情况
喀地财发【2024】1号共安排下达其他资金8112.41万元，为单位资金，最终确定项目资金总数为8112.41万元。
截至2024年12月31日，实际支出3536.79万元，预算执行率43.6%。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

（二）项目绩效目标
项目绩效目标包括项目绩效总目标和阶段性目标。
1.项目绩效总目标
喀什地区航线补贴项目根据《关于自治区民航支线航线补贴的通知》(新政办法〔2017〕130号）、《自治区进一步促进支线航线市场发展的指导意见》(新政办法〔2018〕165号）和《关于印发<喀什地区支持新开辟航线专项补贴资金管理办法（暂行）>的通知》（喀署办规〔2021〕3号）文件要求，支持培育新开辟航线专项给予补贴。喀什地区航线补贴项目总投资8112.41万元，全部为援疆资金。该项目可有效改善喀什地区航空运输服务水平。
2.阶段性目标
实施的前期准备工作：全面了解喀什地区航线运行情况，制作航线补贴计划，并申请相应资金。
具体实施工作：为了完善航线网络布局，优化客货运航班结构，依托喀什航空口岸、喀什经济开发区、综合保税区优势，充分发挥航空在推进喀什地区经济高质量发展、构建“多式联运”物流体系和现代化综合交通网络中的重要作用，前往广州、乌鲁木齐、塔县、南航集团总部，了解本地区航线情况，并根据运力情况申请补贴资金。
验收阶段的具体工作：根据前期准备工作和具体实施的情况，支付新疆机场集团喀什管理分公司2023年旅客吞吐量补贴奖励资金300万元，中国南方航空喀什-广州、塔什库尔干-乌鲁木齐航线补贴资金1593.44万元，支付南航过夜运力补贴资金400万元，支付喀什至武汉航线补贴资金505.23万元，支付喀什至广州、乌鲁木齐至塔县航线补贴资金738.11万元。
该项目的实施有利于进一步提高喀什至国内外航线网络覆盖范围，提高喀什航空网络通达性、保障性，有利于实现喀什全方位对外开放，充分发挥地缘区位优势，形成覆盖南疆、连通北疆、面向中亚南亚、延伸至欧洲的国际物流枢纽区域中心。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象、时间和范围。

（一）绩效评价目的、对象和范围
1. 绩效评价目的
本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，旨在评价财政项目实施前期、过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益。
为全面了解该项目预算编制合理性、资金使用合规性、项目管理的规范性、项目目标的实现情况、服务对象的满意度等，通过本次部门绩效评价来总结经验和教训，促进项目成果转化和应用，为今后类似项目的长效管理，提供可行性参考建议。也为下一年预算编制与评审提供充分有效的依据，以达到改进预算管理、优化资源配置、提高预算资金使用效益的目的。
2. 绩效评价对象
本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等政策文件规定，以喀什地区航线补贴项目为评价对象，对该项目资金决策、项目实施过程，以及项目实施所带来的产出和效果为主要内容，促进预算单位完成特定工作任务目标而组织开展。
3. 绩效评价范围
本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，以项目支出为对象所对应的预算资金，以项目实施所带来的产出和效果为主要内容，以促进预算单位完成特定工作任务目标所组织开展的绩效评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法评价标准
1. 绩效评价原则
依据《中华人民共和国预算法》《中共 中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）、《关于印发<自治区项目支出绩效目标设置指引>的通知》（新财预〔2022〕42号）等要求，绩效评价应遵循如下原则：
（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。
（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。
（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。
（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。
2. 绩效评价指标体系
本项目绩效评价体系根据《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预﹝2020﹞10号）文件中共性指标及个性化指标设置，主要分为共性指标和个性指标两大类。共性指标下设决策与过程2个一级指标，其中：项目决策下设项目立项、绩效目标、资金投入3个二级指标；过程下设资金管理和组织实施2个二级指标。个性指标下设产出、效益满意度3个一级指标，其中：产出下设产出数量、产出质量、产出时效、产出成本4个2级指标，效益下设项目效益1个二级指标，满意度下设项满意度1个二级指标。项目绩效评价体系详见附件1。
航线补贴项目评分表
一级指标 二级指标   三级指标               得分
决策（15分） 项目立项（5分）   立项依据充分性（3分）  3
立项程序（2分）  2
绩效目标（5分）   绩效目标合理性（3分）  3
绩效指标明确性（2分）  1
资金投入（5分）   预算编制（3分）  0
资金分配合理性（2分）         2
过程（20分） 资金管理（10分）  资金到位率（3分）  3
预算执行率（3分）  1
资金使用合规性（4分）  4
组织实施（10分）  管理制度健全性（5分）  5
制度执行（5分）  5
产出（45分） 产出数量（10分）  实际完成率（10分）         5
产出质量（10分）  质量达标率（10分）  10
产出时效（10分）  完成及时性（10分）  5
产出成本（15分）  成本节约率（15分）  0
效益（10分） 项目效益（10分）  实施效益（10分）  10
满意度（10分） 满意度（10分）   满意度（10分）  10
                权重分值：100分		            总得分    	69 
3. 绩效评价方法
本次评价采用定量与定性评价相结合的比较法和公众评判法，总分由各项指标得分汇总形成。
比较法：是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。
公众评判法：是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。
4. 绩效评价标准
绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较、分析、评价。我单位对各种评价方法进行综合分析，经领导小组讨论决定，本次评价主要采用了计划标准、历史标准。
计划标准：指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。
历史标准：指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

（三）绩效评价工作过程。

（三）绩效评价工作过程
第一阶段：前期准备。
我单位绩效评价人员根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件精神认真学习相关要求与规定，成立绩效评价工作组，作为绩效评价工作具体实施机构。成员构成如下：
孙东华任评价组组长，绩效评价工作职责为负责全盘工作。
王莉任评价组副组长，绩效评价工作职责为为对项目实施情况进行实地调查。
冯智元任评价组成员，绩效评价工作职责为负责资料审核等工作。
第二阶段：组织实施。
经评价组通过实地调研、查阅资料等方式，采用综合分析法对项目的决策、管理、绩效进行的综合评价分析。
第三阶段：分析评价。
首先按照指标体系进行定量、定性分析。其次开展量化打分、综合评价工作，形成初步评价结论。最后归纳整体项目情况与存在问题，撰写部门绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况
2022年行署出台《关于印发<喀什地区客货运航线补贴实施方案>的通知》（喀署办规〔2022〕3号），随着塔什库尔干红其拉甫高高原机场通航运营以及通用机场群加快建设，现行补贴标准难以解决高原机场航班运行成本较高、航线培育周期较长、难度大的问题，不能维持航线稳定运营，且补贴范围未涉及通用机场。为加快民航事业发展，鼓励和吸引航空公司执行喀什客货运航线航班，积极推动喀什地区旅游、商贸及航空物流等相关产业发展，在借鉴疆内疆外同等机场补贴模式的基础上，制定航线补贴办法，按照航线补贴支付资金。项目实施主要通过项目决策、项目过程、项目产出以及项目效益等方面进行评价，其中：
项目决策：通过航线补贴资金奖励,充分发挥航空在服务社会稳定和长治久安总目标，推进经济高质量发展，促进喀什旅游业发展，构建“多式联运”物流体系中的重要作用，为进一步完善航线网络布局，优化客货运航班结构。
项目过程：截至2024年12月31日，航线补贴资金8112.41万，实际支出3536.79万元，预算执行率43.6%。项目资金使用合规，项目财务管理制度健全，财务监控到位，所有资金支付均按照国库集中支付制度严格执行，现有项目管理制度执行情况良好。
项目产出：本年支付3536.79万元，分别为支付新疆机场集团喀什管理分公司2023年旅客吞吐量补贴奖励资金300万元，中国南方航空喀什-广州、塔什库尔干-乌鲁木齐航线补贴资金1593.44万元，支付南航过夜运力补贴资金400万元，支付喀什至武汉航线补贴资金505.23万元，支付喀什至广州、乌鲁木齐至塔县航线补贴资金738.11万元。
项目效益：加快喀什地区民航事业发展，鼓励和吸引航空公司增加飞抵喀什地区的客货运航线航班，积极推动喀什地区旅游、商贸及航空物流等相关产业的发展，进一步完善航线网络布局，优化客货运航班结构，构建“多式联运”物流体系和现代化综合交通网络。
（二）综合评价结论
依据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）以及《关于进一步加强和规范喀什地区项目支出“全过程”预算绩效管理结果应用的通知》（喀地财绩〔2022〕2号）文件，绩效评价总分设置为100分，划分为四档：90（含）-100分为“优”、80（含）-90分为“良”、70（含）-80分为“中”、70分以下为“差”。经对喀什地区航线补贴项目进行客观评价，最终评分结果：评价总分69分，绩效等级为“差”。
航线补贴项目绩效评价评分汇总表
一级指标 标准分值 得分 得分率
决策指标 15.00 11 73.33%
过程指标 20.00 18 90%
产出指标 45.00 20 50%
效益、满意度指标 20.00 20 100%
合计        100.00 69 69%

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

（一）项目决策情况
项目决策类指标包括项目立项、绩效目标和资金投入三方面的内容，由6个三级指标构成，权重分为15分，实际得分11分，得分率为73.33%。
（1）立项依据充分性：根据《自治区发展改革委关于下达2022年第一批自治区预算内前期投资计划的通知》（新发改投资〔2022〕117号）、《喀什地区发展改革委关于下达2022年第一批自治区预算内前期费投资计划的通知》（喀发改投资〔2022〕108号），结合地区发改委优化基础产业布局的职责，并组织实施。本项目资金性质为“援疆资金”，功能分类为2140399其他民用航空运输支出，经济分类为“费用补贴”，属于援疆资金支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则。围绕2023年度工作重点和工作计划制定经费预算，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
（2）立项程序规范性：根据决策依据编制工作计划和经费预算，经过与行署分管领导进行沟通、筛选确定经费预算计划，2024年5月24、9月1日党组会研究确定喀什地区培育航线补贴项目的最终预算方案，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。
（3）绩效目标合理性：
①该项目已设置年度绩效目标，具体内容为“喀什地区航线补贴项目根据《关于自治区民航支线航线补贴的通知》(新政办法〔2017〕130号）、《自治区进一步促进支线航线市场发展的指导意见》(新政办法〔2018〕165号）和《关于印发<喀什地区支持新开辟航线专项补贴资金管理办法（暂行）>的通知》（喀署办规〔2021〕3号）文件要求，支持培育新开辟航线专项给予补贴。喀什地区航线补贴项目总投资8112.41万元，全部为援疆资金。”
②该项目实际工作内容为：对支持培育新开辟航线专项给予补贴。绩效目标与实际工作内容一致，两者具有相关性。
③该项目按照绩效目标完成数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，完成了补贴航空公司个数2个，补贴航线个数2个，航班执飞率100%，航班通航及时率20%，预算控制率43.6%，达到改善喀什地区航空运输服务水平的效益，预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。
④该项目批复的预算金额为8112.41万元，《项目支出绩效目标表》中预算金额为8112.41万元，预算确定的项目资金与预算确定的项目投资额相匹配。
⑤本单位制定了实施方案，借鉴疆内疆外同等机场补贴模式，结合喀什实际，制定《航线补贴管理办法》，明确了总体思路及目标、并对任务进行了详细分解，对目标进行了细化，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
（4）绩效指标明确性：经检查我单位年初设置的《项目支出绩效目标表》，得出如下结论：本项目已将年度绩效目标进行细化为绩效指标体系，共设置一级指标3个，二级指标6个，三级指标8个，定量指标7个，定性指标1个，指标量化率为87.5%，量化率达70.0%以上，将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标。
该《项目绩效目标申报表》中，数量指标指标值为“补贴航空公司个数、补贴航线个数”，其中补贴航空公司个数预期值5个，实际完成2个，未达预期目标，根据评分标准，该指标扣分，不得分；补贴航线个数预期值2个，实际完成2个，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分。已设置的绩效目标具备明确性、可衡量性、可实现性、相关性、时限性。根据评分标准，该指标得1分。
（5）预算编制科学性：预算编制经过科学论证，内容与项目内容匹配，喀什地区培育航线补贴项目与实际补贴相匹配。本项目预算申请资金8112.41万元，我单位在预算申请中严格按照项目实施内容及测算标准进行核算，其中：补贴资金8112.41万元。预算确定资金量与实际工作任务不匹配。根据评分标准，该指标不得分。
（6）资金分配合理性：根据关于印发喀什地区航线补贴管理办法的通知喀属办规[2023]3号文件，参照国内、疆内其他区域航空航线补贴标准，补贴南航两架过夜航班与实际产生费用相适应；补贴2家航空公司与实际产生费用相适应；补贴喀什-广州货运航线与实际产生费用相适应，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。

（二）项目过程情况。

（二）项目过程情况
项目过程类指标包括资金管理和组织实施两方面的内容，由 5个三级指标构成，权重分为20分，实际得分18分，得分率为90%。
（1）资金到位率：本项目预算资金为8112.41万元，其中：财政安排资金0万元，其他资金8112.41万元，实际到位资金8112.41万元，资金到位率100%；通过分析可知，该项目财政资金足额拨付到位，能够及时足额支付给实施单位。根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
（2）预算执行率：本项目实际支出资金3536.79万元，预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100.0%=43.6%；通过分析可知，该项目预算编制较为详细，项目资金支出部分能够按照预算执行，根据评分标准，该项目扣2分，该指标得1分。扣分原因：该项目执行需经过机场提出申请，喀什地区行署常务会议审议，过程较慢；改进措施：积极与机场对接，完成项目任务，提高机场运行效率，加快资金支付进度。
（3）资金使用合规性：通过检查项目资金申请文件、国库支付凭证等财务资料，得出本项目资金支出符合国家财经法规、《政府会计制度》《喀什地区发展和改革委员会机关财务管理办法（试行）》，资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金实际使用方向与预算批复用途一致，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。我单位制定了相关的制度和管理规定对经费使用进行规范管理，财务制度健全、执行严格，根据评分标准，该指标不扣分，得4分。
（4）管理制度健全性：我单位已制定《资金管理办法》《收支业务管理制度》《政府采购业务管理制度》《合同管理制度》，相关制度均符合行政事业单位内控管理要求，财务和业务管理制度合法、合规、完整，本项目执行符合上述制度规定。根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
（5）制度执行有效性：①该项目的实施符合航线补贴相关法律法规及管理规定，项目具备完整规范的立项程序；经查证项目实施过程资料，项目实施等过程均按照采购管理办法和合同管理办法等相关制度执行，基本完成既定目标；经查证党组会议纪要、项目资金支付审批表、记账凭证等资金拨付流程资料，项目资金拨付流程完整、手续齐全。综上分析，项目执行遵守相关法律法规和相关管理规定。
②经现场查证项目合同书、航线补贴协议、财务支付凭证等资料齐全并及时归档。
③该项目实施过程中不存在调整事项。
④该项目实施所需要的项目人员和场地设备均已落实到位，具体涉及内容包括：项目资金支出严格按照自治区、地区以及本单位资金管理办法执行，项目启动实施后，为了加快本项目的实施，成立了喀什地区航线补贴项目工作领导小组，由孙东华任组长，负责项目的组织工作；王莉任副组长，负责项目的实施工作；组员包括：吴新卫和艾克热木，主要负责项目监督管理、验收以及资金核拨等工作。根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

（三）项目产出情况。

（三）项目产出情况
项目产出类指标包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四方面的内容，由6个三级指标构成，权重分为45分，实际得分20分，得分率为44.44%。
（1）对于“产出数量”
补贴航空公司个数指标预期值5个，实际完成2个，指标完成率为40%，未达预期目标，根据评分标准，该指标扣分，不得分；偏差原因：该项目在年初录入绩效系统时，因工作人员疏忽，填写错误；改进措施：加强人员业务培训，避免出现数量指标填写错误的情况发生。
补贴航线个数预期值2个，实际完成2个，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分；
合计得5分。
（2）对于“产出质量”：
航班执飞率预期值100%，实际完成值100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分；
合计得10分。
（3）对于“产出时效”：
航班通航及时率预期值100%，实际值100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分；
项目完成时间预期值2024年12月20日前，未达预期目标，根据评分标准，该指标扣分，不得分。偏差原因：项目实施内容具体方案需继续考量，导致项目未能顺利开展。改进措施：安排专人关注行业政策、市场动态和发展趋势，调整项目方向和实施内容。
合计得5分。
（4）对于“产出成本”：
预算控制率预期值100%，实际完成值43.6%，未达预期目标，根据评分标准，该指标扣分，不得分；偏差原因：与相关部门沟通不足，使航线补贴项目补贴值不够精准。改进措施：与相关部门建立定期沟通协调机制，广泛征求各界意见和建议，确保规划方案得到各方认可和支持。

（四）项目效益情况。

（四）项目效益情况
项目效益类指标包括项目效益1个方面的内容，由1个三级指标构成，权重分为10分，实际得分10分，得分率为100%。
（1）对于“社会效益指标”：
社会效益：改善喀什地区航空运输服务平指标，预期目标值改善，实际完成值改善，指标完成率为100%，与预期指标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。
（2）对于“经济效益指标”：
无
（3）对于“生态效益指标”：
无

（五）满意度指标完成情况分析。

（4）满意度指标分析
根据问卷调查，航空公司满意度达到满意的个数，该指标预期指标值为98%，实际完成值为100%，指标完成率为102.04%，大于等于95%，偏差原因：该项目在期初设置满意度指标时，未充分论证，造成航空公司满意度指标有偏差；改进措施：加强预算编制的培训，提高工作人员指标设置的准确性。预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分,得10分；

五、预算执行进度与绩效指标偏差

喀什地区航线补贴项目预算8112.41万元，到位8112.41万元，实际支出3536.79万元，预算执行率为43.60%，项目绩效指标总体完成率为73%，偏差率为29.40%,偏差原因：部分航线效益未达到预期，个别航线由于市场竞争激烈，客源不稳定等因素，虽然给了补贴，但运营效益仍不理想；改进措施：未来将加强对航线市场的机动监测，及时调整补贴，对效益不佳的航线进行优化或调整。

六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析、下一步改进措施

（一）主要经验及做法
一是本项目能够严格按照《2023年援疆统筹资金（第一批）项目实施方案》执行，项目执行情况较好。二是工作程序规范。能够及时推进，一是及时通过地区发改委党组会议，确定喀什地区发展和改革委员会主要领导范振江书记亲自挂帅，分管领导孙东华主任具体负责，从项目到资金，均能很好的执行。二是能够严格按照航空公司执飞率，严格审核航空公司飞行补贴，地区发改委产业科跟进督促，确保该项工作高效推进。
（二）存在问题及原因分析
喀什地区自推行航空航线补贴政策，对总体经济环境把控不清，对航空公司实际运行成本不明，导致航空公司执飞率较低，暂停部分国际、国内客运、货运航线暂停，导致该项目未达成年度指标。2024年对各项指标和指标值要进一步优化、完善，主要在细化、量化上改进，比如16家航空的补贴数量是否合理，部分公司不配合我区航空航线补贴政策，是否将其纳入补贴范围。
（三）下一步措施
一是加强与航空公司对接，积极督促相关单位提交补贴资料，尽早完成资金支付任务；二是做好量化、细化工作，提高指标设置的准确性，避免出现偏差情况；三是尽早提请喀什地区行署常务会议研究喀什地区航线补贴项目的支付任务，确定支付计划，避免出现资金沉淀的情况。

七、有关建议

提请喀什地区发改委党组会议研究决定，该项目实施的可行性，必要性，资金配置的合理性，反思2024年该项目进度慢的具体原因，进一步规范项目绩效程序。项目前期做好可行性研究报告，更加细化实施方案，绩效目标设置更加符合项目实际。严格执行资金管理办法和财政资金管理制度，严格按照项目实施方案、招投标管理办法等稳步推进工作，各部门单位根据自己项目的特点进行总结。

八、其他需要说明的问题

我单位对上述项目支出绩效评价报告内反映内容的真实性、完整性负责，接受上级部门及社会公众监督。