部门单位项目支出绩效评价报告

（  2024  年度）

项目名称：喀什地区企业视频调度系统建设项目

实施单位（公章）：新疆维吾尔自治区喀什地区工业和信息化局

主管部门（公章）： 新疆维吾尔自治区喀什地区工业和信息化局

项目负责人（签章）：姚元福

填报时间：2025年02月18日

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

1. 项目背景
本项目遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）、行署领导批示件《关于喀什地区推荐视频连线企业进展情况的汇报》等相关文件，旨在评价喀什地区企业视频调度系统建设项目实施前期、过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益。通过该项目的实施，实现实时视频监控查看与语音播报的功能，实时跟踪园区日常作业及事态，实现对企业安全生产管理的精准监控。管理者可实时调取视频监控，调度园区各企业进行监控、分析、督导及处理，对各企业进行有效指挥，合理规划资源，实现“数据集中、人员集中、统一指挥、进度共享”的协同体系。
2. 主要内容及实施情况
本项目建设主要服务于当地工业产业的发展。融合喀什地区4县12企业（疏勒县3家企业、莎车县3家、巴楚县4家、叶城县2家，共计12家企业）视频资源，赋能全域精准治理。项目建设完成后管理者可实时调取视频监控，调度园区各企业进行监控、分析、督导及处理，对各企业进行有效指挥，合理规划资源，实现“数据集中、人员集中、统一指挥、进度共享”的协同体系。同时可增强园区运行管理能力，治理水平，优化营商环境，为喀什地区数字产业化和产业数字化的深度融合提供重要抓手和技术支撑，为辖区内园区进一步提升新质生产力提供有力保障。
3.项目实施主体
新疆维吾尔自治区喀什地区工业和信息化局为行政单位，纳入2024年部门决算编制范围的有1个：新疆维吾尔自治区喀什地区工业和信息化局（本级）。
编制人数45人，其中：行政人员编制25人、工勤0人、参公0人、事业编制20人。实有在职人数37人，其中：行政在职23人、工勤0人、参公0人、事业在职14人。离退休人员69人，其中：行政离休人员2人，行政退休人员46人、事业退休21人。
4. 资金投入和使用情况
《喀什地区企业视频调度系统建设项目资金情况报告》(喀财专报[2024]264号)共安排下达资金37.88万元，为一般公共预算资金资金，最终确定项目资金总数为37.88万元。
截至2024年12月31日，实际支出30.99万元，预算执行率81.8%，主要用于通过信息采集及与视频监控平台对接，实现实时视频监控查看与语音播报的功能，实时跟踪园区日常作业及事态，实现对企业安全生产管理的精准监控。实现疏勒、莎车、叶城、巴楚4县12家企业至少每家企业4个画面传输至喀什经济开发区智慧平台，提升智慧园区管理服务水平。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

项目绩效目标包括项目绩效总目标和阶段性目标。
1.项目绩效总目标
为推进喀什地区数字产业化和产业数字化的深度融合，通过信息采集及与视频监控平台对接，实现实时视频监控查看与语音播报的功能，实时跟踪园区日常作业及事态，实现对企业安全生产管理的精准监控。实现疏勒、莎车、叶城、巴楚12家企业至少每家企业4个画面传输至喀什经济开发区智慧平台，为喀什地区数字产业化和产业数字化的深度融合提供重要抓手和技术支撑，为辖区内园区进一步提升新质生产力提供有力保障。
2.阶段性目标
实施的前期准备工作：2024年7月上旬，完成与移动公司意向对接工作，由移动公司根据工作任务制定《喀什地区4县12家企业视频调度建设方案》。
具体实施工作：2024年7月中旬，完成4县12家企业实际踩点并提出项目实施具体任务量。平台对接：实现对接视频监控平台；企业打点：在GIS地图上，企业或园区的定位打点，企业园区详情信息展示，企业宣传视频展示；摄像头打点：①在GIS地图上，摄像头定位打点，支持点击摄像头可查看实时视频，支持语音播报，②点击摄像头后，能够选择以一宫格、二宫格或四宫格的方式进行展示（喀什地区4县12家企业，其中疏勒县3家企业、莎车县3家、巴楚县4家、叶城县2家，共计12家企业）。
验收阶段的具体工作：2024年7月29日前，完成视频调度运行；2024年12月进行复验。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象、时间和范围。

1. 绩效评价目的
本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《关于印发〈中央部门项目支出核心绩效目标和指标设置及取值指引（试行）〉的通知》（财预〔2021〕101号）、以及自治区财政厅《关于印发〈自治区项目支出绩效目标设置指引〉的通知》（新财预〔2022〕42号）、《喀什地区财政支出绩效评价管理暂行办法》（喀地财预〔2019〕18号〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，旨在评价财政项目实施前期、过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益。
通过此次绩效评价，发现喀什地区企业视频调度系统建设项目预算资金在项目执行管理中制度保障、实际操作方面的缺陷和薄弱环节，总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金使用效益。同时可根据绩效评价中发现的问题，调整工作计划，完善绩效目标，加强项目管理，提高管理水平，为下一年预算编制与评审提供充分有效的依据，以达到改进预算管理、优化资源配置、提高预算资金使用效益的目的。
2. 绩效评价对象
本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等政策文件规定，以喀什地区企业视频调度系统建设项目为评价对象，对该项目资金决策、项目实施过程，以及项目实施所带来的产出和效果为主要内容，促进预算单位完成特定工作任务目标而组织开展。
3. 绩效评价范围
本次评价范围涵盖项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。覆盖项目预算资金支出的所有内容进行评价。包括项目决策、项目实施和项目成果验收流程等。本次绩效评价对项目进行现场调研，评价小组对项目资金的到位、使用、绩效管理和项目管理等情况进行检查。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1. 绩效评价原则
依据《中华人民共和国预算法》《中共 中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）、《关于印发<自治区项目支出绩效目标设置指引>的通知》（新财预〔2022〕42号）等要求，绩效评价应遵循如下原则：
（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。
（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。
（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。
（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。
2. 绩效评价指标体系
本项目绩效评价体系根据《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预﹝2020﹞10号）文件中共性指标及个性化指标设置，主要分为共性指标和个性指标两大类。共性指标下设决策与过程2个一级指标，其中：项目决策下设项目立项、绩效目标、资金投入3个二级指标；过程下设资金管理和组织实施2个二级指标。个性指标下设产出、效益满意度3个一级指标，其中：产出下设产出数量、产出质量、产出时效、产出成本4个2级指标，效益下设项目效益1个二级指标，满意度下设项满意度1个二级指标。项目绩效评价体系详见附件1。
喀什地区企业视频调度系统建设项目评分表
一级指标	二级指标	  三级指标	              得分
决策（15分）	项目立项（5分）	  立项依据充分性（3分）		3
		                  立项程序（2分）		2
	        绩效目标（5分）   绩效目标合理性（3分） 	3
		                  绩效指标明确性（2分）		2
	        资金投入（5分）	  预算编制（3分）		2
		                  资金分配合理性（2分）         1
过程（20分）	资金管理（10分）  资金到位率（3分）		3
		                  预算执行率（3分）		1.64
				  资金使用合规性（4分）		4
	        组织实施（10分）  管理制度健全性（5分）		5
				  制度执行（5分）		5
产出（45分）	产出数量（10分）  实际完成率（10分）	        10
		产出质量（10分）  质量达标率（10分）		10
		产出时效（10分）  完成及时性（10分）		10
		产出成本（15分）  成本节约率（15分）		3.53
效益（10分）	项目效益（10分）  实施效益（10分）		10
满意度（10分）	满意度（10分）	  满意度（10分）		10
                权重分值：100分		            总得分    	85.17
3. 绩效评价方法
本次评价采用定量与定性评价相结合的比较法和公众评判法，总分由各项指标得分汇总形成。
比较法：是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。
公众评判法：是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。
4. 绩效评价标准
绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较、分析、评价。本次评价主要采用了计划标准。
计划标准：指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

（三）绩效评价工作过程。

第一阶段：前期准备。
我单位绩效评价人员根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件精神认真学习相关要求与规定，成立绩效评价工作组，作为绩效评价工作具体实施机构。成员构成如下：
周晓君任评价组组长，绩效评价工作职责为负责全盘工作。
刘洪波、付玉军、姚元福、康丽华任评价组副组长，绩效评价工作职责为为对项目实施情况进行实地调查。
帕提古丽·艾山、米尔阿力木、李长安、亚森任评价组成员，绩效评价工作职责为负责资料审核等工作。
第二阶段：组织实施。
经评价组通过实地调研、查阅资料等方式，采用综合分析法对项目的决策、管理、绩效进行的综合评价分析。
第三阶段：分析评价。
首先按照指标体系进行定量、定性分析。其次开展量化打分、综合评价工作，形成初步评价结论。最后归纳整体项目情况与存在问题，撰写部门绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况
通过实施喀什地区企业视频调度系统建设项目，实现实时视频监控查看与语音播报的功能，实时跟踪园区日常作业及事态，实现对企业安全生产管理的精准监控。项目实施主要通过项目决策、项目过程、项目产出以及项目效益等方面进行评价，其中：
项目决策：该项目主要通过根据行署领导批示精神，为筹备做好国务院国有资产监督管理委员会调研工作，喀什地区工信局选取了4县12家优秀企业，作为视频观摩示范点，并报送《喀什地区4县12家企业视频调度建设方案》批准实施该项目，项目实施符合喀什地区数字产业化和产业数字化的深度融合发展的实际情况要求，项目立项依据充分，立项程序规范。 
项目过程：喀什地区企业视频调度系统建设项目预算安排 37.88万元，实际支出30.99万元，预算执行率81.8%。项目资金使用合规，项目财务管理制度健全，财务监控到位，所有资金支付均按照国库集中支付制度严格执行，现有项目管理制度执行情况良好。
项目产出：喀什地区企业视频调度系统建设项目通过融合喀什地区4县12企业（疏勒县3家企业、莎车县3家、巴楚县4家、叶城县2家，共计12家企业）视频资源将企业画面传输至喀什经济开发区智慧平台，连通1个企业视频调度系统平台，并通过验收，实现“数据集中、人员集中、统一指挥、进度共享”的协同体系。
项目效益：通过实施此项目以此推进喀什地区工业十大产业健康发展，提升智慧园区管理服务水平，增强园区运行管理能力，治理水平，优化营商环境，为喀什地区数字产业化和产业数字化的深度融合提供重要抓手和技术支撑，为辖区内园区进一步提升新质生产力提供有力保障。
（二）综合评价结论
依据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）以及《关于进一步加强和规范喀什地区项目支出“全过程”预算绩效管理结果应用的通知》（喀地财绩〔2022〕2号）文件，绩效评价总分设置为100分，划分为四档：90（含）-100分为“优”、80（含）-90分为“良”、70（含）-80分为“中”、70分以下为“差”。经对喀什地区企业视频调度系统建设项目进行客观评价，最终评分结果：评价总分85.17分，绩效等级为“良”。
喀什地区企业视频调度系统建设项目绩效评价评分汇总表
一级指标	标准分值	得分	得分率
决策指标	15.00	13	86.67%
过程指标	20.00	18.64	93.2%
产出指标	45.00	33.53	74.51%
效益、满意度指标20.00	20	100%
合计	       100.00	85.17	85.17%

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目决策类指标包括项目立项、绩效目标和资金投入三方面的内容，由6个三级指标构成，权重分为15分，实际得分13分，得分率为86.67%。
（1）立项依据充分性：本项目立项符合《关于喀什地区推荐视频连线企业进展情况的汇报》中：“为高质量做好企业家南疆行调研活动，喀什经济开发区智慧平台拟接入喀什地区4县12家企业视频调度系统，建议地区工信局牵头督促相关县市商工局配合，实现4县12家企业视频接入智慧平台系统”内容，符合行业发展规划和政策要求；本项目立项符合《喀什地区工业和信息化局单位配置内设机构和人员编制规定》中职责范围中的“负责地区工业、信息产业及信息化建设的技术改造，投资工作”及“统筹推进地区信息化工作；指导、协调地区经济社会各领域信息技术的推广应用工作；组织协调自治区和地区重点信息化工程；推进跨行业、跨部门面向社会服务的互联互通及重要信息资源开发利用和共享，协调通信业有关工作；对地区信息服务市场进行监督管理；推进信息化知识、技能的普及教育”，属于我单位履职所需；根据《财政资金直接支付申请书》，本项目资金性质为“公共财政预算”功能分类为“2011399”经济分类为“委托业务费”属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；经检查我单位财政管理一体化信息系统，本项目不存在重复。结合喀什地区工业和信息化局职责，并组织实施该项目。围绕2024年度工作重点和工作计划制定项目预算，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
（2）立项程序规范性：根据决策依据编制工作计划和项目预算，经过与喀什地区工业和信息化局园区科分管领导进行沟通、筛选确定经费预算计划，《喀什地区工业和信息化局党组会议纪要》研究确定最终预算方案，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。
（3）绩效目标合理性：
①该项目已设置年度绩效目标，具体内容为“为推进喀什地区数字产业化和产业数字化的深度融合，通过信息采集及与视频监控平台对接，实现实时视频监控查看与语音播报的功能，实时跟踪园区日常作业及事态，实现对企业安全生产管理的精准监控。实现疏勒、莎车、叶城、巴楚4县12家企业至少每家企业4个画面传输至喀什经济开发区智慧平台，提升智慧园区管理服务水平。”。
②该项目实际工作内容为：本项目通过搭建连接1个企业视频调度系统平台，实现了疏勒、莎车、叶城、巴楚4县12家企业每家企业4个画面传输至喀什经济开发区智慧平台，实现实时视频监控查看与语音播报的功能，实时跟踪园区日常作业及事态，实现对企业安全生产管理的精准监控，提升了智慧园区管理服务水平。绩效目标与实际工作内容一致，两者具有相关性。
③该项目按照绩效目标完成数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，完成了连通1个企业视频调度系统平台，将企业画面传输至喀什经济开发区智慧平台，并通过验收，达到提升智慧园区管理服务水平效益，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。
④该项目批复的预算金额为37.88万元，《项目支出绩效目标表》中预算金额为37.88万元，实际执行金额为30.99万元，预算确定的项目资金与预算确定的项目投资额有差异，结余6.89万元。
⑤本单位制定了《喀什地区企业视频调度系统建设项目实施方案》，明确了总体思路及目标、并对任务进行了详细分解，对目标进行了细化，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
（4）绩效指标明确性：经检查我单位年初设置的《喀什地区企业视频调度系统建设项目支出绩效目标表》，得出如下结论：本项目已将年度绩效目标进行细化为绩效指标体系，共设置一级指标3个，二级指标6个，三级指标8个，定量指标7个，定性指标1个，指标量化率为87.5%，量化率达70.0%以上，将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标。
在《喀什地区企业视频调度系统建设项目绩效目标申报表》中，数量指标指标值为企业视频调度系统平台（个）等于1个，三级指标的年度指标值与年度绩效目标中任务数一致，已设置时效指标“项目完成时间为2024年12月25日前”。已设置的绩效目标具备明确性、可衡量性、可实现性、相关性、时限性。根据评分标准，该指标不扣分，得2分。
（5）预算编制科学性：喀什地区企业视频调度系统建设项目，即预算编制较科学且经过论证；
预算申请内容为推进喀什地区数字产业化和产业数字化的深度融合，通过信息采集及与视频监控平台对接，实现实时视频监控查看与语音播报的功能，实时跟踪园区日常作业及事态，实现对企业安全生产管理的精准监控。实现疏勒、莎车、叶城、巴楚4县12家企业至少每家企业4个画面传输至喀什经济开发区智慧平台，提升智慧园区管理服务水平，项目实际内容为通过搭建连接1个企业视频调度系统平台，实现了疏勒、莎车、叶城、巴楚4县12家企业每家企业4个画面传输至喀什经济开发区智慧平台，实现实时视频监控查看与语音播报的功能，实时跟踪园区日常作业及事态，实现对企业安全生产管理的精准监控，提升了智慧园区管理服务水平，预算申请与《喀什地区企业视频调度系统建设项目实施方案》中涉及的项目内容匹配；
本项目预算申请资金37.88万元，我单位在预算申请中严格按照项目实施内容及测算标准进行核算，其中：球机+枪机+集成安装辅材费费用26.74万元、平台对接费费用7.4万元、链路费费用3.74万元。预算确定资金量与实际工作任务相匹配。本项目预算额度测算依据充分，严格按照标准编制，预算确定资金量与实际工作任务有出入；根据评分标准，该指标扣1分，得2分。
（6）资金分配合理性：本项目实际分配资金以《关于申请喀什地区企业视频调度系统建设项目资金的请示》和《喀什地区企业视频调度系统建设项目实施方案》为依据进行资金分配，预算资金分配依据充分。根据《关于拨付喀什地区企业视频调度系统建设项目资金的文件》（喀财专报〔2024〕264号），本项目实际到位资金37.88万元，与我单位实际需求相适应。D但资金实际结余6.89万，资金分配额度不太合理，根据评分标准，该指标扣1分，得1分。

（二）项目过程情况。

项目过程类指标包括资金管理和组织实施两方面的内容，由5个三级指标构成，权重分为20分，实际得分18.64分，得分率为93.2%。
（1）资金到位率：本项目预算资金为37.88万元，其中：财政安排资金37.88万元，其他资金0万元，实际到位资金37.88万元，资金到位率=100%；通过分析可知，该项目财政资金足额拨付到位，能够及时足额支付给实施单位。根据评分标准，该指标不扣分，得3分。   
（2）预算执行率：本项目实际支出资金30.99万元，预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100.0%=81.8%；通过分析可知，该项目预算编制较为详细，项目资金支出总体能够按照预算执行，根据评分标准，该指标预算执行率扣1.36分，得1.64分，扣分原因：项目在安装过程中根据企业自身情况实施，因节约安装辅材及对接费，实施完成后有结余资金；改进措施：事前实地测算，精准设置指标值。
（3）资金使用合规性：通过检查项目资金申请文件、国库支付凭证等财务资料，得出本项目资金支出符合国家财经法规、《政府会计制度》《喀什地区工业和信息化局资金管理办法》《喀什地区工业和信息化局专项资金管理办法》，资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金实际使用方向与预算批复用途一致，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。我单位制定了相关的制度和管理规定对经费使用进行规范管理，财务制度健全、执行严格，根据评分标准，该指标不扣分，得4分。
（4）管理制度健全性：我单位已制定《喀什地区工业和信息化局资金管理办法》《喀什地区工业和信息化局收支业务管理制度》《喀什地区工业和信息化局政府采购业务管理制度》《喀什地区工业和信息化局合同管理制度》，相关制度均符合行政事业单位内控管理要求，财务和业务管理制度合法、合规、完整，本项目执行符合上述制度规定。根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
（5）制度执行有效性：①该项目的实施符合《喀什地区工业和信息化局财务管理制度》《喀什地区工业和信息化局采购业务管理制度》《喀什地区工业和信息化局合同管理制度》等相关法律法规及管理规定，项目具备完整规范的立项程序；经查证项目实施过程资料，项目采购、实施、验收等过程均按照采购管理办法和合同管理办法等相关制度执行，基本完成既定目标；经查证《喀什地区工业和信息化局党组会议纪要》、项目资金支付审批表、记账凭证等资金拨付流程资料，项目资金拨付流程完整、手续齐全。综上分析，项目执行遵守相关法律法规和相关管理规定。
②经现场查证《喀什地区企业视频调度系统建设项目合同》、验收评审表、财务支付凭证等资料齐全并及时归档。
③该项目实施过程中不存在调整事项。
④该项目实施所需要的项目人员和场地设备均已落实到位，具体涉及内容包括：项目资金支出严格按照自治区、地区以及本单位资金管理办法执行，项目启动实施后，为了加快本项目的实施，成立了喀什地区企业视频调度系统建设项目项目工作领导小组，由余建明任组长，负责项目的组织工作；姚元福任副组长，负责项目的实施工作；组员包括：沈信儒和康丽华，主要负责项目监督管理、验收以及资金核拨等工作。根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

（三）项目产出情况。

项目产出类指标包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四方面的内容，由6个三级指标构成，权重分为45分，实际得分33.53分，得分率为74.51%。
（1）对于“产出数量”
企业视频调度系统平台（个）指标，预期指标值为等于1个，实际完成值为1个，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。
合计得10分。
（2）对于“产出质量”：
项目验收合格率（个）指标，预期指标值为等于100%，实际完成值为100%，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。
合计得10分。
（3）对于“产出时效”：
项目完成时间指标，预期指标值为等于2024年12月25日前，实际完成值为2024年11月14日，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。
合计得10分。
（4）对于“产出成本”：
球机+枪机+集成安装辅材费（万元）指标，预期指标值为小于等于26.74万元，实际完成值为18.91万元，指标完成率为70.72%，偏差率29.28%，偏差原因：项目在安装过程中根据企业自身情况实施，导致辅材费未支付完成。改进措施：事前实地测算，精准设置指标值。根据评分标准，该指标扣3.66分，得1.34分；
平台对接费（万元）指标，预期指标值为小于等于7.4万元，实际完成值为6.6万元，指标完成率为89.19%，偏差率10.81%，偏差原因：项目在实施过程按安装辅材情况执行对接费，导致相关费用未支付完成。改进措施：事前实地测算，精准设置指标值。根据评分标准，该指标扣2.81分，得2.19分；链路费（万元）指标，预期指标值为小于等于3.74万元，实际完成值为5.48万元，指标完成率为146.52%，偏差率46.52%，偏差原因：项目在实施过程为确保画面质量，增加链路带宽，导致链路费增加。改进措施：事前实地测算，精准设置指标值。根据评分标准，该指标不得分，得0分。
合计得3.53分。

（四）项目效益情况。

项目效益类指标包括项目效益1个方面的内容，由1个三级指标构成，权重分为10分，实际得分10分，得分率为100%。
（1）对于“社会效益指标”：
提升智慧园区管理服务水平指标，该指标预期值为提升，实际完成值为提升，指标完成率为100%，与预期目标一致。根据评分标准，该指标不扣分，得10分。
（2）对于“经济效益指标”：
无
（3）对于“生态效益指标”：
无
实施效益指标合计得10分。

（五）满意度指标完成情况分析。

满意度指标分析
对于“满意度指标：企业满意度（%），该指标预期指标值为100%，实际完成值为100%，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分,得10分。

五、预算执行进度与绩效指标偏差

喀什地区企业视频调度系统建设项目项目预算37.88万元，到位37.88万元，实际支出30.99万元，预算执行率为81.81%，项目绩效指标总体完成率为100.8%，偏差率为18.99%,偏差原因项目在安装过程中根据企业自身情况实施，导致辅材费、平台对接费未支付完成，并且在实施过程为确保画面质量，增加链路带宽，导致链路费较目标值有所增加。采取的措施：事前实地测算，精准设置指标值。

六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析、下一步改进措施

（一）主要经验及做法
一是严格按照《喀什地区企业视频调度系统建设项目实施方案》执行，项目执行情况较好。二是由工信局局长余建明亲自负责，由园区科科长姚元福具体实施，项目从实施到资金支付，均能够很好的执行。三是加强沟通协调，我单位及时向地委、行署领导汇报项目进度，加强与各县市企业的沟通，确保项目按期完工。
（二）存在问题及原因分析
一是喀什地区企业视频调度系统建设项目的三项成本指标和指标值要进一步优化、完善，主要在细化、量化上改进；二是缺少带着问题去评价的意识，要总结经验，避免在以后的项目中出现此类问题；三是现场评价的工作量少，后续效益评价具体措施和方法较少。

七、有关建议

1.喀什地区企业视频调度系统建设项目建设的程序进一步规范。项目前期做好12家企业实地调研工作，更加细化实施方案，严格执行资金管理办法和财政资金管理制度，严格按照项目实施方案稳步推进系统接入工作。
2.项目评价资料有待进一步完善。喀什地区企业视频调度系统建设项目启动时同步做好档案的归纳与整理，及时整理、收集、汇总，健全档案资料。调度系统后续运行和管理有待进一步加强和跟踪。
3.通过绩效管理，发现实施中存在实地查看企业安装视频情况不精准的问题，以后加强管理，做好实地调研工作，使资金效益最大化。

八、其他需要说明的问题

我单位对上述项目支出绩效评价报告内反映内容的真实性、完整性负责，接受上级部门及社会公众监督。