部门单位项目支出绩效评价报告

（  2024  年度）

项目名称：智能化粮库运行维护项目

实施单位（公章）：新疆维吾尔自治区喀什地区粮食和物资储备局

主管部门（公章）：新疆维吾尔自治区喀什地区粮食和物资储备局

项目负责人（签章）：肖强

填报时间：2025年03月06日

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

（一）项目概况

1. 项目背景

本项目遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，旨在切实保障粮食购销监管信息化平台的正常运转，提高政策性储备粮信息化监管数据质量，确保平台平稳运行，并在发生故障或服务器崩溃等特殊情况时能够及时修复。项目通过聘请信息化监管平台承建单位提供运行维护和平台软件质保服务，同时在喀什地区粮食和物资储备局派驻1—2名专业软件工程师驻点开展运行维护和平台软件质保服务，特别是在夏粮收购、政策性储备粮轮换出入库期间提供24小时运维保障服务。

2. 主要内容及实施情况

本项目严格按照国家和自治区相关政策要求，秉持科学、严谨、高效的原则，认真履行职能，确保粮食购销监管信息化平台的正常运行。项目预算资金为35.31万元，其中：用于粮食购销监管信息化平台网络通讯服务费0.83万元，用于聘请粮食购销监管信息化平台承建单位运维保障和派驻驻点工程师费用34.48万元。项目通过公开招标方式确定承建单位，实际支出35.31万元，预算执行率为100%。通过项目的实施，有效提升了粮食购销监管信息化平台的运行效率和数据质量。

3.项目实施主体

喀什地区粮食和物资储备局为机关事业单位，纳入2024年部门决算编制范围的有9个科室、站、中心：办公室、粮食和物资储备局、仓储与产业发展科、监管监察科、军粮采供管理中心、粮油批发市场管理中心、机关服务中心、应急和救灾物资储备中心、新疆喀什国家粮食质量监测站。

编制人数44人，其中：行政人员编制11人、工勤3人、参公5人、事业编制28人。

实有在职人数42人，其中：行政在职11人、工勤3人、参公5人、事业在职26人。离退休人员45人，其中：行政退休人员37人、事业退休8人。

4. 资金投入和使用情况

根据自治区财政厅、粮食和物资储备局等5部门《关于印发<关于加快推进和完善自治区粮食购销领域监管信息化建设的实施意见>的通知》（新粮发〔2022〕80号）精神，智能化粮库运行维护项目预算安排资金35.31万元，全部为财政预算资金。

截至2024年12月31日，实际支出35.31万元，预算执行率为100%。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

（二）项目绩效目标

项目绩效目标包括项目绩效总目标和阶段性目标。

1.项目绩效总目标

本项目旨在切实保障粮食购销监管信息化平台的正常运转，提高政策性储备粮信息化监管数据质量，确保平台平稳运行，并在发生故障或服务器崩溃等特殊情况时能够及时修复，有效提升粮食购销监管的信息化水平，保障国家粮食安全。

2.阶段性目标

前期准备工作：完成项目立项预算申请，制定项目实施方案，明确责任分工，确保项目顺利启动。

具体实施工作：聘请专业运维保障企业，派驻专业软件工程师，提供7×24小时运维保障服务，确保平台运行稳定。

验收阶段工作：整理运维报告，归档相关资料，撰写项目工作总结，开展绩效自评。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象、时间和范围。

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 绩效评价目的

本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《关于印发〈中央部门项目支出核心绩效目标和指标设置及取值指引（试行）〉的通知》（财预〔2021〕101号）以及自治区财政厅《关于印发〈自治区项目支出绩效目标设置指引〉的通知》（新财预〔2022〕42号）、《喀什地区财政支出绩效评价管理暂行办法》（喀地财预〔2019〕18号〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，旨在评价财政项目实施前期、过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益。

2. 绩效评价对象

本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等政策文件规定，本次绩效评价以智能化粮库运行维护项目为评价评价对象，涵盖项目决策、实施过程、产出和效益等方面，对该项目资金决策、项目实施过程，以及项目实施所带来的产出和效果为主要内容，促进预算单位完成特定工作任务目标而组织开展。

3. 绩效评价范围

本次评价范围涵盖项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。覆盖项目预算资金支出的所有内容进行评价。包括项目决策、项目实施和项目成果验收流程等。本次绩效评价对项目进行现场调研，评价小组对项目资金的到位、使用、绩效管理和项目管理等情况进行检查。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1. 绩效评价原则

依据《中华人民共和国预算法》《中共 中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）、《关于印发<自治区项目支出绩效目标设置指引>的通知》（新财预〔2022〕42号）等要求，绩效评价应遵循如下原则：

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2. 绩效评价指标体系

本项目绩效评价体系根据《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预﹝2020﹞10号）文件中共性指标及个性化指标设置，主要分为共性指标和个性指标两大类。共性指标下设决策与过程2个一级指标，其中：项目决策下设项目立项、绩效目标、资金投入3个二级指标；过程下设资金管理和组织实施2个二级指标。个性指标下设产出和效益2个一级指标，其中：产出下设产出数量、产出质量、产出时效、产出成本4个2级指标，效益下设项目效益及满意度1个二级指标。项目绩效评价体系详见附件1。

 智能化粮库运行维护项目综合评分表

一级指标	二级指标	  三级指标	              得分

决策（15分）	项目立项（5分）	  立项依据充分性（3分）		3

		                  立项程序（2分）		2

	        绩效目标（5分）   绩效目标合理性（3分） 	3

		                  绩效指标明确性（2分）		2

	        资金投入（5分）	  预算编制（3分）		3

		                  资金分配合理性（2分）         2

过程（20分）	资金管理（10分）  资金到位率（3分）		3

		                  预算执行率（3分）		3

				  资金使用合规性（4分）		4

	        组织实施（10分）  管理制度健全性（5分）		5

				  制度执行（5分）		5

产出（45分）	产出数量（10分）  实际完成率（10分）		8.33

		产出质量（10分）  质量达标率（10分）		9.26

		产出时效（10分）  完成及时性（10分）		10

		产出成本（15分）  成本节约率（15分）		15

效益（20分）	项目效益（20分）  实施效益（20分）		20

                权重分值：100分		            总得分    	97.59

3. 绩效评价方法

本次评价采用定量与定性评价相结合的比较法和公众评判法，总分由各项指标得分汇总形成。

比较法：是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

公众评判法：是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

4.绩效评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较、分析、评价。本次评价主要采用计划标准和历史标准。

计划标准：指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

历史标准：指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

（三）绩效评价工作过程。

（三）绩效评价工作过程

第一阶段：前期准备。

我单位绩效评价人员根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件精神认真学习相关要求与规定，成立绩效评价工作组，作为绩效评价工作具体实施机构。成员构成如下：

肖强任评价组组长，绩效评价工作职责为负责全盘工作。

苏来曼·伊斯马伊力任评价组副组长，绩效评价工作职责为为对项目实施情况进行实地调查。

艾尼玩尔·阿布都米吉提、阿布都沙拉木·阿皮孜任评价组成员，绩效评价工作职责为负责资料审核等工作。

第二阶段：组织实施。

经评价组通过实地调研、查阅资料等方式，采用综合分析法对项目的决策、管理、绩效进行的综合评价分析。

第三阶段：分析评价。

首先按照指标体系进行定量、定性分析。其次开展量化打分、综合评价工作，形成初步评价结论。最后归纳整体项目情况与存在问题，撰写部门绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

通过实施智能化粮库运行维护项目，提高了全区粮食监管水平，加大了监管力度，使政策性粮食随时可控。项目实施主要通过项目决策、项目过程、项目产出以及项目效益等方面进行评价，其中：

项目决策：该项目主要通过自治区财政厅、粮食和物资储备局等5部门《关于印发<关于加快推进和完善自治区粮食购销领域监管信息化建设的实施意见>的通知》（新粮发〔2022〕80号，密件）中强化资金保障，各级粮食和物资储备行政管理部门要将粮库信息化建设、升级所需资金纳入同级政府预算，运维资金纳入同级年度部门预算的要求和《耕地保护和粮食安全责任制考核细则》（密件）中各地应全力保障粮食购销监管信息化系统的运行和维护工作，确保系统正常运行，将信息化建设、运维的网络安全保障资金纳入本级财政年度预算的要求设立此项目。项目实施符合相关要求，项目立项依据充分，立项程序规范。

项目过程：项目预算安排35.31万元，实际支出35.31万元，预算执行率为100%。资金使用合规，管理制度健全，执行严格。项目资金使用合规，项目财务管理制度健全，财务监控到位，所有资金支付均按照国库集中支付制度严格执行，现有项目管理制度执行情况良好。

项目产出：通过项目的实施，聘请了专业运维保障企业，派驻了专业软件工程师，提供了7×24小时运维保障服务，确保了平台的稳定运行。

项目效益：通过实施此项目，有效提升了粮食购销监管信息化水平，保障了国家粮食安全。

（二）综合评价结论

依据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）以及《关于进一步加强和规范喀什地区项目支出“全过程”预算绩效管理结果应用的通知》（喀地财绩〔2022〕2号）文件，绩效评价总分设置为100分，划分为四档：90（含）-100分为“优”、80（含）-90分为“良”、70（含）-80分为“中”、70分以下为“差”。智能化粮库运行维护项目进行客观评价，最终评分结果：评价总分97.59分，绩效等级为“优”。

智能化粮库运行维护项目绩效评价评分汇总表

一级指标	标准分值	得分	得分率

决策指标	15.00	15	100%

过程指标	20.00	20	100%

产出指标	45.00	42.59	94.64%

效益指标	20.00	20	100%

合计    	100.00	97.59	97.59%

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

（一）项目决策情况

项目决策类指标包括项目立项、绩效目标和资金投入三方面的内容，由6个三级指标构成，权重分为15分，实际得分15分，得分率为100%。

（1）立项依据充分性：本项目立项符合自治区财政厅、粮食和物资储备局等5部门《关于印发<关于加快推进和完善自治区粮食购销领域监管信息化建设的实施意见>的通知》（新粮发〔2022〕80号，密件）中强化资金保障，各级粮食和物资储备行政管理部门要将粮库信息化建设、升级所需资金纳入同级政府预算，运维资金纳入同级年度部门预算的要求和《耕地保护和粮食安全责任制考核细则》（密件）中各地应全力保障粮食购销监管信息化系统的运行和维护工作，确保系统正常运行，将信息化建设、运维的网络安全保障资金纳入本级财政年度预算的要求设立此项目。本项目资金性质为“一般公共预算资金”，功能分类为“一般行政管理事务”，经济分类为“维修(护)费”，属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；经检查我单位财政管理一体化信息系统，本项目不存在重复。围绕喀什地区粮食和物资储备局2025年度工作重点和工作计划制定项目预算，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。

（2）立项程序规范性：根据决策依据编制工作计划和项目预算，经过与喀什地区粮食和物资储备局分管领导进行沟通、筛选确定经费预算计划，上党委会研究确定最终预算方案，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。

（3）绩效目标合理性：

①该项目已设置年度绩效目标，具体内容为“及时修正国家、自治区反馈的粮食购销监管信息化平台错误数据，特别是在夏粮收购、政策性储备粮轮换出入库期间7*24小时提供运维保障服务”。

②该项目实际工作内容为：为聘请信息化监管平台承建单位提供运行维护和平台软件质保服务，同时在喀什地区粮食和物资储备局派驻1—2名专业软件工程师驻点开展运行维护和平台软件质保服务。绩效目标与实际工作内容一致，两者具有相关性。

③该项目按照绩效目标完成数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，完成了国家、自治区反馈的粮食购销监管信息化平台错误数据，特别是在夏粮收购、政策性储备粮轮换出入库期间7*24小时提供运维保障服务，达到粮库智能化平台正常运行的社会效益，预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。

④该项目批复的预算金额为35.31万元，《项目支出绩效目标表》中预算金额为35.31万元，预算确定的项目资金与预算确定的项目投资额相匹配。

⑤本单位制定了实施方案，明确了总体思路及目标、并对任务进行了详细分解，对目标进行了细化，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。

（4）绩效指标明确性：经检查我单位年初设置的《项目支出绩效目标表》，得出如下结论：本项目已将年度绩效目标进行细化为绩效指标体系，共设置一级指标3个，二级指标5个，三级指标8个，定量指标7个，定性指标1个，指标量化率为87.5%，量化率达70%以上，将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标。

该《项目绩效目标申报表》中，数量指标指标值为培训服务、耕地保护和粮食安全考核数据质量评分，三级指标的年度指标值与年度绩效目标中任务数一致，已设置时效指标“项目完成时间、故障及时修复率”。已设置的绩效目标具备明确性、可衡量性、可实现性、相关性、时限性。根据评分标准，该指标不扣分，得2分。

（5）预算编制科学性：本主要开展2024年度智能化粮库运行维护，即预算编制较科学且经过论证：

预算申请内容为及时修正国家、自治区反馈的粮食购销监管信息化平台错误数据，特别是在夏粮收购、政策性储备粮轮换出入库期间7*24小时提供运维保障服务，项目实际内容为提供运行维护和平台软件质保服务，开展运行维护和平台软件质保服务，预算申请与《2024年度智能化粮库运行维护项目实施方案》中涉及的项目内容匹配；

本项目预算申请资金35.31万元，我单位在预算申请中严格按照项目实施内容及测算标准进行核算，其中：粮食购销监管信息化平台网络通讯服务费0.83万元、聘请粮食购销监管信息化平台承建单位运维保障和派驻驻点工程师费用34.48万元。预算确定资金量与实际工作任务相匹配。本项目预算额度测算依据充分，严格按照标准编制，预算确定资金量与实际工作任务相匹配；根据评分标准，该指标不扣分，得3分。

（6）资金分配合理性：本项目实际分配资金以《关于申请2024年智能化粮库运行维护项目项目资金的请示》和《2024年度智能化粮库运行维护项目实施方案》为依据进行资金分配，预算资金分配依据充分。根据《关于批复2024年喀什地区本级部门预算的通知》（喀地财发〔2024〕1号），本项目实际到位资金35.31万元，资金分配额度合理，与我单位实际需求相适应。资金分配与实际相适应，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。

（二）项目过程情况。

（二）项目过程情况

项目过程类指标包括资金管理和组织实施两方面的内容，由 5个三级指标构成，权重分为20分，实际得分20分，得分率为100%。

（1）资金到位率：本项目预算资金为35.31万元，其中：财政安排资金35.31万元，实际到位资金35.31万元，资金到位率=100%；通过分析可知，该项目财政资金足额拨付到位，能够及时足额支付给实施单位。根据评分标准，该指标不扣分，得3分。   

（2）预算执行率：本项目实际支出资金35.31万元，预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100.0%=100%；通过分析可知，该项目预算编制较为详细，项目资金支出总体能够按照预算执行，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。

（3）资金使用合规性：通过检查项目资金申请文件、国库支付凭证等财务资料，得出本项目资金支出符合国家财经法规、《政府会计制度》《喀什地区粮食和物资储备局财务管理制度》，资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金实际使用方向与预算批复用途一致，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。我单位制定了相关的制度和管理规定对经费使用进行规范管理，财务制度健全、执行严格，根据评分标准，该指标不扣分，得4分。

（4）管理制度健全性：我单位已制定《喀什地区粮食和物资储备局预算绩效管理工作实施办法》和《喀什地区粮食和物资储备局财务管理制度》《喀什地区粮食和物资储备局合同管理制度》，相关制度均符合行政事业单位内控管理要求，财务和业务管理制度合法、合规、完整，本项目执行符合上述制度规定。根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

（5）制度执行有效性：该项目的实施符合《喀什地区粮食和物资储备局财务管理制度》《喀什地区粮食和物资储备局合同管理制度》等相关法律法规及管理规定，项目具备完整规范的立项程序；经查证项目实施过程资料，项目采购、实施、验收等过程均按照采购管理办法和合同管理办法等相关制度执行，基本完成既定目标；经查证党委会议纪要、项目资金支付审批表、记账凭证等资金拨付流程资料，项目资金拨付流程完整、手续齐全。综上分析，项目执行遵守相关法律法规和相关管理规定。

②经现场查证项目合同书、验收评审表、财务支付凭证等资料齐全并及时归档。

③该项目实施过程中不存在调整事项。

④该项目实施所需要的项目人员和场地设备均已落实到位，具体涉及内容包括：项目资金支出严格按照自治区、地区以及本单位资金管理办法执行，项目启动实施后，为了加快本项目的实施，成立了地区粮食和物资储备局智能化粮库运行维护项目工作领导小组，由艾尼·乃斯尔丁同志任组长，负责项目的组织工作；肖强任副组长，负责项目的实施工作；组员包括：苏来曼·伊斯马伊力和艾尼玩尔·阿布都米吉提，主要负责项目监督管理、验收以及资金核拨等工作。根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

（三）项目产出情况。

项目产出类指标包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四方面的内容，由4个三级指标构成，权重分为45分，实际得分42.59分，得分率为94.64%。

（1）对于“产出数量”

培训服务指标，预期指标值为3次，实际完成值为4次，指标完成率为133.33%，与预期目标不一致，根据评分标准，该指标扣1.67分，得3.33分。偏差原因：根据县市工作人员反馈，部分基层操作人员不熟悉该平台操作，所以增加一次培训。

耕地保护和粮食安全考核数据质量指标，预期指标值为95分，实际完成值为95分，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

合计得8.33分。

（2）对于“产出质量”：

错误数据及时修正率指标，预期指标值为95%，实际完成值为99.96%，指标完成率为105.22%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标扣0.26分，得4.74分。偏差原因：在实际操作中，因工作人员提高了熟练度，及时修复率超过预期。

视频监控在线率指标，预期指标值为90%，实际完成值为98.67%，指标完成率为109.63，与预期目标一致，根据评分标准，该指标扣0.48分，得4.52分。偏差原因：在实际操作中，因工作人员提高了熟练度，视频在线率超过预期

合计得9.26分。

（3）对于“产出时效”：

项目完成时间指标，预期指标值为2024年12月20日前，实际完成值为2024年09月26日，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

故障及时修复率指标，预期指标值为95%，实际完成值为95%，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

合计得10分。

（4）对于“产出成本”：

运行维护成本指标，预期指标值为35.31万元，实际完成值为35.31万元，指标完成率为100%，本年支付工程余款金额.万元，项目经费都能控制绩效目标范围内，根据评分标准，该指标不扣分，得15分。

（四）项目效益情况。

（四）项目效益情况

项目效益类指标包括社会效益1个方面的内容，由2个三级指标构成，权重分为20分，实际得分20分，得分率为100%。

（1）对于“社会效益指标”：

对于“社会效益指标”，提升服务基层企业水平指标，预期目标值提升，实际完成值提升，指标完成率100%，与预期指标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得20分。

（五）满意度指标完成情况分析。

无满意度指标

五、预算执行进度与绩效指标偏差

智能化粮库运行维护项目预算35.31万元，到位35.31万元，实际支出35.31万元，预算执行率为100%，项目绩效指标总体完成率为106%，偏差率为6%，偏差原因：一是根据县市工作人员反馈，部分基层操作人员不熟悉该平台操作，所以增加一次培训；二是在实际操作中，因工作人员提高了熟练度；三是在实际操作中，因工作人员提高了熟练度，视频在线率超过预期。采取的措施：一是年初绩效目标时，要充分考虑基层实际，绩效目标设置要合理；二是要加强绩效管理，按阶段推进绩效目标如期实现。

六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析、下一步改进措施

（一）主要经验及做法

一是严格遵循相关制度。项目实施过程中，严格遵循相关制度，确保项目顺利推进。二是组织领导与沟通协调。加强与各县市粮食收储企业的沟通交流，及时落实粮食出入库质量检验以及库存粮食质量安全检查等工作。

（二）存在问题及原因分析

存在的问题：一是绩效目标设置前未经过专业测算，导致后期很难100%实现预期目标；二是预算精细化管理不足。预算管理水平有待提升，精细化程度不够；三是在预算执行监控上还不到位，未能及时发现预算执行过程中存在的问题。

下一步措施：一是提高预算编制水平，科学合理设置指标值，加强预算绩效管理；二是预算精细化管理，实现项目事前、事中、事后全链条管理；三是提高监测能力，及时发现项目执行过程中存在的问题。

七、有关建议

1.深化绩效认知，提升管理精度。开展多样化的学习活动，增强全体人员对绩效理念的理解与重视。

2.健全管理体系，强化协同合作。持续完善预算绩效管理相关工作制度，加强与财政部门的沟通协作。

八、其他需要说明的问题

我单位对上述项目支出绩效评价报告内反映内容的真实性、完整性负责，接受上级部门及社会公众监督。